Číslo smlouvy objednatele: ………………………	Číslo smlouvy zhotovitele: ………………………

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

- Smluvní strany

  - Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo:		Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Zapsán:	v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,

vložce 13565

Zastoupen: 		MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem

IČO:		70890013

DIČ:		CZ70890013

Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov

Číslo účtu: 		29639641/0100

Zástupce ve věcech technických: Ing. Zbyněk Jareš

Tel: 		602 580 917

Email:		jares@pmo.cz

  - Zhotovitel:

………………………

Sídlo:		……………………………………….

Zapsán:		v obchodním rejstříku vedeném u ……………………, v oddílu …, vložce ……

Zastoupený: 	…………………………………

IČO:		………………

DIČ:		………………

Bankovní spojení: 	……………………….

Číslo účtu: 		………………………….

Zástupce ve věcech technických: ………………

Tel:

Email:

- Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.

- Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ………… podaná pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „VD Karolinka, komunikační a odpadní chodba – sanace (průsaků)“ (dále jen „nabídka na veřejnou zakázku“).

- Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „dílo“. Pojmem „projektová dokumentace“ ve všeobecných obchodních podmínkách je myšlen předmět díla dle této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro objednatele kompletní dílo nazvané

„VD Karolinka, komunikační a odpadní chodba – sanace (průsaků)“

- Dílem se rozumí provedení a zpracování:

stavebně technického průzkumu (STP) pro stanovení příčin průsaků (které způsobují v zimních měsících degradaci povrchové sanace ŽB konstrukce odpadní chodby),

technického zadání sloužícího jako dokumentace pro ohlášení udržovacích prací/ současně pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele stavby „VD Karolinka, komunikační a odpadní chodba – sanace (průsaků)“ (dále jen „stavba“) v souladu se ZRS a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučenými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.) a standardy (dále jen „technické zadání“)

a plánu BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Plán bude zpracován oprávněnou osobou v souladu 
s právními předpisy dle předchozí věty.

Technické zadání bude minimálně obsahovat:

- základní údaje o stavbě,

- popis stávajícího stavu (vč. polohy dilatačních a pracovních spár),

- výsledky stavebně technického průzkumu (výstupy ze Závěrečné zprávy STP),

- situační výkres s označením místa stavby,

- návrh technického řešení, jejího rozsahu a postupu prací včetně přesně definovaného technologického postupu a způsobu jeho kontroly (včetně zásad organizace výstavby),

- výkresovou část-grafickým výstupem budou půdorysy a řezy sanovaných spár vč. detailů použité technologie

- neoceněný výkaz výměr

- kontrolní/ položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr),

- předpokládaný harmonogram prací.

V rámci technického zadání budou odevzdány všechny výstupy z průzkumných prací dle odst. 12 příp. 13 tohoto článku.

Součástí technického zadání bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr v rozsahu a v podrobnosti dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Technické zadání bude obsahovat taktéž technologický postup provádění stavebních prací, včetně způsobu jejich kontroly.

Technické zadání bude dále obsahovat návrh harmonogramu provádění prací, zásady organizace výstavby a nezbytné podklady pro výběr zhotovitele stavby dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dle č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Při návrhu veškerých činností zhotovitel zohlední, že oprava bude prováděna v prostoru vodárenské nádrže a je povinen v maximální míře zamezit kontaminaci vodního prostředí nebezpečnými látkami.

- Součástí díla je též zpracování dílčích technických zadání pro objekty či podobjekty, pokud si toto vyžádá zvláštní právní předpis. Zhotovitel je tedy povinen zpracovat technické zadání v takovém členění, rozsahu a dle takových právních předpisů, aby mohl být naplněn účel této smlouvy a bylo provedeno dílo v celém rozsahu.

- Rozsah jednotlivých částí technického zadání bude odpovídat druhu a významu stavby, její velikosti, jejímu umístění, použitým materiálům, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

- Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli tyto podklady:

- Zadání rozsahu stavby

- Zhotovitel prohlašuje, že podklady uvedené v předchozí větě převzal, vyčerpávajícím způsobem se s nimi seznámil a zavazuje se na jejich základě provádět dílo, pokud na výrobních výborech nebude smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že uvedené dokumenty posoudil s odbornou péčí. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré další podklady nezbytné pro řádné provádění díla, a to i za předpokladu, že těmito podklady nedisponuje objednatel či zhotovitel.

Dále objednatel umožní zhotoviteli na vyžádání nahlédnout do původní projektové dokumentace – PD Karolinka (1978), která je uložena v archivu provozu ve Valašském Meziříčí.

- Předmět díla bude zpracován a odevzdán v počtu:

Technické zadání – 4x vyhotovení v listinné formě a 2 x vyhotovení v elektronické formě na CD nebo DVD (textová část v podobě souborů xxx.doc nebo xxx.xls, výkresy v podobě xxx.dwg nebo xxx.dgn a kompletní předmět díla v podobě xxx.pdf) včetně oceněného výkazu výměr – položkového rozpočtu a neoceněného (slepého) výkazu výměr v následující skladbě:

- 1 vyhotovení technického zadání v listinné i elektronické podobě bude obsahovat oceněný soupis prací a dodávek (položkový rozpočet),

- ostatní vyhotovení technického zadání v listinné i elektronické podobě budou obsahovat neoceněný soupis prací, dodávek a výkaz výměr.

Při odevzdání technického zadání budou doloženy všechny výstupy z průzkumných prací dle odst. 12 resp. 13 tohoto článku.

Všechna paré technického zadání budou potvrzena autorizovanou osobou.

- Rozpočet bude obsahovat veškeré činnosti nezbytné pro řádné provedení díla.

- Zhotovitel je povinen pro zpracování technického zadání provést 1. etapu průzkumných prací, a to v následujícím min. rozsahu:

- Pasportizace průsaků vč. jejich zaměření a fotodokumentace

- Vypracování návrhu stavebně technického průzkumu a jeho předložení k odsouhlasení objednavateli. Návrh průzkumu musí podchytit viditelné oblasti průsaků v prostoru komunikační a odpadní chodby pro stanovení jednoznačného rozsahu následné sanace.

- Provedení jádrových vrtů (vč. fotodokumentace jádra) do ŽB konstrukce odpadní a komunikační chodby v počtu 10 ks (vrty pod úhlem cca 45°), ø 50 mm, o délce cca 1,2 m pro ověření průběhu a stavu pracovní spáry v místě uložení stropních panelů.

- Zapravení vrtů vhodným sanačním materiálem.

- Vypracování Závěrečné zprávy s uvedením výsledků 1. etapy průzkumu.

Po provedení 1. etapy průzkumných prací, bude svolán výrobních výbor, kde zhotovitel předloží závěry průzkumu a možné varianty opravy včetně cenového odhadu nákladů příp. návrh 2.etapy průzkumných prací viz bod II/13. V případě ukončení průzkumných prací v rámci 1. etapy bude v rámci výrobního výboru vybrána varianta opravy, která bude zhotovitelem dopracována do fáze technického zadání.

- V případě, že se v rámci 1. etapy průzkumných prací nepotvrdí předpoklady zadání, tj. potvrzení existence netěsné vodorovné pracovní spáry v úrovni uložení stropu odpadní chodby, bude zhotovitelem po odsouhlasení objednatelem realizována 2. etapa průzkumných prací v níže předpokládaném rozsahu:

- Vypracování návrhu průzkumu a jeho předložení k odsouhlasení objednavateli.

- Provedení jádrových vrtů (vč. fotodokumentace jádra) do ŽB konstrukce odpadní a komunikační chodby v počtu 6 ks, ø 100 mm, o délce cca 1,2 m pro zjištění příčiny průsaků

- Z jádrových vývrtů budou odebrány vzorky (6 ks) pro stanovení pevnosti v tlaku a objemové hmotnosti betonu.

- Provedení kamerového průzkumu v případě zjištění poruchových zón ve vývrtech.

- Zapravení vrtů vhodným sanačním materiálem.

- Vypracování Závěrečné zprávy s uvedením výsledků 1. a 2. etapy průzkumu.

O rozsahu a specifikaci 2. etapy průzkumných prací bude rozhodnuto v rámci výrobního výboru po předložení návrhu zhotovitelem.

Po provedení 2. etapy průzkumných prací, bude svolán výrobní výbor, kde zhotovitel předloží Závěrečnou zprávu průzkumu a možné varianty opravy včetně cenového odhadu nákladů. Vybraná a odsouhlasená varianta bude dopracována do fáze technického zadání.

- Doba plnění díla

- Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla:	do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy

Termín dokončení technického zadání (včetně průzkumných prací): do 30.9.2020

- Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla v zápisech z výrobních porad nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, zajištění dílčích činností v průběhu realizace díla, apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.

- Místo plnění předmětu zakázky: provedení průzkumných prací na místě stavby, zpracování výstupů v sídle zhotovitele. Technické zadání bude předáno v sídle generálního ředitelství Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno.

- Cena díla

  - Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

| Část díla | Cena bez DPH | DPH | Cena vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) Průzkumné práce – 1.etapa |  |  |  |
| - pasportizace průsaků vč. návrhu průzkumu |  |  |  |
| - vrty 10 ks ø 50 mm, o délce 1,2 m vč. zapravení |  |  |  |
| - závěrečná zpráva 1. etapy průzkumu |  |  |  |
| 2) Průzkumné práce – 2.etapa |  |  |  |
| - vrty 6 ks ø 100 mm, o délce 1,2 m vč. zapravení |  |  |  |
| - stanovení objemové hmotnosti a pevnosti (6 vzorků) |  |  |  |
| - kamerový průzkum |  |  |  |
| - závěrečná zpráva 2. etapy průzkumu |  |  |  |
| 3) Vypracování Technického zadání stavby – dokumentace pro ohlášení udržovacích prací a výběru zhotovitele |  |  |  |
| 4) Plán BOZP |  |  |  |
| CELKEM |  |  |  |

  - Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Úhrada za cenu díla bude provedena do výše 90% celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících 10% bude uhrazeno do 30 dnů od předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků; pokud objednatel převezme předmět díla s vadami nebo nedodělky, tak do 30 dnů od odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.

- Odstoupení od smlouvy

  - Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.

  - Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

- pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III. této smlouvy,

- prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla nebo jeho části dle čl. III. této smlouvy delší než 30 dnů,

- neprovádění TDS dle čl. VI. této smlouvy řádným způsobem, tedy zejména v rozporu s právními předpisy, technickým zadáním či správními rozhodnutími,

- neoprávněné přerušení nebo zastavení provádění činnosti dle čl. VI. této smlouvy,

- ostatní případy porušení povinností zhotovitele v souvislosti s výkonem činností dle čl. VI. ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku, jiné platné legislativy, technických norem, apod.

  - Pokud před splněním závazku provést dílo dojde k odstoupení od smlouvy, zpracuje nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených prací, který ocení s ohledem na stupeň rozpracovanosti díla. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.

- Výkon technického dozoru stavebníka

- Součástí plnění smlouvy je rovněž závazek zhotovitele obstarat záležitosti spojené s činností externího technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) při provádění stavby.

- Činností TDS se rozumí zejména:

- spolupráce se stálým technickým dozorem stavby objednatele, tedy zástupcem ve věcech technických dle této smlouvy,

- účast při předání staveniště vybranému zhotoviteli stavby a na vymezených kontrolních dnech dle fáze provádění stavby,

- provádění všech kontrolních činností při provádění stavebních a montážních prací, kontrola dodržování souladu prací s technickým zadáním, kvality, předepsaných zkoušek a podmínek v souhlasu s udržovacími pracemi,

- spolupráce se stálým technickým dozorem stavby objednatele při kontrole správnosti podkladů pro fakturaci dílčích prací a dodávek,

- kompletní technické poradenství v rámci provádění stavby,

- zajištění součinnosti při přebírání dílčích a dokončených prací a dodávek,

- součinnost při zajištění všech podkladů pro možnost užívání stavby,

- vypracování závěrečné zprávy a to ve lhůtě do 10 dnů od převzetí dokončených sanačních prací objednatelem.

- při výkonu činností TDS je zhotovitel povinen provádět i činnosti neuvedené výslovně v této smlouvě, pokud o nich zhotovitel jakožto odborník ví, nebo vědět má, že jsou nezbytné pro řádné provádění stavby, tj. pro provádění stavby v nejvyšší jakosti kvality v souladu s platnými právními předpisy, technickými normami a dalšími relevantními předpisy. O nutnosti provedení dalších nezbytných činností, které nejsou v této smlouvě uvedeny, zhotovitel neprodleně uvědomí zástupce objednatele ve věcech technických.

- Za dobu plnění se považuje doba od předání staveniště zhotoviteli stavby do akceptace závěrečné zprávy objednatelem. Termín zahájení výkonu TDS bude zhotoviteli oznámen nejpozději 10 dnů před termínem předání staveniště zhotoviteli stavby. Akceptaci je objednatel povinen učinit ve lhůtě do 7 dnů ode dne předložení Závěrečné zprávy. V případě, že ke zprávě bude mít připomínky, je tyto zhotovitel povinen posoudit a vypořádat se s nimi ve lhůtě do 10 dnů od sdělení připomínek objednatelem. Teprve poté bude Závěrečná zpráva akceptována.

- Zhotovitel je povinen činnosti uvedené v odst. 2 tohoto článku plnit osobně, poctivě a pečlivě podle svých schopností, za použití každého prostředku, jehož použití povaha činností vyžaduje, jakož i takového, který se shoduje s vůlí objednatele.

- Zhotovitel bude neprodleně informovat objednatele o všech podstatných skutečnostech zjištěných při plnění tohoto závazku.

- Zhotovitel se zavazuje uchovat předmět tohoto závazku v tajnosti. Stejně tak se zavazuje, že získané poznatky z činnosti objednatele zůstanou důvěrné. Jejich obsah může být sdělen třetí osobě pouze po výslovném zmocnění objednatelem.

- Zhotovitel se zdrží veškerého jednání, které by mohlo přímo nebo nepřímo ohrozit zájmy objednatele.

- V průběhu plnění závazku je zhotovitel povinen respektovat ustanovení zákona č. 183/2006, 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, v platném znění, zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění 
a dodržovat obecně závazné předpisy, závazné i doporučené českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.) a standardy. Při výkonu činnosti TDS se zhotovitel zavazuje dodržovat obecně závazné předpisy, ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady pro provádění stavby, zejména – souhlasem s ohlášenými udržovacími pracemi a podmínkami, za nichž byl tento souhlas vydán.

- V případě, že zhotovitel obdrží od objednatele takový pokyn pro výkon činností dle odst. 2 tohoto článku, který bude zřejmě nesprávný, je povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit. Pokyn lze splnit jen tehdy, pokud na něm objednatel trvá.

- Objednatel vystaví v případě potřeby zhotoviteli plnou moc pro plnění úkonů, které souvisejí s výkonem činností dle odst. 2 tohoto článku.

- Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli jako technickému dozoru stavby dokumentaci díla v elektronické formě v obvyklém formátu na datovém nosiči, kopii smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby, kopie dokladů nutných pro řádný výkon jeho činnosti.

- V rámci svých možností se objednatel zavazuje k poskytnutí pomoci při zajišťování podkladů, doplňujících údajů, upřesnění apod., jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění tohoto závazku.

- Za výkon TDS náleží zhotoviteli odměna celkem ve výši:

………………. Kč (bez DPH)

Odměna se sjednává následovně:

účast na jednáních a kontrolních dnech stavby a další objednatelem vyžádaná činnost (předpokládaná doba výkonu TDS je maximálně 5 kontrolních dnů (dále jen „KD“) při délce trvání jednoho KD 2 hod = 10 hod)

odměna (bez DPH) hod x Kč/ hod:		10 x …….. Kč/hod = …………Kč (bez DPH)

zpracování závěrečné zprávy TDS: 				     ……………Kč (bez DPH)

Odměna celkem:					                    ………….Kč (bez DPH)

Cena zahrnuje veškeré cestovní a obdobné náklady. Doba strávená cestou zhotovitele není součástí plnění dle této smlouvy a zhotovitel byl povinen tuto skutečnost zohlednit ve své jednotkové ceně. Úhrada bude provedena dle skutečně odpracované doby (času stráveném na kontrolních dnech, který bude zaznamenán ve stavebním deníku).

Konečná odměna bude stanovena dle skutečně provedeného rozsahu činnosti TDS, po odevzdání závěrečné zprávy, na základě odsouhlaseného předávacího protokolu dle odst. 14 tohoto článku.

- Hodinová sazba odměny uvedená v odst. 13. tohoto článku byla sjednána jako pevná a nepřekročitelná. Změna hodinové sazby odměny je možná pouze pokud po podpisu této smlouvy dojde ke změně sazeb DPH, a to o částku odpovídající zvýšení nebo snížení sazby DPH. K odměně bude připočtena příslušná sazba DPH platná v době uskutečnění zdanitelného plnění.

- Odměna za výkon TDS bude objednatelem uhrazena na základě jedné faktury, vystavené po předložení a akceptaci závěrečné zprávy. Objednatel ve faktuře vyčíslí zvlášť cenu bez DPH, zvlášť DPH a zvlášť celkovou fakturovanou částku včetně DPH. Přílohou faktury bude pracovní výkaz prokazující účast na jednání či přítomnost při provádění stavby.

- Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů (§ 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění) a ostatních předpisů.

- Splatnost faktury za výkon TDS je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

- Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení plnění předmětu závazku, a to v rozsahu stanoveném v odst. 2 tohoto článku, a to po dobu do 60 měsíců od data akceptace Závěrečné zprávy.

- V případě, že zhotovitel nebude plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy, je příkazce oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové odměny zhotovitele za každý den prodlení.

- Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku, tedy že nárok na náhradu škody není dotčen smluvními pokutami sjednanými v této smlouvě. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

- Smluvní pokutu je povinná strana povinna uhradit straně oprávněné do 30 dnů po doručení písemné výzvy k jejímu uhrazení.

- Závěrečná ustanovení

- Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku ve výši 500 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného díla.

- Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti v souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- Zhotovitel je podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

- Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tuto smlouvu uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky.

- Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Brně dne:	V ………………………… dne:

Za objednatele:	Za zhotovitele:

...................................................... 	......................................................

Povodí Moravy, s. p.	obchodní firma

MVDr. Václav Gargulák	jméno

generální ředitel	funkce

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Cenové a platební podmínky

- Cena díla zahrnuje zejména zisk a veškeré náklady k realizaci díla včetně nákladů souvisejících (např. daně, pojištění, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen do doby provedení díla) a dále náklady na veškeré práce, dodávky a služby související s plněním díla.

- Změna pevné smluvní ceny je možná pouze pokud po podpisu smlouvy o dílo dojde ke změně sazeb DPH, a to o částku odpovídající zvýšení nebo snížení sazby DPH.

- Cena díla bude objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání a převzetí celého díla či na základě faktur vystavených zhotovitelem po předání a převzetí jednotlivých částí díla. Přílohou faktury musí být kopie předávacího protokolu, potvrzeného technickým zástupcem objednatele.

- Cena za výkon inženýrské činnosti bude objednatelem uhrazena na základě dvou faktur. První faktura bude vystavena na částku odpovídající polovině sjednané odměny po podání úplné žádosti o vydání příslušného rozhodnutí či povolení. Druhá faktura bude vystavena ihned po nabytí právní moci příslušného rozhodnutí či povolení.

- Cena za zpracování projektové dokumentace bude uhrazena ve dvou splátkách, a to ve výši 70 % z ceny po předání dokumentace objednateli a 30 % z ceny po vydání pravomocného územního rozhodnutí či stavebního povolení. Toto ustanovení se neuplatní u projektové dokumentace pro provádění stavby.

- Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a ostatních předpisů.

- V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebude přiložena kopie předávacího protokolu podepsaného (tj. odsouhlaseného) objednatelem, resp. technickým zástupcem objednatele, má objednatel právo vrátit ji do data její splatnosti zhotoviteli k doplnění či opravě. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout znovu od počátku ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury objednateli.

- Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

- V případě prodlení objednatele s úhradou faktury nebo její části má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

Podmínky provádění díla

- Objednatel vytvoří podmínky pro provedení sjednaných prací tím, že se bude zúčastňovat všech v dostatečném předstihu svolaných jednání týkajících se plnění díla.

- Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou nesprávnost jím dodaných podkladů, pokynů, technického řešení či existenci překážky omezující plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla.

- Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla svolat pravidelné výrobní výbory (četnost dle potřeby projednání konkrétních návrhů). Vstupní výrobní výbor bude svolán nejpozději do 15 ti dnů od podpisu smlouvy o dílo, pokud nebude písemně dohodnut jiný termín. Výstupní výrobní výbor zhotovitel svolá k projednání konečné verze projektové dokumentace (před tiskem kompletní verze, která bude odeslána dle ustanovení písmena p) těchto všeobecných obchodních podmínek). Na úvodním výrobním výboru bude zhotovitelem předložen harmonogram projektové přípravy.

- Zhotovitel je povinen postupovat při zpracování díla v součinnosti s koordinátorem BOZP a zohledňovat jeho připomínky.

- Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu plnění díla provádět kontrolu provádění díla.

- Zhotovitel je povinen předložit objednateli v průběhu plnění díla (zpravidla na výrobním výboru) ke kontrole koncept situace stavby na podkladě katastrální mapy s vyznačením trasy stavby (včetně zákresu zařízení staveniště) a výpis informací o dotčených parcelách z katastru nemovitostí.

- Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele ke kontrole kompletní pracovní výtisk a elektronickou verzi projektové dokumentace nejméně 14 dnů před sjednaným termínem předání díla.

- Zhotovitel je povinen předložit objednateli k odsouhlasení a projednání všechny požadavky 
z vyjádření účastníků územního/stavebního řízení, které mají vliv na technické řešení díla, nebo vliv na zvýšení předpokládané ceny stavby.

Podmínky předání a převzetí díla

- Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo v okamžiku dokončení díla a jeho předání objednateli v jeho sídle.

- Objednatel převezme řádně dokončené dílo, případně jeho sjednanou část, na základě písemné výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně 7 dní před termínem předání 
a převzetí díla, případně jeho části. Objednatel není povinen převzít předmět díla s vadami či nedodělky. Případné vady nebo nedodělky, které brání převzetí díla nebo jeho části, objednatel oznámí zhotoviteli do sjednaného termínu předání a převzetí díla.

- O předání a převzetí díla nebo jeho části bude sepsán předávací protokol, který podepíší objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

- Jestliže objednatel odmítne předmět díla převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět díla převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že předmět díla přejímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.

Záruční podmínky

- Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v době jeho předání objednateli, a dále za vady zjištěné v záruční době.

- Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby 60 měsíců od data převzetí díla objednatelem, a to zejména za správnost, celistvost, úplnost, proveditelnost a efektivitu díla a jeho soulad s právními předpisy a technickými normami.

- Dílo má vady zejména v případě, že je provedeno v rozporu s právními předpisy a závaznými či doporučenými technickými normami účinnými v době podání žádosti o vydání územního rozhodnutí/stavebního povolení nebo v době předání díla objednateli. Dílo má dále vady, je-li zhotovitelem navržené technické řešení technicky či ekonomicky nevhodné či neproveditelné, nebo pokud na jeho základě nemůže být vydáno územní rozhodnutí/stavební povolení či realizována stavba.

- V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami a/nebo nedodělky do odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí díla.

- Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 15 dnů od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta.

- Objednatel může uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.

- Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady do doby odstranění této vady.

- V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

Sankční podmínky

- V případě, že zhotovitel nepředá provedené dílo nebo jeho dohodnutou část ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla nebo jeho příslušné části, s jejímž plněním je zhotovitel v prodlení, bez DPH za každý započatý den prodlení.

- V případě, že zhotovitel nedodrží termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla v zápisech z výrobních výborů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla nebo jeho části, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.

- V případě že bude na základě vad projektové dokumentace objednatel nucen provést dodatečné stavební práce, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty do výše 20 % z navýšení smluvní ceny díla - stavby bez DPH.

- V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a vadu.

- Pokud se zhotoviteli nepodaří ani při vynaložení veškeré snahy získat některý z podkladů pro vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení z důvodů, které nemohl ovlivnit (např. nesouhlas vlastníka pozemku, změny územního plánu, záporného stanoviska některého dotčeného orgánu, apod.), nebude toto považováno za důvod k uplatnění smluvní pokuty. Tyto skutečnosti je povinen prokázat zhotovitel.

- Nárok na náhradu škody není dotčen smluvními pokutami sjednanými dle těchto všeobecných obchodních podmínek.

- Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

Licenční podmínky

- Dílo je autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.

- Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem smlouvy o dílo v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku nevýhradní licenci, tedy oprávnění užít jakékoli plnění, k jehož provedení se zavázal podle smlouvy o dílo a které je nebo bude chráněno autorským právem, v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití uvedeným v ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění. Licence rovněž zahrnuje oprávnění takový výsledek činnosti zpracovat, měnit a upravovat, avšak vždy tak, aby nebyla snížena hodnota autorského díla.

- Zhotovitel se zavazuje, že žádná osoba nebude mít k dílu práva omezující objednatele. V případě, že se toto tvrzení ukáže nepravdivým, je zhotovitel povinen uhradit objednateli vzniklou škodu a zajistit na vlastní náklad nerušený výkon práv objednatele.

- Objednatel není povinen licenci využít.

- Zhotovitel uděluje objednateli souhlas oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě/osobám (podlicence). Zhotovitel uděluje objednateli souhlas postoupit licenci zcela nebo zčásti na třetí osobu/osoby. Objednatel není povinen tato oprávnění využít.

- Licenci zhotovitel poskytuje objednateli na dobu trvání svých majetkových práv k autorskému dílu, které je předmětem licence.

- Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla.

Ostatní smluvní podmínky

- Schválení projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady.

- Vlastnické právo přechází na objednatele okamžikem převzetí díla.

- Zhotovitel není oprávněn předmět díla poskytnout jiné osobě než objednateli.

- Případné požadované vícetisky nad sjednaný počet vyhotovení budou fakturovány podle obecně platných zvyklostí a v cenách na trhu obvyklých.

- Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.

- Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.

- Pokud jakákoli část závazku podle smlouvy o dílo je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle smlouvy o dílo a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by smlouva o dílo neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do smlouvy o dílo doplněno.

- Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění smlouvy o dílo.

- V případě, že není předmětem díla inženýrská činnost, se ustanovení všeobecných obchodních podmínek k inženýrské činnosti nepoužijí.