P O V O D Í L A B E, státní podnik

- ZÁMĚR NA SLUŽBU

Labe, Brná n.L. – Libotenice, prořezy stromů, generel - naléhavost 1, 2, 3 (ř. km 771,15 – 803,30)

| Zpracoval: | - Pavlína Waldhauserová - úsekový technik PS Ústí nad Labem dne: 15.3. 2020 |  |
| --- | --- | --- |
| Předložil: | - Ing. Pavla Hajdinová, - vedoucí PS Ústí nad Labem dne: 14.4. 2020 |  |
| Projednal: | - Ing. Petr Plessney, - PTN PTUR Roudnice nad Labem - Dokumentační komise PTUR - dne: 14.4. 2020 |  |
| Vyhlásil: | Ing. Jan Zajíc ředitel závodu Roudnice nad Labem dne: |  |

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky služby:

1.  Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky služby naplněny.

Povodí Labe, státní podnik, PTÚ Roudnice nad Labem, nechalo v roce 2017 zpracovat posudek týkající se břehových porostů řeky Labe v úseku Neratovice – Hřensko.

V rámci daného posudku „Pasportizace stromů a stromových skupin Labe, ř. km 726,60 – 847,43 generel břehových porostů“, který byl zpracován odbornou firmou SAFE TREES, s.r.o., Na Štěpnici 945,  665 01 Rosice u Brna, byly hodnoceny stromy z hlediska jejich fyziologického stáří, zdravotního stavu, vitality, stability a perspektivy. Na základě tohoto posudku bylo, pro realizaci této zakázky v roce 2020 pro PS Ústí nad Labem, určeno 326 ks stromů k prořezu, včetně 2 instalací dynamických vazeb, v úseku ř. km 771,15 – 803,30 na levém a pravém břehu řeky Labe. Detailní informace o předmětných stromech jsou dostupné:  https://www.stromypodkontrolou.cz/

- Realizací daného záměru budou splněny povinnosti správce vodního toku uložené ust. § 47 odst. 2 písm. b) vodního zákona tzn., udržovat břehové porosty tak, aby se nestaly překážkou plynulého odtoku vody při povodni (zajištění průtočného profilu) za současného splnění povinností vlastníka stromů, zejména z hlediska odpovědnosti za škodu způsobenou věcí, či konáním nebo nekonáním vlastníka stromů podle občanského zákoníku.

Tento záměr neřeší prořezy nepůvodních topolů kanadských, které budou znovu posouzeny 	odborem péče o vodní zdroje, s cílem posouzení efektivity navržených opatření (prořezů) spol. 	SAFE TREES, s.r.o. a z hlediska posouzení jejich pokácení.

Z hlediska odpovědnosti je péče o břehové porosty a jiné dřeviny rostoucí mimo les rozdělena do 	dvou rovin:

- Veřejnoprávní

- Povinnost správce vodního toku danou vodním zákonem v § 47 odst. 2 písm b), udržovat břehové porosty tak, aby se nestaly překážkou plynulého odtoku vody při povodni (zajištění průtočného profilu), a jde tedy o zásahy ve všech porostech podél koryt vodních toků ve správě PL - bez ohledu na vlastnictví porostu, tedy bez ohledu na to, zda se jedná o porost na pozemcích v majetku státu s právem hospodařit pro Povodí Labe, státní podnik. V takovém případě jde zejména o preventivní zásahy u havarijních stromů, přestože primárně by takový zásah měl provádět vlastník pozemku (stromu).

- Povinnost vlastníka dřeviny rostoucí mimo les danou v § 7 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny, pečovat o dřeviny, zejména je ošetřovat a udržovat, přičemž dřeviny jsou tímto zákonem chráněny před poškozováním a ničením.

- Soukromoprávní (Listina základních práv a svobod, Občanský zákoník)

- Povinnosti vyplývající z vlastnictví věci.

- Obecná prevenční povinnost počínat si při svém konání tak, aby nedocházelo k neodůvodněné újmě jiného.

- Ve vztahu k břehovým porostům se jedná o povinnosti vlastníka stromů, zejména z hlediska odpovědnosti za škodu způsobenou věcí, či konáním nebo nekonáním vlastníka stromů podle občanského zákoníku.

2.  Popis předmětu veřejné zakázky služby

Cílem záměru bude dle doporučené technologie pro další perspektivní prospívání stromů, péče ve formě: např. lokální redukce z důvodu stabilizace, lokální redukce směrem k překážce, řez bezpečnostní, řez sesazovací a další odborné řezy. Specifikace jednotlivých stromů určených k ošetření je přílohou tohoto záměru, včetně instalací dynamických vazeb.

Dané stromy jsou v terénu označeny černým čtvercovým štítkem v úrovni cca 2 m nad zemí. Označení štítku tvoří šestimístné číslo.

S ohledem na jejich velikost a stav je nezbytné, aby prořezy a úpravy byly provedeny specializovanou firmou.

3.  Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele

Povodí Labe, státní podnik, jako správce vodního toku řeky Labe, dle vodního zákona  č. 254/2001 	Sb., v platném znění má povinnost pečovat o koryto vodního toku a inundační území, udržovat 	břehové porosty na jím spravovaných pozemcích, aby se nestaly překážkou znemožňující plynulý 	odtok vody při povodni. Tato akce zajistí ošetření havarijního stavu břehových porostů 	v lokalitách 	podél labské cyklostezky, rybářských lokalitách a dojde ke zkvalitnění zeleně vlastního 	břehu, 	dojde k zabezpečení padajících suchých větví při silném větru a popř. vyvrácení stromů při 	podmáčení břehových pozemků vlivem zvýšených průtoků řeky Labe.  Zejména dojde k  naplnění 	zákonných povinností správce vodního toku a vlastníka porostů.

Pozemky a zároveň předmětné stromy jsou majetkem státu ČR, s nimiž má právo hospodařit Povodí Labe, státní podnik. Realizací daného záměru se zabrání škodám na zdraví (životu) a majetku nejen Povodí Labe, státní podnik, ale i veřejnosti, a to vzhledem ke skutečnosti, že daná místa jsou rybářsky a rekreačně velmi atraktivní.

4. Rizika nerealizace veřejné zakázky

- Nerealizací této zakázky nebudou plněny povinnosti správce vodního toku uložené ust. § 47 odst. 2 písm. b) vodního zákona tzn., udržovat břehové porosty tak, aby se nestaly překážkou plynulého odtoku vody při povodni (zajištění průtočného profilu) za současného splnění povinností vlastníka stromů, zejména z hlediska odpovědnosti za škodu způsobenou věcí, či konáním nebo nekonáním vlastníka stromů podle občanského zákoníku.

V případě  způsobené škody, z důvodu nekonání vlastníka stromů (resp. pozemků), budou náklady vyšší o náklady na likvidaci škod, popř. náhrad cizím subjektům, či osobám za způsobenou škodu. Hrozí i náhrada škody za újmu na zdraví, či usmrcení osob.

5. Popis variant naplnění potřeb a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky

S ohledem na zdravotní stav a velikost stromů je nutné, aby ošetření bylo provedeno odborným 	zásahem a odbornou specializovanou firmou. Z kapacitních, odborných a bezpečnostních důvodů 	není možné práce zajistit vlastními pracovníky státního podniku Povodí Labe.

6.  Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky

Termín zahájení: 	červenec 2020

Termín ukončení: 	říjen 2020

Podrobný popis předmětu služby

Místo určení:

3511300 provozní středisko Ústí nad Labem, závod Roudnice nad Labem

Vodní tok Labe (IDVT10100002 ), ř.km 771,15 – 803,30 levý a pravý břeh

Místo akce (katastrální území): Brná nad Labem, Sebuzín, Velké Žernoseky, Lovosice,

Mlékojedy, Litoměřice, Žalhostice, České Kopisty, Počaply u Terezína, Křešice, Nučnice,

Libotenice

Obec s rozšířenou působností: Ústí nad Labem, Litoměřice, Lovosice

Číslo DHM (název DHM):

9051009329 – zdrž Střekov, 9051009328 – zdrž Lovosice, 9051009327 – zdrž České Kopisty

Identifikátor ISYPO:

400338371 – zdrž Střekov, 400338385 - zdrž Lovosice, 400338371 – zdrž České Kopisty

Podrobný popis předmětu služby:

Prořezy větví v korunách stromů vč. instalací dynamických vazeb (dle generelu v naléhavosti

1, 2 a 3) v úseku ř. km 771,15 – 803,30 na levém a pravém břehu v k.ú. Brná n.L., Sebuzín, Velké

Žernoseky, Lovosice, Mlékojedy, Litoměřice, Žalhostice, České Kopisty, Počaply u

Terezína, Křešice, Nučnice a Libotenice. Jedná se o 326 ks stromů. Podrobná specifikace

jednotlivých stromů určených k ošetření včetně technologie je přílohou tohoto záměru.

Požadované parametry (specifikace služby) a jejich zdůvodnění:

- Zhotovitel této veřejné zakázky je povinen na svůj náklad a odpovědnost označit a zabezpečit místo provádění prací takovým způsobem, aby zabránil vniknutí nepovolaným osobám do prostoru provádění prací tak, aby nedošlo činností zhotovitele k ohrožení života, zdraví či majetku třetích osob (oplocení či označení pracoviště, poučené osoby, dodržení podmínek BOZP apod.).

- V případě, že dojde ke vzniku přestupkové odpovědnosti objednatele v souvislosti s neodborným zásahem, zavazuje se zhotovitel převzít plnou odpovědnost, případně uhradit objednateli veškeré vzniklé škody, tedy zejména uhradit objednateli případnou škodu ve výši udělené pokuty.

- Povolení pro případný vjezd na pozemky cizích vlastníků si zhotovitel zajistí sám. Vstup na koupaliště v Litoměřicích je nutno dohodnout se správcem koupaliště.

- V případě prořezů vzrostlých stromů v ochranném pásmu železniční dráhy, zejména pak v bezprostřední blízkosti železniční dráhy, přičemž v praxi je nutno považovat za bezprostřední blízkost vždy zejména tu vzdálenost, v níž může dojít k pádu větví při prořezu stromu na trať nebo do průjezdného profilu dráhy, je třeba bezpodmínečně respektovat související povinnosti prováděcích vyhlášek včetně případných pokynů provozovatele dráhy. Při provádění zásahu je nutno dodržovat bezpečnou minimální vzdálenost od elektrického zařízení (vyhláška č. 50/1978 Sb. nebo vyhláška č. 100/1995 Sb.).

- V případě, že dojde ke změně stavu stromu (např. k vyvrácení, nutnému pokácení či torzování do doby provedení služby), bude částka za neprovedení prořezu či vazby stromu odečtena a fakturovaná částka tak bude upravena (pokud již bude podepsána dodavatelská smlouva, bude řešeno dodatkem smlouvy).

Požadavky na předání, převzetí, atd.:

Zhotovitel této zakázky je povinen na svůj náklad a odpovědnost označit a zabezpečit místo 	provádění prací takovým způsobem, aby zabránil vniknutí nepovolaným osobám do prostoru 	provádění prací tak, aby 	nedošlo činností zhotovitele k ohrožení života, zdraví či majetku 	třetích osob (ohrazením pracovního 	prostoru, poučení osob, dodržení podmínek BOZP apod.)

Zhotovitel, po provedení akce v požadovaném rozsahu, uvede pozemky do původního stavu a  	pozemky předá protokolárně zpět objednavateli a to včetně fotodokumentace  jednotlivých lokalit 	před 	zahájením a po ukončení prací.

Zhotovitel zajistí ochranu povrchových  a podzemních vod před jejich znečištěním dalšími látkami 	(ropné deriváty, chemikálie, atd.). Všechny stroje a mechanismy musí být v řádném technickém 	stavu.

Objednatel provede protokolární předání dotčených pozemků nebo částí pozemků, včetně stromů určených k prořezu.

Po dobu realizace zakázky objednatel požaduje z důvodu bezpečnosti zajistit:

- dočasné omezení pohybu lidí na cyklostezkách, potahových cestách apod. (páskou, cedulí,

osobou) v obou směrech,

- případné dočasné omezení automobilového provozu na silnici v blízkosti,

- dát pozor na el. vedení, pokud se nachází v blízkosti,

- zajistit nepoškození cyklostezek a potahových stezek těžkou technikou,

- nesmí dojít k poškození zařízení Povodí Labe, státní podnik (břehové znaky, břehová kilometráž,

dlažba apod.).

- Realizace akce nebude mít negativní vliv na životní prostředí při dodržování následujících opatření:

- Zhotovitel zajistí ochranu povrchových a podzemních vod před jejich znečištěním dalšími látkami (ropné deriváty, chemikálie, tuky atd.).

- Všechny stroje a mechanismy musí být v řádném technickém stavu, prosté úkapů olejů a pohonných hmot. Investor upozorňuje, že v některých lokalitách nelze provádět prořezy z výškové plošiny.

- Zhotovitel je povinen během prací zajišťovat pořádek na pracovišti a neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň.

Zhotovitel, po provedení akce v požadovaném rozsahu, uvede pozemky do původního stavu a tyto předá protokolárně zpět objednateli.

Vyhodnocení efektivity a účelnosti požadované služby:

Účelnost prořezů stromů a instalace dynamických vazeb se projeví na bezpečnosti osob a majetku a zdraví stromů.

Navržený způsob likvidace dřevní hmoty:

- Využitelná dřevní hmota bude zhotovitelem odvezena na deponie – VD Střekov, VD Lovosice, VD České Kopisty, VD Roudnice n.L., překladiště KUBO a PS Ústí nad Labem. Odvoz a předání  dřevní hmoty na jednotlivé deponie bude dohodnut předem s vedoucí PS Ústí n. L. nebo úsekovým technikem.

Zhotovitel si může využitelnou dřevní hmotu odkoupit dle platného ceníku Povodí Labe, státní podnik.

Nevyužitelná dřevní hmota bude seštěpkována a ponechána na místě, spálena nebo odvezena na skládku (podle zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech a jeho prováděcích předpisů) a objednateli budou předány vážní lístky.

Evidence využitelné i nevyužitelné dřevní hmoty bude průběžně evidována dodavatelem a odsouhlasována objednavatelem.

Přílohy:

1.	Situace s vyznačením stromů

2. 	Informace o pozemcích

3.	Výkaz pro stanovení nabídkové ceny