Číslo smlouvy objednatele: ………………………		Číslo smlouvy zhotovitele: ………………………

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

- Smluvní strany

  - Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo:		Dřevařská 932/11, 602 00 Brno - Veveří

Zapsán:	v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,

vložce 13565

Zastoupen: 		MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem

IČ:			708 90 013

DIČ:		CZ70890013

Bankovní spojení: 	Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov

Číslo účtu: 		29639641/0100

Zástupce ve věcech souvisejících s plněním smlouvy:

Michal Máčalík, ekolog ZSM, macalik@pmo.cz, +420571425243.

  - Zhotovitel:

…………………………….

Sídlo:		……………………….

Zapsán:		……………………….

Jednající/Zastoupený: ……………………

IČ:			……………………….

DIČ:		……………………….

Bankovní spojení: 	……………………….

Číslo účtu: 		……………………….

Zástupce ve věcech technických:……………………………

- Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.

- Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ………………. podaná pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „1.b. přítok Okluky, obnova břehového porostu v Dolním Němčí“ (dále jen „nabídka na veřejnou zakázku“).

- Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „dílo“.

- Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro objednatele kompletní dílo nazvané „1.b. přítok Okluky, obnova břehového porostu v Dolním Němčí“.

- Dílem se rozumí provedení náhradní výsadby včetně dodání potřebného sadebního materiálu, realizace instalace individuální ochrany za účelem ochrany vysazených dřevin a keřů, následná péče o vysazené dřeviny, keře a ochranu v délce trvání 5 let. Specifikace a rozsah díla jsou stanoveny v projektové dokumentaci, průvodní technické zprávě či soupisu požadovaných prací - dále jen technická specifikace díla (zkráceně TSD), která byla součástí výzvy k podání nabídky.

- Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli TSD. Zhotovitel prohlašuje, že se s TSD vyčerpávajícím způsobem seznámil a zavazuje se ji plně dodržovat. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že TSD posoudil s odbornou péčí a že lze podle ní dílo provést v celém jeho rozsahu. Dále zhotovitel prohlašuje, že mu je známo místo plnění díla, s tímto se seznámil a bere stav místa a jednotkové množství plnění díla na vědomí

- Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla.

- Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí a za obstarání všeho, co je k provedení díla potřeba.

Součástí závazku zhotovitele provést dílo je dále zejména, nikoli však výlučně:

- zhotovitel si zajistí přístup k jednotlivým úsekům zakázky za účelem provádění a uvedení do původního stavu po dokončení zakázky,

- zřízení a odstranění pracoviště a zařízení pracoviště, náklady na vybudování, provoz, údržbu, vyklizení a úklid pracoviště, zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek vody a energií během provádění díla,

- uvedení všech dalších povrchů dotčených provádění díla do původního stavu,

- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na pracovišti a v okolí pracoviště,

- veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených stavbou,

- odvoz odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo zhotovitel

- Doba a místo plnění díla

- Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla: do 5 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy

Termín dokončení díla a jeho předání objednateli:	do 30. 11. 2025

Termíny dílčích plnění:

- Provedení obnovy vč. přípravy a dalších činností vyplívajících z Průvodní a technické zprávy, v termínu: 						do 15. 5. 2021.

- Následná péče v jednotlivých letech vždy v termínu: 	1. seč do 30. 7. dílčího roku a

2. seč do 30. 11. dílčího roku.

- Místa plnění díla jsou stanovena v Průvodní a technické zprávě, břehový porost bezejmenného toku tvořícího přítok Okluk v k.ú. Dolní Němčí.

- Cena díla

  - Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

Celková cena díla bez DPH:	……………..,-   Kč

Cenový rozpočet za provedení díla jednotlivých dílčích plnění:

- Obnovní výsadba		celková cena bez DPH“				………..,- Kč

DPH (21%)					………..,- Kč

Celková cena vč. DPH				………..,- Kč

Fakturačně uhraditelné ve 2021

- Následná péče		celková cena bez DPH  			 	………..,- Kč

DPH (21%)					………..,- Kč

Celková cena vč. DPH				………..,- Kč

Fakturačně uhraditelné dle dílčích podmínek

  - Objednatel spolu s cenou díla bez DPH uhradí zhotoviteli DPH dle platných právních předpisů, není-li předmětem této smlouvy plnění, na které se má použít režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

  - Cena díla zahrnuje zisk a náklady na veškeré práce, dodávky a služby, které se v této smlouvě zhotovitel zavázal realizovat, včetně nákladů souvisejících. Cena díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná; bude však snížena v případě, že jsou do položkového rozpočtu zahrnuty práce, dodávky či služby, které zhotovitel nebude realizovat vůbec, anebo je bude realizovat v menším množství.

  - Jakékoliv navýšení nejvýše přípustné ceny díla musí být předem sjednáno písemným dodatkem k této smlouvě. Bez tohoto dodatku není zhotovitel oprávněn fakturovat zvýšenou cenu, i kdyby se toto navýšení týkalo víceprací či změn díla, které nebylo možno dopředu předvídat a které jsou objektivně nutné pro dokončení díla a byly technickým dozorem stavebníka odsouhlaseny např. ve stavebním deníku.

  - Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele písemnou formou o jakékoli relevantní skutečnosti uvedené v ustanovení § 109 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jež by mohla mít vztah k nezaplacení daňového plnění dle výše uvedeného zákona. Objednatel si v případě takové informace o skutečnostech uvedených v ustanovení § 109 výše uvedeného zákona vyhrazuje právo uhradit za zhotovitele daň ze zdanitelného plnění dle této smlouvy přímo příslušnému správci daně.

- Platební podmínky

  - Cena za dílo bude objednatelem uhrazena na základě dílčích faktur, které budou dodavatelem vystaveny do 15 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění (tj. den převzetí dílčích částí díla) a doručeny objednateli ve dvou vyhotoveních. Cena bude splatná na účet dodavatele uvedený v této smlouvě. Fakturaci je možné uskutečnit nejvýše 2x v kalendářním roce dle tabulky v bodě 7, tohoto článku V., za předpokladu převzetí provedené dílčí činnosti uvedené v tabulce zadavatelem. Nabídnutá cena v poptávkovém řízení je konečná a na vícepráce se nebere zřetel.

  - Fakturace za následnou péči se vypočte dílčí hodnotou v běžném dílčím roce, ve výši max. 20% stanovené částky položky „Následná péče“.

  - Fakturovaná částka bude vždy zaokrouhlena na celá čísla dle matematických zásad.

  - Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů (zejména § 29 zákona o DPH) a ostatních předpisů.

  - Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení opravené faktury objednateli.

  - Splatnost faktur-(y) byla smluvními stranami dohodnuta do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

  - Podmínky pro možnost fakturace dle % částky k fakturaci: u částek 100% lze fakturovat 1x ročně, u položek 20% lze rozdělit fakturaci maximálně na 10% + 10% z celkové částky položky „Následná péče“.

| Druh činnosti | Rok realizace | Fakturace v roce | % částky k fakturaci |
| --- | --- | --- | --- |
| Obnovní výsadba | 2021 | 2021 | 100% |
| Následná péče | 2021 | 2021 | 20% po poslední seči, nebo 10% po každé seči |
| Následná péče | 2022 | 2022 | 20% po poslední seči, nebo 10% po každé seči |
| Následná péče | 2023 | 2023 | 20% po poslední seči, nebo 10% po každé seči |
| Následná péče | 2024 | 2024 | 20% po poslední seči, nebo 10% po každé seči |
| Následná péče | 2025 | 2025 | 20% po poslední seči, nebo 10% po každé seči |

  - Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

  - V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- Pracoviště, pracovní deník

  - Pracovištěm se rozumí objednatelem ohraničený prostor, který slouží pro provádění výsadby dle této smlouvy. Zařízením pracoviště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité věci, které po dobu provádění prací slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru pracoviště.

  - O předání a převzetí pracoviště bude pořízen zápis, který podepíší obě strany.

  - Pracovní připravenost pracoviště, zejména nápojné body pro možnost odběru elektrické energie, vody či dalších médií, odkanalizování pracoviště, souhlasy správců předmětných sítí, jakož 
i uzavření příslušných vztahů na odběr energií či médií vlastním jménem, se zavazuje zajistit zhotovitel.

  - Zařízení pracoviště se zavazuje vybudovat a zabezpečit vlastním nákladem zhotovitel, který nese rovněž i náklady na vybudování, provoz, údržbu, vyklizení a úklid pracoviště. Zhotovitel se zavazuje vlastním nákladem zajišťovat dopravu a skladování strojů, zařízení, konstrukcí, materiálů a výrobků potřebných k provedení předmětu této smlouvy a jejich přesun na pracoviště.

  - Ode dne převzetí pracoviště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na movitých i nemovitých věcech nacházejících se na pracovišti až do doby předání pracoviště zpět objednateli.

  - Zhotovitel je povinen postupovat při poskytování plnění dle této smlouvy s odbornou péčí.

  - Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí pracoviště do splnění této smlouvy pracovní deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, klimatických podmínkách (povětrnostní, srážkové), počtu osob provádějících práce a další obvyklé údaje.

  - Zápisy do pracovního deníku provádí osoba zabezpečující odborné vedení provádění prací týž den, kdy byly práce provedeny (nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu), nejpozději následující den, ve kterém se na pracovišti pracuje. Do pracovního deníku mohou provádět záznamy pouze osoby oprávněné. Veškeré listy pracovního deníku musejí být očíslovány nepřerušenou číselnou řadou.

  - Zápisy v pracovním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu této smlouvy.

  - Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, jakož i jím k tomu pověřeným osobám, po celou dobu provádění prací dle této smlouvy nepřetržitý přístup na pracoviště a umožnit jim nepřetržitou účinnou kontrolu provádění veškerých jednotlivých prací. Zjistí-li objednatel či jím pověřená osoba, že zhotovitel provádí práce vadně či jinak neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli nápravu spočívající v odstranění vad, provádění předmětu této smlouvy řádným způsobem či v řádném plnění jiných povinností, které zhotoviteli vyplývají z této smlouvy. Pokud zhotovitel neučiní nápravu v přiměřené lhůtě, kterou mu za tím účelem objednatel poskytne, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

  - Veškeré odborné práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění 
a kvalifikaci.

  - Zhotovitel je povinen na převzatém pracovišti udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen pracoviště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby nedošlo ke znečištění prostoru pracoviště ani povrchových či podzemních vod ropnými či chemickými látkami.

  - Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů a pozemků nejpozději pět pracovních dnů před zahájením o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz.

  - Zhotovitel vyklidí a předá pracoviště do 10 dnů od předání díla objednateli, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě, že zhotovitel bude po předání díla odstraňovat vady a nedodělky, je oprávněn ponechat na staveništi stroje, zařízení a materiál, které budou nezbytné k odstranění vad a nedodělků. Toto zařízení však musí být umístěno tak, aby nebránilo bezpečnému provozu (užívání) díla. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyklidit pracoviště do 10 dnů ode dne, kdy objednatel písemně potvrdí jejich odstranění v zápise o odstranění vad a nedodělků.

  - Zhotovitel dnem převzetí pracoviště přejímá veškerou zodpovědnost za škody na majetku, zdraví či životě svém, svých pracovníků, objednatele a všech třetích fyzických či právnických osob. Zhotovitel je v této souvislosti povinen učinit taková opatření, aby bylo zabráněno vstupu na pracoviště nepovolaným osobám.

- Dokončení a převzetí prací

      - K předání a převzetí řádně ukončených prací a pracoviště vyzve zhotovitel objednatele alespoň 
4 pracovní dny předem.

      - Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo v okamžiku dokončení díla a jeho předání objednateli.

      - O předání a převzetí ukončených prací a pracoviště bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany.

      - Zhotovitel je povinen při předání a převzetí celkových prací předat objednateli tyto doklady:

- originál pracovního deníku (zhotovitel si ponechá jeho kopii),

- další doklady vyplývající z této smlouvy, požadované právními předpisy či orgány veřejné správy.

      - Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu díla a je důvodem pro nepřevzetí prací.

      - Pokud objednatel po převzetí prací a pracoviště zjistí vady předmětu plnění, zhotovitel se zavazuje vady odstranit bez zbytečného odkladu po jejich oznámení objednatelem.

      - Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.

      - Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady díla, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností.

      - Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.

      - V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

- Následná péče, vady, záruka za jakost

  - Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 2 tohoto článku.

  - Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby 60 měsíců od data převzetí díla objednatelem. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami a/nebo nedodělky do odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí díla.

  - Uplatnění vad vzniklých v záruční době provede objednatel u zhotovitele písemně případně elektronicky po jejich zjištění, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 10 dnů od doručení reklamace (ve vegetačně vhodném období), pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. V případě, že objednatel označí reklamovanou vadu za havárii, je zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady do 24 hodin od jejího uplatnění, které bude provedeno telefonicky na číslo pracovníka zhotovitele …………. a následně potvrzeno písemnou formou.

  - Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.

  - Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.

  - V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

  - Zhotovitel odpovídá za veškeré vady díla, vyskytnuvší se po době uvedené v bodu 1. a 2. tohoto článku, či po uplynutí záruční doby, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností.

  - Zhotovitel se zavazuje k péči o rostliny po dobu 60 měsíců od jejich vysazení. Pokud nějaká rostlina uhyne nebo bude z jakéhokoli důvodu ve výsadbě scházet, bude v nejbližším vhodném období nahrazena.

- Smluvní pokuty

  - Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel nepředá dílo ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH každý započatý den prodlení.

  - Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel nedodrží jakýkoliv jiný termín uvedený v této smlouvě, termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla v pracovním deníku, nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.

  - Smluvní strany se dohodly, že pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.

  - Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO či hygienické předpisy při realizaci díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1,0 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ.

  - Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn požadovat v případě nedodržení informační povinnosti dle čl. IV. odst. 5. této smlouvy po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 50% z výše potenciálně neodvedené daně příslušnému správci daně (tj. z částky, jakou objednatel ručí za potenciálně nezaplacenou daň dle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon o dani z přidané hodnoty).

  - Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení smlouvy zhotovitelem, na základě kterého objednatel odstoupí dle čl. IX. smlouvy od smlouvy, je objednatel oprávněn dále požadovat zaplacení smluvní pokuty odpovídající rozdílu mezi cenou dle této smlouvy o dílo a cenou dle smlouvy o dílo, kterou uzavře po odstoupení od smlouvy objednatel s novým zhotovitelem.

  - Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku, tedy že nárok na náhradu škody není dotčen smluvní pokutami sjednanými v této smlouvě. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

  - Smluvní pokuty, jakož i úroky z prodlení jsou splatné do 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

- Odstoupení od smlouvy

  - Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.

  - Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

- pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III této smlouvy,

- prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání díla dle čl. III této smlouvy delší než 15 dnů,

- provádění prací v rozporu s definovaným zadáním.

  - Pokud objednatel před splněním závazku zhotovitele provést dílo odstoupí od smlouvy, zpracuje nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených stavebních prací, který ocenění prostřednictvím jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Provedené práce, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny cenami „ÚRS“ platnými v době provádění díla. Provedené práce budou převzaty od zhotovitele na základě písemného protokolu. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.

  - V případě, kdy objednatel odstoupil od smlouvy, a dílo bylo provedeno v takovém rozsahu, který nemá pro objednatele význam, nebude finanční vyrovnání provedeno.

  - Ode dne podpisu protokolu dle bodu 3. tohoto článku začne běžet záruční lhůta u provedených částí díla. Zhotoviteli zůstává zachována odpovědnost za vady dle této smlouvy u provedených částí díla a rovněž tak odpovědnost za škody způsobené vadným plněním.

  - Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na díle, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob. Dojde-li k odstoupení od smlouvy zhotovitelem z důvodů na straně objednatele, provede zhotovitel tato opatření na náklady objednatele.

- Závěrečná ustanovení

- Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.

- Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.

- Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku odpovídající dvojnásobku ceny díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného díla.

- V případě, že jsou dle této smlouvy předávány dokumenty jak v elektronické, tak v písemné podobě, odpovídá zhotovitel za jejich totožnost a vzájemný soulad. V případě rozporu platí, že rozhodující je verze písemná.

- Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající či vzniklé z této smlouvy, na třetí osobu.

- Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.

- Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.

- Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy.

- Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je konečný příjemce dotace státního rozpočtu na financování díla.

- Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

- Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá smlouva uveřejnění ve smyslu tohoto zákona, jsou smluvní strany srozuměny s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

- Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a jednu zhotovitel.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Průvodní a technická zpráva k akci

V Brně dne:	V ………………………… dne:

Za objednatele:		Za zhotovitele:

...................................................... 	......................................................

Povodí Moravy, s.p.	obchodní firma

MVDr. Václav Gargulák	jméno

generální ředitel	funkce