# PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

uzavřená v souladu s § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy příkazce:	[BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM]

Číslo smlouvy příkazníka:	[BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM]

SMLUVNÍ STRANY

příkazce:	Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo:	Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán:	RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:	Ing. Jiří Pechar, ředitel sekce technické

oprávněn jednat o věcech technických:	Ing. Jiří Pechar, ředitel sekce technické

Ing. Jan Šimůnek, vedoucí oddělení realizace investic

Ing. Ondřej Hrazdira, specialista oddělení realizace investic

IČO:	70889953

DIČ:	CZ70889953

bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:	1487015064/2700

zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: 221 401 111		e-mail: ondrej.hrazdira@pvl.cz

(dále jen „příkazce“)

a

příkazník:	……………………………………….……

sídlo:	……………………………………

oprávněn k podpisu smlouvy:	……………………………………

oprávněn jednat o věcech smluvních:	……………………………………

oprávněni jednat o věcech technických:	……………………………………

IČO:	……………………

DIČ: 	……………………

bankovní spojení:	……………………

číslo účtu:	……………………

zápis v obchodním rejstříku:	……………………

tel.: …………		e-mail: ……………………

(dále jen „příkazník“)

I. Účel a předmět smlouvy

  - Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „VD Orlík – zabezpečení před účinky velkých vod: výkon technicko-bezpečnostního dohledu v průběhu stavby“ (dále jen „Veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka příkazníka vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

  - Příkazník se zavazuje, že bude za dále uvedených podmínek pro příkazce vykonávat technicko-bezpečnostní dohled v průběhu stavby „VD Orlík – zabezpečení před účinky velkých vod: výkon technicko-bezpečnostního dohledu v průběhu stavby“ (dále jen „stavba“) dle pokynů příkazce. Příkazce se zavazuje příkazníkovi zaplatit za řádné a včasné plnění příkazu a za podmínek této smlouvy dále sjednanou cenu. Stavbou se v této smlouvě rozumí stavba s názvem „VD Orlík – zabezpečení před účinky velkých vod“, jejíž smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení samostatné veřejné zakázky.

  - V rámci výkonu TBD v průběhu stavby budou vykonány činnosti specifikované Soupisem činností, prací a dodávek. Jedná se zejména o tyto práce:

- Případná aktualizace „Projektu kontrolního měření při realizaci stavby“.

- Případná aktualizace „Dodatku č. 1 k Programu TBD č. 4 pro VD Orlík“.

- Instalace veškerých měřících bodů a zařízení TBD dle Projektu kontrolního měření při realizaci stavby.

- Provedení základních měření na nově osazených zařízeních TBD.

- Provádění kontrolních měření během stavby, jejich vyhodnocení a operativní informování příkazce o výsledcích dle Dodatku č. 1 k Programu TBD č. 4 pro VD Orlík.

- Dokumentační činnost – pasportizace trhlin a dokumentace poškození betonových konstrukcí.

- Účast na komplexních zkouškách technologických zařízení stavby.

- Vypracování dílčích zpráv a souhrnné zprávy o TBD pro období změny vodního díla po jeho dokončení podle § 5 vyhl. č. 471/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 255/2010 Sb.

- Účast na kontrolních dnech stavby organizovaných příkazcem.

- Účast na jednání Rady monitoringu.

- Další činnosti vyplývající z Dodatku č. 1 k Programu TBD č. 4 pro VD Orlík a Projektu kontrolního měření při realizaci stavby.

#### II. Doba plnění

            - Příkazník je povinen vykonávat technicko-bezpečnostní dohled v průběhu stavby za podmínek sjednaných v této smlouvě ode dne nabytí účinnosti této smlouvy až do dne vydání kolaudačního souhlasu nebo nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí ke stavbě, nebo dne odstranění všech případných vad zjištěných při předání a převzetí stavby, podle toho, který z uvedených okamžiků nastane později.

            - Příkazník je povinen se aktivně účastnit každého kontrolního dnu stavby a jednání Rady monitoringu nebo vykonat další činnosti vždy v termínu určeném ve výzvě příkazce. Tento termín nemůže být kratší než 7 kalendářních dnů od doručení výzvy příkazce příkazníkovi, nedohodnou-li se osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech technických jinak, přičemž taková dohoda nemusí být učiněna písemně.

            - Výzva příkazce podle předchozího odstavce musí být učiněna písemně, a to datovou schránkou nebo poštou, nedohodnou-li se osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech technických jinak, přičemž taková dohoda nemusí být učiněna písemně. Pro účely tohoto odstavce se za písemnou považuje i výzva učiněná prostřednictvím e-mailu.

#### III. Cena

- Cena za plnění předmětu této smlouvy příkazníkem se sjednává dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, takto: ………… Kč bez DPH.

Cena je sjednána dle cenové nabídky příkazníka na základě ocenění Soupisu činností, prací a dodávek.

Rozšířený rozsah činností spojených s výkonem TBD bude vykonáván v souladu s touto příkazní smlouvou a zároveň ve spolupráci s třetí osobou, se kterou má příkazce uzavřenou příkazní smlouvu (č. smlouvy příkazce: PVL-2460/2020/SML, č. smlouvy příkazníka: A2320/20) pro výkon technickobezpečnostního dohledu nad vybranými vodními díly I. kategorie.

Cena bude fakturována dle skutečného rozsahu prací, odsouhlasených příkazcem.

- Cena bude fakturována dílčí fakturací vždy k poslednímu kalendářnímu dni kalendářního čtvrtletí dle skutečného rozsahu prací odsouhlaseného příkazcem. Konečná faktura bude vystavena s nejzazším datem zdanitelného plnění odpovídající maximálně 14 dnům od předání a převzetí dokončené stavby podle článku II. této smlouvy. K ceně prací bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající zákonné úpravě v době zdanitelného plnění.

- Lhůta splatnosti faktury je do 21 kalendářních dní ode dne doručení faktury příkazci. Faktura bude obsahovat náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v dalších účinných právních předpisech. Nedílnou součástí faktury bude Soupis činností, prací a dodávek, datum uvedené v tomto soupisu musí odpovídat datu zdanitelného plnění, které bude uvedeno na faktuře.

- Příkazce je oprávněn fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud faktura nebude obsahovat výše uvedené zákonné náležitosti a sjednaný Soupis činností, prací a dodávek. V tomto případě příkazník vystaví novou fakturu s novým termínem splatnosti.

- Faktura bude hrazena na účet příkazníka, který je správcem daně zveřejněn v Registru plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu bude příkazník v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude příkazce postupovat v souladu se zákonem o DPH v platném znění.

IV. Součinnost a další povinnosti příkazce

- Výchozím podkladem pro plnění sjednaných prací jsou Návrh základního rozsahu TBD při stavební akci VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod (VODNÍ DÍLA – TBD a.s., 05/2016), Projekt kontrolních měření Stavební akce: „VD Orlík – zabezpečení VD před účinky velkých vod“ (VODNÍ DÍLA - TBD, a.s., 02/2019) a Dodatek č. 1 k Programu TBD č. 4 pro VD Orlík (VODNÍ DÍLA - TBD a.s., 05/2017), které má příkazník k dispozici po nabytí účinnosti této smlouvy. Příkazce vytvoří podmínky pro provádění technicko-bezpečnostního dohledu tím, že bude bezodkladně informovat příkazníka o všech důležitých skutečnostech, které s výše uvedenou stavbou souvisejí.

- Příkazce se zavazuje, že bude příkazníkovi předávat po dobu plnění této smlouvy veškeré podklady a informace vztahující se k předmětu smlouvy, které příkazce získá v průběhu plnění podle této smlouvy a které příkazník potřebuje pro vykonávání technicko-bezpečnostního dohledu.

- Příkazník je povinen zajistit, aby se osoby, které uvedl v seznamu osob pro účely prokázání splnění technické kvalifikace v zadávacím řízení Veřejné zakázky, podílely jako členové projektového týmu na provádění díla v rozsahu své funkce. Změna takové osoby za jinou osobu je možná postupem podle čl. VIII. odst. 8., a to pouze za předpokladu, že nová osoba v plném rozsahu splňuje příslušné podmínky kvalifikace stanovené v zadávacích podmínkách. Příkazník je povinen uvedené skutečnosti prokázat předložením dokladů v rozsahu dle příslušných ustanovení zadávacích podmínek.

- Seznam osob, které se v souladu s předchozím odstavcem podílejí na provádění díla:

| - Odpovědná osoba | - [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] |  |
| --- | --- | --- |
| - Zástupce odpovědné osoby | - [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] |  |

- Příkazník podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení k sociálně odpovědnému plnění veřejné zakázky, které je součástí nabídky příkazníka podané v rámci veřejné zakázky. Příkazce je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení příkazníkovi. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se příkazník k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy příkazce.

- Příkazník je povinen provádět dílo tak, aby minimalizoval vznik odpadů. Dále je příkazník povinen při výkonu administrativních činností souvisejících s prováděním díla používat, je-li to objektivně možné, recyklované nebo recyklovatelné materiály, výrobky a obaly. Za účelem naplnění povinnosti dle předchozí věty je příkazník povinen při tisku dokumentů (s výjimkou dokumentů, u niž byl příkazcem dán příkazníkovi odlišný pokyn) používat papíry s certifikací FSC®, EU Ecolabel nebo Nordic Ecolabel a tonery, inkoustové cartridge anebo optické válce

    - vyrobené přímo výrobcem konkrétního zařízení, jež splňují požadavky na recyklovatelnost a šetrnost k životnímu prostředí, nebo

    - s certifikací Schadstoffgeprüft, BLUE ANGEL nebo Nordic Ecolabel.

  - Příkazce je oprávněn kontrolovat plnění povinností dle poslední věty předchozího odstavce příkazníkem. Za tím účelem je oprávněn příkazníka vyzvat k doložení, že jím používané papíry a tonery, inkoustové cartridge nebo optické válce disponují požadovanou certifikací.

- V. Vyhrazené změny závazku

  - Přesáhne-li doba plnění této smlouvy nebo jednotlivé etapy vyplývající ze Soupisu činností, prací a dodávek předpoklad příkazce vyplývající ze zadávací dokumentace Veřejné zakázky a z uvedeného soupisu, může být na základě rozhodnutí příkazce provedena změna předmětného Soupisu činností, prací a dodávek, a to o činnosti, práce a dodávky nezbytné k výkonu TBD v rámci delší doby plnění této smlouvy nebo jednotlivých etap. Oznámení o rozhodnutí podle předchozí věty bude příkazníkovi písemně oznámeno v dostatečném předstihu před uplynutím původní předpokládané doby plnění této smlouvy nebo jednotlivých etap, a to tak, aby mohl být uzavřen dodatek v souladu s čl. VIII. odst. 8. této smlouvy.

  - V případě oceňování změn Soupisu činností, prací a dodávek podle předchozího odstavce budou tyto činnosti, práce a dodávky oceněny dohodou smluvních stran na základě příkazníkem navrženého a příkazcem odsouhlaseného návrhu ocenění v následujícím pořadí priority podle

    - ceny činností shodných s činnostmi uvedenými v Soupisu činností, prací a dodávek,

    - ceny činností obdobných s činnostmi uvedenými v Soupisu činností, prací a dodávek nebo

    - ceny odpovídající v místě a čase obvyklé výši přímých nákladů, nepřímých nákladů a přiměřeného zisku stanovené příkazníkem.

  - Vyhrazenou změnou podle tohoto článku smlouvy nesmí dojít k podstatné změně závazku z této smlouvy. Tato změna se považuje za vyhrazenou změnu závazku podle § 100 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek.

- VI. Sankce

- V případě, že se příkazník aktivně neúčastní v termínu určeném ve výzvě příkazce učiněné za podmínek sjednaných v této smlouvě kontrolního dne stavby nebo jednání Rady monitoringu, je příkazce oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč za každý případ.

- V případě, že příkazník nevykoná příkazcem požadovanou další činnost v termínu určeném ve výzvě příkazce učiněné za podmínek sjednaných v této smlouvě, je příkazce oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč za každý započatý den prodlení.

- Smluvní pokutu je příkazník povinen zaplatit do 21 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy příkazce k zaplacení smluvní pokuty příkazníkovi.

- Uplatnění nároku na zaplacení jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžně uplatnění nároku na zaplacení jiné smluvní pokuty. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo příkazce na náhradu škody způsobené porušením povinností příkazníka, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši vedle smluvní pokuty vedle zaplacené smluvní pokuty.

- V případě prodlení příkazce se zaplacením příkazníkem oprávněně vystavené a příkazci doručené faktury má příkazník právo účtovat příkazci úrok z prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení. Úrok z prodlení je příkazce povinen zaplatit do 21 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy příkazníka k zaplacení úroku z prodlení příkazci.

- VII. Odstoupení od smlouvy, výpověď

- Příkazce a příkazník jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Za podstatné porušení této smlouvy příkazníkem se považuje zejména to, že příkazník postupuje v rozporu s touto smlouvou, přičemž takový postup nenapravil ani v přiměřené době následující po výzvě příkazce.

- Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé smluvní strany podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

- Příkazce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby v případě, že bude smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby, ukončena předtím, než by mohl být ukončen výkon autorského dozoru stavby v souladu s čl. II. odst. 1. této smlouvy.

VIII. Závěrečná ustanovení

            - Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí platným českým právem, zejména Občanským zákoníkem.

            - Splnění smlouvy ze strany příkazníka se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913 odst. 2 OZ. V takovém případě příkazník a příkazce dohodnou opatření, aby dosáhli splnění účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy.

            - Smluvní strany, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 OZ, musí o tom uvědomit druhou smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti.

            - Příkazník nesmí bez předchozího písemného souhlasu příkazce postoupit tuto smlouvu nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy.

            - Příkazník opravňuje příkazce uveřejnit obsah smlouvy nebo její části podle zákona o zadávání veřejných zakázek, a rovněž podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

            - Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), zajistí příkazce.

            - Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů a změnách a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této smlouvy, a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala.

            - Případné změny nebo doplnění této smlouvy mohou být realizovány po dohodě smluvních stran, a to pouze formou číslovaných písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami s ohledem na § 564 OZ. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv (kromě doručování do datových schránek) a odpověď příkazníka dle smlouvy podle § 1740 odst. 3 OZ, s dodatkem nebo odchylkou není přijetím návrhu na uzavření dodatku této smlouvy, a to ani, když podstatně nemění podmínky návrhu.

            - Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce.

            - Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní a úplné ujednání mezi smluvními stranami.

            - V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. Smluvní strany se v takovém případě zavazují bez zbytečného odkladu zahájit jednání, jehož cílem bude nahrazení takového neplatného ustanovení ustanovením platným, které bude nejblíže účelu a smyslu neplatného ustanovení.

            - Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv.

            - Neoddělitelnou součástí této smlouvy jako její příloha je Oceněný soupis činností, prací a dodávek.

            - Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

příkazce:					příkazník:

……………………………		………………………………….…………

Ing. Jiří Pechar			jméno a příjmení osoby oprávněné podepsat smlouvu

ředitel sekce technické		funkce

Povodí Vltavy, státní podnik		název nebo razítko firmy