# Smlouva o dílo

(dále jen smlouva)

uzavřená dle § 2586 s následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele:

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo stavby objednatele:		229200007

- Smluvní strany

  - Objednatel:

Název:	Povodí Labe, státní podnik

Adresa sídla:	Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí

500 03 Hradec Králové

Statutární orgán:	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické:	Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností

Ing. Petr Vávra, vedoucí oddělení projekce

Ing. Stanislav Winkler, projektant

IČ:				70890005

DIČ:				CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)

  - Zhotovitel:

Název:

Adresa sídla:

Statutární orgán:		(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)

Osoba oprávněná k podpisu:

Zástupce pro věci technické:

IČ:

DIČ:

Zápis v obchodním rejstříku:

Bankovní spojení:

(dále jen zhotovitel)

- Předmět díla

  - Název akce: VD Vrchlice, purifikační prostor u Malešovské pily – inženýrsko-geologický průzkum

2.2	Zhotovitel se zavazuje k provedení inženýrsko-geologického průzkumu (dále jen IG průzkum) pro potřeby vypracování studie proveditelnosti dle níže uvedeného rozsahu:

Provedení vrtných a vystrojovacích prací, penetračních sond a zpracování laboratorní analýzy vzorků zemin a hornin. Následné vyhodnocení a vypracování závěrečné zprávy. Veškeré specifikace jsou uvedeny v podkladu: „Vymezení předmětu plnění VZ“, který zpracovalo Povodí Labe, státní podnik, Ing. Stanislav Winkler v únoru 2021.

  - Závěrečná zpráva shrnující výsledky činností bude vypracována ve třech vyhotoveních v grafické podobě a jednou v digitální editovatelné podobě ve formátech: *.dwg, *.docx, *.xlsx a needitovatelném formátu *.pdf. Zpráva bude mít textovou část a přílohy. V textové části bude zhodnocení všech terénních prací a laboratorních zkoušek. V přílohové části bude dokumentace všech prací a zkoušek.

  - Geologické práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 62/1985 Sb. o geologických pracích v platném znění a souvisejících předpisů v platném znění (vyhláška MŽP č. 206/2001 Sb., o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce a vyhláška č. 282/2001 Sb., o evidenci geologických prací).

  - Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:

- Vymezení předmětu plnění VZ, který zpracovalo Povodí Labe, státní podnik, Ing. Stanislav Winkler v únoru 2021

- C.1 Situace širších vztahů

- C.2 Situace s vyznačením vrtů

- Záměr na službu: VD Vrchlice, purifikační prostor u Malešovské pily

  - Součást obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 1. 2. 2021.

- Doba plnění díla

  - Předpoklad zahájení prací: květen 2021

Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.

  - Objednatel vydá pokyn (na základě vhodné hydrologické situace a stavu hladiny v nádrži) k provedení IG průzkumu, zhotovitel bude povinen nastoupit do deseti kalendářních dnů od obdržení výzvy.

  - Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění do 90 dnů od výzvy objednatele k provedení inženýrsko-geologického průzkumu.

- Cena díla

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ……………. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí ……………………………,- Kč,

slovy: …………………………………………………..…….….. korun českých bez DPH.

- Zvláštní ustanovení

  - Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) – body 1. - 15.,

- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. B) Vypracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo vydání stavebního povolení (DSP) – body 1. - 22.,

- Čl.  1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. C) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) – body 1. – 15.,

- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. D) Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení stavby – body 1. – 22.,

- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. E) Povinnosti při výkonu autorského dozoru – body 1. – 5.,

- Čl. 3. Platební a fakturační podmínky – odst. 3.,

- Čl. 7. Záruka za jakost díla – odst. 1. - 4.,

- Čl. 9. Odstoupení od smlouvy – odst. 3., 4.

- Čl. 12. Závěrečná ustanovení – odst. 6.

- Závěrečná ustanovení

  - Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

  - Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.

  - Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Přílohy:	Vymezení předmětu plnění VZ

Za objednatele:						Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno	 elektronicky podepsáno

Ing. Petr Martínek						 jméno oprávněné osoby

investiční ředitel							funkce