Záznam ze  ze vstupního jednání ohledně   projektu akce   :

Bystřice (Teplice-Šanov) -opevnění koryta VT,KP-havárie

konaného v úterý 24.listopadu 2020 v 9 00  hodin

na místě stavby – Teplice, u Hadích  lázní

Přítomni : dle prezenční listiny

Předmětem PD je rekonstrukce krytého profilu (KP) vodního toku Bystřice v Humpoltových sadech v délce 54m a na rozpětí 4-7m.Stávající KP je zakrytý cihelnou klenbou , které se na části již začala provalovat. KP je na části již provizorně podepřen.Jedná se o akutní havarijní stav.

Proto je potřeba urychleně provést nové zakrytí .Nové zakrytí  železobetonovou deskou jako v navazující části KP, kde byla provedena rekonstrukce cihelné klenby v r.2007.

V místě stavby je parková plocha a vzrostlé stromy, které je nutno odstranit.

Dotčené povrchy budou obnoveny do původního stavu .

Bylo provedeno geodetické zaměření vnitřních obrysů profilu firmou Geodeta TC spol.s.r.o. Teplice. Při jednání byla poloha vnitřního obrysu  profilu orientačně vytýčena kolíky.

Nad vlastní konstrukcí krytého profilu a nezbytném minimálním výkopu se nachází  7 vzrostlých stromů , které je nutné odstranit.

Stromy jsou ve vlastnictví Města Teplice.

Stromy odstraní na vlastní náklady Město Teplice cca do konce března 2021.

Pařezy a kořeny budou odstraněny rámci zemních prací stavby .

K odstranění stromů je nutné stanovisko památkové péče Teplice.

Investor s projektantem poskytnou k žádosti podklady vlastníkovi stromů .

zapsal Ing.Skoček