Bystřice (Teplice-Šanov)	-opevnění koryta VT-KP-havárie

Doklady přehled

živnostenský list

autorizace 2x

plán kontrolních prohlídek stavby

Záznam ze vstupního jednání na místě stavby 24.11.2020 vč.prezenční listiny

Záznam z jednání na místě stavby 16.12.2021

Záznam z jednání 14.1.2021 vč.prezenční listiny

pí Jedličková Olga z 4.12.2020

souhlas (text+situace)

ŽP Teplice –odpady-zn.MgMT-OŽP129766/2020/ZS 583/Lej z 18.12.2020

souhlas

po ukončení stavby doložit váženky ze skládky

Povodí Ohře s.p. –zn.POH/55709/2020-2/201100 z 11.12.2020

uvedený záměr je možný

nesmí dojít ke znečištění vod

umístit min dvě sorpční přehrážky

zpracovat havarijní plán

minimalizovat odplavený materiál

Lázně Teplice v Čechách zn.6944/20  z 9.12.    (text+situace POV)

souhlas a podmínky

nesmí být ovlivněna výusť z podzemí přečerpávací stanice v ř.km 5,2

MM Teplice, odbor ŽP –VKP č.j.MGMT/129769/2020 z 21.1.2021

souhlas

neznečistit vodu

neuchovávat materiál na místě , vše na skládku

MM Teplice, odbor ŽP –souhrnné stanovisko  zn.MgMT OŽP  127933/2020/V-1259/Kol z 8.1.2021

odpady-viz samostatné stanovisko

vodní hospodářství –

přírodní zdroje-ČIL samostatné  stanovisko

VKP-samostatné stanovisko

minimalizovat prašnost

čistit komunikaci /zásadně za mokra)

před zahájením předložit  havarijní plán

MZ ČR ČIL závazné stanovisko čj.MZDR 60137/2020-2/ČIL-Pr z 5.1.2021

souhlas

MM Teplice,odbor úz.plán.a stav.řádu-památková péče

č.j. MgMT/014603/2021 z 5.2.2021

závazné stanovisko, stavba přípustná za podmínky:

1)oprava dna za účasti zástupců památkářů Ústí n/L  a Teplic,referenční vzorek

2)ohlásit stavbu archeologickému ústavu

Policie - KŘP Ústeckého kraje č.j.KRPU-23715-1/ČJ-2021-040906 Z 10.2.2021

doporučuje návrh dopravního značení

toto nenahrazuje stanovení přechodné úpravy provotz silničním správním úřadem

Archeologický ústav –identifikátor X-C-202190492 z 11.2.2021

oznámení o stavebních pracech

Město Teplice –zábor zařízení staveniště čj.MgMt-OŽP/134277/21/Pi/Z-01

zábor pro zařízení staveniště

průběžně udržovat čistotu a pořádek

obnovený povrch zpět městu- protokolární předání-protokol č.1

založení trávníku do 31.10, včetně první seče do 30. 4-protokol.č.2

sypký materiál při skladování musí být zaplachtován

ev. konečné úpravy může provést za úplatu firma Marius Pedersen Teplice

Město Teplice –zvláštní užívání ploch veřejné zeleně  čj.MgMt-OŽP/134276/21/Pi/VP-01

zábor pro stavbu

zásyp bez kamenů větších 10 cm

průběžně udržovat čistotu a pořádek

orniční vrstvu uhrabat

výkop v blízkosti dřevin do 5m  ručně

obnovený povrch zpět městu- protokolární předání-protokol č.1

založení trávníku do 31.10, včetně první seče do 30. 4-protokol.č.2

po dobu 6 měsíců průběžně a bez prodlení zabezpečovat pěstební péči (zálivky, pletí,..) a sedání plochy

po 6 měsících protokolárně plochu předat –protokol č.3

ev. konečné úpravy může provést za úplatu firma Marius Pedersen Teplice

ČEZ Distrubuce –souhlas zn.1113708872 z 24.2.2021

souhlas za dodržení podmínek provádění