Příloha č. 2 ke smlouvě o dílo

Minimální požadavky na projekt nasazení

Minimální požadavky na projekt nasazení v rámci předmětu díla dle čl. 3.2 smlouvy:

- Popis cílového stavu po nasazení Antivirového řešení
Zhotovitel popíše ideový návrh cílového stavu, tzn. po realizaci projektu. Schematicky zakreslí a popíše jednotlivé funkcionality dodávaného řešení.

- Návrh bezpečnostních pravidel 
Zhotovitel popíše, které funkcionality budou nasazeny. Součástí projektu bude také rozsah tohoto nasazení. Detailní návrh a popis postupu nasazení bezpečnostních pravidel/funkcionalit bude převzat z nahrazovaného a nyní provozovaného řešení objednatele.

- Autentifikace
Zhotovitel podrobně popíše a navrhne mechanismus ověření uživatele – administrátora nového antivirového řešení, a to jak s využitím lokálních účtů, tak i s využití účtů v Active Directory.

- Postup prací a harmonogram
Zhotovitel podrobně popíše postup prací a detailní harmonogram implementace včetně uvedení kritických milníků. Součástí popisu prací bude požadovaná součinnost pracovníků Objednatele z oddělení správy systému. Detailní návrh a popis veškerých změn nutných na dalších zařízeních a serverech Povodí Labe včetně návrhu a postupu na provedení těchto změn s co nejmenším dopadem na provoz celé infrastruktury ICT. Detailní návrh a popis postupu převodu všech částí stávajícího antivirového řešení objednatele s ohledem na využití nově implementovaného řešení.

- Akceptační testy
Zhotovitel navrhne rozsah akceptačních testů technického řešení.

- Plán obnovy
Zhotovitel popíše postup prací v případě výpadku implementovaného řešení, které vedou k obnově stavu před touto poruchou a odhadne časovou náročnost zprovoznění implementovaného řešení do plně funkčního stavu.