Příloha č. 2 ke smlouvě o dílo

Minimální požadavky na projekt nasazení

Minimální požadavky na projekt nasazení v rámci předmětu díla dle čl. 3.2 smlouvy:

- Popis cílového stavu po nasazení WEB gateway
Zhotovitel popíše ideový návrh cílového stavu, tzn. po realizaci projektu. Schematicky zakreslí a popíše jednotlivé funkcionality dodávaného řešení.

- Návrh bezpečnostních pravidel 
Zhotovitel popíše, které funkcionality budou pro jednotlivé aplikační servery nasazeny. Součástí projektu bude také rozsah tohoto nasazení. Detailní návrh a popis postupu nasazení bezpečnostních pravidel/funkcionalit pro jednotlivé aplikace daných aplikačních serverů.

- Autentifikace – vazba na Active Directory a 2FA
Zhotovitel podrobně popíše a navrhne mechanismus ověření uživatele Active Directory versus implementované řešení s využitím Single Sign-On a řízení bezpečnostních pravidel dle tohoto ověření. Zhotovitel podrobně popíše a navrhne mechanismus ověření uživatele přistupujícího k podnikovým webovým aplikacím z nezabezpečené veřejné sítě Internet s využitím 2FA, kde nasazení a provoz 2FA nesmí představovat případné dodatečné vícenáklady.

- Návrh způsobu a rozsahu logování bezpečnostních událostí
Zhotovitel popíše dodávané řešení pro shromáždění, ukládání a vyhodnocování bezpečnostních logů. Provede detailní návrh a popis monitorování a hlášení bezpečnostních incidentů detekovaných implementovaným řešením a jejich případnou korelaci a vyhodnocení. Pokud logovací řešení umožní tvorbu vlastních reportů/výstupů, či obdobného, zhotovitel navrhne a popíše nejvhodnější variantu tohoto pro objednatele (custom report).

- Postup prací a harmonogram
Zhotovitel podrobně popíše postup prací a detailní harmonogram implementace včetně uvedení kritických milníků. Součástí popisu prací bude požadovaná součinnost pracovníků Objednatele z oddělení vývoje webových aplikací. Detailní návrh a popis veškerých změn nutných na dalších zařízeních a serverech Povodí Labe včetně návrhu a postupu na provedení těchto změn s co nejmenším dopadem na provoz celé infrastruktury ICT. Detailní návrh a popis postupu převodu všech stávajících reverse proxy pravidel s ohledem na využití nově implementovaných bezpečnostních funkcionalit.

- Akceptační testy
Zhotovitel navrhne rozsah akceptačních testů technického řešení, dále pak Zhotovitel navrhne postup white-box penetrační test zahrnující implementované řešení, dále pak Zhotovitel navrhne postup vulnerability scanu (test zranitelností) implementovaného řešení.

- Plán obnovy
Zhotovitel popíše postup prací v případě výpadku implementovaného řešení, které vedou k obnově stavu před touto poruchou a odhadne časovou náročnost zprovoznění implementovaného řešení do plně funkčního stavu.