# Smlouva o dílo

(dále jen smlouva)

uzavřená dle § 2586 s následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele:

Evidenční číslo zhotovitele:

Čísla staveb objednatele:	 	239200002, 239200003

- Smluvní strany

  - Objednatel:

Název:		Povodí Labe, státní podnik

Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,

500 03 Hradec Králové

Statutární orgán:	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností

Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ

Ing. Martin Oliva, technický dozor stavebníka (TDS),

IČ:				70890005

DIČ:				CZ70890005

Obchodní rejstřík:		Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)

  - Zhotovitel:

Název:

Adresa sídla:

Statutární orgán:		(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)

Osoba oprávněná k podpisu:

Zástupce pro věci technické:

IČ:				……………..

DIČ:				……………..

Obchodní rejstřík:		……………..

(dále jen zhotovitel)

- Předmět díla

  - Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ......................... pro veřejnou zakázku nazvanou „Labe, Řečany nad Labem, revitalizace ramen“

Tato zakázka se skládá z níže uvedených jednotlivých akcí:

239200002	Labe, Řečany nad Labem, revitalizace ramene Labětín

239200003	Labe, Řečany nad Labem, revitalizace ramene Votoka

  - Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektových dokumentací na každou jednotlivou akci, k výkonu inženýrských činností potřebných pro vydání povolení realizace obou  akcí a provádění autorského dozoru projektanta při realizaci akcí dle níže uvedeného členění dílčích etap:

Etapa I: Vypracování konceptu projektové dokumentace pro každou jednotlivou akci v rozsahu projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby dle přílohy č. 8 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č. 13 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen DVSP+DPS). DVSP+DPS bude zpracována osobou odborně způsobilou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů.

Za koncept DVSP+DPS je pro potřeby této smlouvy považována kompletní dokumentace včetně rozpočtu, soupisu prací, dodávek a služeb, ale bez bodu č. 1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů a bez bodu č. 2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí Dokladové části přílohy č. 8 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (body č. 1 a 2 budou součástí plnění II. etapy).

Etapa II: Inženýrská činnost (dále jen IČ) pro každou jednotlivou akci spočívající zejména v projednání konceptu projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy a ostatními účastníky společného či stavebního řízení a v zapracování jejich připomínek do finální verze projektové dokumentace.

Výkon inženýrské činnosti bude naplněn podáním kompletní a úplné žádosti o vydání příslušného povolení realizace stavby pro každou jednotlivou akci.

Etapa III: Výkon autorského dozoru (dále jen AD) během realizace stavby (čl. 1. odstavec E obchodních podmínek) pro každou jednotlivou akci.

  - Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci etapy I u každé jednotlivé akce i následující činnosti:

- Terénní průzkum v podrobnosti vztahující se k příslušnému stupni projektové dokumentace,

- Geodetické zaměření mocnosti sedimentů a objektů v rozsahu uvažovaných úprav

Geodetické zaměření řešeného území, které bude provedeno osobou odborně způsobilou dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví ve znění pozdějších předpisů,

- Rozbor sedimentů a rozbor pozadí, na které budou sedimenty ukládány v rozsahu požadovaném aktuálně platným zákonem o odpadech a souvisejících vyhlášek. Rozbor pozadí bude proveden pouze v případě, že rozbory sedimentu umožní jeho uložení na ZPF.

- Inženýrsko – geologický průzkum v rozsahu navržených řešení pro ověření skladby a  propustnosti podloží v místech navržených tůní.

- Vyprojektování ekonomicky nejvýhodnějšího způsobu využití nebo odstranění sedimentů, zemin a odstraňovaného materiálu po jejich vytěžení v souladu s platnými právními předpisy a doložení navrženého způsobu nakládání s vytěženým materiálem právními předpisy vyžadovanými podklady a doklady, že lze navržený způsob nakládání s vytěženým materiálem realizovat (např. protokoly o provedených odběrech a rozborech vzorků zemin).

  - Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci etapy II i následující činnosti:

- Zajištění veškerých nutných podkladů, dokladů, stanovisek, vyjádření, správních rozhodnutí, apod., to znamená, že zhotovitel zajistí kompletní projednání příslušné DVSP+DPS se všemi dotčenými osobami, správními orgány, především s orgány ochrany přírody, např. povolení kácení, výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů, stanoviska orgánu ochrany přírody pro opatření na zvláště chráněných území a lokalit soustavy Natura 2000 z hlediska souladu s plánem/zásadami péče včetně projednání a zajištění kladného stanoviska Agentury ochrany přírody a krajiny ČR), a zapracuje jejich případné připomínky do projektové dokumentace,

- Zajištění veškerých potřebných podkladů z hlediska majetkoprávního, to znamená, že zhotovitel v případě potřeby zajistí uzavření adekvátního smluvního vztahu se všemi vlastníky stavbou dotčených pozemků a nemovitostí (vzory a forma smluvních vztahů bude projednána a odsouhlasena majetkovým odborem objednatele) a zapracuje jejich případné připomínky do projektové dokumentace.

- Zpracování podkladů pro žádost o dotaci dle aktuálně platných pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí, zejména:

- popis a posouzení výchozího stavu lokality před realizací opatření vč. širších územních vztahů, fotodokumentace,

- zdůvodnění potřeby realizace opatření – popis změn přispívajících k posílení přirozených funkcí krajiny dosažených realizací opatření (z popisu musí být zřejmý rozsah – kvantita i kvalita dosažených pozitivních změn),

- posouzení a popis možných negativních vlivů v průběhu realizace opatření na přírodu a krajinu včetně návrhu opatření na jejich eliminaci či minimalizaci (např. etapizace realizace opatření, záchranné transfery organismů, vytváření dočasných záchranných refugií během realizace apod.),

- celkový rozpočet stavby musí splňovat finanční limity NOO a prokázat tak efektivnost vynakládání finančních prostředků,

- technické řešení revitalizačních opatření bude navrženo v souladu se schválenými a aktuálně platnými standardy péče o přírodu a krajinu- Řada B (voda v krajině) vydávané AOPK ČR a tak, aby byly splněny finanční limity položek v jednotlivých tematických oblastech uvedených v aktuálně platných Nákladech obvyklých opatření MŽP (dále jen NOO). Pro vyloučení pochybností o zařazení navrženého řešení do tematických oblastí NOO bude v technickém návrhu revitalizace ctěna terminologie NOO.

  - Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:

- Investiční záměr k akci Labe, Řečany nad Labem, revitalizace ramene Labětín zpracovaný RNDr. M. Vávrou v 01/2020,

- Investiční záměr k akci Labe, Řečany nad Labem, revitalizace ramene Votoka zpracovaný RNDr. M. Vávrou v 01/2020,

- Botanický a zoologický průzkum PP Labské rameno Votoka zpracovaný RNDr. M. Vávrou v 10/2020,

- Botanický a zoologický průzkum ramene Labětín zpracovaný RNDr. M. Vávrou v 02/2021,

- Fotodokumentace a historické letecké snímky,

- Situace se zaměřením výšek hladin v obou ramenech a v Labi,

- aktuální verze Směrnice objednatele „Tvorba a správa geodetické dokumentace“,

- předběžná informace orgánu ochrany přírody kraje k záměrům revitalizací vydaná Krajským úřadem Pardubického kraje, odborem životního prostředí a zemědělství pod zn.: OŽPZ/30986/2020/Ža dne 13. 5. 2020.

  - Součást obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 1. 2. 2021.

- Doba plnění díla

  - Předpoklad zahájení prací: červen - červenec 2021

Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: 	do 31. 12. 2026

  - Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

  - Etapa I -	vypracování konceptu DVSP+DPS pro obě akce:

do 180 dní od účinnosti smlouvy

Etapa II - výkon IČ, zapracování připomínek do DVSP+DPS a čistopis DVSP+DPS

pro obě akce:		do 150 dnů od písemné výzvy objednatele

Etapa III - výkon AD během realizace obou staveb, nejpozději 	do 31. 12. 2026

- Cena díla

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ……………….. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí ……………………………,- Kč,

slovy: …………………………………………………………….….. korun českých bez DPH.

- Zvláštní ustanovení

  - Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

- čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR), body 1. – 15.

- čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. B) Vypracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo vydání stavebního povolení (DSP), body 1. - 22.,

- čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. D) Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení stavby, bod 2.

- čl. 9. Odstoupení od smlouvy, odst. 3. a 4.

- Závěrečná ustanovení

  - Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

  - Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.

  - Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Za objednatele:						Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno					elektronicky podepsáno

Ing. Petr Martínek					jméno oprávněné osoby

investiční ředitel							funkce