smlouva o dílo

číslo objednatele:     /2021-SML	číslo zhotovitele:

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

- SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:	POVODÍ VLTAVY, státní podnik,

se sídlem Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

ve věcech smluvních zastoupen na základě zmocnění Ing. Jiřím Balounem,

ředitelem závodu Horní Vltava,

Litvínovická 5, 370 01 České Budějovice

IČ: 70889953	DIČ: CZ70889953	Plátce DPH:  ANO

Obchodní rejstřík vedený:	Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 43594

Bankovní spojení: 	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	číslo účtu: 3000311064/2700

Statutární orgán:	RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

Ve věcech technických oprávněn jednat:  Ing. Michal Zoubek

(dále i jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL:

(dále i jen „zhotovitel“)

- PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem plnění zhotovitele dle této smlouvy je provedení zakázky „TPE Ostružná (IDVT 10100097) 
ř.km. 0,0 – 41,3“, podle zadání pro předložení nabídky a podle nabídky zhotovitele ze dne ............ 2021. Dílo bude provedeno v jednotlivých etapách, které jsou specifikovány v čl. V. této smlouvy. O předání a převzetí jednotlivých částí díla bude sepsán předávací protokol.

- cena díla

- Cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne ............ 2021 jako pevná a činí ..................,- Kč (slovy: ................... korun českých). Cena je uvedena v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). K ceně bude připočtena DPH ve výši zákonné základní sazby této daně.

Pevná cena platí pro zaměření toku v délce cca 41,3 km (dle zadání) a zůstane nezměněna i v případě, 
že skutečně naměřená délka toku či počty objektů sice překročí, ne však o více než 10% délku a počty objektů uvedené v zadání.

- V případě, že skutečně naměřená délka toku či počty objektů překročí o více než 10% délku a počty objektů uvedené v zadání, budou tyto vícepráce účtovány dle jednotkových cen uvedených v Nabídce zhotovitele 
ze dne ............ 2021.

- Zhotovitel je plátce DPH.

- podklady pro uzavření smlouvy o dílo

Zadání pro předložení nabídky „TPE Ostružná (IDVT 10100097) ř.km. 0,0 – 41,3“, které je přílohou této smlouvy 
a nabídka zhotovitele ze dne ............ 2021.

- doba plnění

Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění díla bezprostředně po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo a předat kompletní dílo nejpozději do 30. 11. 2022, dílčí plnění budou probíhat v etapách podle následujícího harmonogramu:

1. etapa – přípravné práce, shromažďování výchozího geodetického základu, mapových podkladů, zřízení měřického bodového pole, fotodokumentace objektů ……………… do ............ 2021; v peněžním vyjádření jde o úhrn prací za ............,- Kč bez DPH

2. etapa - vlastní měřická část: měření polohopisu, výškopisu TPE vodního toku, profilů, objektů na toku, průběžné kancelářské zpracování, grafické zpracování naměřených dat ………… do ............ 2021; v peněžním vyjádření jde 
o úhrn prací za ............,- Kč bez DPH

3. etapa - vlastní měřická část: měření polohopisu, výškopisu TPE vodního toku, profilů, objektů na toku, průběžné kancelářské zpracování, grafické zpracování naměřených dat ………… do ............ 2022; v peněžním vyjádření jde 
o úhrn prací za ............,- Kč bez DPH

4. etapa – dokončovací, závěrečná a kompletační: souhrnná technická zpráva, finalizace, tisky, předání výsledků měření ……. nejpozději do 30. 11. 2022 kompletní dokončení zakázky do výše 100% celkového objemu prací; fakturován bude zbytek ceny za dílo, tj. do výše celkové ceny dle článku III. (............,- Kč bez DPH).

- součinnost objednatele

- Objednatel umožní zhotoviteli práci o sobotách a nedělích v nepřetržitém provozu.

- Objednatel předá zhotoviteli potřebnou dokumentaci pro výkon jeho činnosti minimálně 3 dny před zahájením prací.

- přerušení prací

- Obě smluvní strany se dohodly, že lhůta pro dokončení se prodlužuje o dobu, o kterou by přerušení díla 
ve smyslu čl. VII, odst. 2 ovlivnilo dobu jeho provádění.

- Zhotovitel je oprávněn přerušit dílo pouze při splnění alespoň jedné z následujících podmínek:

- Neposkytnutí součinnosti objednatele dle čl. VI. této smlouvy.

- Za výjimečných hydrometeorologických podmínek a při významné nepřízni počasí. Za výjimečné       	hydrometeorologické podmínky smluvní strany pro účely této smlouvy považují povodňové průtoky na 	vodním toku.

- Pro nepředvídatelné jevy (požár, přírodní katastrofy, rozhodnutí úřadů apod.)

Sjednaný termín plnění se prodlužuje o dny, ve kterých nebude z výše uvedených důvodů možné 	pokračovat v provádění díla. O této skutečnosti bude sepsán protokol.

- PLATEBNÍ PODMÍNKY

Podkladem pro zaplacení sjednané ceny budou tři dílčí faktury. Každá faktura bude obsahovat označení, že se jedná o fakturu (daňový doklad), její číslo a den jejího odeslání; obchodní firmu, sídlo a IČ objednatele; obchodní firmu, sídlo a IČ nebo jméno, adresu a IČ zhotovitele; označení banky (kód) a číslo účtu, na který má být placeno; číslo smlouvy objednatele; přesné označení fakturovaných prací (předmět díla); den splnění závazku; fakturovanou částku; údaj, zda je zhotovitel plátcem DPH a podpis (razítko) zhotovitele.

Na faktuře dále musí být uveden údaj, zda je zhotovitel zapsán v obchodním rejstříku (je-li zapsán, uvede údaj o tomto zápisu vč. spisové značky). Pokud je zhotovitel plátcem DPH, musí faktura obsahovat i DPH a veškeré údaje vyplývající ze Zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění. Fakturu, ve které výše uvedené údaje nebudou uvedeny správně nebo nebudou uvedeny vůbec, není objednatel povinen proplatit. Objednatel není rovněž povinen proplatit fakturu, jsou-li předané práce vadné.

Fakturována budou dílčí plnění podle článku V. této smlouvy o dílo, tj. nejpozději

- k ............ 2021	úhrn prací za ............,- Kč + 21% DPH,

- k ............ 2021	úhrn prací za ............,- Kč + 21% DPH,

- k ............ 2022	úhrn prací za ............,- Kč + 21% DPH,

- k    30.11.2022	úhrn prací za ............,- Kč + 21% DPH

a to v návaznosti na protokolární předání příslušné části díla. Faktury (daňové doklady) budou vystavovány nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí části díla.

Veškeré podklady pro platbu je zhotovitel povinen zasílat na kontaktní adresu objednatele, tj. na adresu Povodí Vltavy, závodu Horní Vltava, Litvínovická 5, 370 01 České Budějovice.

Splatnost faktury je do 21 dní ode dne jejího doručení objednateli, přičemž splatností se rozumí okamžik odepsání příslušné částky z účtu plátce. Pokud zhotovitel uvede na faktuře datum splatnosti dřívější, smluvní strany budou na fakturu nahlížet tak, jako by toto datum vůbec neobsahovala a pro stanovení data splatnosti je relevantní pouze lhůta sjednaná v této smlouvě a datum doručení faktury objednateli.

Úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení se sjednává pro případ, bude-li objednatel v prodlení se zaplacením faktury nebo její části. Základem pro výpočet výše úroku je dlužná částka. Pokud zhotovitel uvede na faktuře sazbu úroku z prodlení vyšší, smluvní strany budou na fakturu nahlížet tak, jako by tuto sazbu vůbec neobsahovala. Právo fakturovat vzniká zhotoviteli po splnění veškerých závazků sjednaných touto smlouvou.

- Jakost a provedení díla, ZÁRUKA

- Zhotovitel provede dílo v souladu s požadavky objednatele a tak, aby výsledek odpovídal účelu a smyslu prováděného díla a jeho očekávanému budoucímu využití a odborným požadavkům kladeným na obdobné dílo ve sjednaném čase plnění. Záruční doba za dílo je 60 měsíců od převzetí jeho poslední části  objednatelem, za správnost měřických a výpočetních prací neomezeně a za stabilizaci a signalizaci bodů do předání díla objednateli.

2.    Veškeré případné vady, respektive záruční vady budou řešeny v úzké spolupráci s objednatelem.

3.   Zhotovitel se zavazuje využít veškeré jemu poskytnuté podklady objednatelem výhradně k plnění předmětu

díla.

X.   SMLUVNÍ POKUTY

1.	Zhotovitel je povinen zaplatit za nedodržení sjednaného termínu plnění podle článku V. této smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,1 % z předmětné ceny za dílo za každý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu zápisu 
o předání a převzetí díla. Tuto smluvní sankci je objednatel oprávněn odečíst přímo z fakturované částky.

2.	Při nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění vad a nedodělků díla vzniklých na straně zhotovitele 
se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,- za každý započatý kalendářní den prodlení a vadu až do doby jejího odstranění.

3.	Zhotovitel není povinen zaplatit smluvní pokutu, jestliže porušení smlouvy zavinil objednatel.

4.	V případě nedodržení termínu splatnosti částek fakturovaných zhotovitelem podle článku VIII. této smlouvy ze strany objednatele, má zhotovitel nárok na zaplacení úroků z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za dílo, a to za každý den prodlení.

XI.   přejímání díla

- Smluvní strany se dohodly na předávání a přebírání díla nejpozději v termínech dle čl. V. této smlouvy.

- Místo předání předmětu díla je u grafické a digitální dokumentace sídlo Povodí Vltavy, státní podnik, závodu Horní Vltava, Litvínovická 5, 370 01 České Budějovice.

XII.   Sociálně odpovědné zadávání

Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení k sociálně odpovědnému plnění veřejné zakázky, které je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci Veřejné zakázky. Objednatel 
je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li 
k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději 
do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.

XIII.   Environmentálně odpovědné zadávání

1.	Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby minimalizoval vznik odpadů. Dále je zhotovitel povinen při výkonu administrativních činností souvisejících s prováděním díla používat, je-li to objektivně možné, recyklované nebo recyklovatelné materiály, výrobky a obaly. Za účelem naplnění povinnosti dle předchozí věty je zhotovitel povinen při tisku dokumentů (s výjimkou dokumentů, jež mají být předány objednateli nejpozději při předávacím řízení, nebyl-li mu dán objednatelem odlišný pokyn) používat papíry s certifikací FSC®, EU Ecolabel nebo Nordic Ecolabel a tonery, inkoustové cartridge anebo optické válce

a)	vyrobené přímo výrobcem konkrétního zařízení, jež splňují požadavky na recyklovatelnost 
a šetrnost k životnímu prostředí, nebo

b)	s certifikací Schadstoffgeprüft, BLUE ANGEL nebo Nordic Ecolabel.

2.	Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění povinností dle poslední věty předchozího odstavce zhotovitelem. 
Za tím účelem je oprávněn zhotovitele vyzvat k doložení, že jím používané papíry a tonery, inkoustové cartridge nebo optické válce disponují požadovanou certifikací.

XIV.   obchodní podmínky

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy. Nadpisy jednotlivých článků slouží pouze k snazší orientaci a nemají vliv na interpretaci obsahu. Tato smlouva může být měněna pouze písemně, oboustranně akceptovanými smluvními dodatky a může být rozšířena o další práce i po splnění dosud sjednaných závazků.

2. Zhotovitel není oprávněn předmět díla ani podklady poskytnuté mu objednatelem poskytnout třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele a rovněž není oprávněn zpřístupnit předmět díla ani dílčí výsledky a údaje třetím osobám, které na tomto obchodním případu neparticipují. Zhotovitel je povinen zachovávat obchodní tajemství o všech skutečnostech obchodní, výrobní či technické povahy, které se týkají objednatele nebo předmětu zhotovovaného díla, o níž se v průběhu tohoto obchodního případu dozví.

3.	Tato smlouva byla vyhotovena ve třech výtiscích, z nichž po podpisu oběma smluvními stranami obdrží 
dva výtisky objednatel a jeden výtisk zhotovitel na důkaz uzavření smluvního vztahu

4.	Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv v registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Pro účely uveřejnění této smlouvy v registru smluv smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení smlouvy nepovažují za obchodní tajemství.

5.	Objednatel je oprávněn zveřejnit obraz této smlouvy a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona o registru smluv. Zhotovitel je s uveřejněním smlouvy a metadat srozuměn. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha: Zadání pro předložení nabídky „TPE Ostružná (IDVT 10100097) ř.km. 0,0 – 41,3“

Zhotovitel:	                                                                                Objednatel:

V ............, dne                                                           	V Českých Budějovicích, dne

Ing. Jiří Baloun

ředitel závodu Horní Vltava

Povodí Vltavy, státní podnik