Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele:

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo akce objednatele:	133170045

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název:		Povodí Labe, státní podnik

Adresa sídla:		Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,

500 03 Hradec Králové,

Statutární orgán:	        Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

závod Roudnice nad Labem

Adresa závodu:		Roudnice nad Labem, Nábřežní 311, PSČ 413 01,

Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Jan Zajíc, ředitel závodu

Zástupce pro věci technické: 	Ing. Petr Plessney, provozně technický náměstek ředitele závodu

tel. 416 805 513

Ing. Pavla Hajdinová, vedoucí provozního střediska Ústí n. L.

tel. 475 259 776

Tomáš Kuruc, úsekový technik provozního střediska Ústí n. L.		tel. 475 259 779

IČO: 		70890005

DIČ: 		CZ70890005

Obchodní rejstřík: 		Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název:

Adresa sídla:

Statutární orgán:

Osoba oprávněná k podpisu:

Zástupce pro věci technické:

IČO:

DIČ:

Obchodní rejstřík:

(dále jen jako „zhotovitel“)

- Úvodní ustanovení

  - Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ……………… pro veřejnou zakázku nazvanou „VD Střekov, oprava dělící zdi rybího přechodu“.

  - Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, v zadávací dokumentaci či v jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla, zejména s dokumentací pro zhotovení stavby ve stupni DSJ, zpracovanou v roce 2021 autorizovaným projektantem Ing. Mojmírem Dadejíkem, se sídlem Brožíkova 12, 412 01 Litoměřice (dále jen „projektová dokumentace“).

  - Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 10 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

- Předmět smlouvy

  - Zhotovitel provede opravu stavební konstrukce - dělící zdi rybího přechodu vodního díla Střekov. V rámci opravy budou provedeny opravné práce stavebních konstrukcí pod vodou a nad vodou. Oprava proběhne v rozsahu uvedeném v dokumentaci pro zhotovení stavby, podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.

- Doba plnění díla

  - Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlaseným harmonogramem prací.

  - Předpokládaný termín zahájení díla je: 7/2021

  - Termín dokončení díla je: nejpozději do 30. 6. 2022

  - Zhotovitel v kalendářním roce 2021 provede plnění díla v rozsahu minimálně 75 % z celkové ceny za zhotovení díla dle odst. 5.1.  V kalendářním roce 2022 provede zbývající části plnění díla.

- Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

  - Celková cena za zhotovení díla dle odst. 3.1. se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ……………… Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí …………………,- Kč bez DPH,

slovy: ………………………………………………………. korun českých bez DPH.

  - Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli daňové doklady za provedení díla podle objemu skutečně provedených prací a dodávek na základě zápisů o odevzdání a převzetí ucelených částí předmětu díla, které svým podpisem potvrdí zhotovitel a objednatel.

  - Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli fakturu za skutečně provedené práce v kalendářním roce 2021 nejpozději ke dni 31. 12. 2021.

  - Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli fakturu za skutečně provedené práce v kalendářním roce 2022 nejpozději ke dni 30. 6. 2022.

  - Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel doručí objednateli elektronické faktury na e-mailovou adresu: invoice@pla.cz.

  - Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je třicet dnů od data prokazatelného doručení faktury objednateli.

- Bankovní záruka

6.1.	Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.

- Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo.

  - Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 2. 2021.

- Zvláštní ustanovení

  - Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

- čl. 2, odst. 2.3. a) bod 3. geodetické zaměření skutečného stavu

- čl. 2, odst. 2.3. a) bod 4., 5., 6., 7., 8.,

- čl. 2, odst. 2.3. c)

- čl. 2, odst. 2.3. d)

- čl. 2, odst. 2.3. e) bod 23. požadavek na místnost pro TDS,

- čl. 2, odst. 2.3. f) bod 34., 37., 40., 43.,

- čl. 7, celý

- čl. 9, odst. 9.13

- čl. 12, odst. 12.2. doklady k vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí

- čl. 14, odst. 14.3., 14.4.

- Závěrečná ustanovení

  - Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:

  - v této smlouvě,

  - v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,

  - v nabídce vítězného uchazeče.

  - Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

  - Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

  - Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

  - Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

  - Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).

  - Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Přílohy: Obchodní podmínky Zhotovení stavby ze dne 1. 2. 2021

Cenová nabídka ze dne …………….

Za objednatele:						   Za zhotovitele:

Ing. Jan Zajíc						jméno oprávněné osoby

ředitel závodu					                         funkce

podepsán elektronicky                                                           podepsán elektronicky