S M L O U V A   O   D Í L O

č.

uzavřená dle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo zemědělství

zastoupená Ing. Stanislavem Skálou, ředitelem odboru Krajská agentura                   pro zemědělství a venkov Zlínský kraj, se sídlem Zlín, Zarámí 88, PSČ 760 41

IČ: 00020478

- telefon: 577653308

- e-mail: zlin.azv@mze.cz

k jednáním o technických záležitostech je oprávněna:

Ing. Dagmar Gracová, pověřená vedením oddělení Agentury pro zemědělství    a venkov v Uherském Hradišti

- telefon: 572 433 975

- e-mail: uherske-hradiste.azv@mze.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:

Zapsaný v OR:

Jednající:

Zástupce ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

(dále jen zhotovitel)

- Úvodní ustanovení:

- Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě zhotoví pro objednatele a objednateli předá dílo specifikované v článku II. této smlouvy, přičemž dílo bude kompletní a provozuschopné.

- Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě převezme od zhotovitele dokončené dílo, zaplatí za něj dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dohodnuté spolupůsobení.

- Dílo, rozsah díla:

- Pro účely této smlouvy se dílem rozumí realizace veřejné zakázky „Rekonstrukce kotelny, Protzkarova č.p. 1180, Uherské Hradiště včetně projektové dokumentace“

- Termíny plnění:

- Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v těchto termínech a lhůtách:

Počátek plnění díla: od …...2012 (nebo ode dne podpisu této smlouvy pokud bude    pozdější než uvedený den počátku plnění)

Termín dokončení díla:  22. 10. 2012

- Splnění výše uvedených termínů je závislé také na součinnosti objednatele. Neposkytne-li objednatel dohodnutou součinnost dle článku VII. této smlouvy a nebude-li zhotovitel schopen v důsledku takového neposkytnutí součinnosti zahájit práce na díle nebo v nich pokračovat, posouvá se automaticky termín dokončení a předání díla nejvýše o dobu, po kterou byl objednatel v prodlení s poskytnutím dohodnuté součinnosti. Po tuto dobu není zhotovitel v prodlení, avšak je povinen zahájit práce na díle či v nich pokračovat bezodkladně po odpadnutí takové překážky.

- Zhotovitel je oprávněn dokončit a předat dílo i před sjednaným termínem dokončení díla, objednatel je v takovém případě povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.

IV.  Cena za dílo:

- Cena za dílo byla stanovena na základě položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy, a to v podobě přílohy č. 1.

- Cena díla činí:

Cena celkem bez DPH		        ,- Kč

DPH ve výši  20%		        ,- Kč

Cena celkem vč. DPH	                  ,- Kč

- Cena byla sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné provedení díla, z tohoto důvodu může být měněna výhradně za níže uvedených podmínek:

  - pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH,

V.  Platební podmínky:

- Úhrada ceny díla bude uskutečněna na základě daňových dokladů-faktur vystavených zhotovitelem a doložených soupisem provedených prací odsouhlasených objednatelem.

- Smluvní strany se dohodly, že odsouhlasené faktury budou hrazeny až do dosažení 90% celkové ceny díla, přičemž zbývajících 10% z celkové sjednané ceny díla slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Převezme-li objednatel dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.

- Splatnost faktur se sjednává v délce 21 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli.

- Závěrečný daňový doklad bude doručen objednateli nejpozději 15. prosince příslušného roku současně s protokolárním předáním díla.

- Faktura musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí odpovídat také příslušným ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, jinak je objednatel oprávněn ji ve lhůtě do data splatnosti vrátit zhotoviteli k opravení. Zhotovitel je pak povinen zaslat objednateli opravenou fakturu, přičemž lhůta splatnosti faktury v tomto případě počíná běžet až od prokazatelného doručení faktury, splňující všechny požadované náležitosti, objednateli.

- Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele          a jejím směrováním na účet druhé smluvní strany.

- Zhotovitel je podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

VI.  Provádění díla:

- Zhotovitel provede dílo v souladu s předloženou projektovou dokumentací, touto smlouvou  a platnými normami. Součástí díla je dodávka, příp. zajištění potřebných materiálů, pracovních sil, strojů, zařízení, lešení, zařízení staveniště, služeb, dopravy a všech dalších činností nezbytných k provedení díla zhotovitelem a dodržení následujících podmínek zhotovitelem:

- zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení vyhlášky č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce ze dne 15. dubna 1982, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění pozdějších předpisů, Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,  Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,  o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi

- dodržení ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

- zajištění a provedení všech nutných zkoušek podle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,

- doložení všech technických listů použitých materiálů na provaděném díle, prokazující jejich vhodnost užití a nzávadnost,

- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN                 a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality       a předepsaných parametrů díla,

- respektování zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Odpady z provádění rekonstrukce kotelny budou přednostně využívány nebo nabízeny k využití, nevyužitelné odpady budou odstraněny v souladu s výše uvedeným zákonem),

- při provádění stavebních prací je nutné zajistit minimalizování prašnosti                a hlučnosti na místě realizace

- Při provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat obecně platné bezpečnostní požární a hygienické předpisy, stanovená technologická pravidla a postupy a příslušné normy.

- Zhotovitel je povinen nejméně 3 (tři) dny předem vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

- Zhotovitel povede stavební deník dle příslušných předpisů.

Stavební deník musí být uložen na staveništi, zhotovitel je povinen jej předložit                na vyžádání objednateli. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku, má právo k zápisům se vyjadřovat, připojovat k nim své stanovisko a pořizovat ze stavebního deníku výpisy a kopie. Zhotovitel předá originál deníku objednateli společně s předáním díla, přičemž si ponechá kopii.

5.	Zhotovitel je povinen po celou dobu rekonstrukce kotelny udržovat pořádek a přiměřenou čistotu. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat na své náklady odpad, zbytky stavebního materiálu a jiné nečistoty vzniklé při provádění díla.

- Při realizaci je zhotovitel povinen se seznámit se všemi trasami stávajících rozvodů médií a energií, které budou po dobu realizace díla v provozu a respektovat je a je povinen je účinně chránit před poškozením.

- Zhotovitel se zavazuje, že se na základě požadavku objednatele bude zúčastňovat kontrolních dnů organizovaných objednatelem. Ujednání z kontrolních dnů je pro obě strany závazné a bude vždy součástí stavebního deníku.

- Osobou pověřenou provedením dodávky je ………

- Zhotovitel odpovídá za bezpečnost svých pracovníků

- Zhotovitel je povinen při provádění díla podniknout veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům rekonstrukce kotelny na okolní prostředí (zejména na přiléhající nemovitosti) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů upravujících ochranu životního prostředí

- Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne při provádění díla nebo v přímé souvislosti s ním na majetku nebo zdraví třetích osob či objednatele.

- Pokud zhotovitel použije ke zhotovení díla či jeho části třetí osobu, odpovídá v plném rozsahu za splnění všech povinností vyplývajících z této smlouvy tak, jak by dílo či jeho část prováděl sám.

- Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, přičemž na objednatele toto nebezpečí přechází dnem následujícím po dni předání a převzetí díla prostého všech vad a nedodělků mezi zhotovitelem a objednatelem. Škodou na díle se rozumí ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení díla nebo její části bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

- Zhotovitel je povinen předmět díla chránit před odcizením, poškozením či zničením a dále je povinen zajistit, aby tyto povinnosti plnili i ostatní osoby, které předmět díla či staveniště navštíví s vědomím zhotovitele.

VII.  Spolupůsobení objednatele:

- Objednatel je povinen zajistit potřebné finanční prostředky na financování prováděného díla v souladu s podmínkami sjednanými v čl. IV. a V. této smlouvy.

- Objednatel je povinen předat prostory k rekonstrukci kotelny zhotoviteli  způsobilé k realizaci díla nejpozději den před zahájením prací.

VIII.  Dokončení a předání díla:

- Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho úplným dokončením, úspěšným provedením předepsaných nebo dohodnutých zkoušek a jeho předáním objednateli formou předávacího protokolu, a to za podmínek specifikovaných níže.

- Při předání díla předá zhotovitel objednateli doklady o zkouškách provedených v průběhu realizace díla a doklady o jakosti použitých rozhodujících materiálů.

- Zkoušky budou prováděny v rozsahu předepsaném v platných normách.

- K termínu předání díla připraví zhotovitel protokol, který v závěru přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran.

- Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat dále:

-   soupis zjištěných vad a nedodělků,

- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání.

- V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

- Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje ojedinělé drobné vady                   a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V protokolu o předání a převzetí uvede objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění.

- Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že všechny vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 10 (deseti) dnů ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění poslední vady či nedostatku bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol, tímto okamžikem bude dílo považováno za převzaté bez jakýchkoliv vad a nedostatků

- Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady ne nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese zhotovitel do doby, než se prokáže, že zhotovitel za tyto vady a nedodělky skutečně neodpovídá. V takovém případě je pak objednatel povinen uhradit zhotoviteli všechny náklady účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním takových vad či nedodělků.

IX. Záruční doba:

- Zhotovitel přebírá záruku na jakost díla, zejména za to, že předmět díla bude mít vlastnosti sjednané touto smlouvou a stanovené obecně závaznými předpisy                 a technickými normami, které se na předmět díla vztahují. Záruční doba činí 60 měsíců a počíná běžet dnem následujícím po dni předání a převzetí díla prostého všech vad a nedodělků. Bylo-li dílo převzato s vadami či nedodělky, počíná záruční lhůta běžet až dne následujícím po dni odstranění posledního z nich. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a na materiál běžné spotřeby. Záruční doba výrobků se samostatným záručním listem se řídí zárukou jejich výrobců.

- Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty.

- Zhotovitel  neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení přesto trval, nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel dále neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem (např. v důsledku neodborného užívání či zanedbání běžné údržby), třetí osobou nebo vyšší mocí.

- Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo řádně užívat pro vady díla, za které odpovídá zhotovitel.

- Pro ty části díla, které byly zhotovitelem opraveny v důsledku oprávněné reklamace objednatele, běží záruční lhůta opětovně od počátku, přičemž se počítá ode dne provedení (dokončení) reklamační opravy.

X. Vady díla:

- Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle objednatel na adresu sídla zhotovitele. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují.

- Zhotovitel se zavazuje, že se do 5 dnů po obdržení reklamace dostaví k prohlídce reklamované vady.  V případě, že vadu nelze při této prohlídce odstranit, dohodne se s objednatelem na způsobu a termínu pro její odstranění, jinak je zhotovitel povinen reklamovanou vadu odstranit ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno reklamační oznámení. V případě havárie se zhotovitel k odstranění vady dostaví do 24 hodin i po telefonickém oznámení.

XI. Smluvní pokuty:

- V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla objednateli z důvodů, které jsou na straně zhotovitele, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % celkové smluvní ceny za každý i započatý den prodlení.

- Pokud objednatel nedodrží termín úhrady konečné faktury nebo dílčích faktur, má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05%  dlužné částky bez DPH za každý započatý den prodlení.

- Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny díla za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý započatý den prodlení.

- Pokud zhotovitel nevyklidí budovu MZe Protzkarova 1180, Uherské Hradiště ve sjednaném termínu do 10 dnů od předání díla objednateli, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením některé z povinností zhotovitele.

- Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy (předání díla objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy. Totéž platí pro jeho pracovníky.Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v této smlouvě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

XII. Ostatní ujednání:

- Zhotovitel se zavazuje, že při výkonu činnosti bude spolupracovat s objednatelem na stanovení termínu odstávek rozvodů médií, pokud tyto odstávky budou nutné pro plynulý průběh rekonstrukce kotelny. Důsledky plynoucí z porušení tohoto ujednání jdou plně k tíži zhotovitele.

- V případě, že dojde ze strany objednatele k podstatné změně podmínek, za kterých byla smlouva uzavřena, dohodnou se smluvní strany na přiměřené úpravě této smlouvy.

- Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Právní vztahy mezi smluvními stranami neupravené zněním této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a souvisejících předpisů v platném znění.

- Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech originálech, z nichž objednatel obdrží dvě                     a zhotovitel dvě vyhotovení.

- Tato smlouva nabývá platnost a účinnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Jestliže kterákoliv ze smluvních stran bude při plnění této smlouvy činit vůči druhé straně písemné podání či jiný úkon, jako např. doručení faktury, je takový úkon vůči straně, které je úkon adresován řádně učiněn osobním doručením písemného vyhotovení tohoto úkonu oproti podpisu adresáta anebo jeho zasláním ve formě doporučeného dopisu na adresu adresáta uvedenou v záhlaví této smlouvy, popř. e-mailem. Nebude-li možno takovýto dopis doručit, považuje se za den doručení úkonu obsaženého v tomto dopisu 5. den po podání tohoto dopisu na poštu k doporučenému odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

- Zhotovitel bere na vědomí, že Ministerstvo zemědělství ČR je oprávněno odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Ministerstvo zemědělství ČR prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.

- Objednatel souhlasí s použitím písemného, obrazového či jiného materiálu pořízeného při realizaci výše uvedeného díla pro účely prezentace zhotovitele (reklama zhotovitele díla), pokud nedojde ke zveřejnění utajovaných skutečností.

- Objednatel má právo tuto smlouvu o dílo vypovědět bez udání důvodu písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou jeden měsíc počítanou od jejího doručení.

- Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z této smlouvy vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne                                                                       V ……. …………      dne

Za objednatele:					                 Za zhotovitele:

……………………………………………..		…………………………………………

Česká republika – Ministerstvo zemědělství			                                                           Ing. Stanislav Skála

ředitel odboru Krajská agentura pro zemědělství

a venkov Zlínský Kraj

Přílohy:

Příloha č. 1 –

Příloha č. 2 –.