Číslo smlouvy objednatele: ………………………	Číslo smlouvy zhotovitele: ………………………

SMLOUVA O PLNĚNÍ, JEHOŽ HODNOTA PŘEVYŠUJE ČÁSTKU 50.000 Kč bez DPH

uzavřená níže uvedeného dne podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
a podléhající zveřejnění podle § 2 odst. 1 písm. k) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv

Smluvní strany

  - Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo:		Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Zapsán:		v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,

vložce 13565

Zastoupený: 	MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem

IČO:		708 90 013

DIČ:		CZ70890013

Bankovní spojení: 	Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov

Číslo účtu: 		29639641/0100

Zástupce ve věcech souvisejících s plněním smlouvy: Ing. Martin Podola, úsekový technik provozu Přerov (tel.: 702 177 142, email: podola@pmo.cz)

  - Zhotovitel:

…………………………..

Sídlo:		…………………………..

Zapsán:		…………………………..

Zastoupený:	…………………………..

IČO:		…………………………..

DIČ:		…………………………..

Bankovní spojení:	…………………………..

Číslo účtu:		…………………………..

Zástupce ve věcech souvisejících s plněním smlouvy:…………

Tel.:  …………  Email:.........…..

Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele dodat objednateli řádně a včas níže popsané dílo, čemuž odpovídá povinnost objednatele tuto řádně dodané dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu tohoto díla podle čl. III. smlouvy.

- Objednatel u zhotovitele objednává provedení jedné seče vzrostlé vegetace, sběru biomasy, s následným odvozem a likvidací (např. uložení na kompostárnu). Jedná se o plochu odkrytého dna VD Plumlov při letošní mimořádné manipulaci v podobě snížené hladiny vodní nádrže, o přibližné ploše 110.000 m2. Rozsah díla je specifikován v příloze č. 1 této smlouvy.

- Součástí závazku zhotovitele provést dílo je dále:

- zajištění potřebných záborů ploch, vč. případné finanční úhrady za dočasné zábory ploch mimo obvod pracoviště, a uvedení dočasně využívaných ploch do původního stavu

- uvedení všech dalších povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky, břehy), který bude před započetím provádění díla zhotovitelem vhodným způsobem zdokumentován.

- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem komunikace, odborem dopravy příslušného správního orgánu a Policií ČR,

- veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených prováděním díla,

- zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla,

- koordinace provádění díla s provozem vodního díla (vodní nádrže), aby bylo minimalizováno omezení jeho provozu,

- předat objednateli originál pracovního deníku, doklady o nakládání s odpady, fotodokumentaci z provádění díla,

- další činnosti nezbytné pro řádné provedení díla.

Provádění díla

- Pracovištěm se rozumí objednatelem vymezený prostor, který slouží pro provádění díla dle této smlouvy. Zařízením pracoviště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité věci, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním a hygienickým potřebám zhotovitele při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru pracoviště.

- O předání a převzetí pracoviště bude pořízen zápis, který podepíší objednatel i zhotovitel. Tento zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

- Zhotovitel je povinen na převzatém pracovišti udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen pracoviště zabezpečit, aby po dobu realizace díla nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby nedošlo ke znečištění prostoru pracoviště ani povrchových či podzemních vod ropnými či chemickými látkami.

- Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí pracoviště pracovní deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, a to po celou dobu provádění díla až do jeho předání a převzetí objednatelem bez vad a nedodělků, případně do doby vyklizení pracoviště, dle toho, která skutečnost nastane později.

- Zápisy v pracovním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

- Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci („BOZP“) a požární ochranu („PO“).

- Zhotovitel je povinen zajistit v návaznosti na ust. § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, že při plnění díla bude předcházet znečišťování životního prostředí (např. vzniku odpadů, znečišťování ovzduší, vybavení strojní techniky ekologicky odbouratelnými oleji a mazivy atp.) a že po celou dobu plnění veřejné zakázky bude plnit veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů.

- Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost zástupci objednatele a spolupracovat s ním při provádění díla.

- Ode dne převzetí pracoviště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby předání pracoviště zpět objednateli.

- Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo v okamžiku řádného dokončení díla a jeho předání objednateli. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku.

- Objednatel převezme řádně dokončené dílo na základě písemné výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně 7 dní před zhotovitelem požadovaným termínem zahájení předání a převzetí díla. Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků, může však z vlastní vůle převzít i dílo vykazující pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící bezpečnému a řádnému užívání díla a jeho provozu. Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší oprávnění zástupci objednatele i zhotovitele; jeho nedílnou součástí bude soupis případných drobných (ojedinělých) vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

- Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu díla a je důvodem pro nepřevzetí díla jako celku.

- Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.

Doba a místo plnění

- Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla:	ihned po nabytí účinnosti této smlouvy

Termín dokončení díla a jeho předání objednateli:	10. 12. 2021

- Místem plnění předmětu smlouvy je vodní nádrž Plumlov, k.ú. Stichovice a Plumlov (dle přílohy č. 1 této smlouvy).

Cena a platební podmínky

- Smluvní strany sjednávají nejvýše přípustnou cenu díla ve výši…................. Kč bez DPH.

- Jakékoliv navýšení nejvýše přípustné ceny díla musí být předem sjednáno dodatkem k této smlouvě. Bez tohoto dodatku není zhotovitel oprávněn fakturovat zvýšenou cenu, i kdyby se toto navýšení týkalo víceprací či změn díla, které nebylo možno dopředu předvídat a které jsou objektivně nutné pro dokončení díla a byly technickým dozorem stavebníka odsouhlaseny např. ve stavebním deníku.

- Výše a sazba DPH bude vypočtena a vyfakturována dle platných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění (tj. den převzetí díla).

- Cenu uhradí objednatel na základě faktury, která bude zhotovitelem vystavena do 15 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění (tj. den převzetí díla) a doručena objednateli ve dvou vyhotoveních. Cena bude splatná na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě. Přílohou faktury musí být kopie protokolu o předání a převzetí díla.

- Doba splatnosti faktury se sjednává do 30 dnů od dne doručení objednateli. Povinnost zaplatit smluvenou cenu je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

- V případě jednorázové úhrady ceny za celé dílo bude úhrada provedena do výše 90 % celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících 10 % bude uhrazeno do 30 dnů od předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků; pokud objednatel převezme dílo s vadami nebo nedodělky, tak do 30 dnů od odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.

- Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen na faktuře uvést správné identifikační údaje objednatele a číslo smlouvy objednatele.

- Nedodržení uvedených požadavků opravňuje objednatele k vrácení faktury s tím, že doba splatnosti počne běžet ode dne doručení opraveného daňového dokladu objednateli.

Ostatní ujednání

- Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu při nedodržení závazku zhotovitele dodat dílo v termínu sjednaném v článku II. smlouvy ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení, a to se splatností do 14 dnů od vystavení faktury.

- Objednatel a zhotovitel se zavazují, že veškeré obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro splnění svých závazků z této smlouvy.

Odstoupení od smlouvy

  - Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.

  - Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

- pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III. této smlouvy,

- prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání díla dle čl. III. této smlouvy delší než 15 dnů,

- zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,

- zjistí-li objednatel, že zhotovitel uvedl v nabídce na veřejnou zakázku nepravdivé údaje.

  - Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 1978 občanského zákoníku.

Závěrečná ustanovení

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a dále se smluvní strany dohodly, že objednatel uveřejní tuto smlouvu, v zákonem stanovené lhůtě, v registru smluv.

- Smluvní strany prohlašují, že veškerá plnění odpovídající předmětu této smlouvy, poskytnutá ode dne jejího uzavření do dne její účinnosti, se považují za plnění poskytnutá podle této smlouvy.

- Právní vztahy mezi smluvními stranami neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.

- Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace díla

V Brně dne:	V                       dne:

Za objednatele:	Za zhotovitele:

......................................................	......................................................

Povodí Moravy, s.p.	zhotovitel

MVDr. Václav Gargulák	 jméno

generální ředitel	funkce