# ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – VÝZVA

Veřejná zakázka

OPRAVA MIKROBIOLOGICKÉ LABORATOŘE

| Druh zadávacího řízení | Zadávací řízení zakázky malého rozsahu |
| --- | --- |
| Režim veřejné zakázky | Zakázka malého rozsahu |
| Druh zakázky | Stavební práce |
| Předpokládaná hodnota zakázky | 2 586 320, - Kč bez DPH |
| Adresa profilu zadavatele | https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1034.html |
| Datum zahájení řízení | 4. 10. 2021 |

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na https://zakazky.eagri.cz/.

| Zadavatel: Státní veterinární ústav Olomouc Jakoubka ze Stříbra 1 779 00 Olomouc | Zastoupení podle § 43 Zákona: QCM, s.r.o. se sídlem Heršpická 813/5, 639 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku spisová značka C 40722 vedená u Krajského soudu v Brně |
| --- | --- |
| IČO: 13642103 | IČO: 26262525 |

# ZÁKLADNÍ INFORMACE

Tato zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek Zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídek účastníků řízení (dále jen „Zadávací dokumentace“) v zadávacím řízení zakázky malého rozsahu. Tato Zadávací dokumentace je zároveň výzva k podání nabídek.

Veřejná zakázka není zadávána dle Zákona. Pokud Zadávací dokumentace dále odkazuje na Zákon, používá tyto odkazy analogicky se Zákonem.

Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK dostupného na:

https://zakazky.eagri.cz/.

Veškeré úkony včetně předložení Dokladů o kvalifikaci, které jsou součástí nabídky, se provádějí elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Veškerá komunikace, která se týká výběrového řízení, probíhá rovněž elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na:

https://zakazky.eagri.cz/manual_2/ezak-manual-dodavatele-cdd-pdf

Dodavatel či účastník řízení je povinen provést registraci či ověření identity přes systém FEN.cz dostupný na: https://fen.cz/#/registrace viz manuál, str. 9 a násl.

Zadavatel zejména upozorňuje, že správce systému FEN.cz si vyhrazuje čas na vyřízení žádosti o registraci či ověření identity uživatele dle manuálu, proto Zadavatel doporučuje dodavateli či účastníkovi, aby registraci či ověření identity provedl s dostatečným časovým předstihem.

V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje dostupného na výše uvedené webové stránce kontaktujte, prosím, Mgr. Tomáše Motala, e-mail: tomas.motal@qcm.cz. V případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení registrace v systému E-ZAK (FEN/CDD) kontaktujte, prosím, provozovatele elektronického nástroje E-ZAK na e-mailu: podpora@ezak.cz.

# VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

## Předmět a druh veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je provedení opravy laboratoře, ve které se provádí testování léčiv na mikrobiologickou nezávadnost. Pro tyto testy je předepsaná úroveň čistoty prostor, ve kterých se léčiva testují. Jedná se zejména o vzduchotechniku, úpravu povrchů, vzduchotechniku včetně provedení měření, validace a kvalifikace pro splnění požadavků předpisů správné výrobní praxe dle VYR Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Bližší podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Druh veřejné zakázky: Stavební práce (§ 14 odst. 3 Zákona)

| Klasifikace předmětu veřejné zakázky je vymezena CPV kódem |  |
| --- | --- |
| Stavební práce | 45000000-7 |

# TECHNICKÉ PODMÍNKY

Zadávací dokumentace obsahuje v souladu se Zákonem technické podmínky. Tyto technické podmínky tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace – projektovou dokumentaci. Projektovou dokumentaci zpracovala společnost AKTÉ spol. s r.o., IČO 42341027.

# OBCHODNÍ PODMÍNKY

Zadávací dokumentace obsahuje obchodní podmínky.

Obchodní podmínky jsou stanoveny formou návrhu smlouvy. Obchodní podmínky stanovené Zadavatelem pro toto zadávací řízení jsou pro účastníka řízení závazné a nemohou být žádným způsobem měněny vyjma zadavatelem označených míst.

Obchodní podmínky jsou přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.

# LHŮTY PLNĚNÍ

- Předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky: 	3. 1. 2022

- Předpokládaný termín ukončení plnění veřejné zakázky: Dle nabídky, maximálně do 30 kalendářních dnů od zahájení plnění – předání staveniště

# MÍSTO PLNĚNÍ A PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

Adresa sídla zadavatele.

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 12. 10. 2021 v 10:00. Sraz účastníků prohlídky bude před budovou sídla zadavatele.

# KVALIFIKACE

## Úvod

Posouzení nabídky je předpokladem vítězství účastníka řízení v zadávacím řízení. Zadavatel bude u vybraného dodavatele posuzovat, zda splňuje požadovanou kvalifikaci.

Splněním kvalifikace se rozumí:

- splnění základních způsobilosti stanovené § 74 Zákona

- splnění profesní způsobilosti stanovené § 77 odst. 1 a 2 Zákona

- prokázání technické kvalifikace dle § 79 Zákona.

### Prokázání kvalifikace formou čestného prohlášení

Zadavatel umožňuje prokázání splnění kvalifikace za pomoci čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikaci požadovanou zadavatelem splňuje, pokud dále v textu zadávací dokumentace není uvedeno odlišně.

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.

### Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Dodavatel může prokázat kvalifikaci v souladu s § 228 Zákona výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Tento výpis nahrazuje prokázání splnění:

- základní způsobilosti dle § 74 Zákona

- profesní způsobilosti podle § 77 Zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti

Tento výpis nenahrazuje prokázání technické kvalifikace.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být starší než 3 měsíce k poslednímu dni k prokázání splnění kvalifikace (totožná se lhůtou pro podání nabídek) - § 228 odst. 2 Zákona.

## Základní způsobilost

Požadavky na základní způsobilost dodavatele jsou uvedeny v § 74 odst. 1 Zákona.

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií následujících dokladů, které prokazují základní způsobilost:

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) Zákona,

b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) Zákona,

c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) Zákona,

d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) Zákona,

e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) Zákona,

f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) Zákona.

## Profesní způsobilost

Profesní způsobilost je uvedena v § 77 odst. 1 a 2 písm. a) Zákona.

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií následujících dokladů, které prokazují profesní způsobilost:

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,

- doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, tj. živnostenské oprávnění: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

## Technická kvalifikace

### Předložení seznamu stavebních prací

V souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. a) Zákona požaduje zadavatel uvést a předložit v rámci čestného prohlášení o splnění kvalifikace seznam stavebních prací, poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

V souladu s § 73 odst. 6 Zákona stanovuje toto:

Zadavatel požaduje, aby součástí seznamu stavebních prací byly alespoň 4 stavební práce spočívající v provedení přestavby, přístavby či novostavby objektu laboratoře, která splňuje požadavky na třídu čistoty C, každá v minimální hodnotě 2.000.000 Kč bez DPH.

Vybraný dodavatel předloží před podpisem smlouvy kopie osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení výše uvedených stavebních prací. Z osvědčení musí vyplývat minimálně doba poskytovaných stavebních prací, jejich finanční výše a informace, zda tyto stavební práce byly řádně poskytnuty.

### Předložení seznamu techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky

V souladu s § 79 odst. 2 písm. c) Zákona Zadavatel v rámci čestného prohlášení o splnění kvalifikace požaduje předložení seznamu techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky. Mezi těmito osobami (členy realizačního týmu) musí být alespoň:

1 stavbyvedoucí:

  - úplné středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání stavebního směru,

  - autorizaci v oboru pozemní stavby jako autorizovaný technik podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,

  - min. 3 roky praxe při řízení stavebních prací jako stavbyvedoucí

V rámci čestného prohlášení o splnění kvalifikace dodavatel uvede následující informace:

  - seznam členů realizačního týmu a jeho organizační struktura, a to ve formě čestného prohlášení v přehledné tabulce, z níž bude zřejmé postavení jednotlivých členů v rámci týmu, rozsah jejich působnosti a zodpovědnosti (věcné vymezení podílu na realizaci této veřejné zakázky);

  - strukturované profesní životopisy těchto osob, z nichž musí jednoznačně vyplývat níže specifikované informace a údaje požadované zadavatelem

- Profesní životopis musí obsahovat u každé uváděné osoby:

- jméno a příjmení,

- akademický titul,

- funkce v rámci realizačního týmu,

- dosažené vzdělání,

- dosavadní praxe v oboru vztahujícím se k předmětu veřejné zakázky, uvedená s ohledem na výše specifikované požadavky zadavatele,

- informaci o tom, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osobu v jiném vztahu k dodavateli,

Před podpisem smlouvy předloží vybraný dodavatel:

  - kopii dokladů (osvědčení) o autorizaci

### Popis opatření k zajištění kvality

V souladu s § 79 odst. 2 písm. e) Zákona Zadavatel v rámci čestného prohlášení o splnění kvalifikace požaduje prohlášení, že dodavatel disponuje certifikátem, který prokazuje zajištění jakosti dle normy ISO 9001.

Před podpisem smlouvy předloží vybraný dodavatel:

- originál či úředně ověřenou kopii certifikátu, který prokazuje zajištění jakosti dle normy ISO 9001.

## Obsah, forma a členění dokladů o kvalifikaci

Dodavatel předloží doklady o kvalifikaci v elektronické podobě (jako součást elektronické nabídky) prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Čestné prohlášení o splnění kvalifikace je třeba podepsat oprávněnou osobou.

Dodavatel může využít vzoru krycího listu a vzoru čestného prohlášení, které jsou součástí přílohy č. 4 Zadávací dokumentace.

Pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.

## 7.6. Prokazování kvalifikace za pomoci poddodavatele

Zadavatel zakazuje prokázání části chybějící kvalifikace za pomoci poddodavatele.

# NABÍDKA ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ

## Pojem nabídka

Pod pojmem „nabídka“ se rozumí údaje nebo doklady, které dodavatel podal písemně zadavateli na základě zadávací dokumentace, zejména návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka řízení a další zadavatelem požadované dokumenty a doklady, zejména doklady, kterými účastník řízení prokazuje kvalifikaci.

## Forma a podoba nabídky

Nabídky Zadavatel požaduje podat v písemné formě, v elektronické podobě (nikoliv listinné) pomocí elektronického nástroje E-ZAK dostupného na https://zakazky.eagri.cz/.

Nabídka musí být zpracována v českém nebo slovenském jazyce.

Zadavatel důrazně doporučuje, aby nabídka sestávala ze dvou souborů:

Kvalifikace.* - obsahuje kvalifikační doklady dle bodu 7 Zadávací dokumentace.

Nabídka.* - obsahuje vlastní nabídku a další doklady dle bodu 8 Zadávací dokumentace, mimo kvalifikační doklady dle bodu 7 Zadávací dokumentace.

## Obsah vlastní nabídky

Účastník řízení vyplní návrh smlouvy – obchodní podmínky, která je přílohou této zadávací dokumentace. Účastník řízení do návrhu smlouvy doplní své identifikační údaje a nabídkovou cenu.

Nabídkovou cenu uvede v členění na cenu bez DPH, výši DPH a cenu s DPH.

Účastník rovněž vyplní dobu zhotovení díla dle bodu 9 zadávací dokumentace.

Zadavatel požaduje, aby součástí návrhu smlouvy byly následující přílohy:

- příloha č. 2 – Oceněný výkaz výměr (účastník řízení vyplní a přiloží všechny části přílohy č. 2 zadávací dokumentace. Uchazeč předloží v rámci nabídky přílohu ve formátu excel!)

- popřípadě i příloha č. 3 – Smlouva mezi dodavateli v případě společné účasti dodavatelů – Zadavatel požaduje, aby v případě společné nabídky dvou a více dodavatelů obsahovala nabídka smlouvu, která upravuje vzájemná práva a povinnosti dodavatelů. Zadavatel vyžaduje, aby odpovědnost nesli všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně.

Před podpisem smlouvy s vybraným uchazečem budou předloženy přílohy:

- příloha č. 1 – Projektová dokumentace (účastník řízení přiloží přílohu č. 1 zadávací dokumentace)

## Povinná součást nabídky – seznam poddodavatelů

V souladu s § 105 odst. 1, písm. b) Zákona zadavatel požaduje, aby účastník předložil v nabídce seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.

Pro vypracování seznamu může účastník využít vzoru, který je součástí přílohy č. 4 zadávací dokumentace.

## Způsob podání nabídky a lhůta pro podání nabídky

Nabídky (včetně dokladů, které prokazují kvalifikaci) se podávají pouze elektronicky dle § 103 odst. 1, písm. c) Zákona pomocí elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz/).

Lhůta pro podání nabídek skončí:

dne 25. 10. 2021 v 10:00 hodin.

# POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDKY

## Posouzení a hodnocení nabídky, hodnotící kritéria

Posouzení nabídek provede zadavatel.

Zadavatel stanovuje základní hodnotící kritérium – ekonomická výhodnost nabídky /§ 114 Zákona/.

Dílčí hodnotící kritéria a stanovení váhy v %:

| 1. | Celková nabídková cena v Kč bez DPH | – váha 70% |
| --- | --- | --- |
| 2. | Celková doba zhotovení díla v kalendářních dnech | – váha 30% |

NejnižšícenaHodnocenácena×0,7+NejnižšídobazhotoveníHodnocenádobazhotovení×0,3=x

x  je celkové hodnocení nabídky

Zadavatel seřadí nabídky podle výše celkového hodnocení nabídky, a to od nejvyšší po nejnižší bodové hodnocení. Nabídka s nejvyšším celkovým hodnocením nabídky je ekonomicky nejvýhodnější nabídkou.

## K dílčímu hodnotícímu kritériu č. 2

Účastník v návrhu smlouvy vyplní dobu vyhotovení díla v kalendářních dnech od zahájení plnění – předání staveniště.

Zadavatel stanovuje, že doba zhotovení díla nesmí být vyšší než 30 dní od zahájení plnění – předání staveniště. Nabídka obsahující delší dobu zhotovení nesplní zadávací podmínky.

Zadavatel stanovuje, že nejlepší hodnota pro účely hodnocení je 15 dní od zahájení plnění – předání staveniště, účastník je oprávněn nabídnout nižší hodnotu, ta však bude hodnocena jako 15 dní.

# VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

Dodavatel je oprávněn (pomocí elektronického nástroje E-ZAK pro zadávání veřejných zakázek na https://zakazky.eagri.cz/) požadovat po zadavateli vysvětlení zadávacích podmínek. Žádost je nutno doručit ve lhůtě 4 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. V opačném případě si zadavatel vyhrazuje právo žádost o vysvětlení zadávacích podmínek nevyřizovat

Zadavatel může poskytnout dodavatelům vysvětlení zadávacích podmínek i bez jejich předchozí žádosti, a to pomocí profilu zadavatele.

# OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

## Vyloučení variantních řešení

Zadavatel předem vylučuje variantní řešení nabídky.

## Otevírání obálek s nabídkami

Vzhledem k tomu, že budou podávány pouze elektronické nabídky nebude se konat veřejné otevírání nabídek.

## Zrušení zadávacího řízení

Zadavatel si vyhrazuje zrušení zadávacího řízení bez udání důvodů.

## Jistota

Zadavatel nepožaduje složení jistoty.

## Zadávací lhůta

(lhůta, po kterou jsou účastníci řízení nabídkami vázáni)

V souladu s § 40 Zákona zadavatel stanovuje zadávací lhůtu (lhůtu, po kterou jsou účastníci řízení svými nabídkami vázáni).

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a činí 3 měsíce.

# Odůvodnění dodržení zásad sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovací

## Sociálně odpovědné zadávání

Zadavatel při přípravě zadávacích podmínek posoudil a zohlednil možnosti použití zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, a to s následujícím výsledkem.

Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky zohlednil tyto aspekty sociálně odpovědného zadávání:

Zadavatel vyžaduje dodržování předpisů BOZP, čímž přispívá k ochraně zaměstnanců dodavatele.

## Environmentálně odpovědné zadávání

Zadavatel při přípravě zadávacích podmínek posoudil a zohlednil možnosti použití zásad environmentálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, a to s následujícím výsledkem.

Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky zohlednil tyto aspekty environmentálně odpovědného zadávání:

Zadavatel požaduje zajištění ochrany životního prostředí, zajištění likvidace odpadu, vedení evidence odpadů, díky čemuž se chová environmentálně odpovědně.

## Inovace

Zadavatel při přípravě zadávacích podmínek posoudil a zohlednil možnosti použití inovací při zadávání veřejných zakázek, a to s následujícím výsledkem.

Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky zohlednil tyto aspekty inovací při zadávání:

Použití technologií a postupů, které umožní maximálně zkrátit dobu realizace díla. Po dobu rekonstrukce mikrobiologické laboratoře nebude možno vyšetřovat vzorky. Proto je v zájmu zadavatele celou akci a tím i výpadek činnosti laboratoře maximálně zkrátit. Nová laboratoř znamená zlepšení činnosti, které zadavatel provádí.

# PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Příloha č. 1 – technické podmínky – projektová dokumentace

Příloha č. 2 – výkaz výměr

Příloha č. 3 – obchodní podmínky – smlouva o dílo

Příloha č. 4 – formuláře k vypracování nabídky a dokladů o kvalifikaci

| Zadavatel: Státní veterinární ústav Olomouc Jakoubka ze Stříbra 1 779 00 Olomouc | Podpis: Mgr. Tomáš Motal ### podepsáno elektronicky na základě plné moci |
| --- | --- |