Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele:

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo akce objednatele:	133210045, 133210046

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název:		Povodí Labe, státní podnik

Adresa sídla:		Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,

500 03 Hradec Králové,

Statutární orgán:	        Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

závod Roudnice nad Labem

Adresa závodu:		Roudnice nad Labem, Nábřežní 311, PSČ 413 01,

Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Jan Zajíc, ředitel závodu,

Zástupce pro věci technické: 	Ing. Petr Plessney, provozně technický náměstek ředitele závodu

tel. 416 805 513

Ing. Pavla Hajdinová, vedoucí provozního střediska Ústí n. L.

tel. 475 259 776

Ing. Lukáš Landa, vedoucí provozního střediska Roudnice n. L.

tel. 416 805 530

Bc. Tomáš Waldhauser, strojní technik

tel. 416 805 522

IČO: 		70890005

DIČ: 		CZ70890005

Obchodní rejstřík: 		Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název:

Adresa sídla:

Statutární orgán:

Osoba oprávněná k podpisu:

Zástupce pro věci technické:

IČO:

DIČ:

Obchodní rejstřík:

(dále jen jako „zhotovitel“)

- Úvodní ustanovení

  - Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne …………… pro veřejnou zakázku nazvanou „VD České Kopisty, Obříství, oprava potrubí“.

  - Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či v jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména:

- se záměrem opravy „VD České Kopisty, oprava potrubí DN 300“ zpracovaným dne 24. 6. 2021 společností Povodí Labe, státní podnik, závod Roudnice nad Labem, se sídlem Nábřežní 311, 413 01 Roudnice nad Labem

- se záměrem opravy „VD Obříství, oprava potrubí DN 300-200“ zpracovaným dne 24. 6. 2021 společností Povodí Labe, státní podnik, závod Roudnice nad Labem, se sídlem Nábřežní 311, 413 01 Roudnice nad Labem

(dále jen „projektová dokumentace“).

  - Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 2 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

- Předmět smlouvy

  - Zhotovitel se zavazuje k provedení oprav potrubí u následujících akcí:

Akce 1: VD České Kopisty, oprava potrubí DN 300 (133210045)

Akce 2: VD Obříství, oprava potrubí DN 300-200 (133210046)

  - Akce 1:

Na VD České Kopisty zhotovitel provede opravu potrubí sloužícího k přivedení vody z potrubí DN 300 do levého sektoru jezu. Formou výměny bude opraveno přibližně 4 m dlouhé potrubí, které se skládá z pěti přírub, vše v průměru DN 300. Součástí opravy je i oprava kompenzace na DN 300.

Akce 2:

Na VD Obříství zhotovitel provede opravu potrubí sloužícího k přivedení vody z potrubí DN 300 do dolní vody DN 200 u středního pilíře. Formou výměny bude opraveno přibližně 2 m dlouhé potrubí, které se skládá z přírub v průměru DN 300 – 200 – 80.

Opravy proběhnou v rozsahu uvedeném v záměrech opravy, podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.

- Doba plnění díla

  - Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlaseným harmonogramem prací.

  - Předpokládaný termín zahájení je: 5/2022

  - Termín dokončení díla je: nejpozději do 30. 9. 2022

- Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

  - Celková cena za zhotovení díla je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ………… Cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Cena za opravu potrubí k Akci 1 činí ……………….. ,- Kč bez DPH,

slovy:……………………………….……………………….. korun českých bez DPH.

Cena za opravu potrubí k Akci 2 činí ……………….. ,- Kč bez DPH,

slovy:…………………………………. …………………….. korun českých bez DPH.

Celková cena za zhotovení díla dle odst. 3.2 se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla. Celková cena dohodou smluvních stran činí ……………………... ,- Kč bez DPH,

slovy: ………………………………………………………... korun českých bez DPH.

  - Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli daňové doklady za provedení díla podle objemu skutečně provedených prací a dodávek na základě zápisů o odevzdání a převzetí předmětu díla, které svým podpisem potvrdí zhotovitel a objednatel.

  - Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel doručí objednateli elektronickou fakturu na   e-mailovou adresu: invoice@pla.cz.

  - Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je třicet dnů od data prokazatelného doručení faktury objednateli.

- Bankovní záruka

6.1.	Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.

- Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo.

  - Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 2. 2021.

- Zvláštní ustanovení

  - Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

•	čl. 2, odst. 2.3. a)

•	čl. 2, odst. 2.3. c)

•	čl. 2, odst. 2.3. d)

•	čl. 2, odst. 2.3. e)

•	čl. 2, odst. 2.3. f) bod 34., 35., 36., 37., 39., 40., 43.,

•	čl. 2. odst. 2.4.,

•	čl. 2. odst. 2.6.,

•	čl. 2. odst. 2.9.,

•	čl. 7, celý

•	čl. 9. odst. 9.13,

•	čl. 10. odst. 10.17.,

•	čl. 11. odst. 11.2.,

•	čl. 12, odst. 12.2. a), b), c), e), f), g), h), i), l),

•	čl. 14, odst. 14.3., 14.4.

- Závěrečná ustanovení

  - Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:

  - v této smlouvě,

  - v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,

  - v nabídce vítězného uchazeče.

  - Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

  - Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

  - Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

  - Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

  - Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).

  - Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Přílohy: Obchodní podmínky Zhotovení stavby ze dne 1. 2. 2021

Cenová nabídka ze dne ………………….

Za objednatele:						     Za zhotovitele:

Ing. Jan Zajíc						     jméno, příjmení

ředitel závodu					                       funkce

podepsán elektronicky                                                           podepsán elektronicky