P O V O D Í L A B E, státní podnik

- ZÁMĚR NA SLUŽBU

Labe, Ústí nad Labem (ř. km 761,95 – 762,40), Libotenice (ř. km 802,55 – 803,30), Kyškovice (ř. km 812,18 – 812,28), Hořín (ř. km 836,65 – 837,00), Kly (ř. km 840,40 – 840,60) - náhradní výsadba s následnou péčí

| Zpracoval: | - Ing. Věra Šumová technický pracovník závodu Roudnice n. L. dne: |  |
| --- | --- | --- |
| Předložil: | Ing. Lukáš Drahozal vedoucí technické skupiny Roudnice n. L. dne: |  |
| Projednal: | - Ing. Petr Plessney, - PTNŘZ Roudnice nad Labem - Dokumentační komise závodu Roudnice n. L. - dne: |  |
| Vyhlásil: | Ing. Jan Zajíc ředitel závodu Roudnice nad Labem dne: |  |

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky služby:

1.  Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky služby naplněny

Na základě zpracovaného dendrologického posouzení břehové porostu řeky Labe „Pasportizace stromů a stromových skupin Labe, ř. km 726,60 – 847,43 generel břehových porostů“ bylo přistoupeno k redukci nevyhovujícího dřevinného porostu podél řeky Labe. Stávající břehový porost je tam, kde nelze zajistit jeho přirozenou obnovu, v souladu ust. § 47 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a dle ust. § 5 vyhlášky č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, nutné obnovit.  Současně byla povinnost nahrazení redukovaného porostu podél řeky Labe uložena příslušnými orgány ochrany přírody v jednotlivých rozhodnutích ke kácení daného porostu, a to v souladu s ust. § 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny), včetně uložené následné péče o vysazené dřeviny v délce 5-ti let.

2.  Popis předmětu veřejné zakázky služby

Záměrem služby bude zajištěno dodržení povinnosti uložené orgánem ochrany přírody dle ust. § 9 odst. 4 zákona o ochraně přírody a krajiny a dodržení povinnosti udržovat břehové porosty, tak jak je stanoveno v ust. § 5 vyhlášky č. 178/2012 Sb., ve smyslu ust. § 47 vodního zákona.

Záměrem služby bude zajištěno další perspektivní prospívání břehových a jiných porostů na pozemcích státu ČR, s nimiž má právo hospodařit Povodí Labe, státní podnik.

Cílem záměru je výsadba 54 kusů stromů podél řeky Labe v úseku ř. km 761,95 – 840,60. Specifikace vysazovaných dřevin je přílohou tohoto záměru – příloha č. 2 – detailní informace o výsadbě.

3.  Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele

Povodí Labe, státní podnik, jako správce významného vodního toku řeky Labe dle ust. § 47 vodního zákona v souladu s vyhláškou č. 178/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů má povinnost udržovat  břehové porosty na pozemcích koryt vodních toků nebo na pozemcích s nimi sousedících tak, aby se podílely na plnění funkcí vodního toku.  K tomu provádí včasné pěstební zásahy, obnovu porostů, popřípadě odstraňování dřevin, které brání průtoku vody. Při obnově břehových porostů přihlíží k tomu, aby jejich druhová skladba odpovídala daným stanovištním podmínkám, při kterých by břehové porosty téže druhové skladby vznikaly přirozeným vývojem.

- Tato veřejná zakázka zajistí vhodné doplnění břehových a jiných porostů podél řeky Labe, tam kde bylo přistoupeno k odstranění nebezpečných dřevin, a to plně v souladu s povinnostmi stanovenými orgány ochrany přírody v jednotlivých rozhodnutích o kácení nebezpečných dřevin a dále v souladu s povinnostmi stanovenými vodním zákonem a vyhláškou č. 178/2012 Sb. Zároveň bude zachována funkční a společenská hodnota daného prostoru.

Pozemky definované v příloze č. 4 jsou majetkem státu ČR, s nimiž má právo hospodařit Povodí Labe, státní podnik.  Proto v souvislosti s plánovanou službou není třeba řešit žádné majetkoprávní vztahy.

4. Rizika nerealizace veřejné zakázky

Nerealizací veřejné zakázky se Povodí Labe, státní podnik vystavuje riziku sankčního postihu dle ust. § 88 zákona o ochraně přírody a krajiny a dle ust. § 125i vodního zákona.

5. Popis variant naplnění potřeb a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky

Z kapacitních a odborných důvodů není možné práce zajistit vlastními pracovníky státního podniku Povodí Labe.

6.  Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky

Výsadba dřevin:

zahájení: březen 2022

ukončení: květen 2022

Následná 5-ti letá péče:

5/2022 – 5/2027

Podrobný popis předmětu služby

Místo určení:

| Nákladové středisko | PD Děčín 3 511 221 |
| --- | --- |
| Místo akce katastrální území, případně ř. km | Vodní tok Labe (IDVT10100002), ř. km 761,95 – 762,40, pravý břeh ORP Ústí nad Labem: k. ú. Svádov – p. p. č. 1127/1 |
| Identifikátor ISYPO, ID JEVU | 400066631 - Labe |
| Číslo DM | 9051004122 – řeka Labe |
| Nákladové středisko | PD Píšťany 3 511 314 |
| Místo akce katastrální území, případně ř. km | Vodní tok Labe (IDVT10100002), ř. km 802,55 – 803,30, levý břeh ORP Roudnice nad Labem: k. ú. Libotenice p. p. č. 700/14 a 106/5 |
| Identifikátor ISYPO, ID JEVU | 400338371 – zdrž České Kopisty |
| Číslo DM | 9051009327 – zdrž České Kopisty |

| Nákladové středisko | PD Roudnice nad Labem 3 511 113, PD Dolní Beřkovice 3 511 111 |
| --- | --- |
| Místo akce katastrální území, případně ř. km | Vodní tok Labe (IDVT 10100002), ř. km 812,18 – 840,6, levý a pravý břeh ORP Roudnice nad Labem: k. ú. Kyškovice, p. p. č. 602/1 ORP Mělník: k. ú. Hořín p. p. č. 791, k. ú. Kly p. p. č. 908/10 |
| Identifikátor ISYPO, ID JEVU | 400338383 – zdrž Roudnice nad Labem 400038879 – zdrž Dolní Beřkovice |
| Číslo DM | 9051009326 – zdrž Roudnice nad Labem 9051004149 – zdrž Dolní Beřkovice |

Podrobný popis předmětu služby:

- Dodání zapěstovaných sazenic v kategorii Výpěstky okrasných dřevin dle ČSN 46 4902-1

Lokalita Svádov, část A - provozní středisko Děčín

- jeřáb břek (Sorbus torminalis) o obvodu kmene 10 – 12 cm -  10 ks

- olše lepkavá (Alnus glutinosa) o obvodu kmene 10 – 12 cm - 5 ks

Výsadba 15 ks dřevin bude provedena na p. p. č. 1127/1 v k. ú. Svádov, tak aby jeřáb břek tvořil linii mezi cyklostezkou a prostranství hřiště, výsadba olše lepkavé bude provedena rozvolněně v prostoru předmětného pozemku.

Lokalita Libotenice, část B - provozní středisko Ústí nad Labem

- střemcha obecná (Prunus padus) – strom o obvodu kmene 12 – 14 cm  a výšce 150 cm – 10 ks

- vrba křehká (Salix fragilis) – o obvodu kmene 12 – 14 cm a výšce 150 cm – 8 ks

- javor babyka (Acer campestre) – o obvodu kmene 12 – 14 cm – 8 ks

Výsadba 26 ks dřevin bude provedena na p. p. č. 106/5 a 700/14 v k. ú. Libotenice, tak aby byl vhodně doplněn stávající porost.

Lokalita Kyškovice, část C - provozní středisko Roudnice nad Labem

- dub letní (Quercus robur) o obvodu kmene 6 - 8 cm, případně výšky 170 - 200 cm – 2 ks

Výsadba 2 ks dřevin bude provedena na p. p. č. 602/1 v k. ú. Kyškovice v proluce po pokácených topolech.

Lokalita Hořín, část C - provozní středisko Roudnice nad Labem

- topol černý (Populus nigra) o obvodu kmene 12 cm – 3 ks

- dub letní (Quercus robur) o obvodu kmene 12 cm – 3 ks

- javor mleč (Acer platanoides) o obvodu kmene 12 cm – 3 ks

Výsadba 9 ks dřevin bude provedena na p. p. č. 791 v k. ú. Hořín v prolukách po pokácených topolech, tak aby byl vhodně doplněn stávající porost.

Lokalita Kly, část C - provozní středisko Roudnice nad Labem

- dub letní (Quercus robur) o obvodu kmene 14 - 16 cm – 2 ks

Výsadba 2 ks dřevin bude provedena na p. p. č. 908/10 v k. ú. Kly v prolukách po pokácených topolech za cyklostezkou, tak aby byla vhodně doplněna stávající výsadba a porost.

- Provedení výsadby v určeném  terénu

Výsadba dřevin musí být provedena v souladu se standardem péče o přírodu   SPPK A02 003:2014 a SPPK A02 001:2021 (dostupné na internetové adrese http://standardy.nature.cz/seznam-standardu/).

Všechny sazenice stromů budou zakůlovány 3-mi kůly, ve výsadbových mísách  (zamulčované), bude instalována ochrana proti okusu zvěří, úvazky, substrát, hydrogel, mulčovací kůra, bude zajištěna povýsadbová zálivka (alespoň 60 litrů/strom) a komparativní řez.

- Následná 5-ti letá péče o vysazené dřeviny

Následná péče realizovaná v souladu se standardem péče o přírodu SPPK A02 001:2021 (dostupné na internetové adrese http://standardy.nature.cz/seznam-standardu/) bude spočívat  v ošetřování vysazených dřevin, pravidelném zalévání včetně dovozu vody, ochraně proti chorobám, škůdcům a mechanickému poškození, odplevelování,  hnojení, výchovném řezu a mulčování.

Požadované parametry (specifikace služby) a jejich zdůvodnění:

Zhotovitel této veřejné zakázky je povinen na svůj náklad a odpovědnost označit a zabezpečit místo provádění prací takovým způsobem, aby zabránil vniknutí nepovolaným osobám do prostoru provádění prací tak, aby nedošlo činností zhotovitele k ohrožení života, zdraví či majetku třetích osob (oplocení či označení pracoviště, poučené osoby, dodržení podmínek BOZP apod.).

V případě, že dojde ke vzniku přestupkové odpovědnosti objednatele v souvislosti s neodborným zásahem (nevhodně provedené výchovné řezy, včasné neodstranění podpěr apod.), zavazuje se zhotovitel převzít plnou odpovědnost, případně uhradit objednateli veškeré vzniklé škody, tedy zejména uhradit objednateli případnou škodu ve výši udělené pokuty.

Vzhledem k tomu, že práce budou probíhat u vodního toku, bude veškeré zařízení pracoviště zajištěno tak, aby nedošlo k znečištění vody v řece ropnými produkty a jinými škodlivými látkami. Zhotovitel je povinen užívat stanoviště a prostory pro akci a deponie materiálu tak, aby nevznikly škody na sousedících pozemcích.

Veškerá výsadba bude realizována na pozemcích, které jsou majetkem státu ČR, k němuž má právo hospodaření  Povodí Labe,  státní podnik.   Proto v souvislosti  s  plánovanou službou není třeba řešit žádné majetkoprávní vztahy. Podrobný seznam pozemků je uveden v příloze č. 2  u každé jednotlivé lokality a v příloze č. 4.  V případě nutnosti vstupu na pozemky, které nejsou ve vlastnictví Povodí Labe, státní podnik, si zajistí souhlas vlastníka dotčených pozemků zhotovitel akce sám.

Požadavky na předání, převzetí, atd.:

Objednatel provede protokolární předání dotčených pozemků nebo jejich částí, s konkrétním určením místa výsadby jednotlivých dřevin.

Po dobu realizace zakázky objednatel požaduje z důvodu bezpečnosti zajistit:

- dočasné omezení pohybu lidí na cyklostezkách, potahových cestách apod. (páskou, cedulí, osobou) v obou směrech,

- dát pozor na el. vedení, pokud se nachází v blízkosti,

- zajistit nepoškození cyklostezek a potahových stezek těžkou technikou,

- nesmí dojít k poškození zařízení Povodí Labe, státní podnik (břehové znaky, břehová kilometráž,  dlažba apod.)

Realizace akce nebude mít negativní vliv na životní prostředí při dodržování následujících opatření:

- zhotovitel zajistí ochranu povrchových a podzemních vod před jejich znečištěním dalšími látkami (ropné deriváty, chemikálie, tuky atd.),

- všechny stroje a mechanismy musí být v řádném technickém stavu, prosté úkapů olejů a pohonných hmot,

- zhotovitel je povinen během prací zajišťovat pořádek na pracovišti a neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň,

- zhotovitel zajistí odvoz odpadu vzniklého při realizaci veřejné zakázky a jeho předání oprávněné osobě dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění.

Zhotovitel je povinen vést, ode dne převzetí místa až do dne ukončení práce, deník se všemi obsahovými náležitostmi (dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.). Po ukončení prací bude originál deníku předán zhotoviteli.

Zhotovitel, po provedení akce v požadovaném rozsahu, uvede výsadbou nedotčené části  pozemku do původního stavu a pozemky předá protokolárně zpět objednavateli, a to včetně fotodokumentace  jednotlivých lokalit před zahájením a po ukončení prací.

Zhotovitel bude min. 7 dní předem informovat zástupce pro věci technické (dle SOD) objednatele o provedení následné péče pro případnou účast a zápis do deníku nebo kontrolu po provedení.

Požadavky na předání, převzetí:

Po ukončení 5ti leté následné péče budou zapěstované dřeviny protokolárně předány objednateli.

Požadavky na záruku:

V případě, že dřeviny vysazené v rámci náhradní výsadby v době trvání následné 5-ti leté péče uhynou či budou napadeny chorobou, budou dodavatelem bezodkladně nahrazeny novými jedinci stejného druhu a velikosti. Oznámení o odstranění vady (vysazení nové dřeviny) zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle věty první tohoto bodu.

Vyhodnocení efektivity a účelnosti požadované služby:

Realizací daného záměru bude zajištěno splnění povinností uložených orgány ochrany přírody dle ust. § 9 zákona o ochraně přírody a krajiny a  plnění povinnosti správce vodního toku stanovené ust. § 47 odst. 2 písm. b) vodního zákona. Realizací záměru bude podpořeno a zajištěno plnění veškerých funkcí současného břehového porostu na předmětných lokalitách.

Přílohy:

- Detailní informace o výsadbě

- Mapy s vyznačením výsadby

- Informace o pozemcích