|  | Zadavatel: | ČR – Ministerstvo zemědělství KAZV Jihočeský kraj |  | Název veřejné zakázky Celková oprava elektroinstalace budovy MZe ČR AZV Strakonice, Palackého nám. 1090, 386 27 Strakonice |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sídlem: | Rudolfovská 80 370 78 České Budějovice |  | Čj. 149753/2012-MZE-1313002 |
|  | Zastoupený: | Ing. Vladislav Hadáček ředitel odboru 1313002 |  | Druh výběrového řízení: dle § 12 odst. 3 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) veřejná zakázka malého rozsahu |
|  | IČ: | 00020478 |  |  |

|  | Výzva pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu |
| --- | --- |
|  | dle ust. § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) |

Česká republika – Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo“) vyzývá k předložení nabídky pro níže specifikovanou veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Celková oprava elektroinstalace budovy MZe ČR AZV Strakonice, Palackého nám. 1090, 386 27 Strakonice“.

Úvodní ustanovení:

- Vyhlašovaná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (dále i „zakázka“) ve smyslu ust. § 12 odst. 3 zákona. Tato veřejná zakázka malého rozsahu není, v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona, zadávána podle zákona.

- Předchozí odstavec platí i v případě, že zadavatel při této veřejné zakázce malého rozsahu použije terminologii zákona, případně jeho část v přímé citaci. Pro toto výběrové řízení jsou však rozhodné pouze podmínky stanovené v této výzvě.

- Právnické a fyzické osoby oslovené k podání nabídky jsou, pro účely této veřejné zakázky malého rozsahu, označovány jako „uchazeč“ nebo „dodavatel“, Ministerstvo zemědělství v Praze, vyhlašující zadání veřejné zakázky malého rozsahu je označen jako „ministerstvo“ případně „zadavatel“.

Identifikační údaje zadavatele:

| Zadavatel ve smyslu zákona: | Česká republika – Ministerstvo zemědělství |
| --- | --- |
| Právní forma: | Organizační složka státu, kód 325 |
| Název zadavatele: | Česká republika – Ministerstvo zemědělství |
| Odbor: | KAZV Jihočeský kraj |
| Sídlo zadavatele: | Rudolfovská 80, 370 78 České Budějovice |
| IČ/DIČ | 00020478 / není plátcem DPH |
| Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: | Ing. Vladislav Hadáček ředitel odboru KAZV Jihočeský kraj |
| Telefon/fax: | +420387693201, +420387693202 /+420387411253 |
| E-mail: | vladislav.hadacek@mze.cz |
| Kontaktní osoba ve věcech technických: | Ing. Pavel Český, Ph.D. vedoucí oddělení AZV Strakonice |
| Adresa: | ČR – Ministerstvo zemědělství, AZV Strakonice, Palackého nám. 1090, 386 27 Strakonice |
| Telefon/fax: | +420383311730 /+420383311732 |
| E-mail: | pavel.cesky@mze.cz |

I.	Podrobné požadavky ministerstva na předmět plnění veřejné zakázky

1.	Název zakázky:

„Celková oprava elektroinstalace budovy MZe ČR AZV Strakonice, Palackého nám. 1090, 386 27 Strakonice“

2.	Druh zakázky: zakázka na stavební práce

3.	Specifikace a rozsah požadovaného plnění:

Celková oprava vnitřní elektroinstalace v objektu budovy bez samostatně oddělené části objektu GE Money, bez nového osvětlení budovy (stávající svítidla zůstávají) a bez elektroinstalace krytu, která bude řešena samostatně, ale provede se pouze změna napojení.

4.	Základním hodnotícím kritériem je: ekonomická výhodnost nabídky

Předpokládaná hodnota zakázky: do 1 100 000,00 Kč  bez  DPH

5.	Doba plnění předmětu zakázky:

předpokládané datum zahájení: 25.září 2012

nejzazší datum dokončení:  15.listopad 2012

6.	Místo plnění předmětu zakázky: Ministerstvo zemědělství, Agentura pro zemědělství a venkov Strakonice, Palackého nám. 1090, 386 27 Strakonice

7.	Požadované záruční podmínky na předmět zakázky včetně délky záruční lhůty: 60 měsíců ode dne následujícího po dni předání předmětu zakázky. Běh záruční doby bude upřesněn ve smlouvě.

8.	Splatnost daňových dokladů je 45 kalendářních dnů od jejich doručení ministerstvu. Poslední daňový doklad v kalendářním roce musí být ministerstvu doručen nejpozději 5. prosince příslušného roku.

II.	Další požadavky ministerstva

1.	Obsah nabídky je závazný pro uzavření smlouvy.

2.	Návrh Smlouvy o dílo je součástí této výzvy.

3.    Varianty nabídek se nepřipouštějí.

III. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dodavatel je oprávněn požadovat dodatečné informace k jakékoliv části zadávací dokumentace (tj. včetně

jejich příloh).

Dotazy i odpovědi na případně položené dotazy budou zaslány všem dodavatelům, kteří požádali 
o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta a zároveň budou uveřejněny na webovém portálu ministerstva.

Zadavatel doporučuje, aby uchazeči předložili žádost o dodatečné informace ve lhůtě nejméně 
3 pracovních dní před koncem lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel dále stanoví, že pro právní čistotu zadávacího procesu musí být veškerá komunikace 
se zadavatelem vedena pouze písemnou formou.

IV.	Nabídka musí obsahovat

  - Vyplněný formulář „Krycí list nabídky“ obsahující identifikační údaje uchazeče podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče nebo osobou příslušně k tomu zmocněnou.

  - Návrh Smlouvy o dílo doplněný o údaje nezbytné pro vznik této smlouvy a dále i o další údaje požadované zadavatelem, včetně přílohy č. 1 (nabídkový rozpočet) a přílohy č. 2 (týdenní harmonogram postupu prací) podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele nebo osobou příslušně k tomu zmocněnou.

  - Hodnotu a popis předmětu plnění zakázky (oceněný výkaz výměr).

  - Prohlášení dodavatele o platnosti nabídky (Čestné prohlášení uchazeče).

  - Místo a datum podpisu.

  - Podpis oprávněné osoby dodavatele.

  - Uchazeč předloží kopie dokladů:

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní

zapsán ne starší 90 dnů;

- doklad o oprávnění k podnikání mající vztah k plnění předmětu veřejné zakázky;

- doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou

způsobilost zabezpečuje	pro obor Technika prostředí staveb, specializace „elektrotechnická

zařízení“

- pojistnou smlouvu platnou od podpisu smlouvy do konce realizace veřejné zakázky, jejímž předmětem je

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem třetí osobě, z níž bude patrná pojistná částka

pro tento druh pojištění ve výši minimálně 2 000 000,00 Kč.

Vybraný uchazeč je povinen zadavateli před podpisem smlouvy předložit požadované doklady uvedené

v bodě 7. formou originálu nebo úředně ověřené kopie.

  - Další požadované doklady uvedené v této výzvě.

V.	Požadavek na zpracování nabídkové ceny

- Cena musí být v nabídce uvedena jako celková hodnota předmětu zakázky v Kč bez DPH a zaokrouhlena na celé Kč. Výše DPH musí být vyčíslena zvlášť a nakonec celková cena i s DPH.

- Nabídka musí obsahovat jednotkové ceny dle rozpisu jednotlivých prací dle výkazu výměr, který je součástí této výzvy. Dodavatel je povinen dodržet jejich strukturu a členění na jednotlivé části, ocenit 
bez výjimek veškeré položky a dodržet obsahovou náplň. Nabídková cena bude uvedena v tomto členění: bez DPH, DPH bude ještě vyčíslena zvlášť a nakonec celková cena i s DPH.

- Cena uvedená v nabídce bude považována za celkovou a nepřekročitelnou. V případě uzavření smlouvy na plnění předmětu zakázky bude cena stanovena jako nejvýše přípustná.

- V rámci platebních podmínek zadavatel neposkytuje zálohy.

- Změna (překročení) nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena 
podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

- Doba a předmět plnění zakázky jsou rovněž závislé na vyčerpání finančních prostředků odpovídajících předpokládané hodnotě této veřejné zakázky.

VI.	Podání nabídek a prohlídka místa plnění

1.	Nabídky se podávají v souladu s ustanovením § 69 zákona. Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem 27.08.2012 a končí dnem 07.09.2012. Všechny nabídky musí být doručeny zadavateli do skončení lhůty pro podání nabídek.

Nabídky se podávají písemně v uzavřených obálkách na adresu zadavatele: ČR – Ministerstvo zemědělství, AZV Strakonice, Palackého nám. 1090, 386 27 Strakonice a označených názvem veřejné zakázky: „Celková oprava elektroinstalace budovy MZe ČR AZV Strakonice, Palackého nám. 1090, 386 27 Strakonice“ a textem „NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA“. Obálky budou opatřeny na uzavření razítky uchazečů a bude na nich uvedena adresa uchazeče, na níž je možné zaslat vyrozumění dle § 71 odst. 6 zákona, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Nabídky je možno zaslat doporučeně poštou na výše uvedenou adresu zadavatele, nebo podat osobně na podatelně AZV Strakonice, Palackého nám. 1090, 386 27 Strakonice, a to v pracovních dnech od 08:00 hod. do 14:00 hod.

Nabídka musí být doručena do dne 07.09.2012 do 13.00 hod.

2.	Otevírání obálek s nabídkami

a)	Termín otevírání obálek s nabídkami: 11.09.2012 v 10.00 hod.

b)	Místo otevírání obálek s nabídkami: ČR - Ministerstvo zemědělství, AZV Strakonice, Palackého nám. 1090, 386 27 Strakonice

c)	Osoby, které jsou oprávněny být přítomné při otevírání obálek s nabídkami (§ 71 odst. 7 zákona):

–	zástupci zadavatele,

–	členové (nebo jejich zástupci) komise jmenované zadavatelem,

–	za každého dodavatele, který podal nabídku ve lhůtě pro podání nabídek jeden zástupce; zástupce dodavatele je povinen prokázat svoji totožnost, příp. předložit oprávnění jednat jménem dodavatele.

3.	Prohlídka místa plnění

- Zadavatel umožňuje všem dodavatelům prohlídku místa budoucího plnění. Sraz zájemců o prohlídku je dne 04.09.2012 v 09.00 hodin na adrese: Palackého náměstí 1090, 386 27 Strakonice

- Účel prohlídky:

Prohlídka místa budoucího plnění slouží výhradně k seznámení dodavatelů se stávajícím místem budoucího plnění a s jeho technickými a provozními parametry. Při prohlídce místa budoucího plnění mohou zástupci dodavatelů vznášet dotazy a připomínky, ale odpovědi na ně mají pouze informativní charakter a nejsou pro zadání veřejné zakázky závazné.

VII.	Kritéria pro hodnocení nabídek

1. Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je, ve smyslu ust. § 78 odst.1 písm. a)  zákona,

ekonomická výhodnost nabídky.

## 2. Dílčí hodnotící kriteria

Pro zadání veřejné zakázky zadavatel stanovil v rámci hodnocení dle ekonomické výhodnosti nabídky tato dílčí kritéria:

1. 	Celková nabídková cena bez DPH -					váha	85 %

2.	Doba plnění díla ve dnech -						váha	15 %

Údaje k dílčím hodnotícím kritériím:

Dodavatelé předloží ve svých nabídkách k jednotlivým dílčím hodnotícím kritériím následující údaje, které budou sloužit zadavateli pro posouzení nabídek podle hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost nabídky:

K dílčímu kritériu č. 1

bude hodnocena absolutní výše celkové nabídkové ceny bez DPH.

K dílčímu kritériu č. 2

bude hodnocena délka nabídnuté doby realizace díla ve dnech.

Doba realizace díla stanovená uchazečem nesmí být omezena žádnými podmínkami.

## 3.   Způsob hodnocení

Způsob hodnocení nabídek je pro zadávanou veřejnou zakázku stanoven takto:

Dílčí hodnotící kritérium, u něhož je nejvýhodnější minimální hodnota, se hodnotí tak, že nejnižší hodnotě je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky  k hodnotě hodnocené nabídky.

Tímto způsobem bude hodnoceno dílčí hodnotící kritérium č. 1 Celková nabídková cena bez DPH i dílčí hodnotící kritérium č. 2 Doba realizace díla.

4. Nepřiměřená hodnota dílčího hodnotícího kritéria

Pokud hodnotící komise považuje některou z hodnot v číselně vyjádřitelném dílčím hodnotícím kritériu 
za nepřiměřenou povaze závazku, který v kritériu vyjadřuje, přidělí takové nabídce 0 bodů.

5. Sestavení celkového pořadí

Bodová hodnota nabídky vypočtená podle výše popsaného způsobu bude násobena vahou kritéria a v každém dílčím kritériu bude takto vypočtena redukovaná bodová hodnota kritéria pro každou nabídku.

Součet redukovaných bodových hodnot ze všech dílčích kritérií určí výslednou bodovou hodnotu nabídky.

Celkové pořadí nabídek je dáno absolutní hodnotou bodového ohodnocení nabídky tak, že nejvýhodnější je nabídka, která získá nejvyšší celkový počet bodů.

V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek rozhoduje o celkovém pořadí nabídek pořadí 
v kritériu s nejvyšším stupněm významu

VIII.		Závěrečná ustanovení

- Dodavatel ve své nabídce specifikuje případné subdodavatele.

- Nabídka se předkládá v počtu 1 ks originálů a dále 1 ks datového nosiče formátu CD-R.

- Nabídka se předkládá v uzavřené obálce. Obálka s nabídkou musí být označena názvem zakázky, označením adresáta (ministerstva) a označením odesílatele (dodavatele) včetně jeho adresy.

- Nabídka musí být zpracována písemně v českém jazyce či slovenském jazyce.

- Při nesplnění podmínek tohoto výběrového řízení si ministerstvo vyhrazuje právo nabídku dodavatele nezahrnout do hodnocení nabídek.

- Zadavatel doporučuje všechny listy nabídky očíslovat nepřerušovanou vzestupnou řadou čísel a spojit způsobem, který zabraňuje nežádoucí manipulaci s nimi.

- Nabídky musí být doručeny ministerstvu v požadované lhůtě. Později doručené nabídky nebudou zařazeny do hodnocení nabídek.

- Ministerstvo nabídky ani jejich části dodavatelům nevrací.

- Ministerstvo si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky odmítnout.

- Ministerstvo si vyhrazuje právo kdykoli výběrového řízení zrušit, a to z jakéhokoli důvodu nebo i 
bez uvedení důvodu.

- Podáním nabídky bere uchazeč na vědomí, že je vázán obsahem své nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. Zadávací lhůta je lhůta, po kterou je uchazeč svojí nabídkou vázán. Počíná běžet okamžikem uplynutí lhůty pro podání nabídek a končí dnem 31.10.2012. Pokud bude nabídka uchazeče vybrána jako nejvhodnější nabídka, je uchazeč povinen vstoupit do kontaktu se zadavatelem nejpozději do deseti kalendářních dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

- Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Pokud uchazeč požádá před ukončením lhůty pro podání nabídek o její výměnu, platí jeho nabídka předložená jako poslední v pořadí.

- Osobou oprávněnou rozhodnout o výběru nejvhodnějšího uchazeče a uzavřít s ním smlouvu je:

Ing. Vladislav Hadáček, ředitel KAZV Jihočeský kraj, tel.: 387 693 201, e-mail: vladislav.hadacek@mze.cz

- Kontaktní osobou pro záležitosti týkající se tohoto zadávacího řízení je :

Ing. Pavel Český, vedoucí AZV Strakonice, tel.: 383 311 730, e-mail: pavel.cesky@mze.cz.

- Nedílnou součástí této výzvy jsou :

- Příloha č. 1 : Krycí list nabídky

- Příloha č. 2 : Čestné prohlášení uchazeče (Prohlášení dodavatele o platnosti nabídky)

Příloha č. 3 : Obchodní podmínky ve formě závazného návrhu Smlouvy o dílo

Příloha č. 4 : Projektová dokumentace včetně výkazu výměr a technické zprávy – veškeré dokumenty jsou zveřejněny v elektronické podobě na www.eagri.cz

Všechny výše uvedené přílohy jsou k dispozici na písemné vyžádání na adrese zadavatele

ČR – Ministerstvo zemědělství

AZV Strakonice

Palackého náměstí 1090, 386 27 Strakonice

nebo na:

www.eagri.cz sekce Veřejné zakázky/Aktuální VZ/ „Celková oprava elektroinstalace budovy MZe ČR AZV Strakonice, Palackého nám. 1090, 386 27 Strakonice“

- V Českých Budějovicích dne 24.08.2012

………………………………….

Ing. Vladislav Hadáček

ředitel KAZV Jihočeský kraj