**Záznam z jednání k akci:** „Šembera, Český brod, odstranění nánosů v intravilánu, ř. km 15,940 – 16,920 „

Datum a místo konání: 25. 8. 2020, Pardubice

Přítomni:

Za investora – Povodí Labe, s.p., Závod Pardubice: *Petr Svatoš, Ivan Princ*

Za projektanta – Multiaqua s.r.o.: *Pavel Romášek*

Předmět jednání: Výrobní výbor – vstupní

Z jednání vyplynulo následující:

* geodetické zaměření – příčnými profily
* propustky/mostky – čištění bude součástí PD
* úsek 16,620 – 16,830 – nebude součástí PD
* původní PD – nedochovala se; opevnění – pravděpodobně pouze patky lomovým kamenem
* úsekový technik – Ing. Malinová, 724 614 016

Záznam provedl: Pavel Romášek, 25. 8. 2020