Dodatek č. 5 ke

S M L O U V Ě   O   D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: 67/19

č. smlouvy objednatele: 775/2019

Název díla:

VD SKALKA – oprava drážek provizorního hrazení

pro segment a SV

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:	70889988

DIČ:	CZ70889988

Statutární orgán:

zastoupen ve věcech smluvních:

zastoupen ve věcech technických:

technický dozor investora:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	Potápěčská stanice, a.s.

Rybná 682/14, 110 00 Praha 1, Staré Město

IČO:	47285532

DIČ:	CZ47285532

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

stavbyvedoucí:

manažer stavby:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce č. 20037

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o:	změnu termínu plnění díla

Prodloužení termínu realizace je vyvolána potřebou přerušení prací po dobu zimního období od 1.12.2021 do 31.3.2022.

Vodní dílo Skalka nemá, s ohledem na přechod na zimní zásobní hladinu, která je udržována pod přelivnou hranou klapkového uzávěru, dostatečnou průtočnou kapacitu pro převod zvýšených průtoků, které se v zimním období vyskytují s vyšší četností. Jediným kapacitním uzávěrem je segmentový uzávěr.

Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby 12.11.2021.

Mění se bod 2. Termín provedení díla, písmeno b) předání a převzetí

původní znění:	do 800 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště), nejpozději do 31.12.2021

nové znění:	do 830 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště), nejpozději do 31.05.2022 s přerušením prací od 1.12.2021 do 31.3.2022

Ostatní ujednání bodu 2. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

V Chomutově dne 30.11.2021	Praze dne 30.11.2021

oprávněný zástupce objednatele                     	oprávněný zástupce zhotovitele

investiční ředitel		 			předseda správní rady

Povodí Ohře, státní podnik	Potápěčská stanice, a.s.