D O D A T E K   č. 1   S M L O U V Y   D Í L O

č. smlouvy objednatele: 321/2021

Název díla :

„Ohře - probírka břehového porostu“

Tato smlouva je uzavřena dle ust. § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále „OZ“).

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi :

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:	70889988

DIČ:	CZ 70889988

Statutární orgán: 	Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Miloslav Šmolík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:	Ing. Petr Kaška, vedoucí technické skupiny

technický dozor investora:	Ing. Eva Kašková

tel: 474 636 621, 728 876 501

e-mail: kaskova@poh.cz

Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov

číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	Radek Kubač

Vančurova 1256, 436 01 Litvínov

IČO:	66685851

DIČ:	CZ7404092762

zastoupený:	Mgr. Veronika Kubačová

zástupce ve věcech smluvních:	Mgr. Veronika Kubačová

zástupce ve věcech technických:	p. Radek Kubač

stavbyvedoucí:	p. Radek Kubač

tel. č. 603 472 146, e-mail: radek.kubac@email.cz

bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Litvínov

číslo účtu:	35-4158710297/0100

Zhotovitel je zapsán v evidenci Městského úřadu v Litvínově č.j. MSŽP/1281/Ma/97-SHR.

Zhotovitel je držitelem ŽL vydaného 28.7.1997.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Tento dodatek se uzavírá z důvodu: změny ceny.

Zdůvodnění: Dodatek č.1 je uzavírán na základě zápisu z MKD.

Méněpráce:

Na základě vydaného Rozhodnutí ve věci povolení výjimky ze zákonné ochrany zvláště chráněných druhů s podmínkami a omezeními, které nemohly být splněny v letošním roce byly porosty, týkajícího se tohoto Rozhodnutí, ze zakázky vyjmuty a budou se realizovat samostatně. Dle toho byla zpracovaná taxace a vyčísleny náklady v celkové ceně 103 250,-Kč bez DPH. Dále nebude fakturována cena za odkup dřevní hmoty v hodnotě 7 600,- Kč bez DPH.

Vícepráce:

- V průběhu realizace prací došlo v daných lokalitách k vývratům a polomům přestárlých břehových porostů, a proto byl byla zpracována taxace vybraných stromů a zhotovitel předložil cenovou nabídku na likvidaci zjištěných vývratů a polomů. Předložená cena za tyto vícepráce je 201 500,- Kč bez DPH. Cena za odkup dřevní hmoty je 17 600,- Kč bez DPH.

- Vlivem větrné smršti došlo na území Přírodní památky Želinského meandru k vývratům a polámání přestárlých stromů. Jedná se o cca 7 stromů, které je nutné odstranit nebo ořezat. Zhotovitel v dané lokalitě bude odstraňovat dřevní hmotu pokácených stromů z původní zakázky, a proto byl osloven pro předložení cenové nabídky dle zpracované taxace. Cena za tyto vícepráce je 69 900,- Kč bez DPH. Cena za odkup dřevní hmoty je 4 160,- Kč bez DPH.

Čl. IV. CENA

Původní cena:

Celková smluvní cena		bez DPH				712 325,-  Kč

Cena za odkup dřevní hmoty: Vytěženou dřevní hmotu odkoupí zhotovitel od objednatele za cenu 41 560,- Kč bez DPH.

Cena po odečtení za méněpráce:

Celková smluvní cena		bez DPH				609 075,-  Kč

Cena za odkup dřevní hmoty: Vytěženou dřevní hmotu odkoupí zhotovitel od objednatele za cenu 33 960,- Kč bez DPH.

Nová cena:

Vícepráce			bez DPH		 201 500 + 69 900,- Kč

Celková smluvní cena		bez DPH	           880 475,- Kč

Cena je pevná celková a konečná.

Cena za odkup dřevní hmoty: Vytěženou dřevní hmotu odkoupí zhotovitel od objednatele za cenu 55 720,- Kč bez DPH.

Čl. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku smlouvy za obchodní tajemství.

Ostatní ustanovení Obchodní smlouvy se nemění.

Příloha Dodatku č. 1: 	1) Cenová nabídka zhotovitele za méněpráce

2) Cenová nabídka zhotovitele za vícepráce

3) Cenová nabídka zhotovitele za vícepráce

V Chomutově dne ……………			V  Litvínově dne ……………….

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele

Ing. Miloslav Šmolík					Radek Kubač

Investiční ředitel  		 			jednatel společnosti

Povodí Ohře, státní podnik