DOTAZNÍK

předběžné tržní konzultace k veřejné zakázce s pracovním názvem

„Oprava jeřábového tlačného člunu FRANTIŠEK“

Identifikační údaje dodavatele

| Název: | [doplní dodavatel] |
| --- | --- |
| IČO: | [doplní dodavatel] |
| Sídlo: | [doplní dodavatel] |
| Kontaktní osoba, e-mail a tel: | [doplní dodavatel] |

- Přeprava plavidla do přístavistě

- Základní informace:

- S ohledem na velikost plavidla není možné toto plavidlo opravovat v kterémkoliv přístavu, ale pouze v tom, který je velikostně přizpůsoben a má dostatečně velký lodní výtah. Konzultace tohoto okruhu má definovat možnost výběru příslušného přístavu.

- Otázka

A.1. Má dodavatel vlastní dopravní prostředky pro přepravu plavidla nebo je schopen si je pro plnění veřejné zakázky zajistit?

  - Ano, má vlastní dopravní prostředky

  - Ano, je schopen dopravní prostředky pro plnění veřejné zakázky zajistit

  - Ne a není schopen jej pro realizaci zajistit

- Odpověď:

[doplní dodavatel]

- Otázka

A.2. Vlastní nebo disponuje dodavatel přístavem s dostatečně velkým lodním výtahem pro vytažení plavidla z vody?

    - Ano, vlastní takový přístav

    - Ano, je schopen si takový výtah pro realizaci zajistit

    - Ne a není schopen jej pro realizaci zajistit

- Odpověď:

[doplní dodavatel]

- termín doby opravy plavidla

- Základní informace:

- Dosažení požadovaných kvalitativních požadavků si vyžádá u některých prováděných prací vhodné klimatické podmínky, a to např. při provádění nátěrů. Konzultace tohoto okruhu má definovat návrh optimalizace řešení pro minimalizaci rizik spojených s prováděním některých prací při nevhodných klimatických podmínkách.

- Otázka

B.1.	Považuje dodavatel některé při plnění veřejné zakázky požadované práce (typy opravy) za rizikové s ohledem na klimatické podmínky?

  - Ano

  - Ne

V případě odpovědi „Ano“, prosím, zdůvodněte (definujte požadované práce, které považujete za rizikové, a uveďte, jak lze negativním vlivům předejít). Zadavatel v tomto ohledu preferuje řešení plnění veřejné zakázky umožňující minimalizaci rizika z přerušení předmětných rizikových prací při špatných klimatických podmínkách.

- Odpověď:

[doplní dodavatel]

- Otázka

B.2. Mohou klimatické podmínky ovlivnit harmonogram prací?

  - Ano

  - Ne

- V případě odpovědi „Ano“, prosím, zdůvodněte (uveďte jaké klimatické podmínky mohou ovlivnit harmonogram prací a jak lze dle názoru dodavatele negativním vlivům takových podmínek předejít nebo je omezit).

- Odpověď:

[doplní dodavatel]

- Otázka

B.3. Bude dodavatel požadovat klimatickou přestávku?

  - Ano, za všech okolností

  - Ano, ale pouze za specifikovaných podmínek

  - Ne

- Odpověď „Ano, ale pouze za specifikovaných podmínek“, prosím, zdůvodněte. Zadavatel preferuje řešení umožňující minimalizaci rizika z přerušení plnění veřejné zakázky při špatných klimatických podmínkách.

- Odpověď:

[doplní dodavatel]

- Otázka

B.4.Zadavatel předpokládá termín plnění v termínech 12/2022 až 6/2023 tzn. 7 měsíců. Je tento předpoklad reálný?

  - Ano

  - Ne

- V případě odpovědi „Ne“, prosím, zdůvodněte a navrhněte lhůtu plnění předmětu veřejné zakázky.

- Odpověď:

[doplní dodavatel]

- cena opravy plavidla

- Základní informace:

- Zadavatel není vzhledem ke svým nedostatečným zkušenostem s opravou takového typu plavidla a rozsahu prací schopen bez provedení Tržní konzultace přesně určit předpokládanou hodnotu předmětu plnění veřejné zakázky. Konzultace tohoto okruhu má definovat veškeré požadavky na řádné splnění předmětu plnění a zjištění předpokládané hodnoty předmětu plnění.

- Otázka

C.1. Jaká bude dle dodavatelova kvalifikovaného odhadu cena (předpokládaná hodnota) opravy plavidla (v tržních cenách v době vypracování odpovědí na tento dotazník)?

Prosíme o uvedení ceny v řádu milionů Kč. Tato část odpovědi na dotazník nebude zveřejňována při vypracování výsledku předběžné tržní konzultace. Odpověď na tuto otázku slouží pouze pro účely výběru druhu zadávacího řízení veřejné zakázky v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

- Odpověď:

[doplní dodavatel]

- Způsob plnění veřejné zakázky

- Základní informace:

- Zadavatel vyžaduje vysokou kvalitu provedených prací, a to jak vzhledem k legislativě, tak i strategické hodnotě plavidla pro zadavatele. Konzultace tohoto okruhu má ověřit personální kapacity zhotovitele pro provedení prací v požadované kvalitě.

- Otázka

D.1.	Má dodavatel vlastního korozního technika v zaměstnaneckém poměru nebo je schopen si jej pro plnění veřejné zakázky zajistit?

  - Ano, dodavatel má vlastního korozního technika v zaměstnaneckém poměru

  - Ano, dodavatel nemá vlastního korozního technika v zaměstnaneckém poměru, ale je schopen jej pro realizaci zajistit

  - Ne a není schopen jej pro realizaci zajistit

- Odpověď:

[doplní dodavatel]

- Otázka

D.2.	Má dodavatel příslušně kvalifikované svářeče v zaměstnaneckém poměru nebo je schopen si jej pro plnění veřejné zakázky zajistit?

  - Ano, dodavatel má příslušné kvalifikované svářeče v zaměstnaneckém poměru

  - Ano, dodavatel nemá příslušné kvalifikované svářeče v zaměstnaneckém poměru, ale je schopen jej pro realizaci zajistit

  - Ne a není schopen jej pro realizaci zajistit

- Odpověď:

[doplní dodavatel]

- rizika z dokumentace

- Základní informace:

- Zadavatel disponuje pouze neúplnou částí dokumentace skutečného stavu k plavidlu, což je jeden z důvodů prohlídky plavidla. Konzultace tohoto okruhu má definovat požadavky (strojní, materiálové, na lidské zdroje apod.) a rizika spojená s potřebou realizace opravy plavidla a dopracování zbývající části dokumentace k plavidlu.

- Otázka

E.1. Považuje dodavatel neúplnou část dokumentace skutečného stavu k plavidlu společně s technickými podmínkami pro opravu plavidla a prohlídkou plavidla v průběhu zadávacího řízení za dostatečnou pro podání nabídky a následné plnění veřejné zakázky?

  - Ano

  - Ne

Odpověď, prosím, zdůvodněte. V případě odpovědi „Ne“ uveďte popis, jaká opatření, dokumenty či další úkony by zajistila dostatečnost podkladů pro podání nabídky a následné plnění veřejné zakázky. Zároveň zadavatel uvádí, že zadavatel nebude v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky poskytovat výkaz výměr, protože veřejnou zakázku bude zadávat v souladu s § 92 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek na výkon a funkci.

- Odpověď:

[doplní dodavatel]

- Otázka

E.2. Identifikoval dodavatel nějaká rizika z neúplné dokumentace skutečného stavu k plavidlu (při zohlednění dokumentace opravy a prohlídky plavidla), která dle jeho zkušeností mohou ohrozit řádné a včasné splnění veřejné zakázky?

  - Ano

  - Ne

V případě odpovědi „Ano“, prosím, zdůvodněte.

- Odpověď:

[doplní dodavatel]

- RIZIKA TRHU

- Základní informace:

- Zadavatel si uvědomuje nynější situaci na dodavatelském trhu v souvislosti s celosvětovou pandemií nemoci Covid-19 a s tím souvisejícími omezeními, která vedou i k narušení dodavatelských řetězců a prodlužováním dodacích lhůt. Konzultace tohoto okruhu má za cíl identifikovat rizikové části plnění veřejné zakázky z hlediska možného navýšení ceny a zpoždění jejich dodání/provedení a najít řešení minimalizace naplnění takto identifikovaných rizik.

- Otázka

F.1. Má dodavatel znalost o tom, že některé výrobky či materiály potřebné pro plnění veřejné zakázky jsou na trhu v době konání předběžné tržní konzultace hůře dostupné – v omezeném množství, s dlouhými dodacími lhůtami nebo s cenovými výkyvy přesahujícími 30 % v kalendářním roce?

  - Ano

  - Ne

- V případě odpovědi „Ano“, prosím, zdůvodněte.

- Odpověď:

[doplní dodavatel]

- Otázka

F.2. Má dodavatel nastavena opatření, jak snížit negativní dopady případných epidemiologických opatření vlády, jež by mohla mít dopad na jeho činnost a tím i plnění veřejné zakázky?

  - Ano

  - Ne

- V případě odpovědi „Ano“, prosím, popište jaká.

- Odpověď:

[doplní dodavatel]

Tabulka je uvedena pro účast jediného dodavatele na předběžné tržní konzultaci. V případě společné účasti dodavatelů na předběžné tržní konzultaci lze tabulku kopírovat do počtu společně se účastnících dodavatelů.