Dodatek č. 9 smlouvy o dílo

číslo smlouvy objednatele:	103/2015

číslo smlouvy zhotovitele:	14/261

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Název díla:

„VD Jezeří - rekonstrukce,

projektová dokumentace”

Čl. I. Smluvní strany

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:	70889988

DIČ:	CZ70889988

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících se zhotovitelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:

Zástupce pro výkon technického

dozoru:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik, je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

- Zhotovitel:	AZ Consult, spol. s r.o.

adresa:	Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem,

IČO:	44567430

DIČ:	CZ44567430

zastoupená:

tel:

e-mail:

číslo účtu:

Společnost AZ Consult, spol. s r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2096

Zhotovitele zastupuje:

mobil:

e-mail:

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

Obě smluvní strany se dohodly na znění tohoto Dodatku č. 9 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 19.2.2015. Tímto dodatkem se mění znění čl. IV Doba plnění takto:

Původní znění:

Čl. IV. Doba plnění

Dílo bude předáno zhotovitelem objednateli v místě plnění díla nejpozději do:

4.1. PD DSP 1. etapa – zajištění věžového objektu při vypouštění

Dokončení prací (předání DPS objednateli):	do 30.6.2017

4.2. Stanovení objemu sedimentů

Dokončení prací:	do 2 měsíců po úplném vypuštění VD (v závislosti na      klimatických podmínkách)

4.3. PD DPS – 2. etapa, včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací a  fotodokumentace

Dokončení prací:	3 měsíce od výzvy objednatele

4.4. PD DPS – 3. etapa, včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací a  fotodokumentace

Předání PD před ZVV:	16.9.2019

Jedná se  vlastní stavbu PPO (SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05, SO 06 a

SO 07 + VON).

Dokončení prací (po schválení v IK objednatele):	30.11.2019

Nové znění:

Čl. IV. Doba plnění

Dílo bude předáno zhotovitelem objednateli v místě plnění díla nejpozději do:

4.1. PD DSP 1. etapa – zajištění věžového objektu při vypouštění

Dokončení prací (předání DPS objednateli):	do 30.6.2017

4.2. Stanovení objemu sedimentů

Dokončení prací:	do 2 měsíců po úplném vypuštění VD (v závislosti na      klimatických podmínkách)

4.3. PD DPS – 2. etapa, včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací a  fotodokumentace

Dokončení prací:	3 měsíce od výzvy objednatele

4.4. PD DPS – 3. etapa, včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací a  fotodokumentace

Předání PD před ZVV:	16.9.2019

Jedná se  vlastní stavbu PPO (SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05, SO 06 a

SO 07 + VON).

Dokončení prací (po schválení v IK objednatele):	20.12.2019

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 9

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 9 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

- Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 9 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

- V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459

- Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

- Dodatek č. 9 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne					v Ústí nad Labem dne

……………………………………			…………………………………….

investiční ředitel					jednatelka společnosti

Povodí Ohře, státní podnik	 			AZ Consult, spol. s r.o.

objednatel (podpis, razítko)				zhotovitel (podpis, razítko)