###### PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- Změna rozsahu plnění v jednotlivých letech

Předmět plnění se upravuje o následující práce na jednotlivé akce specifikované v přílohách č. 4/2021 a 4/2022 smlouvy o dílo č. objednatele 1459/2018, č. zhotovitele A2081/19:

| Práce dle přílohy č. 4/2021 SOD – Kontroly prostorů vtoků do spodních výpustí přehrad, komplexní prohlídky technologie Z provozních důvodů nebude v roce 2021 provedeno a přesouvá se do roku 2022: |  |
| --- | --- |
| JANOV (Cho) |  |

| - zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD NECHRANICE (Cho) - komplexní prohlídka technologie (spodní výpusti) Práce budou v roce 2021 poníženy o: KAMENIČKA (Cho) - zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD Práce budou v roce 2021 rozšířeny o: ÚJEZD (Cho) - zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD |  |
| --- | --- |
| Práce dle přílohy č. 4/2022 SOD – Kontroly prostorů vtoků do spodních výpustí přehrad, komplexní prohlídky technologie Práce budou v roce 2022 rozšířeny o práce z provozních důvodů neprovedené v roce 2021. |  |
| JANOV (Cho) |  |
| - zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD NECHRANICE (Cho) - komplexní prohlídka technologie (spodní výpusti) |  |

IV.   CENA DÍLA

- Cena díla se v jednotlivých letech upravuje:

| Práce dle přílohy č. 4/2021 SOD – Kontroly prostorů vtoků do spodních výpustí přehrad, komplexní prohlídky technologie Cena díla se v roce 2021 snižuje o následující částky: |  |  |
| --- | --- | --- |
| JANOV (Cho) |  |  |
| - zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD |  | 9 200 Kč |
| NECHRANICE (Cho |  |  |
| - komplexní prohlídka technologie (spodní výpusti) |  | 37 400 Kč |
| KAMENIČKA (Cho) |  |  |
| - zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD |  | 9 200 Kč |

Cena díla se v roce 2021 zvyšuje o:

| ÚJEZD (Cho) |  |  |
| --- | --- | --- |
| - zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD |  | 9 200 Kč |
| Práce dle přílohy č. 4/2022 SOD – Kontroly prostorů vtoků do spodních výpustí přehrad, komplexní prohlídky technologie Cena díla se v roce 2022 zvyšuje o následující částky: |  |  |
| JANOV (Cho) |  |  |
| - zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD |  | 9 200 Kč |
| NECHRANICE (Cho) |  |  |
| - komplexní prohlídka technologie (spodní výpusti) |  | 37 400 Kč |

Změny smluvně dohodnutých cen v jednotlivých letech.

Poznámka: změny jsou označeny kurzívou.

Smluvně dohodnuté ceny prací pro rok 2021 nad vodními díly II. kategorie ve správě Povodí Ohře, státní podnik. (bez DPH)

| 1. | Podle přílohy č. 2 Sypané přehrady – výkon TBD |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cena prací zhotovitele | 1 301 250,-Kč |  |
| 2. | Podle přílohy č. 3 Betonové a zděné objekty – výkon TBD |  |  |
|  | Cena prací zhotovitele | 936 900,-Kč |  |
| 3. | Podle přílohy č. 4 Kontroly prostorů vtoků do spodních výpustí přehrad, komplexní prohlídky technologie – výkon TBD |  |  |
|  | Cena prací zhotovitele | 52 200,-Kč |  |

| 4. | Podle přílohy č. 5 Protipovodňová opatření – výkon TBD |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cena prací zhotovitele | -,-Kč |  |
|  | Celková cena prací zhotovitele pro rok 2021 bez DPH | 2 290 350,-Kč |  |

Smluvně dohodnuté ceny prací pro rok 2022 nad vodními díly II. kategorie ve správě Povodí Ohře, státní podnik. (bez DPH)

| 1. | Podle přílohy č. 2 Sypané přehrady – výkon TBD |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cena prací zhotovitele | 1 257 300,-Kč |  |
| 2. | Podle přílohy č. 3 Betonové a zděné objekty – výkon TBD |  |  |
|  | Cena prací zhotovitele | 830 500,-Kč |  |
| 3. | Podle přílohy č. 4 Kontroly prostorů vtoků do spodních výpustí přehrad, komplexní prohlídky technologie – výkon TBD |  |  |
|  | Cena prací zhotovitele | 191 550,-Kč |  |

| 4. | Podle přílohy č. 5 Protipovodňová opatření – výkon TBD |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cena prací zhotovitele | -,-Kč |  |
|  | Celková cena prací zhotovitele pro rok 2022 bez DPH | 2 279 350,-Kč |  |

| V Chomutově dne: |  | V Praze dne: |
| --- | --- | --- |
| Objednatel: |  | Zhotovitel: |
| technický ředitel Povodí Ohře, státní podnik |  | prokurista VODNÍ DÍLA – TBD a. s. |