**Technické podmínky pro výběr zhotovitele**

Akce: „Liboc – probírka BP, k. ú. Vilémov u Kadaně***“***

Č. PL: 3 03 21 061

Č. akce: 303716

Požadujeme zajištění těchto prací:

Probírka břehových porostů toku Liboc v intravilánu obce Vilémov u Kadaně, ř. km 17,000 - 18,950 (úsek ŽM Vilémov - čp. 157). V rámci probírky bude pokáceno 229 ks dřevin a smýceno cca 9000 m2 křovin.

Jedná se o stromy proschlé, vyhnilé, napadené dřevokaznou houbou, případně zcela suché. Řada stromů má rozsáhlá poškození v oblasti kmenové báze v důsledku pravidelného chodu ledových ker. Dochází zde k častému opadu větvoví, resp. pádům celých stromů do toku a vytváření masivních zátarasů.

**Lokalita je rozdělena na dva úseky:**

1) Úsek č. 1 - ŽM Vilémov – SM Vilémov (škola)

V úseku č. 1 bude pokáceno 208 ks dřevin a smýceno cca 7 000 m2 křovin. Nejedná se o plošné mýcení křovin, nýbrž o nezbytný rozsah k zajištění BOZP a přístupových cest. Po provedení nezbytných opatření (výřez křovin) je lokalita přístupná pro mechanizaci. V blízkosti vodního toku se nenachází obytné budovy, jedná se o běžné směrové kácení.

2) Úsek č. 2 - SM Vilémov (škola) - čp. 157

V úseku č. 2 bude pokáceno 21 ks dřevin a smýceno cca 2000 m2 křovin (z důvodu zajištění BOZP při kácení). Jedná se o kácení ve ztížených podmínkách – lokalita je omezeně přístupná pro mechanizaci, v bezprostřední blízkosti se nachází obytné budovy. Svahy břehů jsou vysoké, strmé a nestabilní.

Současně s kácením budou zlikvidovány polomy o objemu cca 10 plm (7 ks stromů – torza – o průměru 40–70 cm).

Ke kácení podal podnět rovněž starosta obce Vilémov. Dřeviny svým stavem představují nebezpečí nejen pro vodní tok, ale také pro osoby pohybující se v jejich blízkosti. Podél části úseku č. 2 vedou cesty hojně využívané obyvateli obce.

Z důvodu možných nepříznivých klimatických podmínek je termín zhotovení díla do konce roku 2022, přičemž alespoň úsek č. 2 (vzhledem k výše uvedenému) požadujeme zrealizovat do konce března roku 2022.

**Dřevní hmotu o objemu 367,95 plm odkoupí zhotovitel za částku 147 180 Kč bez DPH (400 Kč/plm bez DPH).**

**Předpokládaná doba plnění zakázky:** 02-12/2022

**Místo plnění zakázky:** k. ú. Vilémov u Kadaně

**Přílohy:**

**Mapa KN\_Vilémov.pdf**

**Foto – PBP Vilémov.pdf**

**Mapa sit\_Vilémov.pdf**

**Vilémov\_pozemky.xlsx**

**Výkaz výměr k nacenění.xlsx**

**Cena DH\_Vilémov, Radonice.pdf**

**Celkový objem dřevní hmoty.xlsx**