Dotazy k obsahu plnění zakázky:

„Vypracování projektové dokumentace na vodohospodářského opatření v k.ú. Razice a v k.ú. Rtyně nad Bílinou“

k bodu 3.2 SoD -  Cena výkonu autorského dozoru

Výkon AD se má dle zadávacích podmínek provádět při realizaci staveb podle zpracovaných projektových dokumentací včetně kontrolních statických zatěžovacích zkoušek a má být ohodnocen pevnou cenou.

Otázka: Lze určit podle čeho stanovit pevnou cenu? Předem totiž nelze odhadnou počet dnů strávených na stavbě ani počet kontrolních statických zatěžovacích zkoušek. Kolik dnů či hodin výkonu AD a kolik statických zkoušek předpokládá zadavatel?

Odpověď: Výkon autorského dozoru (AD) je pouze na Vašem uvážení a zkušenostech. Stanovení ceny včetně předpokladu statických zatěžovacích zkoušek (např. v době výstavby nevyjde stavebníkovi únosnost pláně či parapláně a toto je v rozporu s PD – měla by se provést kontrolní statická zatěžovací zkouška) je plně ve vaší kompetenci.

k bodu 4.1. SoD

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli sankcí pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sb., oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválena částka ze státního rozpočtu, následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.

Otázka: Znamená to, že pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, dělal uchazeč (zhotovitel) práci zcela zdarma? Tato podmínka nemá v judikátech ČR oporu.

Odpověď:  V tomto případě se jedná pouze o zadávací řízení tj. před uzavřením smlouvy o dílo

(nebo do uzavření smlouvy o dílo).

k budu 5.1. SoD

Dokumentace bude obsahovat veškerá vyjádření orgánu státní správy, samosprávy a správců sítí potřebná k vydání stavebního povolení a bude s nimi v souladu. K termínu plnění bude předložen doklad o podání žádosti o vyjádření ke zpracované projektové dokumentaci. Vyjádření budou předána po jejich obdržení.

Otázka: V případě vyjádření TBD Praha a Povodí Ohře je nutno tato vyjádření, dle našich zkušeností zapracovat do dokumentace. Ve stanoveném termínu plnění může dojít k situaci, kdy tato vyjádření nebudou vydána „neprodleně“. Lze dohodnout změnu termínu plnění, budou-li tato vyjádření poskytována dle zákona, tedy s 30 až 60 denní lhůtou?

Odpověď:  Nelze dohodnout změnu termínu plnění.

Obecně:

Máme za to, že doba plnění 10/2012 – 4.12.2012 je „na hraně“ plnění. Pokud má být vyhotoveno zaměření, geotechnický a hydrogeologický průzkum, získání pokladů od správců jednotlivých zařízení a sítí dle zákona, teprve následně projekční práce, bude dodržení stanoveného termínu problematické i pro zkušenou firmu. První část měsíce října bude ještě i částečně soutěžní s náležitostmi týkajícími se vyhodnocení soutěže a podpisu smlouvy, což také zmenší dobu plnění.

Otázka: Vyhodnotil zadavatel čas plnění i vzhledem k těmto faktům? Navrhujeme posunout termín plnění alespoň o jeden měsíc. Vzhledem ke schvalování státního rozpočtu 2013 a jeho následného rozpisu do položek nebude v měsíci lednu 2013 jasno o finančním plnění, takže změna termínu plnění by mohla být zadavatelem odůvodnitelná a realizovatelná.

Odpověď: Změna doby plnění není možná. Termín je závazný do 5.12.2012. Plnění z rozpočtu na rok 2012.

Stanovení podmínky doložení osvědčení o autorizaci v oboru zeměměřictví navádí ke spekulaci o tom, že zhotovitelem může být pouze velká společnost, která nabízí veškeré služby obsažené v zadávací dokumentaci sama. Je požadováno oprávnění pro obor zeměměřictví, ale už nikoliv pro obor geologie a hydrogeologie? Pokud si firma nenajme subdodavatele, tedy nedoloží i doklady požadované zadávací dokumentací pro subdodavatele, bude ze soutěže vyloučena. V běžné praxi si projekční kanceláře pro zaměření a průzkumy objednávají specialisty a zadavatele zajímá pouze výsledek těchto prací zapracovaný do projektu.

Návrh: Navrhujeme požadavek specializace zeměměřictví vypustit ze zadávacích podmínek a tím i omezit podmínky v bodech 4.6. a 13.2. zadávacích podmínek

Odpověď: Zadavatel trvá na stanovených podmínkách uvedených v zadávací dokumentaci.

Dotaz:

Je projednáno řešení vodního díla Rtyně nad Bílinou s Českými drahami ohledně ochranného pásma Českých drah ve kterém se celé řešení nachází?

Odpověď: ČD se vyjadřovali k plánu společných zařízení v rámci KPÚ Rtyně nad Bílinou, avšak konkrétní navrhované řešení je na projednání projektantem.

Dotaz:

Je na navržené pozemkové úpravy vydané územní rozhodnutí pro stavby v zakázce obsažené?

Odpověď: Územní rozhodnutí nebylo a ani nebude vydáno. Je třeba pouze stavební povolení.

Dotaz:

Dostane vybraný zhotovitel jako podklad dokumentaci pozemkových úprav v elektronické podobě ve formátu výkresy v dwg, dxf, dgn, tabulky xls, xlsx, texty doc, docx?

Odpověď: Podklady dokumentace KPÚ poskytne zadavatel pouze v omezené míře výše uvedených požadavků.