č. objednatele:

č. zhotovitele:

SMLOUVA  O  DÍLO

uzavřená podle § 536 a následujících zákona č. 513/91 Sb. obchodního zákoníku

ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany

Objednatel:

ČR - MINISTERSTVO  ZEMĚDĚLSTVÍ

Pozemkový úřad Teplice

### Masarykova 2421/66, 415 02 Teplice

zastoupené ředitelem Mgr. Michalem Gebhartem

ve věcech technických: Ing. Helenou Švarcovou, pracovnicí PÚ Teplice

Bankovní spojení: KB a.s. Ústí nad Labem

č. účtu: 78-4618170237/0100

IČ: 00020478

Tel: 417 515 581

e-mail: pu_teplice@mze.cz

Zhotovitel:

……………………………

………………………………..

Bankovní spojení: ……………

Č. účtu: ………………………

IČ: ……………….

DIČ: CZ…………………

Tel:  +420…………………

e-mail:  …………………..

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo

na základě výsledku výběrového řízení dle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

ve znění pozdějších předpisů

Článek I.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve:

  - vypracování projektové dokumentace na výstavbu polních cest a souvisejícího vodohospodářského opatření (dále jen „polní cesty“) uvedených v bodě 2.3, které jsou navrženy ve schválených plánech společných zařízení v rámci ukončených komplexních pozemkových úprav v k. ú. Měrunice, Červený Újezd, Razice, Hrobčice, Lysec a Žim, v rozsahu pro stavební řízení a realizaci staveb, včetně provedení geotechnického průzkumu a geodetického zaměření (polohopisného i výškopisného),

  - výkonu autorského dozoru při realizaci staveb podle těchto projektových dokumentací včetně kontrolních statických zatěžovacích zkoušek v případě nevyhovující zemní pláně po zhutnění.

Článek II.

# Termíny plnění a členění díla

  - Plnění předmětu smlouvy dle bodu 1.1 do 4. 12. 2012

  - Plnění předmětu smlouvy dle bodu 1.2. od zahájení do dokončení realizace staveb, tj do vydání kolaudačního souhlasu

  - Předmět smlouvy je členěn na stavby po katastrálních územích a v jejich rámci na stavební objekty (SO), jimiž jsou jednotlivé polní cesty:

stavba č. 1: k. ú. Měrunice

SO 11 – HPC2 na parcelách č. 1711/1, 1711/15, 1219/34, délka 990 m

SO 12 – VPC12 na parcelách č. 1713/1, 1713/2, délka 330 m

SO 13 – VPC14 na parcelách č. 1709/1, 7, délka 460 m

SO 14 – VPC15 na parcelách č. 1779, 1780, délka 190 m

SO 15 – VPC3 na parcelách 1356/15, 1724/3, 1724/4, délka 470 m

SO 16 – VPC4 na parcele č. 1356/16, délka 60 m

SO 17 – VPC18 na parcele č. 1670/1, délka 210 m

stavba č. 2: k. ú. Červený Újezd

SO 21 – C1 na parcele č. 622, délka 685 m

SO 22 – C2 na parcele č. 132/12, délka 165 m

SO 23 – C3 na parcele č. 132/12, délka 360 m

SO 24 – C4 na parcele č. 625, délka 34 m

stavba č. 3: k. ú. Razice

SO 31 – VPC1 na parcelách č. 470/5, 482/9, 691/44 (část – brod), délka 208 m

SO 32 – VPC6 na parcelách č. 470/4, 683, délka 266 m

SO 33 – DPC1 na parcele č. 663/2, délka 43 m

SO 34 – DPC2 na parcele č. 338, délka 40 m

stavba č. 4: k. ú. Hrobčice

SO 41 – C4 na parcele č. 577/4, délka 333 m

SO 42 – C4-2 na parcele č. 575/1, délka 248 m

SO 43 – C4-3 na parcele č. 468/7, délka 1 248 m

SO 44 – C4-4 na parcele č. 370/6, délka 356 m

stavba č. 5: k. ú. Lysec

SO 51 – HPC7 na parcele č. 212, délka 1 370 m

SO 52 – VPC7 na parcele č. 569, délka 176 m

SO 53 – HPC6 na parcele č. 726/1, délka 590 m

SO 54 – DPC 2 na parcele č. 704, délka 95 m, DPC 4 na parcele č. 554, délka 67 m,

DPC 7 na parcele č. 227/4, délka 56 m

stavba č. 6: k. ú. Žim

SO 61 – VPC15 na parcele č. 1231/2, délka 1 154 m, DPC5 na parcele 1235, délka 58 m,

DPC6 na parcele 828/5, délka 63 m

SO 62 – VPC4 na parcele č. 1196/2, délka 422 m

SO 63 – VPC18 na parcele 1297, délka 159 m, vodohospodářské opatření – lokalita 1

na parcelách 1281 a 1297

2.4. Základní požadované technické parametry jednotlivých cest jsou uvedeny ve schválených plánech společných zařízení (PSZ), jež jsou součástí KPÚ v příslušných katastrálních územích.

Článek III.

Cena díla a způsob platby

  - Cena díla byla stanovena na základě výběrového řízení č.

  - Cena díla je členěna do fakturačních celků následovně:

- zpracování projektové dokumentace pro stavbu č. 1                                    Kč bez DPH

- výkon autorského dozoru nad stavbou č. 1                                                   Kč bez DPH

- zpracování projektové dokumentace pro stavbu č. 2                                    Kč bez DPH

- výkon autorského dozoru nad stavbou č. 2                                                   Kč bez DPH

- zpracování projektové dokumentace pro stavbu č. 3                                    Kč bez DPH

- výkon autorského dozoru nad stavbou č. 3                                                   Kč bez DPH

- zpracování projektové dokumentace pro stavbu č. 4                                    Kč bez DPH

- výkon autorského dozoru nad stavbou č. 4                                                   Kč bez DPH

- zpracování projektové dokumentace pro stavbu č. 5                                    Kč bez DPH

- výkon autorského dozoru nad stavbou č. 5                                                   Kč bez DPH

- zpracování projektové dokumentace pro stavbu č. 6                                    Kč bez DPH

-    výkon autorského dozoru nad stavbou č. 6                                                   Kč bez DPH

Cena celkem bez DPH:                                                                                     Kč

Cena celkem s DPH:                                                                                         Kč

  - Podrobné členění ceny díla je uvedeno v kalkulacích, jež jsou nedílnými přílohami č. 1.1 až 1.6 této smlouvy.

  - Cena díla je po dobu plnění zakázky neměnná.

  - Jednotkové ceny jsou závazné a neměnné po celou dobu provádění díla.

  - Provedené práce budou fakturovány do 15 dnů po odevzdání díla, na základě zápisu o převzetí díla, potvrzeného objednatelem.

  - Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.

  - Splatnost faktury je 45 dnů ode dne jejího obdržení.

Čl. IV.

Všeobecné obchodní podmínky

  - Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a  stav jeho účtu závisí na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. V případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele může dojít k úhradě faktur až po obdržení potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu. Časová prodleva z těchto důvodů nemůže být považována za zaviněné prodlení na straně objednatele a nelze z toho důvodu vůči objednateli uplatňovat žádné sankce.

  - Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.

  - Objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu.

  - V případě prodlení s dodáním díla bude objednatelem zhotoviteli vystavena faktura na sankční částku ve výši 0,5 % z ceny díla v Kč bez DPH za každý den prodlení.

  - Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 4 měsíce, nebo bude práce provádět nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou, i když byl na tuto skutečnost písemně upozorněn.

  - Zhotovitel poskytuje záruční lhůtu na předmět plnění v délce 60 měsíců ode dne předání kompletního díla.

  - Dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným ve smlouvě a požadavkům platných právních předpisů a norem. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vadu díla a ten je povinen do 15 dnů ode dne obdržení tohoto oznámení se písemně vyjádřit, zda vadu uznává či nikoliv. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě, nejpozději do 30 dnů. Lhůta musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách dle ustanovení § 562 Obchodního zákoníku a potvrzení zhotovitele o uznání vady.

  - Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté dle odstavce 4.7. tohoto článku.

Čl. V.

###### Dodací podmínky

  - Projektová dokumentace polních cest pro vydání stavebního povolení a realizaci stavby bude zpracována v rozsahu dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

  - Dokumentace bude zpracována v systému JTSK a výškovém systému Bpv a bude v souladu   s normou ČSN 736109 – Projektování polních cest.

  - Součástí dokumentace bude polohopis a výškopis řešeného území a geotechnický průzkum, na jehož základě bude určena vhodnost zemin pro podloží a násypy. Sondy budou provedeny po 100m..

  - Zpracovatel se zavazuje respektovat hranice pozemků určených pro společná zařízení. V případě, že technické řešení by bylo v kolizi s jejich hranicemi, bude neprodleně informovat objednatele, který rozhodne o způsobu řešení.

  - Změna výchozích technických parametrů stanovených v plánech společných zařízení je možná při řádném odůvodnění jen po konzultaci s objednatelem a s jeho písemným souhlasem.

  - Součástí dokumentace staveb bude návrh umístění deponií přebytečné zeminy, projednaný s příslušnou obcí.

  - Součástí položkového výkazu výměr stavby polních cest budou i náklady na vytyčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby a případný výsledný geometrický plán.

  - Ve dvou vyhotoveních bude ke každé části zpracován orientační rozpočet s celkovou rekapitulací nákladů.

  - Rozpočet bude vyhotoven dle Katalogu cen stavebních prací RTS, a.s., Brno.

  - Dokumentace bude obsahovat veškerá vyjádření orgánů státní správy, samosprávy a správců sítí potřebná k vydání stavebního povolení a bude s nimi v souladu. K termínu plnění bude předložen doklad o podání žádosti o vyjádření ke zpracované projektové dokumentaci. Vyjádření budou předána po jejich obdržení.

  - Projekční část pro cesty bude orazítkována a podepsána držitelem oprávnění dle zákona 360/1992 Sb. (autorizace pro obor dopravní stavby a vodohospodářské stavby).

  - Dokumentace bude během zpracování konzultována s objednatelem.

  - Projektové dokumentace budou zpracovány samostatně pro každý stavební objekt.

  - Projektové dokumentace budou dodány v 8 vyhotoveních včetně položkového výkazu výměr, a kompletně na CD v digitální podobě (výkresy ve formátu dgn nebo pdf, texty doc (docx), tabulky xls (xlsx).

Čl. VI.

###### Podklady k provedení díla

  - Nabídka zhotovitele ze dne:

  - Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy veškeré podklady, které jsou pro zpracování díla k dispozici a nebyly součástí výzvy pro zadání veřejné zakázky.

Čl. VII.

Práva a povinnosti smluvních stran

  - Objednatel i zhotovitel se zavazují vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu  smlouvy dle požadavku partnera, po předchozím dojednání termínu.

  - Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.

  - K průběžným kontrolám provádění díla bude docházet na kontrolních dnech.

  - Dílo nebo jeho dílčí plnění bude předáno v sídle objednatele.

  - Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí.

  - Zhotovitel nese až do okamžiku předání díla nebo jeho dílčí části nebezpečí za škody na zhotovené věci.

  - Předání díla nebo jeho dílčího plnění, bude smluvními stranami vzájemně písemně potvrzeno. Tímto okamžikem přechází na objednatele odpovědnost za ztrátu či zničení díla.

  - Zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, nebo dílo, které by mohlo být za takové považováno, bez písemného souhlasu objednatele dále prodávat či s ním jinak nakládat. Toto ustanovení se týká i podkladů předaných k provedení díla včetně dodržení zákona č. 101/2000 Sb. „o ochraně osobních údajů“.

  - Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy (zhotovování předmětu díla apod.) i po ukončení smlouvy (i po jeho předání objednateli), zachovávat  mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy (se zhotovením díla).

  - Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v této smlouvě je druhá smluvní strana (zhotovitel) povinna uhradit objednateli (zadavateli) smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

  - Zhotovitel se zavazuje k úhradě újmy vzniklé výkonem jeho činnosti při realizaci díla vlastníkům či oprávněným uživatelům dotčených nemovitostí. Postup pro úhradu újmy musí být v souladu s § 6 odst. 10 zákona č. 139/2002 Sb.

  - Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

Čl. VIII.

#### Závěrečná ustanovení

  - Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

  - Veškeré doplňky a změny této smlouvy lze provést jen formou písemného dodatku na základě dohody obou smluvních stran.

  - Závazky z této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na jeho právního nástupce.

  - Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu.

V ……………………			                          V Teplicích dne: …………….

……………………………..                                                   …………………………………

zhotovitel                                                                                     objednatel

Mgr. Michal Gebhart

ředitel Pozemkového úřadu Teplice