Příloha č. 1 - PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Objednatel požaduje rychlou a přehlednou dostupnost informací pro návštěvníky webového portálu tak, aby návštěvník webového portálu našel požadovaný obsah na maximálně 4 kliknutí.

Předmět plnění zahrnuje:

- Vytvoření analýzy požadavků objednatele na tvorbu a provoz webového portálu (upřesnění zadání) – Cílový koncept.

- Vytvoření grafického návrhu webového portálu.

- Vytvoření webového portálu:

  - Dodání software potřebného k provozu a editaci všech webových stránek včetně příslušných licencí;

  - Zprovoznění redakčního systému;

  - Implementace grafického návrhu;

  - Vytvoření dokumentace;

  - Školení administrátorů;

  - Zkušební provoz webového portálu

- Technická podpora webového portálu.

- Rozvoj webového portálu, jeho následné úpravy a aktualizace.

1.	Specifikace analýzy požadavků objednatele na tvorbu a provoz webového portálu (upřesnění zadání) – Cílový koncept

Zhotovitel zpracuje dokument s názvem „Cílový koncept“. Tento dokument bude obsahovat minimálně:

- Seznam všech požadavků na tvorbu a provoz webového portálu vyplývajících ze zadávacích podmínek a z této Podrobné specifikace předmětu plnění.

- Návrh řešení požadavků a technologický popis webových stránek včetně redakčního systému, kde budou zřetelně uvedeny všechny technologie použité pro provoz webových stránek, tj. minimálně:

1. Popis serverového řešení.

2. Popis hostingu.

3. Popis bezpečnostních opatření.

4. Popis aplikačního řešení.

5. Popis redakčního systému, včetně způsobu zadávání nových článků.

6. Popis zadávání požadavků dle SLA.

2. 	Vytvoření grafického návrhu webového portálu

Design webového portálu musí být oddělený od jeho obsahu (možnost změnit vzhled bez zásahu do obsahu a struktury webového portálu). Zhotovitel zpracuje v rámci svého plnění minimálně 3 zcela odlišné kompletní grafické návrhy pro každou požadovanou webovou stránku uvedenou níže v oddílu „Struktura webových stránek“. Tyto kompletní grafické návrhy budou předány objednateli ve formátu PDF a budou v souladu s Manuálem grafických prvků pro OP Rybářství, který je přílohou č. 6 smlouvy.

Zhotovitel připraví grafické styly pro formátování obsahu: odstavce; podnadpisy minimálně čtyř úrovní; seznamy s odrážkami, číslované seznamy, včetně zanořených podseznamů; tabulky, včetně stylů pro hlavičkové buňky (styl pro tabulky se připraví s mřížkou (rámečky buněk) a bez ní); odkazy, včetně stavů visited, active, focus a hover; citace (blockquote); boxíky, citace, obrázky a videa ve stránce (bez popisků a s popisky).

Pro správné strukturování textů budou využity sémantické značky, jedná se zvláště o tyto značky:

- Nadpisy: h1 - h6. Nadpis h1 na stránce uveden právě a pouze jeden.

- Seznamy číslované.

- Seznamy nečíslované.

- Definiční: ul, ol, dl.

- Odstavce: p.

Objednatelem odsouhlasený grafický návrh bude následně použit jako závazný vzor pro vzhled webových stránek. Z výše uvedeného důvodu musí být při tvorbě grafických návrhů přihlédnuto k technické realizovatelnosti návrhu a ke všem omezením a požadavkům vyplývajícím z technické specifikace předmětu plnění.

Součástí grafického návrhu pro každou záložku budou grafické prvky (12 záložek). Grafickým prvkem je myšlena fotografie nebo obrázek. Grafické prvky jsou součástí ceny díla.

3.	Vytvoření webového portálu

Objednatel požaduje rychlou a přehlednou dostupnost informací pro návštěvníky webového portálu tak, aby návštěvník webového portálu našel požadovaný obsah na maximálně 4 kliknutí.

Provozováním webového portálu je myšleno:

1. Provoz redakčního systému.

2. Provoz nezbytného databázového serveru.

3. Provoz nezbytného bezpečnostního software.

Zhotovitel bude zodpovědný za aplikaci všech aktualizací jednotlivých částí systémů a nezbytných součástí pro jejich provoz s cílem minimalizovat bezpečnostní rizika provozu webového portálu po celou dobu jeho provozu.

Technická specifikace webových stránek:

- Objednatel požaduje řešení CMS, jehož nasazení a implementace není svázána s jediným možným dodavatelem. Objednatel požaduje, aby nabízené řešení CMS bylo rozšířené a existovalo alespoň u 5 vlastnicky nepropojených firem, které nabízené řešení CMS mohou implementovat.

- Podpora dat ve formátu XML.

- Nabízené řešení musí být modulární a umožňovat následné rozšíření funkcionality dle potřeb objednatele.

- Responzivní design webové stránky musí být navrhnuté pro rozlišení obrazovky 1024x768 bodů, pokud jsou prohlíženy z klasického počítače a dále musí být správně zobrazeny i na mobilních platformách webových prohlížečů.

- Webové stránky musí být přístupné a korektně zobrazené na běžných webových prohlížečích (Edge, Internet Explorer, Chrome, Opera, Safari, Firefox).

- Webové stránky musí odpovídat standardu HTML 5.1 organizace W3, viz https://www.w3.org/TR/2016/REC-html51-20161101/ (možno využít např. https://validator.w3.org/, https://www.powermapper.com/ atd.).

- Webový portál musí umožňovat parametrické i fulltextové vyhledávání v rámci celého portálu zahrnující všechny zdroje informací. Bude umožňovat tisk článků a dokumentů a bude napojen na úložiště obrázků a úložiště souborů.

- Řešení musí umožňovat automaticky generovat části portálu (informační strukturu, výpis nových a aktualizovaných článků, RSS kanál a statistiky přístupů).

- Webový portál bude optimalizován pro internetové vyhledávače (SEO), zejména google.com a seznam.cz.

- Zajištění přístupnosti informací – umístěných na webovém portále, i bez podpory skriptů, objektů, appletů, kaskádových stylů, cookies a bez zapnutých CSS stylů.

- Zajištění nezávislosti na platformě a operačním systému na straně uživatele, který si prohlíží webový portál.

- Správa webového portálu bude obsluhována pouze z internetu a musí být založena na principu uživatelských skupin a rolí (administrátor, redaktor, autor...).

- Přístup do redakčního systému musí být řízen pomocí rolí (registrovaný uživatel, editor, správce). Jedné osobě může být přiřazeno více rolí. Registrovaných uživatelů bude cca 1.000. Pro nepřihlášené uživatele bude přiřazena role návštěvníka a bude povoleno zobrazení pouze určitého

druhu informací (příspěvky viditelné pro všechny uživatele). Editor bude moci upravovat, odstraňovat stávající obsah, případně vytvářet nový obsah. Správce bude moci zakládat, rušit a upravovat uživatele mající roli Editora a Registrovaný uživatel.

- Hosting zajišťuje objednatel na svých lokálních serverech na platformě VMware.

- Serverové statistiky o přístupech a návštěvnosti (s historií uloženou alespoň za dobu 12 měsíců), možnost napojení na běžně využívané služby – Google apod.

- Odezva webových stránek při prvním načtení <5s, pro otestování bude použit online nástroj https://www.webpagetest.org – tato podmínka platí po spuštění webových stránek do ostrého provozu.

- Webové stránky musí být dostupné pomocí protokolu HTTPS, při zadání HTTP protokolu v URL se musí plně přesměrovat na HTTPS, serverový certifikát dodá objednatel.

- Zajištění bezpečnosti webového serveru, ochrana před napadením z internetu (updaty SW, ochrana proti útokům, Captcha) - zhotovitel je zodpovědný   předcházení a odrazování možných bezpečnostních útoků. Zhotovitel je povinen informovat o pokusu o útok neprodleně objednatele.

- Zajištění zálohování kompletního webového portálu (kód, databáze, konfigurace) 1 x za den (inkrementální/rozdílová), provádění denních úplných záloh s historií záloh min.  po dobu 60 dnů.

- Řešení bude zasílat novinky a aktuality registrovaným uživatelům. Podrobnější specifikace uvedena v oddíle „Struktura webových stránek“. Emailové řešení bude používat jako odesílací server Exchange online (O365), název emailové schránky poskytne objednatel.

Struktura webových stránek:

- Každá stránka bude mít shodné záhlaví a zápatí, a to minimálně v dále uvedeném rozsahu

- Záhlaví: logo OP Rybářství, pole pro fulltextové vyhledávání, přepnutí na jazykové mutace CZ / EN,

- Zápatí: Přihlášení k newsletteru, kontaktní formulář, základní kontakty, užitečné odkazy, sitemap, RSS, youtube, linked-in.

- Na stránkách záložek a podzáložek všech typů bude vždy na stejném místě umístěné Menu a drobečková navigace.

Předpokládaná struktura Menu:

| Záložka | Podzáložka |
| --- | --- |
| - Legislativa | (A1) Národní |
|  | (A2) Evropská |
| - Dotace | (B1) Dotace MZe |
|  | (B2) Dotace mimoresortní |
| - Statistiky |  |
| - Životní situace rybáře | (D1) Jak začít podnikat v akvakultuře |
|  | (D2) Podnikám v akvakultuře |
|  | (D3) Končím podnikání v akvakultuře |
| - Školení a konference |  |
| - Výstavy a veletrhy |  |
| - Choroby a nákazy |  |
| - Studie, analýzy a vědecké práce |  |
| - Rybářské odkazy |  |
| - Sekce pro registrované |  |
| - Sběr dat | (K1) Dotazníky |
|  | (K2) On-line formuláře |
| - Kontakty |  |

Obsah záložek:

- Legislativa

Obsahem záložky bude aktualizovaný seznam národní a evropské legislativy týkajících se rybářství, akvakultury a dopravy ryb s odkazy na zdroje. Z hlediska národní legislativy půjde především o Rybářský zákon, Vodní zákon, Zákon o ochraně přírody a krajiny, Zákon na ochranu zvířat, Veterinární zákon a Plemenářský zákon. Z hlediska evropské legislativy půjde o aktuální evropská nařízení a směrnice.

- Dotace

Obsahem záložky budou dvě podzáložky, a to Dotace MZe a Dotace mimoresortní. Dotace MZe budou obsahovat přehled o dotačních titulech z OP Rybářství. Na ostatní dotace z MZe budou uvedeny odkazy.

Přehled Dotací mimoresortních (všechny dotační tituly mimo MZe) bude obsahovat odkazy na dotační tituly např. z Ministerstva životního prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj a dalších ministerstev a jim podřízených organizací.

- Statistiky

Obsahem záložky budou údaje např. o produkci, cenách a spotřebě ryb v ČR a EU. Údaje budou znázorněny formou tabulek, grafů a textu.

- Životní situace rybáře

Obsahem záložky budou tři podzáložky. Obsahem podzáložky „Jak začít podnikat v akvakultuře“ bude návod pro začínající podnikatele v této oblasti. Bude zahrnovat postup při registraci nového chovatele. Dále informace o získávání potřebných povolení, ideálně skrz odkazy na jejich řešení. Dále informace ke stavbám rybníků a celému procesu s tím spojenému. Dále informace z praxe (průměrné obsádky, výnosy, technologické lhůty atd.) a modelové řešení případů (příklady začátků některých začínajících podnikatelů v akvakultuře).

Obsahem druhé podzáložky „Podnikám v akvakultuře“ bude přehled termínů v roce, kdy vzniká povinnost cokoliv hlásit, resp. reportovat. K tomuto účelu lze využít i grafické znázornění přímo na hlavní stránce portálu (ve formě kalendáře).

Obsahem třetí podzáložky „Končím podnikání v akvakultuře“ bude popis všech náležitostí, které jsou spojeny s případným ukončením činnosti.

- Školení a konference

Obsahem záložky bude přehled o školeních a konferencích, včetně termínů a podrobnějších informací. Stránka bude obsahovat kalendář.

- Výstavy a veletrhy

Obsahem záložky bude přehled o výstavách a veletrzích, včetně termínů a podrobnějších informací. Stránka bude obsahovat kalendář.

- Choroby a nákazy

Obsahem záložky bude odkaz na stránky Státní veterinární správy, na kterých jsou uvedeny aktuální informace o výskytu chorob a nákaz.

- Studie, analýzy, vědecké práce

Obsahem záložky bude přehled o studiích, analýzách a vědeckých pracích.

- Rybářské odkazy

Obsahem záložky budou odkazy na webové stránky související s akvakulturou (cca 30 odkazů).

- Sekce pro registrované

Záložka umožní vstup do sekce pro registrované uživatele. Obsah této sekce bude definován později dle aktuálních potřeb.

- Sběr dat

Záložka bude sloužit k digitálnímu sběru dat formou dotazníků nebo formulářů.

- Kontakty

Obsahem záložky bude kontakt na technickou podporu.

Doplňující požadavky na obsah webových stránek a jejich správu:

Obsahem webového portálu je jakýkoliv typ informace, který je na něm uveden. Jedná se zejména o článek, dokument, aktualitu apod.

Článek může mít k sobě přiřazené další informace jako například titulek, krátké shrnutí článku, obrázek/grafický náhled, jazyk článku, autor článku, schvalovatel, datum zveřejnění, úpravy, platnost článku, oprávnění pro úpravy a zobrazení, možnost nabídky článku k publikaci ostatním webům, možnost rozeslání článku emailem uživatelům nebo skupinám uživatelů.

Dokument může mít k sobě přiřazené další informace jako například titulek, typ dokumentu, obrázek/grafický náhled, omezení velikosti dokumentu, jazyk dokumentu, autor dokumentu, schvalovatel, datum zveřejnění, úpravy, platnost dokumentu, oprávnění pro úpravy a zobrazení, možnost nabídky dokumentu k publikaci ostatním webům, možnost rozeslání dokumentu emailem uživatelům nebo skupinám uživatelů. Vkládané dokumenty bude možno omezit na konkrétní typy dokumentů nebo jejich velikost. K vytváření a editaci textu článků bude sloužit jednoduchý editor s možností vkládání pouze čistého textu vyčištěného od zdrojových stylů. Editor musí umožnit základní práci s textem, písmem a barvami v rámci definovaných stylů určených administrátorem. Musí být k dispozici předpřipravené šablony pro vytvoření článku s možností vytváření nových a editaci stávajících administrátorem. Při publikaci nebo změně jakékoliv informace na webovém portále dojde k jednostupňové kontrole – schválení. Nastavení schvalovatele bude řešeno definováním příslušné role. Prvek obsahu (informace, článek, dokument) může v daném místě portálu vytvořit, upravit či smazat kterýkoliv uživatel, který k tomu má příslušné oprávnění. V okamžiku uložení je příslušná změna označena ke schválení a je přiřazena ke schválení příslušnému schvalovateli. Změna není v tomto okamžiku viditelná pro ostatní uživatele a návštěvníky portálu. Kdykoliv před schválením může daný prvek obsahu změnit či zrušit kterýkoliv uživatel, který má příslušné oprávnění. Prvky obsahu, které nemají nastaveného žádného schvalovatele, jsou publikovány ihned v okamžiku svého uložení autorem. Schvalovatel potvrzuje zveřejnění veškerého nově přidaného či pozměněného obsahu, u kterého je přiřazen jako schvalovatel. Stejně tak potvrzuje smazání takového obsahu.

Každý prvek obsahu může mít nastavenu dobu expirace, po které by se měl automaticky přesunout do archivu. Expiraci může nastavit původní autor obsahu, stejně jako následně schvalovatel. Každý prvek obsahu může mít nastaveno e-mailové doručení. Definování publikačních kritérií příspěvků – řazení příspěvků do kategorií, volba dle data publikace příspěvku. Nabízení obsahu pro ostatní portály. Příjem obsahu z ostatních portálů.  U každého prvku obsahu bude evidována veškerá historie všech změn obsahu.

Novinky a aktuality

Novinky budou zobrazeny na webovém portále v rámci příslušného modulu. Registrovaný uživatel může požádat o zasílání informativního mailu o novinkách a upozorněních na nové články a dokumenty. Uživatel musí mít možnost automatického odhlášení odběru novinek.

Anglická verze webových stránek

Anglická verze bude obsahovat základní souhrnné informace o obsahové náplni webových stránek včetně kontaktů.

3.1	Dodání software potřebného k provozu a editaci všech webových stránek včetně příslušných licencí

V případě, že provoz webových stránek bude vyžadovat nákup software a autorských práv, zhotovitel předá jejich seznam a postoupí tato práva objednateli.

V případě provozu webových stránek pomocí software a autorsky volně přístupných (open source) licencí přiloží zhotovitel seznam těchto použitých technologií s odkazem na typ použité licence.

Dodání licencí se týká:

1. Databázového serveru/databáze.

2. Samotného systému pro tvorbu a editaci webových stránek – redakčního systému.

3. Bezpečnostního software.

4. Ostatních licencí třetích stran nutných k provozu a editaci webových stránek.

3.2	Zprovoznění redakčního systému

Zhotovitel zprovozní redakční systém v prostředí objednatele a naplní jej informacemi dle zadání (jednotlivé webové stránky). Redakční systém bude umožňovat uživatelsky jednoduchou úpravu obsahu (editace, odstranění, vkládání) pomocí WYSIWYG editoru, a to minimálně pro části webových stránek definovaných v oddílu „Struktura webových stránek“.

3.3	Implementace grafického návrhu

Zhotovitel převede schválený grafický návrh do redakčního systému, který bude splňovat všechny požadavky uvedené v oddílu „Technická specifikace webových stránek“.

3.4	Vytvoření dokumentace

Zhotovitel poskytne uživatelskou a provozně-technickou dokumentaci v elektronické podobě, kterou bude aktualizovat po každé změně. Uživatelská dokumentace bude obsahovat manuál pro administraci webových stránek (pro roli správce) a pro editaci obsahu webových stránek (pro roli editora).

3.5	Školení administrátorů

Zhotovitel zaškolí administrátory redakčního systému v rozsahu 20 hodin ve skupině maximálně 10 osob v prostorách určených objednatelem.

3.6	Zkušební provoz webového portálu

Požadavky na zkušební provoz webového portálu tvoří přílohu č. 3 smlouvy.

4.	Technická podpora webového portálu

V rámci technické podpory (dále jen “služby“) objednatel požaduje, aby zhotovitel zajišťoval minimálně následující činnosti:

- Monitorování, identifikace a lokalizace incidentů a jejich příčin.

- Zálohování a obnova software po incidentu.

- Monitoring a správa dostupnosti webových stránek.

- Monitoring načtení stránek a frontend stránek.

- Automatické průběžné a bezpečnostní aktualizace software a serverů (včetně instalace opravných patchů a hot-fixů).

- Aktualizace software či jeho částí, nasazení jeho vyšší verze (upgrade), vč. reinstalace softwaru na novou verzi a testování (maintenance).

- Implementace legislativních změn.

- Vedení a udržování uživatelské a technické provozní dokumentace po provedených změnách

- Reporting statistik.

- Zálohování webového portálu (bude probíhat dle pravidel uvedených v bodu 3, části „Technická specifikace webových stránek“).

- Hotline podporu – provoz telefonické linky a emailové adresy určených k hlášení incidentů či poskytování uživatelských rad (v rozsahu 1 hodina/měsíc).

- Řešení incidentů včetně odstraňování vad dle SLA.

SLA parametry pro klasifikaci závad a reakční doby:

A – Kritická závada – vylučující užívání webového portálu nebo jeho důležité a ucelené části (tj. problémy zabraňující provozu systému), provoz webového portálu je zastaven.

B – Střední závada – způsobující problémy při užívání a provozování webového portálu nebo jeho části, ale umožňující omezený provoz alespoň klíčových částí systému.

C – Nízká závada – provoz webového portálu je omezen v rámci neklíčových komponent

Závada A: Odezva do 4 h    Maximální doba odstranění závady	8 h

Závada B: Odezva do 4 h    Maximální doba odstranění závady	24 h

Závada C: Odezva do 4 h    Maximální doba odstranění závady	48 h

Náklady související s poskytnutím výše uvedených služeb a náklady za servisní zásah dle SLA budou zahrnuty v ceně služeb (měsíční paušál). Žádné další náklady nebudou fakturovány. Služby budou poskytovány v režimu 8/5 (pracovní dny od 8:00 do 16:00 hodin).

5.	Rozvoj webového portálu, jeho následné úpravy a aktualizace

Zhotovitel může být vyzván objednatelem k úpravám webového portálu a jeho součástí, a to například pro účely:

  - Technologických aktualizací systému mimo běžné aktualizace (použití nových systémů).

  - Úpravy redakčního systému dle požadavků objednatele.

  - Úpravu grafického vzhledu dle požadavků objednatele.

  - Napojení webového portálu na jiné software (např. softwarové řešení pro práci s daty jako druhá součást webového portálu).

Zhotovitel může být dále vyzván k testu obnovy prováděných záloh, ke konzultaci v oblasti předmětu plnění, k úpravě redakčního systému dle požadavků objednatele, k ad hoc školení administrátorů atd. Zhotovitel je povinen reagovat na požadavky emailem do 3 pracovních dní. Reakcí je myšlena aktivní komunikace daného požadavku spolu s předložením návrhu řešení požadavku.