Číslo úkolu ÚZEI: 2311

Příloha č. 2 - HARMONOGRAM PLNĚNÍ DÍLA

| Zhotovitel: sídlo: IČO: zástupce zhotovitele pověřený k předání: |  | Objednatel: Ústav zemědělské ekonomiky a informací sídlo: Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 IČO: 00027251 zástupce objednatele pověřený k převzetí: |
| --- | --- | --- |

| Číslo smlouvy objednatele | Datum uzavření smlouvy |
| --- | --- |
| /2022 |  |

| Činnost | Max. lhůta pro odevzdání výstupu (údaje uvedené v kalendářních dnech) |
| --- | --- |
| Zveřejnění Smlouvy v registru smluv = Zahájení prací | T |
| Předání analýzy požadavků – Cílového konceptu | T+30 |
| Předání grafického návrhu webového portálu | T + 65 (tj. T + 30 + 35) |
| Dodání software potřebného k provozu a editaci všech webových stránek včetně příslušných licencí, zprovoznění redakčního sytému, implementace grafického návrhu, vytvoření dokumentace, školení administrátorů, zkušební provoz webového portálu | T + 120 (tj. T + 30+ 35 + 55) |
| Provádění technické podpory webového portálu | 31.5.2023 – (T + 120) max. 12 měsíců a max. do 31.5.2023 |
| Rozvoj webového portálu, jeho následné úpravy a aktualizace (na vyžádání) | 31.5.2023 – (T + 120) max. 90 hodin a max. do 31.5.2023 |