Dodatek č. 2

S M L O U V Y  O  D Í L O

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy zhotovitele:		1-7/2021

Číslo smlouvy objednatele: 	865/2021

# Název díla:

# „Rekonstrukce Finklova rybníka“ – projektová dokumentace

# SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

Zástupce objednatele:

IČO:	70889988

DIČ:	CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka

13052.

(dále jen „objednatel“)

A

Zhotovitel:

sídlo:	Unhošťská 1629, 253 01 Hostivice

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

IČO:	87951142

DIČ:	CZ 8301111137

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

zápis v živnostenském rejstříku:	      Městského úřadu Černošice

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán z důvodu: navýšení rozsahu plnění nad rámec původního plnění – tj. zajištění návrhu realizace stavby bez návaznosti na realizaci akce zajišťované KÚ ÚK „Rekonstrukce silnice II/224…….“ včetně soupisu prací, rozpočtu a zpracování  Dopravně inženýrských opatření (DIO)

Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění, Čl. IV. Cena a Čl. V. Platební podmínky

# Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Původní znění dle dodatku č. 1:

- zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů po nabytí účinnosti smlouvy

- Dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    								 	30.03.2022

- předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky)

po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK):

14 dní po schválení v dokumentační komisi

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor inženýringu.

Nové znění:

- zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů po nabytí účinnosti smlouvy

- Dílčí termín - předání kompletní PD (3 x tištěné + 1 x elektronicky) pro podání žádosti o stavební povolení v návrhu společné realizace s akcí zajišťované KÚ ÚK „Rekonstrukce silnice II/224…….“						10.05.2022

- Dílčí termín - předání kompletní PD pro realizaci akce bez návaznosti na akci zajišťovanou  KÚ ÚK „Rekonstrukce silnice II/224…….“

(2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    			30.05.2022

- předání a převzetí kompletní PD pro společnou realizaci akce s akcí zajišťované KÚ ÚK „Rekonstrukce silnice II/224…….“ a PD pro realizaci akce bez návaznosti na akci zajišťovanou  KÚ ÚK „Rekonstrukce silnice II/224…….“	 (4 x tištěné + 2 x elektronicky)  po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK):

14 dní po schválení v dokumentační komisi

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor inženýringu.

Čl. IV. CENA

Původní znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem:

718 200,- Kč bez DPH

Nové znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla, navyšuje se 
o 75 000,00 Kč bez DPH a činí celkem:

793 200,- Kč bez DPH

# Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Původní znění:

2. 	Fakturace bude provedena následovně:

- V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí geodetického zaměření a stavebně - technického průzkumu ve výši 100%, 
tj. 85 000,- Kč bez DPH

- V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80% z částky 633 200,- Kč, tj. 506 560,- Kč bez DPH.

- V případě celkového plnění dnem podpisu protokolu o předání a převzetí kompletního díla po vydání „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20% z částky 633 200,- Kč, tj. 126 640,-  Kč bez DPH.

Schválení PD v DK je povinen objednavatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních

dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

Nové znění:

2.	Fakturace bude provedena následovně:

- a)	V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí geodetického zaměření a stavebně-technického průzkumu ve výši 100%, 
tj. 85 000,- Kč bez DPH

- V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD (3 x tištěné + 1 x elektronicky) pro podání žádosti o stavební povolení v návrhu společné realizace s akcí zajišťované KÚ ÚK „Rekonstrukce silnice II/224…….“	ve výši 40% z částky 633 200,- Kč, tj. 253 280,- Kč.

- V případě třetího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD po projednání na ZVV  ve výši 40% z částky 633 200,- Kč, tj. 253 280,- Kč a 80% z částky 75 000,- Kč, tj. 60 000,- Kč. Celkově 313 280,- Kč bez DPH.

- V případě celkového plnění dnem podpisu protokolu o předání a převzetí kompletního díla po vydání „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20% z částky 708 200,- Kč, tj. 141 640,-  Kč bez DPH.

Schválení PD v DK je povinen objednavatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních

dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

Ostatní ujednání Čl. III, IV. a Čl. V. smlouvy o dílo se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

- Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne					V Hostivici dne

……………………………………			…………………………………….