Návrh biomonitoringu na území PR Věstonická nádrž

Zadání:

Neprodleně realizovat monitoring výstavby, tj. monitoring a biomonitoring důsledků prováděných prací a jejich vlivu jak na biotu na území PR Věstonická nádrž (mezi nejvhodnější parametry pro sledování dopadů záměru patří výměra litorálních porostů a ostrovů na nádrži ověřitelná z leteckých snímků, diverzita rostlin, diverzita bezobratlých, diverzita obratlovců a početnost (případně samotná přítomnost/nepřítomnost) význačných a cílových druhů), tak na vodohospodářské vyžití VD NM a kvalitu vody v nádrži, a to ve vztahu k výšce hladiny vody a ročnímu období. Monitoring bude průběžně sledovat a vyhodnocovat účinky již realizovaných opatření. Výsledky budou využity kromě jiného i pro úpravy či opravy provedených částí záměru (např. při pokračování eroze v ponechaných nátržích apod.) Rozsah monitoringu projednat s KÚ JMK OŽP a s ČSO.

Návrh monitoringu:

| Opatření / skupina biotopů | skupina | Metoda |
| --- | --- | --- |
| Opatření – Plovoucí ostrovy + vlnolamy | ornitologie | Monitoring hnízdních kolonií – 3 kontroly z dálky, jedna přímá kontrola v hnízdní době (dron podle potřeby) |
| Opatření – Pilíře | ornitologie | Monitoring hnízdních kolonií – 3 kontroly z dálky, jedna přímá kontrola v hnízdní době (dron podle potřeby) |
| Opatření – Upravené deponie | ornitologie, botanika | Monitoring hnízdních kolonií – 3 kontroly z dálky, jedna přímá kontrola v hnízdní době (dron podle potřeby) |
| Deponie + další ostrovy + oblast náplav na Soutoku | ornitologie | Monitoring hnízdních kolonií – 3 kontroly z dálky, jedna přímá kontrola v hnízdní době (dron podle potřeby) |
| Ivaňský ostrov | ornitologie | Monitoring hnízdních kolonií – 3 kontroly dronem, sčítání hnízd po opadu listíí |
| Opatření – Laguna na ostrovech Písky – Písečný ostrov s lagunou | ornitologie, botanika, entomologie, hydrobiologie | Monitoring ptačího společenstva – min 4 kontroly; Průzkum botanický – submerzní a vodní vegetace, ochranářsky významné taxony; průzkum entomologický – ochranářsky významné taxony; fotopasti |
| Velký Písečný ostrov – abraze | ornitologie, botanika, entomologie | Monitoring ptačího společenstva – min 4 kontroly; Průzkum botanický – submerzní a vodní vegetace, ochranářsky významné taxony; průzkum entomologický – ochranářsky významné taxony; fotopasti |
| Opatření – Plovoucí plošiny | ornitologie | kontrola v rámci monitoringu hnízdních kolonií |
| Opatření – Pastviště pro husy – Kostelní ostrov | ornitologie, botanika | Monitoring hnízdních kolonií – 3 kontroly z dálky, jedna přímá kontrola v hnízdní době (dron podle potřeby) |
| Husí pastviště na Soutoku | ornitologie, botanika, entomologie, hydrobiologie | Monitoring ptačího společenstva – min 4 kontroly; Průzkum botanický – submerzní a vodní vegetace, ochranářsky významné taxony; průzkum entomologický – ochranářsky významné taxony; fotopasti |
| Litorální porosty | ornitologie, botanika, hydrobiologie, měření litorálu | Vytvoření trvalých monitorovacích ploch po obvodu nádrže; Ptáci – monitoring metodou LSD (rákosiny a litorální pásmo) |
| Vodní plocha | ornitologie | 5 sčítání vodních ptáků: listopad, prosinec, leden, únor, březen |

Monitoring hnízdních kolonií

- Monitoring kolonií racků a rybáků: Pro monitoring bude použita modifikovaná standardní metodika monitoringu pro rybáka obecného a racka černohlavého (Chytil et al. 2006). Sčítání bude probíhat za vhodných povětrnostních podmínek, tj. mimo deštivé nebo větrné počasí. Tento monitoring bude probíhat na Pilířích (oblast u Rybárny) na Deponiích, Ivaňské cestě a Kostelním ostrově, na náplavech v oblasti soutoku Jihlavy a Svratky.

- Pozorování kolonií hnízdících ptáků z dálky

Tři kontroly budou probíhat v odstupu přibližně dvou týdnů v období mezi koncem dubna a polovinou července. Pozorovací stanoviště pro sčítání ptáků jsou vybrána tak, aby v co nejmenší možné míře docházelo k rušení hnízdních ptáků. Z těchto míst pak budou během jednotlivých kontrol ptáci sčítáni stativovým dalekohledem s velkým zvětšením. Budou sledovány i etologické projevy, zejména vzájemné mezidruhové interakce, jež mohou mít vliv na úspěšnost hnízdění. Jednotlivé lokality jsou různě přehledné, navíc během hnízdní sezóny některé lokality zarůstají vegetací a jsou pak přehledné méně. V těchto případech budou uváděny pouze minimální počty pozorovaných jedinců, i když ve skutečnosti může být počet vyšší. Používání standardní neinvazivní metody (aby nedocházelo k rušení hnízdních ptáků) bylo upřednostněno před přesnější metodou sčítání hnízd přímo v koloniích, a to přesto, že tato metoda je zatížena chybou. Při zpracování dat je tento faktor zohledněn.

Rybáci obecní často hnízdí v několika vlnách, při neúspěšném hnízdění můžou mít hnízdění náhradní a není vyloučeno ani hnízdění dvakrát do roka, i když spolehlivě zatím prokázáno nebylo (např. Cramp 1985). Stanovit počet hnízdních párů tedy není vůbec jednoduché. Obvykle se používají 3 způsoby určení:

- Uvede se nejvyšší pozorovaný počet párů zjištěný během monitoringu. Tímto způsobem je stanoven minimální počet párů, nikoliv však jejich konečný počet.

- Uvede se počet párů v začátku hnízdění (kontrola v květnu). Tímto způsobem se vyloučí náhradně a případně opakovaně hnízdící ptáci, nezaznamená se však konečný stav.

- Počet se stanoví na základě počtu pozorovaných párů během všech kontrol, které se porovnají s délkou inkubace, případně délkou péče o mláďata. U menších a přehledných kolonií lze tímto způsobem poměrně přesně stanovit počet párů na lokalitě, nezohlední se však počet náhradně hnízdících, případně opakovaně hnízdících ptáků.

- Monitoring pomocí dronu

Některé ostrovy není možné sledovat způsobem popsaným výše, proto budou kontrolovány pomocí dronu. Při monitoringu dronem je nutné brát maximální ohled na hnízdící ptáky. Ptáci zpravidla jsou klidní a při vhodném odstupu dronu se nenechají rušit. Tento způsob je vhodný zejména pro stanovení počtu hnízdících párů rybáků na plovoucích ostrovech nebo pilířích.

- Přímé sčítání hnízd

Na přelomu dubna a května proběhne přímá kontrola kolonií za účelem přesného spočítání hnízd. Jedná se o standardizovanou metodu. Nutné je k tomu přistupovat v době, kdy ještě v koloniích nejsou větší mláďata a co nejvíce plných snůšek v hnízdech. Vhodné načasování je tedy klíčové. Pokud se nachází v kolonii větší mláďata, hrozí jejich rozbíhání do okolí a je ohrožena úspěšnost vyhnízdění. Proto se v takových případech od tohoto monitoringu upouští. Sčítání provádí zkušení ornitologové jedná se také o nejefektivnější a nejpřesnější metodu. Nezachycuje však další vývoj v koloniích, proto je vhodná kombinace všech tří metod.

- Monitoring kolonií volavkovitých a kormoránů: Pro monitoring bude použita modifikovaná standardní metodika monitoringu pro kvakoše nočního (Cepáková et al. 2018). Sčítání bude probíhat za vhodných povětrnostních podmínek, tj. mimo deštivé nebo větrné počasí. Tento monitoring bude probíhat na Ivaňském ostrově, kde se v současnosti tato kolonie nachází.

- Přímé sčítání hnízd po opadu listí

Vzhledem k tomu, že volavkovití ptáci, zejména pak kvakoš obecný, jsou extrémně citliví na vyrušování, nebude ostrov v době hnízdění kontrolován. Kolonie bude navštívena za účelem počítání hnízd po opadu listí přibližně v listopad/prosinec.

- Monitoring pomocí dronu

Ostrov bude pravidelně kontrolován pomocí dronu. Při monitoringu dronem je nutné brát maximální ohled na hnízdící ptáky. Ptáci jsou zpravidla klidní a při vhodném odstupu dronu se nenechají rušit. Tento způsob je vhodný zejména pro stanovení počtu volavek, kormoránů, případně jiných druhů. Pro monitoring kvakošů nočních tato metoda, vzhledem k umístnění hnízd v keřích pod listy není vhodná.

Monitoring ptačího společenstva

Pro monitoring ostrovů Písky a husího pastviště na soutoku, kde nehnízdí ptáci v koloniích bude použitá standardizovaná metoda monitoringu ptačího společenstva. Proběhnou minimálně 4 kontroly od dubna do července. Lokality budou procházeny s častými zastávkami a registrovány budou všechny registrované druhy ptáků vizuálně i akusticky. Na základě monitoringu bude hodnocena jejich početnost a hnízdění. Pro hodnocení hnízdění byla užita v současné době celoevropsky používaná stupnice průkaznosti hnízdění, zahrnující 3 kategorie: možné (značeno jako A), pravděpodobné (značeno jako B) a prokázané hnízdění (značeno jako C) a podkategorie (viz např. Hagemeijer & Blair 1997). Podle charakteru pozorování jsou tyto 3 kategorie rozděleny na 16 podkategorií (A1–2, B3–9, C10–16).

Monitoring ptáků litorálního pásma formou liniového sčítání druhů (LSD)

Jedná se o modifikovanou metodu monitoringu ptačího společenstva, kdy jsou za pomocí aplikace TRANS LSD (Česká společnost ornitologická) zaznamenáni všichni jedinci (vizuálně nebo akusticky) v litorálním pásmu, je určena aktivita a lokalizace (GPS). Metoda slouží k vyhodnocení změn na stanovišti v čase například důsledkem změny prostředí.

- při pohybu po sčítací linii (tedy během obcházení sčítané PV nebo kontrolní plochy) se každý jedinec zaznamenává pouze jednou; opakované registrace stejných jedinců nejsou žádoucí

- monitoring probíhá za vhodného počasí a ve vhodnou denní dobu (v hnízdní době do 10:00)

- délka linie je 7,5 km od Pouzdřanské čerpačky po rybárnu, zahrnuje severní, západní břeh a jihozápadní břeh.

Sčítání vodních ptáků mimo hnízdní sezónu

Jedná se o hladinové sčítání vodních ptáků v pěti termínech v období listopad–duben. Sčítá se za vhodných povětrnostních podmínek. Sčítání zahrnuje také večerní sčítání ptáků na nocovištích (kormorán, volavka bílá apod.) a ranní rozlet hus. Pro sčítání je nutná spoluúčast více pozorovatelů podle povětrnostních podmínek.

Monitoring pomocí fotopastí

Jedná se o doplňkovou metodu monitoringu. Na lokalitách, které slouží jako husí pastviště, budou monitorovány pasoucí se husy za účelem zjištění jejich početnosti a využívání těchto ploch. Zároveň budou využity další doplňující faunistické údaje. Metoda je vhodná i pro zachycení predátorů, včetně invazních semiakvatických predátorů, jež mohou mít významný vliv na úspěšnost hnízdění. Fotopasti budou umístněné na husí pastviště na Pískách (2-3), na soutoku (2) a na Kostelním ostrově (1).

Entomologický průzkum

Zpracovávala by se fauna brouků. Záznamy z jiných řádů hmyzu by byly jen příležitostné.

1) monitoring na ostrovech Písky

- cca 5 návštěv/rok

- instalace zemních pastí, každý rok by byly na stejných místech

- instalace nárazových pastí, každý rok by byly na stejných místech

- individuální sběr (na rostlinách, pod kůrou, pod kameny, pod vegetací, "vyšlapávání pobřežních druhů", sběr ve výkalech, na stromech atd.), vždy bude provedeno ve stejných místech

- smyk vegetace, vždy ve stejných místech

- oklep vegetace, vždy ve stejných místech

2) monitoring v litorálním pásmu, na husím pastvišti:

- cca 2-3 návštěvy za rok

- individuální sběr (na rostlinách, pod kůrou, pod kameny, pod vegetací, "vyšlapávání pobřežních druhů", sběr ve výkalech, na stromech atd.), vždy bude provedeno ve stejných místech

- smyk vegetace, vždy ve stejných místech

- oklep vegetace, vždy ve stejných místech

Výstupem by byla každoroční závěrečná zpráva s doporučením pro management.

Botanický průzkum

Průzkum bude proveden volnou pochůzkou v terénu (případně projížďkou na lodi kolem břehu). Data budou zapisována do aplikace BioLog a po skončení průzkumu budou data vložena do NDOP. Taxonomické pojetí a nomenklatura se zásadně řídí Klíčem ke Květeně České republiky (Kaplan et al. 2019). Kritické taxony budou dokladovány a revidovány, herbářový materiál bude uložen převážně v herbáři MZ. Taxonomicky složité skupiny budou uváděny ve sběrných taxonech. Vybrané ochranářsky významné taxony budou zvláště komentovány v závěrečné zprávě.

1) Inventarizační soupis druhů vybraných ploch se zaměřením na ochranářský významné druhy:

1) Husí pastviště

2) Soutok

3) Písečný o. s lagunou

4) Písečný o. velký

5) Kostelní ostrov

6) Hřbitovní ostrov

2) Založení trvalých monitorovacích ploch (TMP) 5×5 m a fytocenologické snímky vodních makrofyt

  - TMP budou vybrány expertně, tzn. vždy se ověří konkrétní místo v terénu.

  - Vybrány budou tak, aby se postihly předpokládaná místa ovlivněná realizovanými opatřeními (zejména kolísání vody, ale třeba i další MNG opatření, atd.)

  - Opakovaný monitoring se bude provádět vždy ve stejné fenologické fázi roku.

  - Označen bude středový bod TMP souřadnicemi (WGS 84), TMP bude také slovně lokalizovaná. Pokud to podmínky dovolí, je žádoucí vyznačit TMP trvalým způsobem v terénu. Monitorovací plocha bude zanesena do ortofotosnímku.

  - Monitoring biotopů se stojatou vodou bude vztažen na vybranou část, úsek nádrže (zátoka nebo vymezená část vodní plochy)

  - Pořízena bude alespoň jedna fotografie stavu monitorované plochy (celkový pohled na porost, popř. zachycení detailu). Fotografie se pořizuje na začátku práce, směrem ke středovému bodu z jednoho rohového bodu po úhlopříčce. Při opakování monitoringu je nutné fotit ze stejného místa. Snímek bude vložen do databáze a bude obsahovat číslo fotografie (1,2,..), souřadnice rohového bodu po zaměření, ze kterého se fotografie pořizuje a základní popis fotografie. Fotodokumentace u vod – je třeba zapsat souřadnice bodu, ze kterého se fotografie pořizuje.

Trvalé monitorovací plochy budou založeny v těchto místech:

1) Husí pastviště - 2 TMP

2) Soutok – 2 TMP

3) Písečný ostrov s lagunou – 2 TMP

4) Písečný ostrov. velký – 2 TMP

5) Kostelní ostrov – 2 TMP

6) Hřbitovní ostrov – 2 TMP

7) Příbřežní zóna – 2 TMP

Pro každou vybranou TMP bude založen formulář, který obsahuje: a) identifikační údaje b) název plochy c) slovní lokalizaci f) datum g) souřadnice středového bodu TMP (ve WGS 84)

K fytocenologickému snímkování bude použita kombinovaná stupnice abundance a dominance (van der Maarel 1979):

r druh vzácný, vyskytující se v 1-3 exemplářích o nepatrné pokryvnosti

+ druh řídce se vyskytující s pokryvností pod 1%

1 druh četný, ale s malou pokryvností, nebo druh méně četný, ale s pokryvností od 1-5%

2 druh hojný až velmi hojný s pokryvností 5-25%, počet jedinců nerozhoduje

2m druh s pokryvností +- 5%, často s vysokou početností

2a druh s pokryvností 5-15%, počet jedinců nerozhoduje

2b druh s pokryvností 15-25%, počet jedinců nerozhoduje

3 druh s pokryvností 25-50%, počet jedinců nerozhoduje

4 druh s pokryvností 50-75%, počet jedinců nerozhoduje

5 druh s pokryvností 75-100%, počet jedinců nerozhoduje

Vodní snímky budou sepsány na dvou vybraných místech, v laguně Písečného ostrova a v mělké příbřežní zóně u Kostelního ostrova. U vodních snímků se zapíše celková pokryvnost vodních makrofyt vztažená k vodní ploše a pokryvnost jednotlivých druhů vztažená k vodní ploše ve tříčlenné stupnici:

1 – pokryvnost do 1 %

2 – pokryvnost 1–10 %

3 – pokryvnost nad 10 %

dále se zapíše průhlednost vody (v cm, Secchiho deska)

Zhodnocení stavu a návrhy MNG

V každém roce, po skončení monitoringu bude zhodnocen stav a navržen vhodný MNG z pohledu cévnatých rostlin na těchto lokalitách:

1) Husí pastviště

2) Soutok

3) Písečný ostrov s lagunou

4) Písečný ostrov. velký

5) Kostelní ostrov

6) Hřbitovní ostrov

7) Příbřežní zóna

8) laguna

9) volná hadina

Závěrečná zpráva

Na závěr každoročního monitoringu a na závěr projektu bude vypracována závěrečná zpráva.

Hydrobiologický průzkum

Cílem by bylo zachytit stav před zvednutím hladiny a vliv na hydrobiologii v nově nastaveném manipulačním řádu.

- Pravidelný odběr na bodech

Pravidelný odběr na 10 místech střední nádrže dvakrát ročně (jaro, léto) ruční síťkou zoobentosu. Jako referenční vzorky, ke kterým lze vztáhnout nějakou změnu by sloužili tři místa na horní nádrži. Jeden vzorek by zahrnoval odběr, třídění materiálu, determinaci vzorku. V sezoně březen-říjen bude na stejných bodech odebírán vzorek zooplanktonu a změřená průhlednost.

- Základní průzkum lagun a tůní

Monitoring bude zahrnovat tůně a laguny dotčené managementem nebo změnou manipulačního řádu. Bude se jednat minimálně o 10 lokalit Na Pískách, Kostelním ostrově a v oblasti soutoku Jihlavy a Svratky.

Měření litorálů a ostrovů

Každoročně se na základě leteckých snímků změří stav litorálních porostů a ostrovů. Výstupem bude tabulka s naměřenými hodnotami. Zároveň budou fotografována stejná místa jednou ročně pomocí dronu.

| Metoda | Počet kontrol | Popis |
| --- | --- | --- |
| Monitoring hnízdních kolonií – JMP ČSO | min. 5 (min 4 v sezóně, 1 po opadu listí) | Terénní práce – 2 osoby, zpracování dat, závěrečná zpráva, cestovní náklady, režie |
| Monitoring ptačího společenstva | min. 4 kontroly v sezóně | Terénní práce – 2 osoby, zpracování dat, závěrečná zpráva |
| Litorální pásmo | 2 kontroly | Terénní práce – 1 osoba, zpracování dat, závěrečná zpráva, cestovní náklady, režie |
| Sčítání vodních ptáků mimo hnízdní sezónu – | 5 kontrol | Terénní práce – 2-4 osoby, zpracování dat, závěrečná zpráva, cestovní náklady, režie |
| Entomologický průzkum | Min 5 kontrol ostrovy, 2-3 kontroly litorálního pásma a Husího pastviště | Terénní práce, provoz a kontrola entomologických pastí, třídění a určování vzorků závěrečná zpráva, cestovní náklady |
| Botanický průzkum | Inventarizační průzkum v místech opatření, trvalé monitorovací plochy | Terénní práce, určování a třídění druhů, závěrečná zpráva, doporučení pro management, cestovní náklady |
| Hydrobiologický průzkum | min. 10 kontrol litorální pásmo, tůně a laguny | Terénní práce, určování a třídění druhů, závěrečná zpráva, doporučení pro management, cestovní náklady |
| Měření litorálů a ostrovů | Monitoring pomocí dronu a měření leteckých snímků | Monitoring pomocí dronu a měření leteckých snímků |
| Koordinace monitoringu, organizace a kompletování závěrečné zprávy | dle potřeby | Organizace veškerých průzkumů, přesuny pracovníků na ostrovy apod. |