P O V O D Í L A B E, státní podnik

ZÁMĚR OPRAVY

# VD Roudnice n.L., VD Dolní Beřkovice, oprava převodovek zpětné vazby jezu

| Zpracoval: | - XXXXXXXXXXXXXXXX - Strojní technik XXXXXX dne: 11.7.2022 |  |
| --- | --- | --- |
| Předložil: | - XXXXXXXXXXXXX - Vedoucí PS XXXXXXXXXX - XXXXXXXXXXXXX - Vedoucí PS XXXXXXXXXX - dne: 14.7.2022 |  |
| Projednal: | - XXXXXXXXXXXXX - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Dokumentační komise závodu Roudnice n. L. - dne: 14.7.2022 |  |
| Vyhlásil: | XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dne: |  |

- identifikační údaje o plánované stavbě v členění

| název stavby – tok, název | VD Roudnice n.L., VD Dolní Beřkovice, oprava převodovek zpětné vazby jezu |
| --- | --- |
| místo, případně ř. km, k.ú. | 830,53- 809,729 |
| číslo DM | 9051004149, 9051004117 |
| identifikátor ISYPO | 400038879 |

- Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky:

- Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny:

Ve 4. a 6. měsíci 2022 došlo ke kontrole převodovek zpětné vazby levého jezového pole VD Roudnice n.L. a středního jezového pole VD Dolní Beřkovice.

Při kontrole převodovek zpětné vazby levého jezového pole VD Roudnice n.L, bylo zjištěno nadměrné opotřebení diferenciální převodovky: jsou opotřebována ložiska, těsnící kroužky pro utěsnění rotačních částí hřídelí, poškozený distanční kroužky, kuželová ozubená kola vykazují mechanické poškození a vysoký důlkové koroze, převodové stupně vykazují důlkové koroze. Na všech ozubených převodech je silné poškození tvrzené povrchové úpravy kol.

Při kontrole převodovek zpětné vazby středního jezového pole VD Dolní Beřkovice bylo zjištěno nadměrné opotřebení diferenciální převodovky: silné poškození na čelním ozubení převodovky. Ozubená kola jsou poškozeny v rozsahu ¾ svého profilu. Výstupní pastorek, který pohání hřeben trojcestného ventilu je nutné vyměnit. Poškození je v celé polovině obvodu ozubení a je součástí hřídelového převodu prvního stupně  převodovky. Ložiska jsou opotřebovaná a je nutná jejich výměna za nové. Těsnící prvky je nutné vyměnit za nové. Na čelní převodovce budou provedeny drobné opravy, protikorozní ochrana a výměna ložisek a těsnících prvků za nové.

- Popis předmětu veřejné zakázky:

Oprava převodovek zpětné vazby:

- Demontáž

- Materiál: ložiska, gufera, výroba ozubených kol, vymezovací pouzdra

- Montáž

- Seřízení a oprava nátěru

- Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele:

Oprava převodovek z důvodu zajištění bezpečného provozu jezu.

  - Rizika nerealizace veřejné zakázky, snížení kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů

V případě nerealizace veřejné zakázky bude odstaveno jezové pole z provozu, neboť technický stav stávajících převodovek neumožňuje bezpečný provoz jezu.

  - Popis variant naplnění potřeb a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky

Charakter a složitost opravy nedovoluje provést opravu pracovníky Povodí Labe, státní podnik.

  - Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky:

2022

-   Výsledek hodnocení VH majetku dle OS 14/2018 v platném znění, který se provádí vždy v rámci

přípravy vlastního záměru veškerých stavebních akcí oprav nebo rekonstrukcí liniového

majetku (úpravy toků)

V rámci opravy není potřeba hodnotit VH majetek dle OS 14/2018.

- Odhad nákladů na opravu s uvedením způsobu stanovení těchto nákladů.

Odhad finančních nákladů na realizaci opravy byl stanoven na základě cen běžných v místě a čase, za dodávky a práce obdobného charakteru:

Celkový odhad nákladů na opravu  450.000,- Kč bez DPH

- požadavky na celkové urbanistické a architektonické řešení stavby a požadavky na stavebně technické řešení stavby, na tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí, odolnost a zabezpečení z hlediska požární a civilní ochrany, souhrnné požadavky na plochy a prostory apod.,

Navržená oprava  nevyžaduje urbanistické a architektonické řešení stavby a není potřeba posuzovat tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí ani odolnost a zabezpečení z hlediska požární a civilní ochrany.

- územně technické podmínky pro přípravu území, včetně napojení na rozvodné a komunikační sítě a kanalizaci, rozsah a způsob zabezpečení přeložek sítí, napojení na dopravní infrastrukturu, vliv stavby, provozu nebo výroby na životní prostředí, zábor zemědělského a lesního půdního fondu apod.,

Navržená oprava nevyžaduje napojení na komunikační sítě, kanalizaci a vodovod. Rovněž nebude, v souvislosti se zprovozněním, nutno provést přeložky komunikací, sítí technického vybavení apod.

V případě potřeby napojení na el. energii si zhotovitel zajistí podružné měření.

Veškeré práce budou provedeny v dílnách zhotovitele.

- údaje o výskytu chráněných území (CHKO, NP, NPP, PP, PR, Natura, EVL apod.) event. o chráněných druzích rostlin a živočichů a o jiných způsobech ochrany (kulturní památka, technická památka apod.),

V případě této opravy pohonu nerelevantní.

- v relevantních případech vyjádření, že zamýšlená oprava není v rozporu se závazným Plánem dílčích povodí

V případě této opravy pohonu nerelevantní.

- majetkoprávní vztahy

Oprava převodovek, která je součástí technologie VD Roudnice n.L. a VD Dolní Beřkovice, bude probíhat v dílnách zhotovitele. V souvislosti s plánovanou opravou není třeba řešit žádné majetkoprávní vztahy.

- požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby energiemi, vodou, pracovníky apod. a předpokládanou výši finančních potřeb jak provozu, tak i reprodukce pořízeného majetku a zdroje jejich úhrady v roce následujícím po roce uvedení stavby do provozu

Budoucí provoz bude zajištěn pracovníky Povodí Labe, státní podnik v rámci správy objektu a provozních nákladů aktuálního plánu závodu Roudnice nad Labem.

- V relevantních případech upozornění na nutnost zajištění povolení mimořádné manipulace pro realizaci stavby

V případě této opravy nerelevantní.

- výkresy a schémata určená správcem programu (u akcí, které je možno hradit z prostředků dotačních programů)

V případě této opravy nerelevantní.

- rozdělení stavby na stavební objekty a provozní soubory s určením u každého z nich jednotlivě zda jde o opravu či investici (včetně uvedení DHM v relevantních případech). Současně musí rozdělení na stavební objekty a provozní soubory korespondovat s rozdělením ve stávající evidenci DHM (v případě investic s předpokládaným vznikem nových DHM pak musí záměr obsahovat i návrh rozdělení stavebních objektů a provozních souborů pro budoucí zařazení do DHM)

V případě této opravy nerelevantní.

- rozhodující projektované parametry ve tvaru (u akcí, které je možno hradit z prostředků dotačních programů) :

V případě této opravy nerelevantní.

Příloha:

- VD Roudnice n.L., nálezová zpráva z kontroly, 15.4. 2022

- VD Dolní Beřkovice, nálezová zpráva z kontroly, 24.6. 2022