SMLOUVA PŘÍKAZNÍ

O VYKONÁVÁNÍ FUNKCE GEOTECHNICKÉHO DOZORU

dle § 2430 a násl. občanského zákoníku

číslo smlouvy příkazce:

číslo smlouvy příkazníka:

I.

Smluvní strany

# PŘÍKAZCE					POVODÍ LABE, státní podnik

| Se sídlem | Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové |
| --- | --- |
| Statutární orgán | Ing. Marián Šebesta, generální ředitel |
| IČO, DIČ | 70 89 00 05, CZ 70 89 00 05 |
| Obchodní rejstřík | V Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473 |
| Osoba oprávněná k podpisu | Ing. Marián Šebesta, generální ředitel |
| V technických věcech oprávněn jednat Kontrolou realizace předmětné stavby a provádění tohoto příkazu pověřen | Ing. Petr Martínek, investiční ředitel Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ Ing. Štěpán Havlas, technický dozor stavebníka |

# PŘÍKAZNÍK

| Se sídlem |  |
| --- | --- |
| Zastoupený |  |
| IČO , DIČ |  |
| Obchodní rejstřík |  |
| V technických věcech oprávněn jednat |  |
| Telefon, e-mail |  |

Pro potřeby této smlouvy je termínem „příkazník“ míněn výběrovým řízením vybraný uchazeč veřejné zakázky nazvané „Librantický potok, Bukovina, výstavba suché retenční nádrže -  výkon činnosti geotechnického dozoru“, termínem „Stavba“ – realizace díla „Librantický potok, Bukovina, výstavba suché retenční nádrže“ a termínem „příkazce“ míněn i stavebník (investor, objednatel) Stavby

II.

## Příkaz

Název akce: Librantický potok, Bukovina, výstavba suché retenční nádrže – výkon geotechnického dozoru

Č. akce: 219110027

Příkazník se zavazuje, že dále specifikované činnosti, jež jsou výkonem geotechnického dozoru, bude vykonávat osobně ….doplnit konkrétní jméno

Jakákoliv změna osoby pověřené výkonem geotechnického dozoru, která je uvedena v této příkazní smlouvě, podléhá písemnému schválení ze strany příkazce. Příkazník je povinen jakoukoliv změnu osoby pověřené výkonem činnosti geotechnického dozoru příkazci písemně oznámit s žádostí o její schválení. Příkazník je povinen v žádosti doložit, že navrhovaná osoba splňuje kvalifikaci požadovanou zadávací dokumentací veřejné zakázky na výkon funkce geotechnického dozoru. Bez schválení příkazcem není příkazník oprávněn pověřit tuto osobu výkonem činnosti geotechnického dozoru.

Výkon činnosti geotechnického dozoru bude prováděn ve fázi výstavby tělesa hráze včetně úprav jejího podloží. Příkazník bude činnost vykonávat v souladu s kontrolním a zkušebním plánem zhotovitele. Výkon činnosti geotechnického dozoru příkazník zahájí na základě výzvy příkazce. Příkazník se zavazuje, že k obstarávání záležitosti příkazce, provádění geotechnického dozoru na Stavbě, bude vykonávat zejména tyto činnosti (včetně dodání komponentů potřebných pro výkon činností v souladu se soupisem činností, jež jsou přílohou této příkazní smlouvy):

Všeobecné činnosti:

- seznámení s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména:

  - se zpracovanou projektovou dokumentací pro provedení stavby (DPS) – vypracovanou v roce 2021 společností Valbek, spol. s r.o. se sídlem Vaňurova 505/17, Liberec, zodpovědný projektant Ing. Martin Egermaier,

  - Stavební povolení vydané dne 14. 01. 2019 Magistrátem města Hradec Králové, odbor životního prostředí pod zn.: SZ MMHK/181877/2018 ŽP1/Pet, MMHK/008095/2019.

  - Rozhodnutí o změně stavby před dokončením vydané dne 29. 04. 2020 Magistrátem města Hradec Králové, odbor životního prostředí pod zn.: SZ MMHK/038393/2019ŽP1/Pot, MMHK/072078/2020.

  - Rozhodnutí o povolení změny stavebního povolení vydané dne 27. 09. 2021 Magistrátem města Hradec Králové, odbor životního prostředí pod zn.: SZ MMHK/161239/2021ŽP1/Zum, MMHK/167479/2021.

Výčet činností geotechnického dozoru:

- kontrola kontrolního a zkušebního plánu (KZP) zhotovitele díla,

- zpracování kontrolního a zkušebního plánu (KZP) geotechnického dozoru (s redukovanou četností zkoušek oproti KZP zhotovitele stavby, cca na 10%),

- zajištění a provedení kontrolních zkoušek dle (KZP) geotechnického dozoru

- kontrola výkonu inženýrskogeologického dohledu zhotovitele

- průběžná kontrola zemních prací formou průběžného dozoru při těžbě a třídění zemin  v zemníku a dohled na způsobem uložení zemin na mezideponii (předpoklad 10 směn), formou trvalého dozoru při vlastním sypání hráze (vyjma technologických přestávek, předpoklad 84 směn) včetně provádění kontrolních zkoušek zemních prací,

- kontrola těžby zemin v zemníku (porovnávání zatřídění skutečně těžených materiálů s předpoklady projektu),

- kontrola ukládání a rozhrnování (případně předepsané mísení) zemin do geotechnických konstrukcí (hráz, patní drén atd.), dále kontrola vlhkosti, případně procesu vysušování,

- kontrola projektu hutnícího pokusu zhotovitele stavby, následně kontrola jeho průběhu a vyhodnocení,

- kontrola průběhu zhutňování a kontrola zhutňováním dosažených geotechnických parametrů do konstrukce uložených zemin,

- dle výsledků zkoušek a z vizuální kontroly rozhodovat o povolení k ukládání vytěženého materiálu do zemní konstrukce, rozhodovat o nezbytnosti jeho vysušování či vlhčení či zlepšování vlastností, případně rozhodovat o vyjmutí zeminy z konstrukce, pokud neodpovídá požadavkům projektu,

- přebírání všech základových spár objektů hráze a vlastní hráze včetně kontroly, zda odpovídají požadavkům projektu,

- v případě zjištění rozporu mezi kvalitou prováděných prací a požadavky projektu zastavit stavební práce, svolat odpovědné osoby podle pracovního pořádku stavby a spolupracovat s objednatelem, projektantem a zhotovitelem stavby na řešení problému,

- úzká spolupráce s technickým dozorem stavebníka (TDS) při schvalování výkazů výměr provedených zemních prací, které budou podkladem pro fakturaci zhotovitele,

- účast na kontrolních dnech stavby (předpoklad účasti na 16 kontrolních dnech),

- pořízení vlastní fotodokumentace a dalších dokladů o průběhu realizace díla, popř. videozáznamy nebo digitální fotodokumentace,

- zpracování průběžných zpráv a závěrečné zprávy o výkonu geotechnického dozoru v tomto rozsahu – průběžné měsíční zprávy o postupu prací, závěrečná zpráva, případně mimořádné zprávy.

Stavba bude realizována dle smlouvy o dílo uzavřené mezi příkazcem – Povodí Labe, státní podnik a zhotovitelem veřejné zakázky nazvané „Librantický potok, Bukovina, výstavba suché retenční nádrže“, který vzejde z výběrového řízení.

III.

Zmocnění

Příkazce uděluje příkazníkovi zvláštní plnou moc, která opravňuje příkazníka činit jménem příkazce veškeré právní úkony nutné k obstarání příkazu, uvedenému v této smlouvě.

IV.

Práva a povinnosti příkazce

- Příkazce zajistí pro příkazníka včasné předání veškerých informací, které mají vliv na řádné obstarání příkazu této příkazní smlouvy.

- Příkazce si vyhrazuje právo zrušit tuto příkazní smlouvu v případě neposkytnutí státní dotace na realizaci budoucího díla, tj. v tomto případě nevydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace poskytovatelem dotace bez nároku příkazníka na uplatnění škody.

V.

Práva a povinnosti příkazníka

- Příkazník je povinen plnit příkaz uvedený v této smlouvě osobně. Svěřit plnění příkazu příkazce náhradníkovi (substitutovi) může jen se souhlasem příkazce.  O své činnosti příkazník povede evidenci, kde budou zaznamenány všechny úkony související s plněním příkazu.

- Příkazník je povinen úzce spolupracovat, podle dispozic objednatele, s projektantem a zhotovitelem stavby při řešení při výstavbě zjištěných rozdílů mezi předpoklady projektu a zastiženými geotechnickými podmínkami. Je povinen zhotovitele stavby upozornit na zjištěné nedostatky v prováděných pracích, v případě výskytu nedostatků požadovat zjednání nápravy a v případě ohrožení zdraví nebo majetku nařídí zhotoviteli stavby zastavení prací.

- Příkazník splní příkaz poctivě a pečlivě podle svých schopností; použije přitom každého prostředku, kterého vyžaduje povaha obstarávané záležitosti, jakož i takového, který se shoduje s vůlí příkazce. Od příkazcových pokynů se příkazník může odchýlit, pokud to je nezbytné v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas.

- Příkazník zpracuje a předloží příkazci v průběhu realizace předepsané zprávy a hlášení v tomto rozsahu: průběžné měsíční zprávy, závěrečná zpráva a případné mimořádné zprávy.

- Příkazník se zavazuje uchovat v tajnosti a nezneužít v další obchodní činnosti informace získané plněním příkazu. K tomuto závazku dále zaváže i spolupracující osoby.

- Příkazník se zavazuje podpisem této smlouvy, že údaje, které obdrží od příkazce v souvislosti s plněním příkazu, využije výhradně k plnění smluvních závazků.

- Příkaz bude plnit osobně a zavazuje se nepředat žádné informace získané plněním příkazu nepovolaným osobám. Toto ujednání platí po dobu trvání smlouvy.

VI.

Ujednání o úplatě za provádění příkazu

- Za provedení příkazu se sjednává odměna ve smyslu vybrané cenové nabídky ze dne …..………….. jako odměna nejvýše přípustná ve výši:

Celková cena : …………………………….Kč bez DPH,

(slovy : ……………………………………………………………………………….. korun českých bez DPH)

Příkazce uhradí odměnu postupně na základě vystavených daňových dokladů (dále jen „faktur“), které příkazník vystaví měsíčně nejpozději do 15. kalendářního dne následujícího měsíce na základě výkazu poskytnutých služeb, který bude potvrzený osobou pověřenou příkazcem kontrolovat realizaci stavby a provádění tohoto příkazu. Potvrzený výkaz vykonané činnosti bude přílohou faktur.

Součástí faktur budou rovněž zprávy o postupu prací na stavbě a o průběžném plnění jednotlivých činností uvedených v čl. II Příkaz.

- K uvedené celkové ceně bude připočítána DPH v zákonem stanovené výši.

- Uvedená cena je závazná a nejvýše přípustná po celou dobu provádění činnosti. Do ceny jsou zahrnuty veškeré náklady na cestovné.

- Ve výše uvedené celkové ceně za vykonanou činnost jsou již zcela zahrnuty a promítnuty veškeré náklady, které příkazníkovi v souvislosti s touto smlouvou a jejím plněním vznikly nebo vzniknou.

- Sjednanou cenu je možno překročit pouze tehdy, jestliže příkazce dodatečně požaduje a objedná činnosti nad rámec této příkazní smlouvy, dojde-li k překročení doby realizace Stavby oproti původně smluvené době realizace o více než jeden měsíc, nebo dojde k nutnému navýšení počtu hodin z nepředvídatelných příčin, přičemž toto navýšení bude odsouhlaseno oběma stranami. V takovém případě strany uzavřou dodatek smlouvy.

- Příkazce neposkytuje žádnou zálohu.

- Příkazník zajistí, aby faktury byly označeny číslem této smlouvy, názvem a číslem akce příkazce v souladu s údaji uvedenými v této smlouvě. Bez těchto údajů nebude faktura proplacena.

- Splatnost faktury vystavené příkazníkem je třicet dnů od data prokazatelného doručení faktury příkazci. Faktury budou doručovány elektronicky na e-mailovou adresu: invoice@pla.cz nejpozději do 15. kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění příkazu tak, aby byly splněny zákonné lhůty dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví a dle daňových předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je příkazce oprávněn ji vrátit příkazníkovi k opravě či doplnění. Vrácení faktury musí být provedeno do data její splatnosti. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti. Mezibankovní zúčtování není započítáno ve lhůtě splatnosti.

- Faktura bude mít náležitosti ve smyslu ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

VII.

Termíny plnění

Příkazce pro plnění zakázky stanoví následující termíny:

Zahájení činnosti: předpoklad říjen 2022

Ukončení činnosti: do 30. 11. 2024

VIII.

Další závazky

- Veškeré údaje a informace poskytnuté příkazníkovi v souvislosti s jeho činností zachová v tajnosti a zavazuje se, že je nebude dál rozšiřovat, kromě případů, kdy je jejich využití nezbytné nebo užitečné za účelem splnění příkazu.

- V případě, že povinnosti příkazníka se dostanou do rozporů s obchodními zájmy příkazce, je povinen tuto situaci projednat neprodleně s jeho zástupci.

- Příkazník podpisem potvrzuje své určení Geotechnickým dozorem na Stavbě, a potvrzuje, že osoba, která bude osobně příkaz vykonávat, má pro řádné plnění příkazu dle této smlouvy platnou odbornou způsobilost, tzn., že je autorizovanou osobou, která nese za výkon této funkce soukromoprávní (smluvní) odpovědnost a i odpovědnost veřejnoprávní podle § 12 odst. 1 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

- Příkazník prohlašuje, že se seznámil s interním Protikorupčním programem Povodí Labe, státní podnik a Etickým kodexem zaměstnanců Povodí Labe, státní podnik (dále společně jen „Program“; viz www.pla.cz). Smluvní strany se při plnění Smlouvy zavazují po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty Programu, pokud to jejich povaha umožňuje.

- Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

- Příkazník se zavazuje uchovávat příslušné doklady týkající se příkazu a jeho plnění ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však deset let od poslední platby.

- Pokud činností příkazníka dojde ke způsobení škody příkazci nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je příkazník povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinností příkazníka. Veškeré náklady s tím spojené nese příkazník.

IX.

Ostatní ujednání

- Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

- Smlouva nabývá platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu, účinnosti zveřejněním smlouvy v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně příkazce.

- Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.

- Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

- Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

- Příkazce může příkaz odvolat dle § 2443 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Za činnost uskutečněnou do dne odvolání příkazu má příkazník nárok na část odměny přiměřeně vynaložené námaze příkazníka.

Za příkazce:                                                                           Za příkazníka:

elektronicky podepsáno	 elektronicky podepsáno

Ing. Petr Martínek						jméno oprávněné osoby

investiční ředitel						            funkce