Příloha č. 1 Oceněný soupis prací změn závazku

Povodí Ohře - Nechranice - 1. etapa budova elektrárny

14.10.2022

Stíněné datové rozvody, rozvaděče, doplnění elektroinstalace

Vícepráce

Typ Položka množ. m.j. j. cena Celkem j. cena Celkem

Instalační kabel Solarix CAT6 FTP PVC Eca 105 m 18,69 Kč 1 962,45 Kč 32,48 Kč 3 410,40 Kč

Značení vývodů 12 ks 9 ,41 Kč 112,90 Kč

Celkem 1 962,45 Kč 3 523,30 Kč

5 485,75 Kč

IT technologie

Vícepráce

Typ Položka množ. m.j. j. cena Celkem j. cena Celkem

CapsMAN MikroTik RouterBOARD RBD52G-5HacD2HnD-TC 1 ks 1 740,00 Kč 1 740,00 Kč 1 580,00 Kč 1 580,00 Kč

5x GLAN, 2.4+5Ghz, 802.11b / g / n / ac, ROSL4, USB, PSU, indoor

Konfigurace LAN 0,5 MD 8 400,00 Kč 4 200,00 Kč 8 640,00 Kč 4 320,00 Kč

Konfigurace CapsMAN řídícího prvku, optimalizace pokrytí signálem

Celkem 5 940,00 Kč 5 900,00 Kč

11 840,00 Kč

* všechny ceny jsou uvedeny bez DPH

Realizace celkem 17 325,75 Kč

Materiál Montáž

Materiál Montáž/konfigurace

……………………………………………………

za objednatele

……………………………………………………

za dodavatele

Kontakt

ACONTE, s.r.o.

Hudcova 487/76a

621 00 Brno www.

Povodí Ohře - Nechranice - 1. etapa budova elektrárny

14.10.2022

Stíněné datové rozvody, rozvaděče, doplnění elektroinstalace

Méně práce

Typ Položka množ. m.j. j. cena Celkem j. cena Celkem

Samořezný keystone STP RJ45 -21 ks 99,75 Kč - 2 094,75 Kč 84,00 Kč - 1 764,00 Kč

Měření segmentů kat.6A -8 ks 5 ,25 Kč - 42,00 Kč 140,00 Kč - 1 120,00 Kč

Trubka + příchytka -325 m 42,00 Kč - 13 650,00 Kč 39,20 Kč - 1 2 740,00 Kč

Žlab 100x50 -15 m 262,50 Kč - 3 937,50 Kč 280,00 Kč - 4 200,00 Kč

Modulární neosazený patch panel Solarix 24 portů -2 ks 355,95 Kč - 711,90 Kč 280,00 Kč - 560,00 Kč

Patch kabel FTP -30 ks 36,75 Kč - 1 102,50 Kč 16,80 Kč - 504,00 Kč

Celkem - 21 538,65 Kč - 2 0 888,00 Kč

- 42 426,65 Kč

……………………………………………………

za objednatele

……………………………………………………

za dodavatele

Materiál Montáž

Kontakt

ACONTE, s.r.o.

Hudcova 487/76a

621 00 Brno