Dodatek č. 1

S M L O U V Y   O   D Í L O

č. smlouvy zhotovitele:

č. smlouvy objednatele: 	924/2022

Název díla:

- “OPŠ 07/2021 Ostružník - Děčín - Přípeř ” – projektová dokumentace (DSP/DPS)

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:	70889988

DIČ:	CZ70889988

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel: 	HG partner s.r.o.

sídlo:	Smetanova 200, 250 82 Úvaly

IČO:	272 212 53

DIČ:	CZ 272 212 53

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:		Městský soud v Praze, v oddíl C, vložka č. 105510

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán z důvodu navýšení rozsahu průzkumných prací, nezbytných pro zajištění posouzení a návrh technického řešení stavby v souladu s jednáním z místního šetření na místě stavby.

Tímto dodatkem se mění Čl. I. PŘEDMĚT SMLOUVY A PŘEDMĚT DÍLA, Čl. III.TERMÍNY PLNĚNÍ, Čl. IV. CENA a Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY.

- Čl. I. PŘEDMĚT SMLOUVY A PŘEDMĚT DÍLA

Původní znění:

Součástí díla bude:

7)   Stavebně technický průzkum v minimálním množství: 1x sonda pro ověření stávající

konstrukce

Nové znění:

Součástí díla bude:

7)   Stavebně technický průzkum v minimálním množství: 15x sonda pro ověření stávající

konstrukce

### Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Původní znění:

#### Termín provedení díla:

- zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

- první dílčí termín - předání kompletní PD DSP/DPS (2x tištěné + 1x elektronicky) po projednání na ZVV:         nejpozději do 10.02.2023

- finální plnění - předání a převzetí kompletní PD DSP/DPS (4x tištěné + 2x elektronicky):		              1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

Nové znění:

#### Termín provedení díla:

- zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

- první dílčí termín – předání podkladů geodetického zaměření a stavebně technického průzkumu (GZ, STP), (2x tištěné + 1x elektronicky)

nejpozději do 10.02.2023

- druhý dílčí termín – předání kompletní PD DSP/DPS (2x tištěné + 1x elektronicky) po projednání na ZVV:      nejpozději do 10.02.2023

- finální plnění - předání a převzetí kompletní PD DSP/DPS (4x tištěné + 2x elektronicky):		                            1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

Čl. IV. CENA

Původní znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem:

594.000,00 Kč bez DPH

Nové znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem:

637.000,00 Kč bez DPH

Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Původní znění:

- V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD DSP/DPS ve výši 80 % z částky 594.000,00 Kč, tj. 475.200,00 Kč bez DPH.

- V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD DSP/DPS  generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % z částky 594.000,00 Kč, tj. 118.800,00 Kč bez DPH.

Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

Nové znění:

- V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí GZ a STP ve výši 100 %, tj. 111.000,00 Kč bez DPH.

- V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní  PD ve výši 80 % z částky 526.000,00 Kč, tj. 420.800,00 Kč bez DPH.

- V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD DSP/DPS  generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % z částky 526.000,00 Kč, tj. 105.200,00 Kč bez DPH.

Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů  po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

- Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne:					v Úvalech dne:

……………………………………			…………………………………….

investiční ředitel					jednatel

Povodí Ohře, státní podnik	 			HG partner s.r.o.

za objednatele	         		             	za zhotovitele