Dodatek č. 1 ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele:	807/2022

Číslo smlouvy zhotovitele:    274-2022-PN

Název díla:

“Obnova rádiové sítě VHD”

Smluvní strany:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán:

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

technický dozor objednatele:

IČO:	70889988

DIČ:	CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:	RACOM s.r.o.

sídlo:	Mírová 1283, 592 31 Nové Město na Moravě

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:

oprávněn(i) jednat o věcech technických:

osoba odpovědná za vedení pracoviště:

IČO:	46343423

DIČ: 	CZ46343423

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:	Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 5371

tel.:  				e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu termínu provedení díla

prodloužení termínu plného přechodu na novou rádiovou síť Terezín a Stranná PVN z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění díla.

Mění se:

Čl. II. Lhůty a podmínky realizace díla, bod 1., písmeno b):

původní znění: Plný přechod na novou rádiovou síť Terezín a Stranná PVN do 31.12.2022.

- nové znění: Plný přechod na novou rádiovou síť Terezín a Stranná PVN do 31.03.2023.

Ostatní ujednání Čl. II. bodu 1. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

V Chomutově 					V Novém Městě na Moravě

oprávněný zástupce objednatele		oprávněný zástupce zhotovitele

- investiční ředitel		 		jednatel

- Povodí Ohře, státní podnik                                 RACOM s.r.o.