RÁMCOVÁ DOHODA

uzavřená v souladu s § 131 ZZVZ a § 2586 a násl. Občanského zákoníku

Číslo smlouvy Objednatele:	[BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY]

Číslo smlouvy Zhotovitele:		[BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY]

Smluvní strany:

Objednatel:	Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo:	Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán:	RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu Rámcové dohody

a k jednání o věcech smluvních: 	Ing. Jiří Friedel, ředitel závodu Dolní Vltava

oprávněn jednat o věcech technických: 	Ing. Hana Knoulichová, vedoucí provozního střediska 2

Josef Nový, technický pracovník

Kontaktní adresa závodu Dolní Vltava:	Grafická 36

Praha 5, PSČ 150 21

IČO:	70889953

DIČ:	CZ70889953

bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:	1487015064/2700

zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: +420 257 099 232			e-mail: hana.knoulichova@pvl.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:	[doplní dodavatel]

sídlo:	[doplní dodavatel]

oprávněn k podpisu Rámcové dohody:	[doplní dodavatel]

oprávněn jednat o věcech smluvních:	[doplní dodavatel]

oprávněn jednat o věcech technických:	[doplní dodavatel]

IČO:	[doplní dodavatel]

DIČ: 	[doplní dodavatel]

bankovní spojení:	[doplní dodavatel]

číslo účtu:	[doplní dodavatel]

zápis v obchodním rejstříku:	[doplní dodavatel]

tel.: 	[doplní dodavatel]		e-mail:	[doplní dodavatel]

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „Smluvní strany“)

Definice a výklad

Níže uvedené pojmy, výrazy a zkratky mají následující význam s výjimkou případů, kdy kontext vyžaduje jiný výklad:

„Cena Dílčí smlouvy“ znamená cenu za každou uzavřenou Dílčí smlouvu, která je tvořena násobkem Ceny za opravu Hydraulického válce a počtem Hydraulických válců opravovaných v rámci Dílčí smlouvy;

„Cena za opravu Hydraulického válce“ znamená cenu za opravu jednoho Hydraulického válce uvedenou v čl. VI. odst. 1 Rámcové dohody;

„Část Díla“ znamená alespoň jeden Hydraulický válec;

„Čestné prohlášení k mezinárodním sankcím“ znamená Čestné prohlášení k mezinárodním sankcím, které zavazuje Zhotovitele k plnění stanovených podmínek a které Zhotovitel předal Objednateli v zadávacím řízení Veřejné zakázky;

„Čestné prohlášení k odpovědnému plnění“ znamená Čestné prohlášení ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky, které zavazuje Zhotovitele k plnění stanovených podmínek a které Zhotovitel předal Objednateli v zadávacím řízení Veřejné zakázky;

„Dílčí objednávka“ znamená každou písemnou objednávku Objednatele zaslanou Zhotoviteli k opravě objednávkou specifikovaného množství Hydraulických válců;

„Dílčí smlouva“ znamená každou smlouvu uzavřenou Smluvními stranami za účelem opravy Hydraulických válců specifikovaných v Dílčí objednávce;

„Dílo“ znamená opravu celkového množství Hydraulických válců uvedeného v čl. III. odst. 2 Rámcové dohody a splnění všech ostatních povinností Zhotovitele definovaných v této Rámcové dohodě;

„DPH“ je daň z přidané hodnoty;

„Hydraulický válec“ je typový hydraulický válec Js 500;

„Index cen tržních služeb“ znamená Index tržních služeb pro podniky, jehož součástí jsou i reklamní služby, zveřejňovaný Českým statistickým úřadem;

„Inflační doložka“ znamená podmínku změny Ceny za opravu Hydraulického válce upravenou v čl. VI. až této Rámcové dohody;

„Insolvenční zákon“ je zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;

„Nabídka Zhotovitele“ je nabídka, kterou Zhotovitel podal Objednateli v zadávacím řízení Veřejné zakázky a na jejímž základě byl Zhotovitel vybrán k uzavření Smlouvy;

„Občanský zákoník“ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„Obchodní podmínky“ znamenají obchodní podmínky pro plnění Dílčích smluv, které jsou přílohou Rámcové dohody;

„Poddodavatel“ znamená podnikatele najatého Zhotovitelem za účelem provedení jakékoliv části Díla;

„Předávací řízení“ znamená proces předání jednoho nebo více opravených Hydraulických válců na základě uzavřené Dílčí smlouvy Objednateli a jeho nebo jejich převzetí Objednatelem s výhradami nebo bez výhrad;

„Rámcová dohoda“ je tato rámcová dohoda a dokumenty tvořící její přílohu; Rámcová dohoda je uzavírána pouze s jedním dodavatelem a ve smyslu § 132 odst. 3 ZZVZ je při jejím plnění proto postupováno bez obnovení soutěže;

„Soupis prací“ znamená Zhotovitelem v zadávacím řízení Veřejné zakázky oceněný soupis prací, který tvoří přílohu Rámcové dohody; Soupis prací obsahuje předpokládaný rozsah prací a jejich ocenění pro opravu 1 Hydraulického válce;

„Technická zpráva“ znamená přehled činností s technickým popisem, vedoucích k opravě Hydraulického válce, který byl Zhotoviteli předán v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky;

„Určení Poddodavatelé“ jsou Poddodavatelé, jejichž prostřednictvím prokázal Zhotovitel část kvalifikace v zadávacím řízení Veřejné zakázky a kteří jsou uvedeni v samostatné příloze Smlouvy;

„Veřejná zakázka“ je veřejná zakázka s názvem „Uzavření rámcové dohody na opravu 30 ks typových hydraulických válců Js 500“, na jejímž základě byla uzavřena Smlouva;

„Zákon o registru smluv“ je zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů;

„Zákon o svobodném přístupu k informacím“ je zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů;

„ZZVZ“ je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud z kontextu Rámcové dohody jednoznačně nevyplyne něco jiného:

při výkladu Rámcové dohody se k nadpisům nepřihlíží,

slova uvedená v jednotném čísle se použijí i v množném čísle nebo opačně, pokud to kontext vyžaduje a

slova vyjadřující určitý rod zahrnují i ostatní rody.

Počítání času dle Rámcové dohody se řídí následujícími pravidly:

doba nebo lhůta určená podle dnů počíná dnem, který následuje po skutečnosti rozhodné pro její počátek,

konec doby nebo lhůty určené podle měsíců připadá na den, který se číslem shoduje se dnem, na který připadá skutečnost, od níž se doba počítá,

není-li v měsíci den určený na základě písm. b) tohoto odstavce (např. 30. únor), připadá konec doby nebo lhůty určené podle měsíců na poslední den takového měsíce (tzn. 28. nebo 29. únor),

připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem takové lhůty pracovní den nejblíže následující.

Upravuje-li Rámcová dohoda právní jednání Objednatele, má se za to, že je k takovému jednání pověřena osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických, nevyplývá-li z jednotlivých ustanovení jinak.

Úvodní ustanovení

Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky, přičemž záměrem Objednatele je její řádné splnění, za které se považuje i řádné a včasné splnění jednotlivých Objednávek.

Zhotovitel prohlašuje, že

se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění podle Rámcové dohody,

jsou mu známy veškeré relevantní skutečnosti nezbytné ke splnění jeho povinností vyplývajících z Rámcové dohody, a

disponuje kapacitami a odbornými znalostmi nezbytnými pro splnění jeho povinností z Rámcové dohody za Cenu Rámcové dohody.

Předmět Rámcové dohody

Předmětem Rámcové dohody je úprava podmínek pro zadávání dílčích veřejných zakázek a uzavírání Dílčích smluv mezi Smluvními stranami, a to po dobu trvání Rámcové dohody. Společně s tím je předmětem Rámcové dohody závazek Zhotovitele na základě jednotlivých Dílčích smluv, na svůj náklad a nebezpečí provést pro Objednatele řádně a včas Dílo a závazek Objednatele Dílo podle postupně uzavíraných Dílčích smluv převzít a zaplatit za něj Cenu Díla.

Předmětem Díla je oprava 30 ks Hydraulických válců dle Technické zprávy a Soupisu prací do provozuschopného stavu. Množství Hydraulických válců podle předchozí věty tvoří maximální množství, které je Objednatel oprávněn nechat opravit. Objednatel není povinen za dobu trvání Rámcové dohody toto množství zcela vyčerpat, ani případné nevyčerpání Zhotoviteli jakkoliv kompenzovat.

Dílo bude provedeno za podmínek a způsobem sjednaných v Rámcové dohodě, zejména však v souladu s

Technickou zprávou,

Soupisem prací a

Nabídkou Zhotovitele.

Doba trvání Rámcové dohody

Smluvní strany sjednaly dobu trvání Rámcové dohody v délce 45 měsíců od nabytí její účinnosti.

Doba sjednaná v předchozím odstavci stanoví konečný termín pro uzavření Dílčí smlouvy. Plnění konkrétní Dílčí smlouvy může přesáhnout uvedenou dobu, byla-li uzavřena včas.

Způsob zadávání dílčích veřejných zakázek a uzavírání Dílčích smluv

Dílčí veřejné zakázky budou na základě této Rámcové dohody zadávány formou uzavírání Dílčích smluv v souladu s tímto článkem.

Jednotlivé Dílčí smlouvy budou Smluvními stranami uzavírány na základě Dílčích objednávek. Každá Dílčí objednávka je návrhem na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 a násl. Občanského zákoníku. Přijetím Dílčí objednávky ze strany Zhotovitele podle tohoto článku Rámcové dohody dojde k uzavření Dílčí smlouvy.

Dílčí objednávka musí obsahovat alespoň

počet a bližší specifikaci Hydraulických válců (Části Díla);

cenu Dílčí smlouvy;

specifikaci místa předání Hydraulických válců (Části Díla) Zhotoviteli k opravě;

specifikaci místa předání dokončené Části Díla (opravených Hydraulických válců) Zhotovitelem zpět Objednateli;

termín nebo termíny (v případě opravy více Hydraulických válců v rámci jedné Dílčí smlouvy) předání dokončené Části Díla (opravených Hydraulických válců) podle Dílčí smlouvy určené v souladu s čl. VIII. Rámcové dohody,

číslo Dílčí smlouvy Objednatele,

Soupis prací jako přílohu,

podpis osoby oprávněné k podpisu Rámcové dohody za Objednatele.

Místem předání Hydraulických válců Zhotoviteli k opravě podle písm. c) předchozího odstavce i dokončené Části Díla zpět Objednateli podle písm. d) předchozího odstavce bude detašované pracoviště Objednatele na adrese Strážnická, 276 01 Mělník – Mlazice. Smluvní strany jsou oprávněny se v jednotlivých případech dohodnout i na jiném místě. Dohoda podle předchozí věty může být provedena před i po odeslání Dílčí objednávky Objednatelem. V případě dohody

před odesláním Dílčí objednávky bude v Dílčí objednávce uvedeno Smluvními stranami sjednané nové místo předání Hydraulických válců Zhotoviteli k opravě a/nebo dokončené Části Díla zpět Objednateli,

po odeslání Dílčí objednávky musí být dohoda písemná.

Objednatel se zavazuje zaslat Zhotoviteli Dílčí objednávku v podobě vzoru, který je přílohou Rámcové dohody, jedním z následujících způsobů:

v listinné podobě na adresu sídla Zhotovitele prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,

v elektronické podobě do datové schránky Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení Dílčí objednávky její přijetí potvrdit Objednateli, a to jedním ze způsobů podle předchozího odstavce. Potvrzení podle předchozí věty musí být ve stanovené lhůtě doručeno Objednateli, nikoliv pouze odesláno. Zhotovitel není oprávněn jakkoliv měnit podmínky Dílčí objednávky, Smluvní strany vylučují aplikace § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku.

V případě pochybností nebo nejasností týkajících se údajů v Dílčích objednávkách je Zhotovitel povinen doručit Objednateli ve lhůtě pro potvrzení podle předchozího odstavce žádost o doplňující informace. Doručením žádosti podle předchozí věty se staví běh lhůty podle předchozího odstavce. Objednatel poskytne doplňující informace formou úpravy či doplnění Dílčí objednávky nebo jejím podrobnějším vysvětlením. Od poskytnutí doplňující informace začíná běžet Zhotoviteli nová lhůta k potvrzení přijetí Dílčí objednávky v délce shodné s lhůtou uvedenou v odst. 6 tohoto článku. Komunikace předvídaná způsobem podle tohoto odstavce bude Smluvními stranami vedena jedním ze způsobů předvídaným odst. 5 tohoto článku.

Porušení povinnosti Zhotovitele potvrdit Dílčí objednávku nemá za následek zánik, respektive nevzniknutí povinností Zhotovitele vyplývajících z Dílčí objednávky. Naopak na základě dohody Smluvních stran platí, že v případě porušení povinnosti Zhotovitele přímo potvrdit Dílčí objednávku ve lhůtě podle odst. 6 tohoto článku, je Dílčí objednávka potvrzena, a tedy přijata, uplynutím uvedené lhůty.

Nad rámec předchozího odstavce se však Smluvní strany po doručení Dílčí objednávky Zhotoviteli mohou písemně (zejména jedním ze způsobů podle odst. 5 tohoto článku) dohodnout na pozdějším datu potvrzení Dílčí objednávky, a to zejména pro případ nedostatku kapacit Zhotovitele pro řádné a včasné splnění Dílčí smlouvy. Taková dohoda však musí být uzavřena před uplynutím lhůty podle odst. 6 tohoto článku. Dílčí objednávka je pak automaticky potvrzena v dohodnutý den bez nutnosti další aktivity ze strany Zhotovitele.

Dílčí smlouva bude uzavřena dnem potvrzení Dílčí objednávky ve smyslu tohoto článku.

Smluvní strany sjednávají, že v případě komunikace týkající se Dílčích objednávek prostřednictvím datové schránky, platí, že byla doručena dodáním do datové schránky adresáta.

Cena za opravu Hydraulického válce a možnost její změny

Cena za opravu Hydraulického válce, která vyplývá z celkové ceny podle Soupisu prací, činí [doplní dodavatel] Kč bez DPH.

Cena za opravu Hydraulického válce je platná po celou dobu trvání závazku z Rámcové dohody a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele, které jsou nezbytné pro řádné a včasné provedení opravy 1 Hydraulického válce a splnění veškerých dalších smluvních podmínek. Za smluvní podmínky se považují i podmínky stanovené přílohami Rámcové dohody a podmínky z takových příloh přiměřeně odvoditelné.

K Ceně za opravu Hydraulického válce bude připočtena DPH ve výši podle účinných právních předpisů.

Na základě Inflační doložky bude dohodou Smluvních stran provedenou v souladu s Rámcovou dohodou změněna Cena za opravu Hydraulického válce v případě překročení dále stanoveného součtu meziměsíčního růstu či poklesu cen tržních služeb stanoveného na základě Indexu cen tržních služeb.

První Změna Ceny za opravu Hydraulického válce na základě Inflační doložky může být provedena

nejdříve po uplynutí 6 celých kalendářních měsíců od nabytí účinnosti rámcové dohody a zároveň

v případě, že součet meziměsíčního růstu či poklesu cen tržních služeb stanoveného na základě Indexu cen tržních služeb přesáhl od kalendářního měsíce nabytí účinnosti Rámcové dohody výši 5 %.

Změna Ceny za opravu Hydraulického válce podle předchozího odstavce bude provedena o procento přesahující minimální hodnotu součtu meziměsíčního růstu či poklesu cen tržních služeb podle písm. b) předchozího odstavce.

Smluvní strany sjednávají, že minimální hodnota součtu meziměsíčního růstu cen tržních služeb uvedená v odst. 5 písm. b) tohoto článku je rizikem Zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že si toto riziko zohlednil v Ceně za opravu Hydraulického válce. Dále Smluvní strany sjednávají, že minimální hodnota součtu meziměsíčního poklesu cen tržních služeb uvedená v odst. 5 písm. b) tohoto článku je rizikem Objednatele. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany stanoví, že tato rizika se vztahují k výši Indexu cen tržních služeb v době nabytí účinnosti Rámcové dohody.

Změna Ceny za opravu Hydraulického válce bude provedena formou aktualizace Soupisu prací, ve kterém Zhotovitel rovnoměrně navýší nebo sníží cenu všech položek, a to podle toho, zda došlo k dosažení minimální hranice pro růst či pokles cen tržních služeb. Aktualizace Soupisu prací musí být odsouhlasena Objednatelem, který je oprávněn k ní uplatnit závazné připomínky. Změna Ceny za opravu Hydraulického válce bude provedena dodatkem v souladu s čl. XVI. odst. 6 Rámcové dohody, jímž dojde k nahrazení Soupisu prací, jakožto přílohy Rámcové dohody, za jeho aktualizovanou verzi.

Při určení meziměsíčního růstu či poklesu cen tržních služeb budou Smluvní strany vycházet z údajů uvedených Českým statistickým úřadem v dokumentu s Indexy cen výrobců vydávaného za každý kalendářní měsíc nebo také dostupného ve statistikách na webových stránkách Českého statistického úřadu. Pro určení růstu nebo poklesu Ceny za opravu Hydraulického válce se použije meziměsíční index.

Při sledování meziměsíčního růstu a poklesu cen tržních služeb může být Cena za opravu Hydraulického válce změněna pouze ve chvíli, kdy součet těchto hodnot přesáhne minimální hodnotu součtu meziměsíčního růstu nebo poklesu cen tržních služeb stanovenou v odst. 5 písm. b) tohoto článku, respektive odst. 11 písm. b) tohoto článku.

Po provedení první změny Ceny za opravu Hydraulického válce podle odst. 5 tohoto článku, opakované změny podle stejného ustanovení ve smyslu odst. 15 tohoto článku či jakékoliv další změny shodného druhu (růstová nebo poklesová) může být uvedená cena opětovně změněna nejdříve po naplnění následujících podmínek:

uplynutí 6 celých kalendářních měsíců od nabytí účinnosti dodatku, kterým došlo k předchozí změně, a

meziměsíčního růstu nebo poklesu cen (shodná změna jako v případě první aplikace Inflační doložky podle odst. 5 tohoto článku) tržních služeb stanoveného na základě Indexu cen tržních služeb v součtu alespoň o 1 % od poslední hodnoty, na jejímž základě proběhla změna Ceny za opravu Hydraulického válce.

Změna Ceny za opravu Hydraulického válce podle předchozího odstavce však bude provedena pouze v případě, že bude shodného druhu jako první provedená změna. Tedy že změna Ceny za opravu Hydraulického válce prováděná podle předchozího odstavce bude shodně s první provedenou změnou růstová nebo naopak poklesová. Předchozí odstavec se však neuplatní na případy, kdy by jakákoliv další změna Ceny za Hydraulický válec měla být odlišného druhu od první provedené změny. V takovém případě budou Smluvní strany postupovat podle odst. 13 až 15 tohoto článku.

První změna Ceny za opravu Hydraulického válce odlišného druhu ve smyslu předchozího odstavce může být provedena při naplnění následujících podmínek:

uplynutí 3 celých kalendářních měsíců od nabytí účinnosti dodatku, kterým došlo k předchozí změně (poslední změně odlišného charakteru),

meziměsíční růst nebo pokles cen (odlišná změna od první aplikace Inflační doložky podle odst. 5 tohoto článku) tržních služeb stanovený na základě Indexu cen tržních služeb dosáhne alespoň hodnoty odpovídající procentu všech změn Ceny za opravu Hydraulického válce provedených před změnou podle tohoto odstavce.

Změna podle předchozího odstavce bude provedena formou aktualizace Soupisu prací, ve kterém Zhotovitel změní ceny všech jeho položek tak, aby odpovídaly stavu v době nabytí účinnosti Rámcové dohody.

V případě aplikace odst. 13 tohoto článku může být další změna provedena pouze při naplnění podmínek odst. 5 tohoto článku, přičemž doba podle písm. a) zmíněného ustanovení bude posuzována od nabytí účinnosti dodatku, kterým došlo k předchozí změně Ceny za opravy Hydraulického válce, a minimální hodnota součtu meziměsíčního růstu či poklesu cen tržních služeb podle písm. b) uvedeného ustanovení je pro účely tohoto odstavce stanovena jako dvounásobná. Uvedená změna bude provedena způsobem podle odst. 6 až 10 tohoto článku. Výchozí hodnotou pro další aplikaci odst. 5 a určení termínu dosažení minimální hodnoty součtu meziměsíčního růstu či poklesu cen tržních služeb je hodnota růstu či poklesu přesahující procento všech změn Ceny za opravu Hydraulického válce provedených před změnou podle odst. 13 tohoto článku.

Jakákoliv další změna po aplikaci odst. 15 tohoto článku bude provedena v souladu s odst. 11 a 12 tohoto článku.

V případě, kdy bude po aplikaci odst. 12 tohoto článku prováděna jakákoliv další změna Ceny za opravu Hydraulického válce, budou již Smluvní strany postupovat výlučně podle odst. 11 tohoto článku.

V případě podle odst. 11 a 12 tohoto článku se ustanovení odst. 8 až 10 tohoto článku užijí obdobně, nevyplývá-li z výše uvedeného (zejména odst. 14 tohoto článku) jinak. Změna Ceny za opravu Hydraulického válce podle odst. 11 tohoto článku však proběhne o skutečnou hodnotu růstu cen tržních služeb.

Zhotovitel je za všech okolností odpovědný za upozornění Objednatele na dosažení součtu meziměsíčního růstu cen tržních služeb stanoveného na základě Indexu cen tržních služeb, a to v případě dle odst. 5 i 11 tohoto článku. Objednatel není povinen sledovat růst Indexu cen tržních služeb. Navýšení Ceny za opravu Hydraulického válce nebude bez upozornění Zhotovitele ve smyslu první věty tohoto odstavce provedeno. Objednatel je však odpovědný za sledování poklesu Indexu cen tržních služeb a upozornění Zhotovitele na dosažení minimální hodnoty součtu jeho meziměsíčního poklesu za účelem snížení Ceny za opravu Hydraulického válce.

Cena Dílčí smlouvy

Cena Dílčí smlouvy bude v souladu s čl. V. odst. 3 písm. b) Rámcové dohody Objednatelem uvedena v Dílčí objednávce.

Cena Dílčí smlouvy může být měněna pouze v souladu s Obchodními podmínkami.

Termíny plnění Dílčích smluv

Termíny plnění Dílčích smluv budou určeny Objednatelem, a to alespoň v následujícím rozsahu:

nejzazší termín k převzetí každé Části Díla v místě určeném Objednatelem v Dílčí objednávce,

termín zahájení prací na každé Části Díla,

termín předání každé dokončené Části Díla.

Termín podle písm. a) předchozího odstavce tohoto článku bude Objednatelem určen v kalendářních dnech, a to nejpozději jako 10 pracovní den od nabytí účinnosti Dílčí smlouvy v souladu s Obchodními podmínkami.

Termín podle odst. 1 písm. b) tohoto článku bude Objednatelem určen jako

den převzetí každé části Díla Zhotovitelem, nebo

jiný den v případě převzetí více Hydraulických válců pro plnění jedné Dílčí smlouvy najednou; v takovém případě nesmí tento termín přesahovat o více jak 10 pracovní dní termín předání předchozího opravovaného Hydraulického válce (dokončené Části Díla).

Termín podle odst. 1 písm. c) tohoto článku bude Objednatelem určen v kalendářních dnech, a to v

minimální délce 60 kalendářních dnů a

maximální délce 90 kalendářních dnů

pro první Hydraulický válec opravovaný v rámci Dílčí smlouvy.

V případě, kdy bude jedna Dílčí smlouva uzavřena

pro více Hydraulických válců a

Zhotovitel bude povinen převzít více Hydraulických válců najednou

bude termín podle předchozího odstavce Objednatelem určen v rozmezí, kdy minimální a maximální délka bude delší alespoň o 50 % za každý takto společně převzatý Hydraulický válec.

Poslední Dílčí smlouva musí být splněna nejpozději do 48 měsíců od nabytí účinnosti Rámcové dohody.

Zvláštní podmínky plnění Rámcové dohody

Zhotovitel podpisem Rámcové dohody přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení k odpovědnému plnění, které je povinen dodržet při plnění Rámcové dohody i Dílčích smluv. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení Zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se Zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele.

Zhotovitel je povinen plnit Rámcovou dohodu i Dílčí smlouvy tak, aby minimalizoval vznik odpadů, které nejsou přímým důsledkem plnění Dílčích smluv. Dále je Zhotovitel povinen při výkonu administrativních činností souvisejících s plněním Rámcové dohody a Dílčích smluv používat, je-li to objektivně možné, recyklované nebo recyklovatelné materiály, výrobky a obaly. Za účelem naplnění povinnosti dle předchozí věty je Zhotovitel povinen při tisku dokumentů (s výjimkou dokumentů, jež mají být předány Objednateli nejpozději při předávacím řízení, nebyl-li mu dán Objednatelem odlišný pokyn) používat papíry s certifikací FSC®, EU Ecolabel nebo Nordic Ecolabel a tonery, inkoustové cartridge anebo optické válce

vyrobené přímo výrobcem konkrétního zařízení, jež splňují požadavky na recyklovatelnost a šetrnost k životnímu prostředí, nebo

s certifikací Schadstoffgeprüft, BLUE ANGEL nebo Nordic Ecolabel.

Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění povinností dle poslední věty předchozího odstavce Zhotovitelem. Za tím účelem je oprávněn Zhotovitele vyzvat k doložení, že jím používané papíry a tonery, inkoustové cartridge nebo optické válce disponují požadovanou certifikací nebo jsou vyrobeny přímo výrobcem konkrétního zařízení.

Zhotovitel podpisem Rámcové dohod přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení k mezinárodním sankcím, které je povinen dodržet při plnění Rámcové dohody i Dílčích smluv. Objednatel je oprávněn plnění uvedených povinností kdykoliv kontrolovat. V případě definovaném Čestným prohlášením k mezinárodním sankcím je Zhotovitel povinen změnit kteréhokoliv Poddodavatele. Takovou změnu je Zhotovitel povinen provést sám po zjištění předmětné skutečnosti nebo k jejímu provedení může Zhotovitele vyzvat Objednatel. V případě neprovedení takové změny bez zbytečného odkladu po výzvě Objednatele je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení až do změny takového Poddodavatele. Jako počátek běhu nároku na smluvní pokutu Smluvní strany sjednávají druhý pracovní den od doručení výzvy Objednatele. Objednatel je zároveň oprávněn odstoupit od Rámcové dohody v případě, že

budou proti Zhotoviteli nebo jeho přímým či nepřímým vlastníkům uvaleny sankce ve smyslu Čestného prohlášení k mezinárodním sankcím nebo

Zhotovitel odmítne vyměnit Poddodavatele, na kterého byly uvaleny sankce ve smyslu Čestného prohlášení k mezinárodním sankcím nebo takového Poddodavatele nevymění do 10 pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele podle tohoto odstavce.

Poddodavatelé

Zhotovitel odpovídá za výběr a řádnou koordinaci všech Poddodavatelů, a to po celou dobu plnění Rámcové dohody i Dílčích smluv.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se Určení Poddodavatelé podíleli na plnění Rámcové dohody a Dílčích smluv v rozsahu, v jakém prokázali za Zhotovitele kvalifikaci v zadávacím řízení Veřejné zakázky.

Změna Určeného Poddodavatele je možná pouze za osobu splňující v plném rozsahu část kvalifikace, kterou Zhotovitel prokázal v zadávacím řízení Veřejné zakázky prostřednictvím Určeného Poddodavatele. Splnění skutečnosti dle předchozí věty je Zhotovitel povinen prokázat předložením dokladů dle příslušných ustanovení zadávací dokumentace Veřejné zakázky.

Určení Poddodavatelé jsou uvedeni v příloze Rámcové dohody. V případě změny Určeného Poddodavatele bude tato příloha změněna v souladu s čl. XVI. odst. 6 Smlouvy.

V odůvodněných případech má Objednatel právo požadovat změnu jakéhokoliv Poddodavatele. Změnu Poddodavatele je Zhotovitel povinen provést bez zbytečného odkladu od doručení výzvy Objednatele tak, aby nedošlo k narušení plynulosti plnění povinností Zhotovitele podle Rámcové dohody a Dílčích smluv. Tato skutečnost není považována za změnu a veškeré případné náklady jdou k tíži Zhotovitele.

Plnění Poddodavatelů se pro účely Rámcové dohody a Dílčích smluv, zejména vzhledem k odpovědnosti za vady, považuje za plnění Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele předložit písemné smlouvy uzavřené s Poddodavateli. V předložených smlouvách nesmí chybět žádné listy a žádné ustanovení nesmí být znečitelněno.

Pojištění

Zhotovitel je povinen mít po dobu celou trvání Rámcové dohody a až do případného splnění poslední Dílčí smlouvy, přesahuje-li její plnění dobu trvání Rámcové dohody, sjednané a platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě.

Zhotovitel se zavazuje sjednat pojištění dle předchozího odstavce jako tzv. all risk pojištění s limitem pojistného plnění alespoň 10.000.000 Kč.

Objednatel potvrzuje předání dokladu o tomto pojištění Zhotovitelem před uzavřením Rámcové dohody.

Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele prokázat plnění podmínek tohoto článku.

Zhotovitel odpovídá za škodu v plném rozsahu i v případě, že její výše překročí limit pojistného plnění.

Smluvní pokuty při plnění Rámcové dohody

Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen uhradit následující smluvní pokuty:

smluvní pokuta pro případ porušení povinnosti k podílení se Určených Poddodavatelů na plnění Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy ve smyslu čl. X. odst. 2 Rámcové dohody ve výši 5.000 za každý započatý kalendářní den porušení této povinnosti a případ až do dne prokazatelného zjednání náprav;

smluvní pokuta pro případ nesjednání nebo nezajištění platnosti pojištění dle čl. XI. odst. 1 Rámcové dohody ve výši 10 000 Kč za každý započatý kalendářní den porušení této povinnosti a případ až do dne prokazatelného zjednání nápravy;

smluvní pokuta pro případ porušení ostatních výše neuvedených povinností Zhotovitele z Rámcové dohody (s výjimkou povinností podle Obchodních podmínek), na jejichž porušení byl Zhotovitel upozorněn Objednatelem ve výši 1 000 Kč za každý takový případ.

Smluvní pokuty mohou být kombinovány, uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty nebo shodné smluvní pokuty, může-li být uplatněna opakovaně.

Vyčíslenou smluvní pokutu je Smluvní strana povinna zaplatit na základě samostatné faktury se splatností v délce 21 kalendářních dní.

Porušená povinnost Smluvní strany, jež je zajištěna smluvní pokutou, nezaniká uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením. Aplikace § 2050 Občanského zákoníku je Smluvními stranami vyloučena a Smluvní strana, jíž vznikne povinnost uhradit smluvní pokutu, je odpovědná i k náhradě případné škody.

Odstoupení od Rámcové dohody

Poruší-li jedna ze Smluvních stran Rámcovou dohodu podstatným způsobem, je druhá Smluvní strana oprávněna bez zbytečného odkladu od Rámcové dohody odstoupit. Porušením Rámcové dohody podstatným způsobem je nad rámec zákonných skutečností pro odstoupení od smlouvy:

zahájení insolvenčního řízení proti Smluvní straně v souladu s Insolvenčním zákonem,

nezajištění platnosti pojištění dle čl. XI. Rámcové dohody po celou dobu stanovenou v uvedeném ustanovení,

nezjednání nápravy závadného stavu spočívajícího v neplnění povinností vyplývajících z Rámcové dohody nebo kterékoliv uzavřené Dílčí smlouvy v kvalitě neodpovídající stanoveným požadavkům, a to v termínu určeném ve výzvě Objednatele,

opakované včasné nezaplacení splatného finančního závazku Zhotovitele byť jen jedinému Poddodavateli, zjistil-li Objednatel toto porušení podmínek Čestného prohlášení k odpovědnému plnění.

Odstoupení od Rámcové dohody je účinné okamžikem jeho doručení druhé Smluvní straně. Ke dni účinnosti odstoupení od Rámcové dohody zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti Smluvních stran.

Odstoupí-li některá Smluvní strana od Rámcové dohody, je Objednatel oprávněn převzít jeden či více Hydraulických válců, na nichž nebyla dokončena oprava před takovým odstoupením. Zhotovitel je v takovém případě povinen předat tyto Hydraulické válce Objednateli do 5 pracovních dní od výzvy Objednatele. Ustanovení Rámcové dohody a Obchodních podmínek upravující Předávací řízení, odpovědnost za vady a záruku se na převzetí nedokončeného Díla Objednatelem aplikují přiměřeně.

Odstoupení od Rámcové dohody se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, práva na náhradu škody, ustanovení o řešení sporů a všech dalších ustanovení, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po odstoupení od Rámcové dohody.

Smluvní strany vylučují aplikaci § 2595 Občanského zákoníku.

Jazyk Rámcové dohody a způsob jednání Smluvních stran

Jazykem Rámcové dohody a komunikace Smluvních stran je český jazyk. V případě účasti osoby zastupující Zhotovitele nebo jeho poddodavatele, která nehovoří českým jazykem a je oprávněna zastupovat Zhotovitele nebo jeho poddodavatele při plnění Rámcové dohody nebo Dílčích smluv, je Zhotovitel povinen zajistit přítomnost tlumočníka do českého jazyka. Povinnost dle předchozí věty se nevztahuje na osoby hovořící slovenským jazykem.

Písemná komunikace Smluvních stran musí být doručena v listinné podobě na adresu sídla Smluvní strany (v případě Objednatele na adresu závodu Dolní Vltava), jíž je písemnost určena, nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky. Písemná komunikace Smluvních stran týkající se technických záležitostí plnění Dílčích smluv však může být doručena do rukou osob oprávněných jednat ve věcech technických za Smluvní strany.

Není-li pro právní jednání Smluvních stran důležité prokazatelné doručení nebo dohodnou-li se tak Smluvní strany, považuje se za písemnou komunikaci také e-mailová komunikace Smluvních stran. Komunikace dle tohoto odstavce bude probíhat zejména prostřednictvím e-mailových adres Smluvních stran uvedených v hlavičce Rámcové dohody.

Předvídá-li Rámcové dohoda právní jednání Smluvních stran prostřednictvím výzvy nebo oznámení, má se za to, že takové jednání musí být písemné.

Předpokládá-li výzva nebo oznámení písemnou odpověď druhé Smluvní strany, má taková Smluvní strana 5 pracovních dnů od doručení výzvy k doručení odpovědi vyzývající Smluvní straně, nestanoví-li druhá Smluvní strana ve výzvě jinak. Vyžaduje-li doručená výzva kromě písemné odpovědi druhé Smluvní strany i jiné právní jednání, musí být ve výzvě určena přiměřená doba k takovému jednání; doba dle první věty se v takovém případě neuplatní.

Mlčenlivost a řešení sporů

Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých získají poznatky při plnění Rámcové dohody.

Zhotovitel se zavazuje, že veškeré údaje, informace, obchodní a právní doporučení, instrukce a podklady, které obdrží od Objednatele, nepředá třetím osobám, pokud není v Rámcové dohodě uvedeno jinak nebo s tím nebude písemně souhlasit Objednatel.

Smluvní strany se zavazují případné spory týkající se Rámcové dohody nejprve řešit smírně vzájemným jednání.

Spory nevyřešené dle předchozího odstavce rozhodnou s konečnou platností příslušné soudy České republiky.

Závěrečná ustanovení

Právní vztahy vzniklé z Rámcové dohody či Dílčích smluv nebo s Rámcovou dohodou či Dílčími smlouvami související se řídí platným českým právem, zejména Občanským zákoníkem.

Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit:

Rámcovou dohodu, kteroukoliv Dílčí smlouvu nebo jakoukoliv jejich část,

žádný prospěch či zájem vyjádřený v Rámcové dohodě, Dílčí smlouvě či vzniklý na jejich základě, ani

postoupit či zastavit pohledávky z Rámcové dohody nebo kterékoliv Dílčí smlouvy.

Naplnění povinnosti uveřejnění Rámcové dohody i jednotlivých Dílčích smluv (Dílčích objednávek) v souladu se Zákonem o registru smluv zajistí Objednatel.

Zhotovitel rovněž opravňuje Objednatele uveřejnit obsah Rámcové dohody i Dílčích smluv (Dílčích objednávek) nebo jejich částí podle Zákona o svobodném přístupu k informacím.

Smluvní strany jsou povinny se písemně informovat o změnách v obchodním rejstříku, změnách identifikačních a dalších údajů uvedených v Rámcové dohodě, které by mohly mít vliv na její plnění, a to do 10 pracovních dní od data takové změny.

Rámcová dohoda může být měněna pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky. Smluvní strany i pro tuto změnu vylučují aplikaci § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku.

V případě, že bude některé ustanovení Rámcové dohody shledáno neplatným nebo nevymahatelným, jsou ostatní ustanovení nadále platná a vymahatelná, ledaže použitelný právní předpis stanoví jinak. Smluvní strany se v takovém případě zavazují bez zbytečného odkladu zahájit jednání, jehož cílem bude nahrazení neplatného nebo nevymahatelného ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude nejblíže účelu a smyslu původního ustanovení.

Rámcová dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy je splněna podmínka uveřejnění Rámcové dohody v souladu se Zákonem o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že Rámcovou dohodu uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, a že je projevem jejich pravé a svobodné vůle.

Nedílnou součástí Rámcové dohody je:

Seznam Určených Poddodavatelů,

Obchodní podmínky,

Soupis prací,

Technická zpráva,

vzor Dílčí objednávky.

Samostatně a odděleně uloženými přílohami Rámcové dohody jsou zadávací dokumentace Veřejné zakázky a Nabídka Zhotovitele.

| Za Objednatele: | Za Zhotovitele: |
| --- | --- |
| ……………………………........ | ……………………………........ |
| Ing. Jiří Friedel | [jméno a příjmení osoby oprávněné podepsat smlouvu doplní dodavatel] |
| ředitel závodu Dolní Vltava | [funkci osoby doplní dodavatel] |
| Povodí Vltavy, státní podnik | [název firmy doplní dodavatel] |

Příloha a)

Seznam Určených Poddodavatelů

| Název | Sídlo | IČO | Rozsah vykonávaných služeb nebo prací |
| --- | --- | --- | --- |
| [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] | [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] | [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] | [BUDE DOPLNĚNO PŘED PODPISEM SMLOUVY] |

Příloha b)

Obchodní podmínky

pro plnění Dílčích smluv

- Účel Obchodních podmínek, jejich výklad a definice

Účelem těchto obchodních podmínek je úprava práv a povinností Smluvních stran při plnění Dílčích smluv.

Definice uvedené v čl. I. Rámcové dohody se aplikují i na text Obchodních podmínek. Obdobně se na text Obchodních podmínek aplikují i pravidla k výkladu Rámcové dohody uvedená ve shodném ustanovení.

Nad rámec definic uvedených v Rámcové dohodě mají níže uvedené pojmy, výrazy a zkratky následující význam s výjimkou případů, kdy kontext vyžaduje jiný výklad:

„Pracoviště Zhotovitele“ znamenají všechna místa výkonu činnosti Zhotovitele, ve kterých bude Zhotovitel provádět kteroukoliv Část Díla; za Pracoviště Zhotovitele se považují i místa výkonu činnosti jeho Poddodavatelů při provádění kterékoliv Části Díla;

„Technické normy“ znamenají české technické normy ČSN, oborové normy a technologické předpisy vztahující se k předmětu Rámcové smlouvy a Dílčích smluv.

Změna termínů plnění Dílčích smluv

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně termínu k předání každé Části Díla původně určeném Objednatelem v souladu s čl. VIII. odst. 2 Rámcové dohody. Takovou dohodou je však možné termín změnit maximálně o 10 pracovních dní.

Lhůty plnění Dílčích smluv mohou být přiměřeně prodlouženy v případě, že dojde ke změně sjednaného rozsahu oprav Části Díla v souladu s Obchodními podmínkami, a to o dobu nezbytně nutnou k provedení takové změny.

Veškeré termíny plnění Dílčích smluv mohou být přiměřeně prodlouženy v případě, že

nastanou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli Smluvních stran dle § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku; za takové překážky se považují zejména, nikoliv však výlučně opatření přijatá orgány veřejné moci za účelem předejití nebo omezení šíření nakažlivé choroby znemožňující nebo podstatně omezující provádění díla;

Zhotovitel upozornil Objednatele na nevhodnost pokynu Objednatele, překáží-li takový nevhodný pokyn Objednatele v řádném plnění Části Díla; nebo

Objednatel porušil povinnost poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost k plnění Dílčí smlouvy, má-li takové neposkytnutí součinnosti vliv na řádné plnění Části Díla.

Prodloužení podle předchozího odstavce bude provedeno o dobu trvání takových překážek, avšak pouze v rozsahu, který nemůže být přičítán k tíži Zhotoviteli. Dobou trvání překážky ve smyslu předchozí věty je pro překážku podle písm. b) předchozího odstavce

doba od oznámení nevhodnosti pokynu Zhotovitelem Objednateli do vyjádření Objednatele o změně pokynu nebo o skutečnosti, že na pokynu trvá, a

doba, po kterou nebylo možné řádně provádět Část Díla z důvodu překonání podstaty nevhodnosti pokynu Objednatele ze strany Zhotovitele.

Prodlouženími podle tohoto článku nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z Dílčí smlouvy. Tato prodloužení se považují za vyhrazenou změnu závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ a budou provedeny písemnými vzestupně číslovanými dodatky ke konkrétní Dílčí smlouvě.

Změna Ceny Dílčích smluv

Změnu Ceny Dílčí smlouvy lze při dodržení podmínek stanovených v § 222 ZZVZ sjednat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky ke konkrétní Dílčí smlouvě, a to na základě změny sjednaného rozsahu oprav Části Díla. Změna sjednaného rozsahu oprav Části Díla podle předchozí věty musí být odsouhlasená osobou oprávněnou jednat za Objednatele ve věcech technických.

Jednání Smluvních stran o změně Ceny Dílčí smlouvy bude zahájeno poté, co Zhotovitel předloží Objednateli návrh ocenění změny sjednaného rozsahu oprav Části Díla odsouhlaseného osobou oprávněnou jednat za Objednatele ve věcech technických ve formě oceněného změnového soupisu prací s výkazem výměr týkajícího se dotčené změny. Zhotovitel je povinen takový návrh předložit tak, aby mohla být změna Ceny Dílčí smlouvy provedena před termínem dokončení Části Díla podle konkrétní Dílčí smlouvy. Osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických takový návrh bez zbytečného odkladu od jeho předložení odsouhlasí, nebo jej vrátí s připomínkami Zhotoviteli k přepracování. Po odsouhlasení takového návrhu připraví Objednatel bez zbytečného odkladu odpovídající dodatek k Dílčí smlouvě.

Změna Ceny Dílčí smlouvy bude stanovena dohodou Smluvních stran na základě Zhotovitelem navrženého a Objednatelem odsouhlaseného ocenění změny sjednaného rozsahu oprav na Části Díla v následujícím pořadí priority podle

shodných položek Soupisu prací,

obdobných položek Soupisu prací, nebo

Zhotovitelem stanovené v místě a čase obvyklé výše přímých nákladů, nepřímých nákladů a přiměřeného zisku.

Změna Ceny Dílčí smlouvy, kterou není možné stanovit postupem podle odst. 3 tohoto článku, včetně případů, kdy nedojde k odpovídající dohodě Smluvních stran, bude stanovena na základě cenového posouzení změny sjednaného rozsahu Díla provedeného na Smluvních stranách nezávislou odborně způsobilou osobou. Náklady na pořízení takového posouzení hradí Objednatel.

Je-li některé položka Soupisu prací označena měrnou jednotkou kpl. nebo sada, není v případě takové položky možné sjednat změnu Ceny Dílčí smlouvy.

- Platební podmínky a platba Ceny Dílčí Smlouvy

Objednatel uhradí Zhotoviteli Cenu Dílčí smlouvy na základě Zhotovitelem řádně vystavených a Objednateli doručených faktur. Je-li v rámci Dílčí smlouvy opravováno více Hydraulických válců, bude Cena Dílčí smlouvy Objednatelem uhrazena po částech podle toho, jak byly jednotlivé Hydraulické válce postupně přebírány.

Zhotovitel je oprávněn fakturovat Cenu Dílčí smlouvy následovně:

najednou po převzetí Hydraulického válce v případě, že byl v rámci Dílčí smlouvy opravován pouze jeden hydraulických válec,

najednou po převzetí všech Hydraulických válců v případě, že

bylo v rámci Dílčí smlouvy opravováno více Hydraulických válců a

Objednatel převzal všechny opravené Hydraulické válce najednou,

postupně po převzetí jednoho nebo více Hydraulických válců v případě, že

- bylo v rámci Dílčí smlouvy opravováno více Hydraulických válců a

Objednatel nepřevzal všechny opravené Hydraulické válce najednou.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den převzetí jednoho nebo více Hydraulických válců Objednatelem podle jejich skutečného předávání Zhotovitelem na základě uzavřených Dílčích smluv.

Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu pouze na základě zápisu o předání Hydraulických válců potvrzený osobami oprávněnými jednat za Smluvní strany ve věcech technických.

Každá faktura musí obsahovat

náležitosti daňového dokladu podle účinných právních předpisů,

přesný název akce (Díla) podle Rámcové dohody,

číslo Dílčí smlouvy Objednatele a

zápis o předání Hydraulických válců potvrzený osobami oprávněnými jednat za Smluvní strany ve věcech technických.

Splatnost řádně vystavené faktury je do 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení na adresu závodu Dolní Vltava, do datové schránky Objednatele, nebo na e-mailovou adresu pvl@pvl.cz nebo jinou Zhotoviteli Objednatelem sdělenou e-mailovou adresu.

Objednatel uhradí řádně vystavenou fakturu následovně:

v případě převzetí Části Díla bez výhrad uhradí Objednatel takovou fakturu v celé výši,

v případě převzetí Části Díla s vadami uhradí Objednatel takovou fakturu pouze do výše 90 % fakturované částky a zbývajících 10 % až do 14 kalendářních dnů od podpisu zápisu o odstranění všech reklamovaných vad ve smyslu poslední věty čl. VIII. odst. 5 Obchodních podmínek.

Zhotovitelem vystavená faktura, která neobsahuje sjednané náležitosti nebo přílohy nebo obsahuje vzájemně rozporné údaje, se nepovažuje za řádně vystavenou fakturu a Objednatel je oprávněn ji vrátit s připomínkami Zhotoviteli k přepracování.

Řádně vystavená faktura bude Objednatelem uhrazena pouze na účet Zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v registru plátců DPH. Pokud je k datu uskutečnění zdanitelného plnění nebo k datu úhrady v registru plátců DPH o Zhotoviteli zveřejněna skutečnost, že je nespolehlivým plátcem, nebo Zhotovitel ve zmíněném registru nemá zveřejněn žádný účet, bude Objednatel postupovat v souladu s účinnými právními předpisy.

Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svoji pohledávku vůči Zhotoviteli proti jakékoliv pohledávce, kterou má Zhotovitel vůči Objednateli, a to i v případě, že některá z těchto pohledávek není dosud splatná. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst žádnou svoji pohledávku vůči Objednateli proti pohledávce, kterou má Objednatel vůči Zhotoviteli.

Výhrada ukončení plnění Dílčích smluv

Vyjde-li při opravě kteréhokoliv části Díla najevo, že poškození konkrétního Hydraulického válce je neopravitelné nebo nemůže být provedeno v souladu se ZZVZ, mohou Smluvní strany

písemně ukončit závazku z Dílčí smlouvy v případě, že v rámci Dílčí smlouvy byl opravován pouze jeden Hydraulický válec, nebo

změnit závazek z Dílčí smlouvy v případě, že v rámci Dílčí smlouvy bylo opravováno více Hydraulických válců.

V případě změny závazku z Dílčí smlouvy podle odst. 1 písm. b) tohoto článku bude uvedená změna spočívat v neprovedení opravy konkrétního poškozeného Hydraulického válce, ale opravě ostatních Hydraulických válců, které nevykazují neopravitelné poškození.

V případě neposkytnutí součinnosti ze strany Zhotovitele do 30 kalendářních dní od výzvy Objednatele

k ukončení závazku z Dílčí smlouvy podle odst. 1 písm. a) je Objednatel oprávněn odstoupit od Dílčí smlouvy nebo

jeho změně podle odst. 1 písm. b) tohoto článku je Objednatel oprávněn odstoupit od části Dílčí smlouvy v rozsahu opravy Hydraulického válce, který vykazuje neopravitelné poškození.

V případě podle odst. 1 tohoto článku má Zhotovitel nárok na zaplacení skutečně provedených prací na konkrétním poškozeném Hydraulickém válci podle Soupisu prací. Platba za takové práce proběhne v souladu s čl. IV. Obchodních podmínek. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je v tomto případě den

uzavření písemné dohody v případě dle odst. 1 písm. a) tohoto článku nebo

účinnosti dodatku k Dílčí smlouvě v případě dle odst. 1 písm. b) tohoto článku.

Změna podle odst. 1 tohoto článku je vyhrazenou změnu závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ.

Práva a povinnosti Smluvních stran

Každá Část Díla musí být provedena, tedy dokončena, v termínech určených v Dílčích smlouvách, respektive Dílčích objednávkách.

Smluvní strany jsou povinny si navzájem poskytovat součinnost k řádnému a včasnému splnění každé Dílčí smlouvy.

Zhotovitel je povinen převzít každou Část Díla v termínu určeném Objednatelem v souladu s čl. VIII. odst. 2 Rámcové dohody nebo dohodnutém Smluvními stranami v souladu s čl. II. odst. 1 Obchodních podmínek.

Zhotovitel nese plnou odpovědnost za provedení Díla, respektive všech Částí Díla na základě jednotlivých Dílčích smluv, včetně nebezpečí škody nebo jeho zničení, a to od převzetí každé Části Díla do jejího předání Objednateli.

Zhotovitel je při provádění každé Části Díla povinen respektovat právní předpisy, Technické normy a zadávací podmínky Veřejné zakázky vztahující se k předmětu Díla tak, aby kvalita každé prováděné Části Díla odpovídala běžnému standardu a požadavkům sjednaným Rámcovou dohodou a Dílčími smlouvami.

Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli kontrolu provádění každé Části Díla a plnění dalších povinností z Rámcové dohody a Dílčích smluv. Při kontrolní činnosti bude kontrolováno zejména, zda je každá Část Díla prováděna v souladu s Rámcovou dohodou, Dílčími smlouvami, Technickou zprávou, právními předpisy, Technickými normami a rozhodnutími oprávněných orgánů. Za účelem naplnění tohoto odstavce je Objednatel oprávněn vstupovat na všechna Pracoviště Zhotovitele, kde se provádí kterákoliv Část Díla. Objednatel je oprávněn vyzvat Zhotovitele k odstranění zjištěných nedostatků. Objednatel je dále oprávněn vyzvat Zhotovitele k přerušení provádění Díla, je-li ohrožena kvalita prováděné Části Díla. K opětovnému zahájení provádění konkrétní Části Díla vyzve Objednatel Zhotovitele až po odstranění závadného stavu.

Při provádění každé Části Díla postupuje Zhotovitel samostatně a na vlastní odpovědnost. Vyzve-li Objednatel Zhotovitele k nápravě nedostatků, je Zhotovitel povinen sjednat nápravu v určeném termínu. Vydá-li Objednatel pokyn k přerušení provádění Díla dle předchozího odstavce tohoto článku, je tak Zhotovitel povinen učinit bez zbytečného odkladu. Opětovné zahájení provádění Díla bude učiněno bez zbytečného odkladu po vydání takového pokynu Objednatele. Uplatní-li však Objednatel ke způsobu provádění jakékoliv Části Díla Zhotovitelem nebo plnění jiných povinností Zhotovitele připomínky, je Zhotovitel povinen takové připomínky s Objednatelem projednat.

Objednatel je oprávněn sdělit Zhotoviteli připomínky ke způsobu provádění Díla a plnění dalších povinností Zhotovitele. Je-li to nutné a sdělení připomínek dle předchozí věty není dostatečné, vyzve Objednatel Zhotovitele k nápravě.

Objednatel je oprávněn úkolovat Zhotovitele při provádění Díla a za tím účelem mu vydávat konkrétní pokyny. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnou povahu pokynů daných mu Objednatelem k provádění kterékoliv Části Díla nebo jiných pokynů, který by mohly omezit nebo ohrozit funkčnost Díla jako celku nebo jakékoliv Části Díla či způsobit jejich vadu.

Přijde-li Objednatel při plnění Rámcové dohody nebo kterékoliv Dílčí smlouvy do styku se skutečnostmi nebo obdrží-li od Zhotovitele dokumenty, které Zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost Objednateli oznámit. Doručí-li Zhotovitel Objednateli oznámení o svém obchodním tajemství, je Objednatel povinen učinit opatření k jeho ochraně.

Zhotovitel je povinen zajistit potřebná opatření a provádět každou Část Díla tak, aby nedošlo k znečištění nebo úniku ropných produktů či dalších škodlivých látek do povrchových vod, podzemních vod nebo terénu.

Objednatel se může při výkonu svých práv a povinností vyplývajících z Rámcové dohody a kterékoliv Dílčí smlouvy, a to včetně jednání osob oprávněných jednat ve věcech technických, nechat zastoupit třetí osobou. Identifikační údaje této třetí osoby a jména, příjmení a kontaktní údaje za ni jednajících osob budou v takovém případě Objednatelem sděleny Zhotoviteli písemně. Zhotovitel je v takovém případě povinen jednat ve všech věcech týkajících se plnění Rámcové dohody či kterékoliv Dílčí smlouvy přednostně s touto třetí osobou, nestanoví-li Objednatel jinak.

Další podmínky plnění a záruka za každou část Díla

Zhotovitel je v rámci opravy každého Hydraulického válce také povinen:

provést tlakové zkoušky v souladu s Technickou zprávou a předložení jejího výsledku ve formě čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat za Zhotovitele ve věcech smluvních k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů díla, a to ve 2 paré v listinné podobě a 1x v digitální podobě ve formátu.pdf;

dodat hydraulický olej typu HV-46 do všech Hydraulických válců v množství určeném dle Technické zprávy.

Zhotovitel poskytuje na každý opravený Hydraulický válec záruku v délce 24 měsíců, s výjimkou epoxidových nátěrů, tedy položky č. 3 s názvem „Nátěry ocelových konstrukcí dvousložkové epoxidové, celkové tl. 350 um“ v rámci objektu s názvem „002 – Oprava povrchové ochrany válce“ uvedené v Soupisu prací, na které Zhotovitel poskytuje záruku v délce 60 měsíců a doloženou životnost v délce 10 let.

Předávací řízení

Předávací řízení musí být ukončeno do konce termínu k předání každé dokončené Části Díla určeného v Dílčí smlouvě na základě čl. V. odst. 3 písm. e) Rámcové dohody.

Předávací řízení každé Části Díla je ukončeno dnem podpisu samostatného protokolu osobami oprávněnými jednat za Smluvní strany ve věcech technických. Textové znění protokolu dle předchozí věty zajistí Objednatel.

Předávací řízení vede Objednatel. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k provedení Předávacího řízení nejpozději 5 pracovních dní před jejím konáním. Nevyzve-li Zhotovitel Objednatele k provedení Předávacího řízení dle první věty tohoto odstavce, nese odpovědnost za nesplnění takového termínu Zhotovitel.

Při Předávacím řízení zkontroluje Objednatel, zda je Část Díla dokončena. Má se za to, že Část Díla je dokončená, nemá-li v době Předávacího řízení ani při vynaložení veškeré odborné péče zjistitelné vady, je provedena v požadované kvalitě, je schopná plnit požadovanou funkci. Aplikace § 2628 OZ je vyloučena.

V případě naplnění podmínek druhé věty předchozího odstavce bude Část Díla Objednatelem převzata bez výhrad. Objednatel má právo převzít Část Díla s výhradami v případě, že vykazuje vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými neovlivní řádné, bezpečné a bezporuchové využití konkrétní Části Díla. V protokolu musí být takové vady specifikovány a uvedena doba k jejich odstranění. Dobu dle předchozí věty určí Objednatel. O odstranění takových vad bude Smluvními stranami vyhotoven písemný zápis podepsaný osobami oprávněnými jednat za Smluvní strany ve věcech technických.

Vyskytnou-li se v průběhu Předávacího řízení okolnosti, které by bránily jejímu ukončení při jediném osobním jednání, mohou se Smluvní strany dohodnout na dalších termínech osobního jednání. Nedojdou-li Smluvní strany dohody dle předchozí věty, určí takový termín Objednatel.

Smluvní pokuty při plnění Dílčích smluv

Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen uhradit následující smluvní pokuty:

smluvní pokuta pro případ prodlení Zhotovitele s termínem předání dokončené Části Díla podle kterékoliv Dílčí smlouvy Objednateli ve výši 0,1 % z

- Ceny za opravu Hydraulického válce v případě, že se prodlení týká pouze předání jednoho Hydraulického válce, nebo

násobku Ceny za opravu Hydraulického válce a počtu Hydraulických válců, jichž se prodlení týká, v případě prodlení s předáním více Hydraulických válců najednou v rámci jedné Dílčí smlouvy,

a to za každý započatý kalendářní den prodlení až do dne ukončení Technické přejímky;

smluvní pokuta pro případ porušení povinnosti Zhotovitele provádět Dílo v souladu s Technickou zprávou ve výši 10.000,- Kč za každé zjištěné porušení;

smluvní pokuta pro případ prodlení Zhotovitele s termínem odstranění reklamované vady nebo vady z protokolu o Předávacím řízení ve výši 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení až do jejího odstranění;

smluvní pokuta pro případ porušení ostatních výše neuvedených povinností Zhotovitele z Obchodních podmínek, na jejichž porušení byl Zhotovitel upozorněn Objednatelem ve výši 1.000,- Kč za každý takový případ.

Výše procentuálních smluvních pokut dle předchozího odstavce se určuje z Ceny za opravu Hydraulického válce sjednané v Rámcové dohodě k okamžiku nabytí její platnosti.

Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury, má Zhotovitel právo účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení.

Smluvní pokuty mohou být kombinovány, uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty nebo shodné smluvní pokuty, může-li být uplatněna opakovaně.

Vyčíslenou smluvní pokutu je Smluvní strana povinna zaplatit na základě samostatné faktury se splatností v délce 28 kalendářních dní.

Porušená povinnost Smluvní strany, jež je zajištěna smluvní pokutou, nezaniká uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením. Aplikace § 2050 Občanského zákoníku je Smluvními stranami vyloučena a Smluvní strana, jíž vznikne povinnost uhradit smluvní pokutu, je odpovědná i k náhradě případné škody.

Platnost a účinnost Dílčích smluv

Každá Dílčí smlouva nabývá platnosti dnem, kdy nastane jedna z následujících skutečností:

potvrzení Dílčí objednávky Zhotovitelem ve lhůtě podle čl. V. odst. 6 Rámcové dohody nebo ve smyslu čl. V. odst. 9 Rámcové dohody;

ve smyslu čl. V. odst. 8 Rámcové dohody marné uplynutí lhůty podle čl. V. odst. 6 Rámcové dohody bez potvrzení Dílčí objednávky ze strany Zhotovitele.

Každá Dílčí smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v souladu se Zákonem o registru smluv. O přesném dni nabytí účinnosti každé Dílčí smlouvy se vyrozumí osoby oprávněné jednat za Smluvní strany ve věcech technických.

Příloha c)

Soupis prací

Příloha d)

Technická zpráva

Příloha e)

Vzor Dílčí objednávky

| Dílčí objednávka č. [doplní Objednatel] |
| --- |
| Číslo Dílčí smlouvy Objednatele [doplní Objednatel] |
| Číslo Rámcové dohody Objednatele: | [doplní Objednatel] |
| Číslo Rámcové dohody Zhotovitele: | [doplní Objednatel] |
| Smluvní strany |
| Objednatel | Zhotovitel |
| Povodí Vltavy, státní podnik | [doplní Objednatel] |
| Závod Dolní Vltava Grafická 36 150 21 Praha 5 | [doplní Objednatel] |
| Technické parametry Dílčí objednávky |
| Hydraulické válce |
| Počet opravovaných Hydraulických válců | [doplní Objednatel] |
| Specifikace konkrétních Hydraulických válců | [doplní Objednatel] |
| Cena Dílčí smlouvy |
| Výše v Kč bez DPH | [doplní Objednatel] |
| Plnění Dílčí smlouvy |
| Místo předání Zhotoviteli | [doplní Objednatel] |
| Místo předání Objednateli | [doplní Objednatel] |
| Termín/y plnění | [doplní Objednatel] |
| Přílohy Dílčí objednávky |
| Nedílnou přílohou této Dílčí objednávky je Soupis prací. |
| Podpisová část |
| V | [doplní Objednatel] | …………………………………….. |
| Dne | [doplní Objednatel] | [Objednatel doplní jméno a příjmení] |
|  |  | [Objednatel doplní funkci] |
|  |  | Povodí Vltavy, státní podnik |