Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele:	D6002300XX

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo akce objednatele:	Cidlina, Chlumec nad Cidlinou, oprava PB nábřežní zdi, ř. km 29,280 – 29,330

111210021 / 1111451

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název:		Povodí Labe, státní podnik

Adresa sídla:		Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,

500 03 Hradec Králové,

Statutární orgán:	        Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

závod Jablonec nad Nisou

Adresa závodu:		Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou

Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Bohumil Pleskač, ředitel závodu,

Zástupce pro věci technické: 	Ing. Marcela Marešová, vedoucí PS Jičín tel.: 724068969,

Ing. Iva Táborská, úsekový technik, tel.: 601583046,			Ing. Monika Martinková, technický pracovník, tel.: 602126919

IČ: 		70890005

DIČ: 		CZ70890005

Obchodní rejstřík: 		Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název:

Adresa sídla:

Statutární orgán:	(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)

Osoba oprávněná k podpisu:

Zástupce pro věci technické:

IČ: 		……………..

DIČ: 		……………..

Obchodní rejstřík:		……………..

Bankovní spojení:		……………..

(dále jen jako „zhotovitel“)

- Úvodní ustanovení

  - Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ....................... pro veřejnou zakázku nazvanou „Cidlina, Chlumec nad Cidlinou, oprava PB nábřežní zdi, ř. km 29,280 – 29,330“

Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či v jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provádění stavby „Cidlina, Chlumec nad Cidlinou, oprava PB nábřežní zdi, ř. km 29,280 – 29,330“ vypracovanou v říjnu 2021 společností Agroprojekce  Litomyšl spol. s r.o., se sídlem Rokycanova 114, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto (dále jen „projektová dokumentace“).

  - Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

- Předmět smlouvy

  - Předmětem smlouvy je zhotovení díla:

„Cidlina, Chlumec nad Cidlinou, oprava PB nábřežní zdi, ř. km 29,280 – 29,330“,

podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.

V rámci akce zhotovitel provede opravu nábřežní zdi na pravém břehu v délce 50 m v Chlumci nad Cidlinou dle schválené projektové dokumentace.

- Doba plnění díla

  - Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlaseným harmonogramem prací.

  - Předpokládaný termín zahájení díla je: 04/2023

  - Termín dokončení díla je: nejpozději do 31.12.2023

  - Zhotovitel časově přizpůsobí charakter prací v harmonogramu, podle kterého bude postupovat, termínu mimořádné manipulace (vyhrazení jezu) vyjednané zadavatelem od 1.9.2023 do 31.12.2023 po dobu cca dvou měsíců v závislosti na hydrologických podmínkách.

- Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

  - Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ................ Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí ..............................,- Kč,

  - Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad (k datu ukončení prací) za provedení díla podle objemu skutečně provedených prací a dodávek na základě zápisu o odevzdání a převzetí předmětu díla, který svým podpisem potvrdí zhotovitel a objednatel.

  - Daňový doklad bude zaslán objednateli na adresu Povodí Labe, státní podnik, závod Jablonec nad Nisou, úsek Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové. Objednatel akceptuje elektronickou fakturaci zhotovitele, která bude objednateli doručena na emailovou adresu invoice@pla.cz .

- Bankovní záruka

6.1	Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.

- Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo.

  - Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 3. 2022.

- Zvláštní ustanovení

  - Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

Článek 2: odst.: 2.3.a)4;  2.3.a)5; 2.3.a)6; 2.3.f)35; 2.3.f)38; 2.3.f)41;

Článek 6: odst.: 6.3.

Článek 7: odst.: 7.1. až 7.8.

Článek 12: 12.2.b) ; 12.2.c); 12.2.e) ; 12.2.f); 12.2.l)

Článek 14: odst.: 14.3.; 14.4.

  - Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby pro tuto smlouvu o dílo se mění následující ujednání takto:

Článek 2: odst. 2.3.a)3:„Zhotovitel zajistí zhotovení dokumentace skutečného provedení díla s tím, že budou zřetelně vyznačeny odchylky od původní dokumentace pro provedení díla. Projektová dokumentace skutečného provedení bude objednateli předána ve 3 tištěných paré a v jednom digitálním vyhotovení ve formátu PDF.“

Článek 2: odst. 2.6.: “Zhotovitel potvrzuje, že zpracoval časový a finanční harmonogram na celou dobu výstavby v členění dle jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů. Finanční plnění je v časovém a finančním harmonogramu vyjádřeno pro jednotlivé stavební objekty a měsíce. Případné změny časového a finančního harmonogramu je za objednatele oprávněn odsouhlasit zástupce pro věci technické.“

  - Místo opravy se nachází na území ochranného pásma zámku Karlova koruna a souboru dalších nemovitých kulturních památek v historickém jádru města Chlumec nad Cidlinou. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil se závazným stanoviskem vydaným Magistrátem města Hradec Králové, odbor památkové péče a že bude postupovat v souladu s podmínkami plynoucími z tohoto závazného stanoviska.

- Závěrečná ustanovení

  - Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:

  - v této smlouvě

  - v zadávací dokumentaci veřejné zakázky

  - v nabídce vítězného uchazeče

Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

  - Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

  - Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

  - Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

  - Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

  - Příloha – Obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 3. 2022.

Za objednatele:							Za zhotovitele:

Ing. Bohumil Pleskač						jméno oprávněné osoby

ředitel závodu							            funkce