Dodatek č. 1

k SOD:

č. smlouvy zhotovitele:

č. smlouvy objednatele: 273/2022

Název díla:

Liboc – probírka BP, k. ú. Vilémov u Kadaně

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:	70889988

DIČ:	CZ 70889988

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	KHL-EKO, a.s.

sídlo:	Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov

IČO:	26160277

DIČ:	CZ26160277

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem oddílu B, vložka 1944.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně smlouvy o dílo v následujících ustanoveních smlouvy:

Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

1.	Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

a)	zahájení prací:

den následující po nabytí účinnosti této smlouvy, v době vegetačního klidu,

b)	předání a převzetí dokončeného díla:   nejpozději do 31.3.2023

Kácení je možné provádět pouze v době vegetačního klidu.

Doba podle písm. b) tohoto článku může být přiměřena prodloužena v případě, že dojde ke změně sjednaného rozsahu díla postupem v souladu s touto smlouvou, a to o dobu nezbytně nutnou k provedení takové změny. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této smlouvy.

Dohoda smluvních stran o prodloužení termínu dokončení díla musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele