Dodatek č. 2 ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele:	807/2022

Číslo smlouvy zhotovitele:    274-2022-PN

Název díla:

“Obnova rádiové sítě VHD”

Smluvní strany:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán:

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

technický dozor objednatele:

IČO:	70889988

DIČ:	CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:	RACOM s.r.o.

sídlo:	Mírová 1283, 592 31 Nové Město na Moravě

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:

oprávněn(i) jednat o věcech technických:

osoba odpovědná za vedení pracoviště:

IČO:	46343423

DIČ: 	CZ46343423

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:	Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 5371

tel.:  				e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu ceny díla

z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Provedení odpočtu neprovedených prací a upřesnění výměr u položek v soupisu prací. Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.

Mění se: článek III. Cenové a platební podmínky, bod 1.

Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši

původní znění:

10 696 851,- Kč bez DPH,

(slovy: deset milionů šest set devadesát šest tisíc osm set padesát jedna korun českých)

Z toho:

rádiová síť Terezín a Stranná PVN  		3 185 976,- Kč bez DPH

rádiová síť Karlovy Vary 			3 482 759,- Kč bez DPH

rádiová síť Chomutov 			4 028 116,- Kč bez DPH.

nové znění:

10 851 767,- Kč bez DPH,

(slovy: deset milionů osm set padesát jedna tisíc sedm set šedesát sedm korun českých)

Z toho:

rádiová síť Terezín a Stranná PVN  	3 340 892,- Kč bez DPH

rádiová síť Karlovy Vary 			3 482 759,- Kč bez DPH

rádiová síť Chomutov 			4 028 116,- Kč bez DPH.

Ostatní ujednání Čl. III. bodu 1. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

V Chomutově 					V Novém Městě na Moravě

oprávněný zástupce objednatele		oprávněný zástupce zhotovitele

- investiční ředitel		 		jednatel

- Povodí Ohře, státní podnik                                 RACOM s.r.o.