Dodatek č. 1

S M L O U V Y   O   D Í L O

č. smlouvy zhotovitele:	………

č. smlouvy objednatele:	411/2022

Název díla:

VT PBP Otročínského potoka U Neprašovského rybníka – revitalizace

projektová dokumentace (DÚR, DSP/DPS)

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:	70889988

DIČ:	CZ70889988

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

sídlo:		Unhošťská 1629, 253 01 Hostivice

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:

oprávněn(i) jednat o věcech technických:

stavbyvedoucí:

manažer stavby:

IČO:		87951142

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Podnikatel zapsán v živ. rejstříku MÚ Černošice

tel.:		e-mail:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán z důvodu: přepracování projektové dokumentace dle nových standardů Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR), které byly schváleny na konci roku 2022. Bude se jednat o dotační akci, a proto je nutné, aby navržené řešení odpovídalo aktuálním požadavkům AOPK.

Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění:

# Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Původní znění:

- zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

- první dílčí termín - předání kompletní PD DÚR (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:     nejpozději do 31.01.2023

- druhý dílčí termín - předání a převzetí kompletní PD DÚR (2 x tištěné + 2 x elektronicky):               1 měsíc po schválení v investiční komisi (dále jen IK PŘ)

- třetí dílčí termín - předání kompletní PD DSP/DPS (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po

projednání na ZVV:     	nejpozději do 150 dnů od výzvy objednatele

(k výzvě dojde po vydání ÚR a majetkoprávním vypořádání pozemků dotčených stavbou)

- finální plnění - předání a převzetí kompletní PD DSP/DPS  (4 x tištěné + 2 x

elektronicky):              1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK PŘ)

Nové znění:

- zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

- první dílčí termín - předání kompletní PD DÚR (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:     				nejpozději do 31.03.2023

- druhý dílčí termín - předání a převzetí kompletní PD DÚR (2 x tištěné + 2 x elektronicky):                         1 měsíc po schválení v investiční komisi (dále jen IK PŘ)

- třetí dílčí termín - předání kompletní PD DSP/DPS (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po

projednání na ZVV:     	nejpozději do 150 dnů od výzvy objednatele

(k výzvě dojde po vydání ÚR a majetkoprávním vypořádání pozemků dotčených stavbou)

- finální plnění - předání a převzetí kompletní PD DSP/DPS (4 x tištěné + 2 x

elektronicky):              1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK PŘ)

Ostatní ujednání Čl. III. smlouvy o dílo se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

- Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne:				v Hostivici dne:

……………………………………			…………………………………….

investiční ředitel

Povodí Ohře, státní podnik

za objednatele					za zhotovitele