Dodatek č. 2

S M L O U V Y   O   D Í L O

č. smlouvy zhotovitele:

č. smlouvy objednatele: 	924/2022

Název díla:

- “OPŠ 07/2021 Ostružník - Děčín - Přípeř ” – projektová dokumentace (DSP/DPS)

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:	70889988

DIČ:	CZ70889988

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel: 	HG partner s.r.o.

sídlo:	Smetanova 200, 250 82 Úvaly

IČO:	272 212 53

DIČ:	CZ 272 212 53

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:		Městský soud v Praze, v oddíl C, vložka č. 105510

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán z důvodu zdržení projekčních prací v důsledku navýšení rozsahu průzkumných prací, nezbytných pro zajištění posouzení a návrh technického řešení stavby v souladu s jednáním z místního šetření na místě stavby.

Tímto dodatkem se mění Čl. III.TERMÍNY PLNĚNÍ.

### Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Původní znění:

#### Termín provedení díla:

- zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

- první dílčí termín – předání podkladů (GZ, STP), (2x tištěné + 1x elektronicky)

nejpozději do 10.02.2023

- druhý dílčí termín – předání kompletní PD DSP/DPS (2x tištěné + 1x elektronicky) po projednání na ZVV:      nejpozději do 10.02.2023

- finální plnění - předání a převzetí kompletní PD DSP/DPS (4x tištěné + 2x elektronicky):		                            1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

Nové znění:

#### Termín provedení díla:

- zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

- první dílčí termín – předání podkladů (GZ, STP), (2x tištěné + 1x elektronicky)

nejpozději do 10.02.2023

- druhý dílčí termín – předání kompletní PD DSP/DPS (2x tištěné + 1x elektronicky) po projednání na ZVV:      nejpozději do 30.06.2023

- finální plnění - předání a převzetí kompletní PD DSP/DPS (4x tištěné + 2x elektronicky):		                            1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

- Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne					V Úvalech dne

……………………………………			…………………………………….

investiční ředitel					jednatel

Povodí Ohře, státní podnik	 			HG partner s.r.o.

za objednatele	         		             	za zhotovitele