Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele:

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo akce objednatele:	133170060

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název:		Povodí Labe, státní podnik

Adresa sídla:		Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,

500 03 Hradec Králové,

Statutární orgán:	        Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

závod Roudnice nad Labem

Adresa závodu:		Roudnice nad Labem, Nábřežní 311, PSČ 413 01,

Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Jan Zajíc, ředitel závodu

Zástupce pro věci technické: 	Ing. Jiří Mach, vedoucí provozního střediska Děčín

tel. 412 512 606

Valéria Vrubelová, úsekový technik provozního střediska Děčín

tel. 412 512 644

IČO: 		70890005

DIČ: 		CZ70890005

Obchodní rejstřík: 		Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název:

Adresa sídla:

Statutární orgán:

Osoba oprávněná k podpisu:

Zástupce pro věci technické:

IČO:

DIČ:

Obchodní rejstřík:

(dále jen jako „zhotovitel“)

- Úvodní ustanovení

  - Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ………….. pro veřejnou zakázku nazvanou „Labe, Valtířov, oprava břehového opevnění, ř. km 759,5 – 761,1 – II. etapa“.

  - Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či v jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací zpracovanou v říjnu 2021 společností AW-DAD, s.r.o., se sídlem Liberecká 778/10, 412 01 Litoměřice (dále jen „projektová dokumentace“).

  - Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 5 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

- Předmět smlouvy

  - Bude provedena oprava poškozeného břehového opevnění pravého břehu řeky Labe v úseku ř. km 759,5 – 761,1 a část podélné koncentrační hráze regulovaného úseku řeky, která napomáhá splavnosti v předmětném úseku. Oprava proběhne v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci, podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.

  - Objednatel a zhotovitel prohlašují, že se seznámili se závazným stanoviskem Agentury ochrany přírody a krajiny, regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří ze dne 11. 1. 2023, č. j.: SR/2077/UL/2019-5, které je přílohou č. 3 této smlouvy a deklarují, že při provádění díla budou dodržovat podmínky v tomto stanovisku uvedené.

  - Objednatel a zhotovitel prohlašují, že se seznámili s vyjádřením Magistrátu města Ústí nad Labem, Odboru životního prostředí ze dne 11. 1. 2023, č. j.: MMUL/OŽP/OOS/13750/2023/StrV, které je přílohou č. 4 této smlouvy a deklarují, že při provádění díla budou dodržovat podmínky v tomto vyjádření uvedené.

- Doba plnění díla

  - Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlaseným harmonogramem prací.

  - Předpokládaný termín zahájení je: 5-6/2023

  - Termín dokončení je: nejpozději do 31. 12. 2023

  - Zhotovitel je seznámen se skutečností, že v období od 1. 5. do 15. 7. jsou z důvodu lokalizace záměru poblíž jádrové zóny bobra evropského vyloučeny případné hlučné práce.

- Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

  - Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ……………. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí ……………………,- Kč,

  - Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad za provedení díla podle objemu skutečně provedených prací a dodávek na základě zápisů o odevzdání a převzetí předmětu díla, které svým podpisem potvrdí zhotovitel a objednatel.

  - Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel doručí objednateli elektronickou fakturu na e-mailovou adresu: invoice@pla.cz.

  - Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je třicet dnů od data prokazatelného doručení faktury objednateli. U plátců DPH bude platba provedena výhradně na bankovní účet zveřejněný v Registru plátců DPH.

- Bankovní záruka

6.1.	Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.

- Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo.

  - Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 3. 2022.

- Zvláštní ustanovení

  - Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

- čl. 2, odst. 2.3. a) bod 4., 5., 8.,

- čl. 2, odst. 2.3. c) bod 18.,

- čl. 2, odst. 2.3. d)

- čl. 2, odst. 2.3. e) bod 23. požadavek na místnost pro TDS,

- čl. 2, odst. 2.3. f) bod 35., 44.,

- čl. 7, celý

- čl. 12, odst. 12.2. c), e), f), g), l),

- čl. 14, odst. 14.3., 14.4.

- Závěrečná ustanovení

  - Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:

  - v této smlouvě,

  - v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,

  - v nabídce vítězného uchazeče.

  - Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

  - Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

  - Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

  - Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

  - Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).

  - Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Přílohy: 1) Obchodní podmínky Zhotovení stavby ze dne 1. 3. 2022

2) Cenová nabídka zhotovitele ze dne ………………….

3) Závazné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny, regionální pracoviště

Správa CHKO České středohoří ze dne 11. 1. 2023, č. j.: SR/2077/UL/2019-5

4) Vyjádření Magistrátu města Ústí nad Labem, Odboru životního prostředí ze

dne 11. 1. 2023, č. j.: MMUL/OŽP/OOS/13750/2023/StrV

Za objednatele:						        Za dodavatele:

Ing. Jan Zajíc						       jméno a příjmení

ředitel závodu					                          funkce

podepsán elektronicky                                                            podepsán elektronicky