Návrh Smlouvy o dílo č. 440/2021

uzavřená dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

Zemský hřebčinec Písek s.p.o.

zastoupena ředitelem ing. Karlem Kratochvílem, jmenovaným na základě jmenovací listiny ze dne 15. 10. 2016, č.j. 57295/2016- MZe-13220

IČ 712 94 562

DIČ CZ71294562

se sídlem U Hřebčince 479, 397 01 Písek

zapsaná v registru ekonomických subjektů v ARES č.j. 27495/2015 – MZe – 13222

e-mail. ****, tel.: ****

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

TEROM s.r.o.

Zastoupená Miladou Zborníkovou, jednatelkou, tel. ****, email ****

IČ 64826848

DIČ CZ64826848

se sídlem Kladruby 74, Chlumec nad Cidlinou, PSČ 503 51

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8890

zastoupená:

Obchod – ****, tel. ****

Zaměření a montáže – ****, tel. ****

dále jen „Zhotovitel" na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“), tuto

Smlouvu o dílo

(dále jen „Smlouva“)

# I.

# Předmět Smlouvy

- Na základě této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje pro Objednatele zhotovit dílo specifikované v čl. II. této Smlouvy (dále jako „Dílo“), a to v množství a termínu stanoveném v čl. II. této Smlouvy.

- Objednatel se zavazuje řádně zhotovené Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu ve sjednané výši a sjednaným způsobem.

# II.

# Dílo, termín a místo dodání

Na základě této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje pro Objednatele navrhnout, vyrobit a instalovat 28 ks mobilních boxů. Konstrukce budou zadány do výroby po schválení vizualizace a půdorysu.

Technické provedení a dodání bude dle platných harmonizovaných českých norem vztahujících se k předmětu plnění.

- Dílo:

- dvoukřídlá vstupní vrata (zamykací)

- rozměr jednotlivých boxů 3x3m

Provedení boxů:

- žárově zinkovaná konstrukce

- otočné dveře, šířka prostupu 1,3m, dvojité zavírání

- obvodové kotvení boxů zemními kotvami

Provedení střechy:

- sedlová střecha

- žárově zinkovaná konstrukce

- vazníky

- příčné vaznice (táhla)

- lanové napínáky do kříže v každém poli mezi krovy

- konstrukce střechy pevně spojené s konstrukcemi boxů

- plachta s kedrovými úchyty a obvodovými oky pro vypnutí lanem

- štítové plachty dělené s možným otevřením

- lano pro napnutí střešní plachty a její fixaci s obvodovými stěnami boxů

- Zhotovitel mobilních boxů na místě určení smontuje včetně ukotvení konstrukce do podlahy a stěn. Objednatel zajistí možnost připojení k elektrické síti.

- Objednatel zajistí vyhrazené parkovací místo v délce 12 m na dobu nezbytně nutnou k vyložení konstrukcí v první den montáže a při dalších návozech. Požadavek bude sdělen objednateli vždy nejpozději den předem.

- Objednatel zajistí přístup na toaletu pro montážníky v průběhu instalace kójí.

- Případné problémy při montáži bude za Objednatele řešit ****, tel.: ****

- Montáž proběhne na adrese U Hřebčince 479, 397 01 Písek.  Odpovědný pracovník za zajištění zaměření, montáže a předání díla je ****, tel. **** (popřípadě jím pověřená osoba).

- Dílo se Zhotovitel zavazuje Objednateli předat nejpozději do 8.12.2021 nebo dle dohody s Objednavatelem.

# III.

# Cena Díla a záruka

- Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za Dílo v celkové výši 1.200.000Kč bez DPH (dále jako „Cena Díla“).

- Dohodnutá Cena Díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související s provedením díla.

- Záruka Díla je 60 měsíců a nevztahuje se na poškození vzniklé nevhodným používáním.

# IV.

# Platební podmínky

- Smluvní strany se dohodly, že sjednaná Cena Díla a konečná faktura bude Objednatelem Zhotoviteli uhrazena nejpozději do 30 dnů od předání díla.

- Cena Díla dle předchozího odstavce Smlouvy se považuje za uhrazenou dnem připsání celé příslušné částky na účet Zhotovitele č. **** vedený u **** a to pod variabilním symbolem, kterým je číslo faktury vystavené Zhotovitelem na úhradu předmětné části Ceny Díla.

# V.

# Ostatní ujednání

- Zhotovení a předání Díla bude potvrzeno předávacím protokolem nebo zápisem do stavebního deníku, podepsaným oběma smluvními stranami. Pracovník oprávněný k převzetí díla Objednatelem je ****. Dílo bude předáno v poslední den montáže.

- Vlastnické právo ke zhotovené části Díla přechází na Objednatele okamžikem uhrazení celé Ceny Díla.

- Nebezpečí vzniku škody přechází na Objednatele okamžikem předání Objednateli, které bude potvrzeno na předávacím protokolu nebo ve stavebním deníku.

# VI.

# Závěrečná ustanovení

- Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran. Veškeré změny nebo doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnou formou schválenou oběma smluvními stranami.

  - Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnou se stává až zveřejněním v registru smluv, dle zvláštního zákona.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. zákona o registru smluv a tuto povinnost zajistí sama organizace.

  - Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 NOZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv podmínek.

  - Obě smluvní strany berou na vědomí a vyjadřují svůj souhlas k tomu, aby tato smlouva byla zveřejněna v registru smluv, neboť uveřejněním této smlouvy tato smlouva nabývá účinnosti.

  - V případě, že v této smlouvě nejsou právní vztahy mezi účastníky výslovně upraveny, řídí se příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., event. dalšími právními předpisy s touto smlouvou souvisejícími.

  - Smluvní strany Smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

| V Písku dne 19.11. 2021 | V Chlumci nad Cidlinou dne 4.11.2021 |
| --- | --- |
| _________________________ Za Objednavatele **** ředitel | _________________________ za Zhotovitele **** jednatelka |