SMLOUVA PŘÍKAZNÍ

O VYKONÁVÁNÍ FUNKCE GEOTECHNICKÉHO DOZORU

dle § 2430 a násl. občanského zákoníku

číslo smlouvy příkazce:

číslo smlouvy příkazníka:

I.

Smluvní strany

# PŘÍKAZCE					POVODÍ LABE, státní podnik

| Se sídlem | Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3 |
| --- | --- |
| Statutární orgán | Ing. Marián Šebesta, generální ředitel |
| IČO, DIČ | 70890005, CZ 70890005 |
| Obchodní rejstřík | Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473 |
| V technických věcech oprávněn jednat Kontrolou realizace předmětné stavby a provádění tohoto příkazu pověřen | Ing. Petr Martínek, investiční ředitel Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ Ing. Michal Ranný, hlavní technický dozor stavebníka Ing. Vladimír Vít, technický dozor stavebníka |

# PŘÍKAZNÍK

| Se sídlem |  |
| --- | --- |
| Zastoupený |  |
| IČO , DIČ |  |
| Obchodní rejstřík |  |
| V technických věcech oprávněn jednat |  |
| Telefon, e-mail |  |

Pro potřeby této Smlouvy je termínem „Příkazník“ míněn výběrovým řízením vybraný uchazeč veřejné zakázky nazvané „Mrlina, Vestec - Rožďalovice, zvýšení ochrany obcí výstavbou poldrů - poldr Mlýnec – výkon geotechnického dozoru“, termínem „Stavba“ – realizace díla „Mrlina, Vestec - Rožďalovice, zvýšení ochrany obcí výstavbou poldrů - poldr Mlýnec – stavební část“ a termínem „Příkazce“ míněn i stavebník (investor, objednatel) Stavby.

II.

## Příkaz

Název akce:	Mrlina, Vestec - Rožďalovice, zvýšení ochrany obcí výstavbou poldrů - poldr Mlýnec – výkon geotechnického dozoru

Č. akce: 	219160017

Příkazník se zavazuje, že dále specifikované činnosti, jež jsou výkonem geotechnického dozoru (dále jen GTD), bude vykonávat osobně ….doplnit konkrétní jméno

Jakákoliv změna osoby pověřené výkonem GTD, která je uvedena v této příkazní smlouvě, podléhá písemnému schválení ze strany příkazce. Příkazník je povinen jakoukoliv změnu osoby pověřené výkonem činnosti GTD příkazci písemně oznámit s žádostí o její schválení. Příkazník je povinen v žádosti doložit, že navrhovaná osoba splňuje kvalifikaci požadovanou zadávací dokumentací veřejné zakázky na výkon funkce GTD. Bez schválení příkazcem není příkazník oprávněn pověřit tuto osobu výkonem činnosti GTD.

Výkon činnosti GTD bude prováděn ve fázi výstavby tělesa hráze včetně úprav jejího podloží. Výkon činnosti GTD  příkazník zahájí na základě výzvy příkazce. Příkazník se zavazuje, že k obstarávání záležitosti příkazce, provádění GTD na Stavbě, bude vykonávat zejména tyto činnosti (včetně dodání komponentů potřebných pro výkon činností v souladu se soupisem činností, jež jsou přílohou této příkazní smlouvy):

Všeobecné činnosti:

- seznámení s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména:

  - se zpracovanou projektovou dokumentací pro provedení stavby (DPS) – vypracovanou v roce 2019 společností VODOTIKA s.r.o., se sídlem Bosákova 7, 851 04 Bratislava,

  - Rozhodnutí povolující I) nakládání s povrchovými vodami pro jejich vzdouvání a akumulaci ve vodním díle „Poldr Mlýnec“, II) realizaci stavby vodního díla vedenou dle projektové dokumentace pod názvem „Mrlina, Vestec - Rožďalovice, zvýšení ochrany obcí výstavbou poldrů - poldr Mlýnec“, vydaná Krajským úřadem Královehradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství pod č. j. KUKHK-6831/ZP/2018-11 dne 22. 11. 2018, které nabylo právní moci dne 29. 12. 2018.

Výčet činností GTD:

- kontrola kontrolního a zkušebního plánu (KZP) zhotovitele díla,

- kontrola výkonu inženýrskogeologického dohledu zhotovitele,

- průběžná kontrola zemních prací formou průběžného dozoru při těžbě a třídění zemin v zemníku a dohled nad způsobem uložení zemin na mezideponii (předpoklad 2 směny), formou trvalého dozoru při vlastním sypání hráze (vyjma technologických přestávek, předpoklad 25 směn) včetně provádění kontrolních zkoušek zemních prací,

- kontrola ukládání a rozhrnování (případně předepsaného mísení) zemin do geotechnických konstrukcí (hráz, patní drén atd.), dále kontrola vlhkosti, případně procesu vysušování, kontrola ukládání geosyntetik,

- kontrola hutnícího pokusu zhotovitele stavby, následně kontrola jeho průběhu a vyhodnocení,

- kontrola průběhu zhutňování a kontrola zhutňováním dosažených geotechnických parametrů do konstrukce uložených zemin,

- dle výsledků zkoušek a z vizuální kontroly bude objednateli doporučovat vhodnost ukládání vytěženého materiálu do zemní konstrukce vč. doporučení nutnosti jeho vysušování či vlhčení či zlepšování vlastností, případně bude objednateli doporučovat vyjmutí zeminy z konstrukce, pokud neodpovídá požadavkům TP a KZP,

- přebírání všech základových spár objektů hráze a vlastní hráze včetně kontroly, zda odpovídají požadavkům projektu,

- v případě zjištění rozporu mezi kvalitou prováděných prací a požadavky projektu zastavit stavební práce, svolat odpovědné osoby podle pracovního pořádku stavby a spolupracovat s objednatelem, projektantem a zhotovitelem stavby na řešení problému,

- úzká spolupráce s technickým dozorem stavebníka (TDS) při schvalování výkazů výměr provedených zemních prací, které budou podkladem pro fakturaci zhotovitele,

- účast na kontrolních dnech stavby (předpoklad účasti na 4 kontrolních dnech),

- pořízení vlastní fotodokumentace a dalších dokladů o průběhu realizace díla, popř. videozáznamy nebo digitální fotodokumentace,

- zpracování průběžných zpráv a závěrečné zprávy o výkonu GTD v tomto rozsahu – průběžné měsíční zprávy o postupu prací, závěrečná zpráva, případně mimořádné zprávy.

Stavba je realizována dle smlouvy o dílo uzavřené mezi příkazcem – Povodí Labe, státní podnik a zhotovitelem veřejné zakázky nazvané „Mrlina, Vestec - Rožďalovice, zvýšení ochrany obcí výstavbou poldrů - poldr Mlýnec – stavební část“ společností Metrostav DIZ s.r.o..

III.

Zmocnění

Příkazce tímto uděluje Příkazníkovi zvláštní plnou moc, která opravňuje Příkazníka činit jménem Příkazce veškeré právní úkony nutné k obstarání Příkazu, uvedenému v této smlouvě.

IV.

## Práva a povinnosti Příkazce

- Příkazce zajistí pro příkazníka včasné předání veškerých informací, které mají vliv na řádné obstarání příkazu této příkazní smlouvy.

V.

Práva a povinnosti Příkazníka

- Příkazník je povinen plnit příkaz uvedený v této smlouvě osobně. Svěřit plnění příkazu příkazce náhradníkovi (substitutovi) může jen se souhlasem příkazce.  O své činnosti příkazník povede evidenci, kde budou zaznamenány všechny úkony související s plněním příkazu.

- Příkazník je povinen úzce spolupracovat, podle dispozic objednatele, s projektantem a zhotovitelem stavby při řešení při výstavbě zjištěných rozdílů mezi předpoklady projektu a zastiženými geotechnickými podmínkami. Je povinen zhotovitele stavby upozornit na zjištěné nedostatky v prováděných pracích, v případě výskytu nedostatků požadovat zjednání nápravy a v případě ohrožení zdraví nebo majetku nařídí zhotoviteli stavby zastavení prací.

- Příkazník splní příkaz poctivě a pečlivě podle svých schopností; použije přitom každého prostředku, kterého vyžaduje povaha obstarávané záležitosti, jakož i takového, který se shoduje s vůlí příkazce. Od příkazcových pokynů se příkazník může odchýlit, pokud to je nezbytné v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas.

- Příkazník zpracuje a předloží příkazci v průběhu realizace předepsané zprávy a hlášení v tomto rozsahu: průběžné měsíční zprávy, závěrečná zpráva a případné mimořádné zprávy.

- Příkazník se zavazuje uchovat v tajnosti a nezneužít v další obchodní činnosti informace získané plněním příkazu. K tomuto závazku dále zaváže i spolupracující osoby.

- Příkazník se zavazuje podpisem této smlouvy, že údaje, které obdrží od příkazce v souvislosti s plněním příkazu, využije výhradně k plnění smluvních závazků.

- Příkaz bude plnit osobně a zavazuje se nepředat žádné informace získané plněním příkazu nepovolaným osobám. Toto ujednání platí po dobu trvání smlouvy.

VI.

Termíny plnění

- Za provedení příkazu se sjednává odměna ve smyslu vybrané cenové nabídky ze dne …..………….. jako odměna nejvýše přípustná ve výši:

Celková cena : …………………………….Kč bez DPH,

Příkazce uhradí odměnu postupně na základě vystavených daňových dokladů (dále jen „faktur“), které příkazník vystaví měsíčně nejpozději do 15. kalendářního dne následujícího měsíce na základě výkazu poskytnutých služeb, který bude potvrzený osobou pověřenou příkazcem kontrolovat realizaci stavby a provádění tohoto příkazu. Potvrzený výkaz vykonané činnosti bude přílohou faktur.

Součástí faktur budou rovněž zprávy o postupu prací na stavbě a o průběžném plnění jednotlivých činností uvedených v čl. II Příkaz.

- K uvedené celkové ceně bude připočítána DPH v zákonem stanovené výši.

- Uvedená cena je závazná a nejvýše přípustná po celou dobu provádění činnosti. Do ceny jsou zahrnuty veškeré náklady na cestovné.

- Ve výše uvedené celkové ceně za vykonanou činnost jsou již zcela zahrnuty a promítnuty veškeré náklady, které příkazníkovi v souvislosti s touto smlouvou a jejím plněním vznikly nebo vzniknou.

- Sjednanou cenu je možno překročit pouze tehdy, jestliže příkazce dodatečně požaduje a objedná činnosti nad rámec této příkazní smlouvy, dojde-li k překročení doby realizace Stavby oproti původně smluvené době realizace o více než jeden měsíc, nebo dojde k nutnému navýšení počtu hodin z nepředvídatelných příčin, přičemž toto navýšení bude odsouhlaseno oběma stranami. V takovém případě strany uzavřou dodatek smlouvy.

- Příkazce neposkytuje žádnou zálohu.

- Příkazník zajistí, aby faktury byly označeny číslem této smlouvy, názvem a číslem akce příkazce v souladu s údaji uvedenými v této smlouvě. Bez těchto údajů nebude faktura proplacena.

- Splatnost faktury vystavené příkazníkem je třicet dnů od data prokazatelného doručení faktury příkazci. Faktury budou doručovány elektronicky na e-mailovou adresu: invoice@pla.cz nejpozději do 15. kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění příkazu tak, aby byly splněny zákonné lhůty dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví a dle daňových předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je příkazce oprávněn ji vrátit příkazníkovi k opravě či doplnění. Vrácení faktury musí být provedeno do data její splatnosti. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti. Mezibankovní zúčtování není započítáno ve lhůtě splatnosti.

- Faktura bude mít náležitosti ve smyslu ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

VII.

Ujednání o úplatě za provádění příkazu

Příkazce pro plnění zakázky stanoví následující termíny:

Zahájení činnosti: 	předpoklad srpen – září 2023

Ukončení činnosti: 	do 31. 12. 2024

VIII.

Další závazky

- Veškeré údaje a informace poskytnuté příkazníkovi v souvislosti s jeho činností zachová v tajnosti a zavazuje se, že je nebude dál rozšiřovat, kromě případů, kdy je jejich využití nezbytné nebo užitečné za účelem splnění příkazu.

- V případě, že povinnosti příkazníka se dostanou do rozporů s obchodními zájmy příkazce, je povinen tuto situaci projednat neprodleně s jeho zástupci.

- Příkazník podpisem potvrzuje své určení Geotechnickým dozorem na Stavbě, a potvrzuje, že osoba, která bude osobně příkaz vykonávat, má pro řádné plnění příkazu dle této smlouvy platnou odbornou způsobilost, tzn., že je autorizovanou osobou, která nese za výkon této funkce soukromoprávní (smluvní) odpovědnost a i odpovědnost veřejnoprávní podle § 12 odst. 1 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

- Příkazník prohlašuje, že se seznámil s interním Protikorupčním programem Povodí Labe, státní podnik a Etickým kodexem zaměstnanců Povodí Labe, státní podnik (dále společně jen „Program“; viz www.pla.cz). Smluvní strany se při plnění Smlouvy zavazují po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty Programu, pokud to jejich povaha umožňuje.

- Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

- Příkazník se zavazuje uchovávat příslušné doklady týkající se příkazu a jeho plnění ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však deset let od poslední platby.

- Pokud činností příkazníka dojde ke způsobení škody příkazci nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je příkazník povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinností příkazníka. Veškeré náklady s tím spojené nese příkazník.

X.

Ostatní ujednání

- Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

- Smlouva nabývá platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu, účinnosti zveřejněním smlouvy v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně příkazce.

- Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.

- Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

- Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

- Příkazce může příkaz odvolat dle § 2443 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Za činnost uskutečněnou do dne odvolání příkazu má příkazník nárok na část odměny přiměřeně vynaložené námaze příkazníka.

Za Příkazce:							Za Příkazníka:

elektronicky podepsáno	elektronicky podepsáno

Ing. Petr Martínek						jméno oprávněné osoby

investiční ředitel							funkce