Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 1233/2023

Číslo smlouvy zhotovitele:

Oceněný soupis prací

Obsah:

REKAPITULACE STAVBY – OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Jez Černý Mlýn ř.km 209,162 - 209,362 - oprava spárován dlažeb v podjezí

(str. 1–33)

REKAPITULACE STAVBY – OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Jez Černý mlýn – úprava ocelového stavidla

(str. 1–19)

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 3. 8. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 12 118 015,18

21,00% 10 014 888,58 2 103 126,60

15,00% 0,00 0,00

SoD102731

Jez Černý Mlýn ř.km 209,162 - 209,362 - oprava spárován dlažeb v podjezí

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

10 014 888,58

Sazba daně Základ daně Výše daně

Strana 1 z 33

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SoD102731

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

VON Vedlejší a ostatní náklady 716 000,00 866 360,00 STA

10 014 888,58 12 118 015,18

SO 2 Oprava kamenné paty pravého břehu 4 632 214,09 5 604 979,05

SO 3 Oprava kamenné dlažby na pravém břehu 2 818 576,08 3 410 477,06

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

SO 1 Oprava kamenného obkladu jezu 1 848 098,41 2 236 199,08

Jez Černý Mlýn ř.km 209,162 - 209,362 - oprava spárován dlažeb v podjezí

3. 8. 2023

Strana 2 z 33

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 3. 8. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 848 098,41

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 848 098,41 21,00% 388 100,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 236 199,08

Jez Černý Mlýn ř.km 209,162 - 209,362 - oprava spárován dlažeb v podjezí

SO 1 - Oprava kamenného obkladu jezu

Strana 3 z 33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 3. 8. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 848 098,41

1 - Zemní práce 176 740,22

3 - Svislé a kompletní konstrukce 218 797,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 596 606,32

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 723 140,41

997 - Přesun sutě 91 800,99

998 - Přesun hmot 41 013,47

SO 1 - Oprava kamenného obkladu jezu

Jez Černý Mlýn ř.km 209,162 - 209,362 - oprava spárován dlažeb v podjezí

Strana 4 z 33

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 3. 8. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 848 098,41

D 1 Zemní práce 176 740,22

1 K 114203202 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty m3 3,4640000 734,29 2 543,58 CS ÚRS 2023 01

PP

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203202

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) přehození znečištěného i očištěného kamene nebo tvárnic na vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek,

b) odklizení a uložení úlomků kamene a uvolněné hlíny či malty na vzdálenost do 10 m.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic;

b) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového

kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur.

3. Množství jednotek se určí v m3 lomového kamene nebo betonových tvárnic před očištěním.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203202

VV

"(9,4*2,73*0,45)*0,3"D.2 Podrobná situace stavby, D.5.1 Vzorový příčný řez - výměna kamenných bloků, 30% zpětné využití;

délka x výška x tloušťka x 3

VV "Celkem "3,464 3,4640000

2 K 114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru m3 11,5480000 402,53 4 648,42 CS ÚRS 2023 01

PP

Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu,

velikosti nebo tvaru

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203301

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na uložení vytříděného lomového kamene nebo tvárnic na hromady podle druhu, velikosti nebo tvaru ve

vzdálenosti do 3 m nebo na naložení vytříděného kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek.

2. V ceně nejsou započteny náklady na:

a) očištění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-32 Očištění lomového kamene nebo betonových

tvárnic;

b) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového

kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur.

3. Množství měrných jednotek se určí v m3 tříděného kamene nebo tvárnic.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203301

VV "9,4*2,73*0,45 "D.2 Podrobná situace stavby, D.5.1 Vzorový příčný řez - výměna kamenných bloků; délka x výška x tloušťka

VV "Celkem "11,548 11,5480000

3 K 129911113 Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MC ručně m3 0,5000000 3 694,93 1 847,47 CS ÚRS 2023 01

Jez Černý Mlýn ř.km 209,162 - 209,362 - oprava spárován dlažeb v podjezí

SO 1 - Oprava kamenného obkladu jezu

Strana 5 z 33

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní

prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129911113

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo beton

obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim není bez vykopávky přístup.

2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo betonu jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod

úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu.

3. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu z rozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin třídy

těžitelnosti III cenami souboru cen 161 Svislé přemístění výkopku, příp. 162 Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a

rozprostření.

4. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; toto bourání se ocení individuálně.

5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

6. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní konstrukce do těžiště skládky.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129911113

VV "0,5 "D.2 Podrobná situace - oprava poruchy v LB stěně - vybourání stávajícího kamene

VV "Celkem "0,5 0,5000000

4 K 162351143 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 m3 6,9290000 108,69 753,11 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 50 do 500 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351143

Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se

oceňuje individuálně.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351143

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

- odvoz na deponii a zpět

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- odvoz na deponii a zpět"

VV

"2*(9,4*2,73*0,45)*0,3"D.2 Podrobná situace, D.5.1 Vzorový příčný řez - výměna kamenných bloků, 30% zpětné využití;

délka x výška x tloušťka x 30%

VV "Celkem "6,929 6,9290000

5 K 167151103 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 do 100 m3 m3 3,4640000 262,02 907,64 CS ÚRS 2023 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III,

skupiny 6 a 7

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151103

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti

dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost

uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.

2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151103

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

- nakládání na deponii

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- nakládání na deponii"

VV

"(9,4*2,73*0,45)*0,3"D.2 Podrobná situace, D.5.1 Vzorový příčný řez - výměna kamenných bloků, 30% zpětné využití; délka x

výška x tloušťka x 30%

VV "Celkem "3,464 3,4640000

6 K R1151012.1 Čerpání vody po celou dobu stavby SO 01 kpl 1,0000000 84 800,00 84 800,00 R položka

PP Čerpání vody po celou dobu stavby SO 01

7 K R1531911 Jímkování vaky s nepropustnou zeminou, včetně odstranění a likvidace po dokončení stavebních prací m 67,7000000 1 200,00 81 240,00 R položka

Strana 6 z 33

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Jímkování vaky s nepropustnou zeminou, včetně odstranění a likvidace po dokončení stavebních prací

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

- výškové řešení jímek dle DP D.5 Vzorové řezy

VV "22,1 "D.2 Podrobná situace, D.5.4 Vzorový příčný řez D - provizorní jímkování u přelivvné hrany jezu

VV "22,1 "D.2 Podrobná situace, D.5.4 Vzorový příčný řez D - provizorní jímkování u vývaru hrany jezu

VV "11 "D.2 Podrobná situace, D.5.1 Vzorový příčný řez A - provizorní jímkování u čela pilíře jezu

VV "12,5 "D.2 Podrobná situace, D.5.2 Vzorový příčný řez B - provizorní jímkování podél opěrné zdi na PB

VV "Součet

VV "Celkem "67,7 67,7000000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 218 797,00

8 K 321212345 Oprava zdiva vodních staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladního včetně jeho dodání m3 0,5000000 11 681,57 5 840,79 CS ÚRS 2023 01

PP

Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader

přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3

jednotlivě, na maltu cementovou včetně dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdiva obkladního

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321212345

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2345 a 2745 lze použít i pro opravu dlažeb do 20 m2 jednotlivých opravovaných ploch o sklonu přes 1:1.

2. Ceny bez dodání kamene - 2515 až -2845 lze použít pokud není nutno kámen nakupovat (použije se původní kámen).

3. V cenách nejsou započteny náklady na bourání porušeného zdiva; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 960 . . -12 Bourání konstrukcí

vodních staveb části B01 tohoto katalogu.

4. Objem se stanoví v m3 doplňovaného zdiva; objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se od celkového objemu neodečítá.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321212345

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

- malta MC30

- kámen pro vodní stavby dle ČSN EN 13383-1 (721507)

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- malta MC30

- kámen pro vodní stavby dle ČSN EN 13383-1 (721507)"

VV "0,5 "D.2 Podrobná situace - oprava poruchy v LB stěně

VV "Celkem "0,5 0,5000000

9 K 321222111 Zdění obkladního zdiva vodních staveb řádkového m3 11,5480000 9 389,96 108 435,26 CS ÚRS 2023 01

PP

Zdění obkladního zdiva vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných

zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí řádkového hrubého i čistého na maltu cementovou tl. od 250 do 450 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321222111

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -2311, -2312 lze použít i pro:

a) osazení kamenných desek největší tl. přes 300 mm,

b) zdivo kvádrové z šablonových kvádrů.

2. Ceny neplatí pro obklady zdí kamennými deskami; tyto se oceňují cenami katalogu 800-782 – Obklady z kamene.

3. Pro volbu cen -2311 a -2312 je rozhodující objem nejmenšího pravoúhlého rovnoběžnostěnu opsaného jednotlivým šablonovým kvádrům.

4. V cenách jsou započteny i náklady na vypracování lícních ploch.

5. Objem se stanoví:

a) u ceny -2111 v m3 zdiva s tím, že objem dutin do 0,20 m3 jednotlivě se neodečítá,

b) u cen -2311, -2312 v m3 součinem skutečného objemu kvádru a součinitele 1,057.

6. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kamene a kvádrů. Tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout u řádkového zdiva

hrubého ve výši 8 %, u řádkového zdiva čistého ve výši 10 % a u zdiva kvádrového ve výši 0,75 %.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/321222111

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

- malta MC30

- kámen pro vodní stavby dle ČSN EN 13383-1 (721507)

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- malta MC30

- kámen pro vodní stavby dle ČSN EN 13383-1 (721507)"

Strana 7 z 33

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "9,4*2,73*0,45 "D.2 Podrobná situace stavby, D.5.1 Vzorový příčný řez - výměna kamenných bloků; délka x výška x tloušťka

VV "Celkem "11,548 11,5480000

10 K 58381079 hranoly lámané pro řádkové zdivo 20x20x40cm t 20,2090000 5 172,00 104 520,95 CS ÚRS 2023 01

PP hranoly lámané pro řádkové zdivo 20x20x40cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/58381079

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

- kámen pro vodní stavby dle ČSN EN 13383-1 (721507)

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- kámen pro vodní stavby dle ČSN EN 13383-1 (721507)"

VV

"(9,4*2,73*0,45)*0,7*2,5 "D.2 Podrobná situace, D.5.1 Vzorový příčný řez - výměna kamenných bloků, 70% nový kámen;

délka x výška x tloušťka x 70% x

VV "Celkem "20,209 20,2090000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 596 606,32

11 K 628635552 Vyplnění spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl přes 70 do 120 mm s vyspárováním m2 25,6620000 1 096,84 28 147,11 CS ÚRS 2023 01

PP

Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním spár hloubky přes 70 do 120 mm, zdiva z lomového kamene

s vyspárováním

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/628635552

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání spár; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 938 90-31 Dokončovací práce na

dosavadních konstrukcích - vysekání spár.

2. Množství jednotek se stanoví v m2 rozvinuté upravované plochy.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/628635552

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

- spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene

- spáry budou před spárováním proškrábnuty a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů

- spárovací malta MC 30 (třída R4) s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle

technické zprávy

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene

- spáry budou před spárováním proškrábnuty a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů

- spárovací malta MC 30 (třída R4) s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle

technické zprávy

"

VV "9,4*2,73 "D.2 Podrobná situace stavby, D.5.1 Vzorový příčný řez - výměna kamenných bloků; délka x výška

VV "Celkem "25,662 25,6620000

12 K R6286355

Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním spár hloubky přes 50 do 150

mm, zdiva z lomového kamene s vyspárováním

m2 469,8010000 1 210,00 568 459,21 R položka

PP

Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním spár hloubky přes 50 do 150 mm, zdiva z lomového kamene

s vyspárováním

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání spár; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 938 90-31 Dokončovací práce na

dosavadních konstrukcích - vysekání spár.

2. Množství jednotek se stanoví v m2 rozvinuté upravované plochy.

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

- spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene

- spáry budou před spárováním proškrábnuty a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů

- spárovací malta MC 30 (třída R4) s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle

technické zprávy

Strana 8 z 33

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene

- spáry budou před spárováním proškrábnuty a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů

- spárovací malta MC 30 (třída R4) s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle

technické zprávy

"

VV

"22,1*(9+2,1+0,8)*0,5 "D.2 Podrobná situace, D.5.4 Vzorový příčný řez - oprava spárování kamenného obkladu vývaru; šířka

x délka x 50%

VV

"22,1*6,5 "D.2 Podrobná situace, D.5.4 Vzorový příčný řez - oprava spárování kamenného obkladu přelivné hrany; šířka x

délka

VV

"10,2*15,5*0,3 "D.2 Podrobná situace, D.5.4 Vzorový příčný řez - oprava spárování dna štěrkové propusti; šířka x délka x

30%

VV "6,1*2,73 "D.2 Podrobná situace, D.5.4 Vzorový příčný řez - oprava spárování PB stěny štěrkové propusti; šířka x výška

VV

"(11,8+4,2)*2,73 "D.2 Podrobná situace, D.5.4 Vzorový příčný řez - oprava spárování LB stěny štěrkové propusti; šířka x

výška

VV "(11,8+1)*2,5 "D.2 Podrobná situace, D.5.4 Vzorový příčný řez - oprava spárování boku dělícího pilíře; šířka x výška

VV

"11,8*((1,47+1)/2) "D.2 Podrobná situace, D.5.4 Vzorový příčný řez - oprava spárování koruny dělícího piliře; délka x prům.

šířka

VV

"16,8*(1,8+0,6) "D.2 Podrobná situace, D.5.4 Vzorový příčný řez - oprava spárování PB opěrné zdi pod propustí; délka x

(výška + koruna)

VV "Součet

VV "Celkem "469,801 469,8010000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 723 140,41

13 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 711,9660000 141,60 100 814,39 CS ÚRS 2023 01

PP

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131111

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot.

2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek.

3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro

objekt, na kterém se práce provádí.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131111

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

- tlak80-300 barů

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- tlak80-300 barů"

VV

"22,1*(9+2,1+0,8) "D.2 Podrobná situace, D.5.4 Vzorový příčný řez - oprava spárování kamenného obkladu vývaru; šířka x

délka

VV

"22,1*6,5 "D.2 Podrobná situace, D.5.4 Vzorový příčný řez - oprava spárování kamenného obkladu přelivné hrany; šířka x

délka

VV "10,2*15,5 "D.2 Podrobná situace, D.5.4 Vzorový příčný řez - oprava spárování dna štěrkové propusti; šířka x délka

VV "6,1*2,73 "D.2 Podrobná situace, D.5.4 Vzorový příčný řez - oprava spárování PB stěny štěrkové propusti; šířka x výška

VV

"(11,8+4,2)*2,73 "D.2 Podrobná situace, D.5.4 Vzorový příčný řez - oprava spárování LB stěny štěrkové propusti; šířka x

výška

VV "(11,8+1)*2,5 "D.2 Podrobná situace, D.5.4 Vzorový příčný řez - oprava spárování boku dělícího pilíře; šířka x výška

VV

"11,8*((1,47+1)/2) "D.2 Podrobná situace, D.5.4 Vzorový příčný řez - oprava spárování koruny dělícího piliře; délka x prům.

šířka

VV

"16,8*(1,8+0,6) "D.2 Podrobná situace, D.5.4 Vzorový příčný řez - oprava spárování PB opěrné zdi pod propustí; délka x

(výška + koruna)

VV "Součet

VV "Celkem "711,966 711,9660000

14 K 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 469,8010000 188,00 88 322,59 CS ÚRS 2023 01

Strana 9 z 33

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131311

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot.

2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek.

3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro

objekt, na kterém se práce provádí.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131311

VV

"22,1*(9+2,1+0,8)*0,5 "D.2 Podrobná situace, D.5.4 Vzorový příčný řez - oprava spárování kamenného obkladu vývaru; šířka

x délka x 50%

VV

"22,1*6,5 "D.2 Podrobná situace, D.5.4 Vzorový příčný řez - oprava spárování kamenného obkladu přelivné hrany; šířka x

délka

VV

"10,2*15,5*0,3 "D.2 Podrobná situace, D.5.4 Vzorový příčný řez - oprava spárování dna štěrkové propusti; šířka x délka x

30%

VV "6,1*2,73 "D.2 Podrobná situace, D.5.4 Vzorový příčný řez - oprava spárování PB stěny štěrkové propusti; šířka x výška

VV

"(11,8+4,2)*2,73 "D.2 Podrobná situace, D.5.4 Vzorový příčný řez - oprava spárování LB stěny štěrkové propusti; šířka x

výška

VV "(11,8+1)*2,5 "D.2 Podrobná situace, D.5.4 Vzorový příčný řez - oprava spárování boku dělícího pilíře; šířka x výška

VV

"11,8*((1,47+1)/2) "D.2 Podrobná situace, D.5.4 Vzorový příčný řez - oprava spárování koruny dělícího piliře; délka x prům.

šířka

VV

"16,8*(1,8+0,6) "D.2 Podrobná situace, D.5.4 Vzorový příčný řez - oprava spárování PB opěrné zdi pod propustí; délka x

(výška + koruna)

VV "Součet

VV "Celkem "469,801 469,8010000

15 K R9131211

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních, včetně dodávky materiálu a plovacích bójí -

pronájem, značení v majetku zhotovitele

kpl 1,0000000 18 000,00 18 000,00 R položka

PP

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních, včetně dodávky materiálu a plovacích bójí - pronájem, značení v majetku

zhotovitele

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

- na obou březích nad i pod stavbou břehové signální znaky A.1 „Zákaz proplutí“ s rozměry 1,0 m x 1,0 m dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 67/2015

Sb., o pravidlech plavebního provozu, na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní cesty, tj. kolmo na proudnici toku, na svislých

okrajích bližších k vodnímu toku vybaveny směrovými šipkami bílé barvy směřujícími proti sobě - tzn. bude se jednat celkem o 4 ks znaků,

směrové šipky budou pod úhlem 45° od svislého okraje znaku, dolní okraje břehových signálních znaků ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním

terénem

- v nadjezí lze využít stávající pravobřežní signálními znak A.1 „Zákaz proplutí“, další signální znaky v blízkosti vodácké levobřežní propusti je

nutné dočasně odstranit nebo zakrýt

- na vodní hladině mezi těmito břehovými signálními znaky budou alespoň v nadjezí umístěny vždy minimálně dvě uzávěrové bóje žluté barvy,

tyto bóje mohou být opatřeny nápisem Zákaz proplutí

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- na obou březích nad i pod stavbou břehové signální znaky A.1 „Zákaz proplutí“ s rozměry 1,0 m x 1,0 m dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 67/2015

Sb., o pravidlech plavebního provozu, na ocelovém sloupku tak, aby byly viditelné z vodní cesty, tj. kolmo na proudnici toku, na svislých

okrajích bližších k vodnímu toku vybaveny směrovými šipkami bílé barvy směřujícími proti sobě - tzn. bude se jednat celkem o 4 ks znaků,

směrové šipky budou pod úhlem 45° od svislého okraje znaku, dolní okraje břehových signálních znaků ve výšce nejméně 2,1 m nad okolním

terénem

- v nadjezí lze využít stávající pravobřežní signálními znak A.1 „Zákaz proplutí“, další signální znaky v blízkosti vodácké levobřežní propusti je

nutné dočasně odstranit nebo zakrýt

- na vodní hladině mezi těmito břehovými signálními znaky budou alespoň v nadjezí umístěny vždy minimálně dvě uzávěrové bóje žluté barvy,

tyto bóje mohou být opatřeny nápisem Zákaz proplutí"

16 K R9349561 Montáž/demontáž provizorního hrazení s využitím potápěčské techniky kpl 1,0000000 120 000,00 120 000,00 R položka

PP Montáž/demontáž provizorního hrazení s využitím potápěčské techniky

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

- asistence potápěčů při hrazení

- dvě osoby, které provádí osazení

- asistence v hloubce cca 2,5 m dle D.5.1 Vzorový příčný řez

Strana 10 z 33

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- asistence potápěčů při hrazení

- dvě osoby, které provádí osazení

- asistence v hloubce cca 2,5 m dle D.5.1 Vzorový příčný řez

"

17 K 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 2,1170000 9 590,00 20 302,03 CS ÚRS 2023 01

PP hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/60512130

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

- výroba a dodávka nových trámků provizorního hrazení (smrk - 140x140mm délky 4m, počet 27 ks)

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- výroba a dodávka nových trámků provizorního hrazení (smrk - 140x140mm délky 4m, počet 27 ks)"

VV

"0,14*0,14*4*27 "D.2 Podrobná situace - výroba a dodávka nových trámků provizorního hrazení; šířka x výška x délka x

počet

VV "Celkem "2,117 2,1170000

18 K R9389032 Vysekání spár hl nad 50 do 150 mm ve zdivu z lomového kamene m2 469,8010000 710,00 333 558,71 R položka

PP

Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích vysekání spár s očištěním zdiva nebo dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo s

odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m při hloubce spáry přes 50 do 150 mm ve zdivu z lomového kamene

Poznámka k souboru cen:

1. Příplatek -4911 lze použít i pro další svislé přemístění odstraňovaného porostu, jehož odstranění se oceňuje cenami -2131 a -2132.

2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění porostu, suti nebo bahna na hromady ve vzdálenosti přes 50 m; tyto se oceňují cenami

souboru cen 997 32-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot části B01 katalogu.

3. Množství měrných jednotek se stanoví:

a) u cen -1101 až -3211 v m2 rozvinuté upravované plochy,

b) u cen -4111 a -4911 v m3 prostoru, z něhož bylo odstraněno bahno,

c) u ceny -8311 v ks mezníků nebo značek.

VV

"22,1*(9+2,1+0,8)*0,5 "D.2 Podrobná situace, D.5.4 Vzorový příčný řez - oprava spárování kamenného obkladu vývaru; šířka

x délka x 50%

VV

"22,1*6,5 "D.2 Podrobná situace, D.5.4 Vzorový příčný řez - oprava spárování kamenného obkladu přelivné hrany; šířka x

délka

VV

"10,2*15,5*0,3 "D.2 Podrobná situace, D.5.4 Vzorový příčný řez - oprava spárování dna štěrkové propusti; šířka x délka x

30%

VV "6,1*2,73 "D.2 Podrobná situace, D.5.4 Vzorový příčný řez - oprava spárování PB stěny štěrkové propusti; šířka x výška

VV

"(11,8+4,2)*2,73 "D.2 Podrobná situace, D.5.4 Vzorový příčný řez - oprava spárování LB stěny štěrkové propusti; šířka x

výška

VV "(11,8+1)*2,5 "D.2 Podrobná situace, D.5.4 Vzorový příčný řez - oprava spárování boku dělícího pilíře; šířka x výška

VV

"11,8*((1,47+1)/2) "D.2 Podrobná situace, D.5.4 Vzorový příčný řez - oprava spárování koruny dělícího piliře; délka x prům.

šířka

VV

"16,8*(1,8+0,6) "D.2 Podrobná situace, D.5.4 Vzorový příčný řez - oprava spárování PB opěrné zdi pod propustí; délka x

(výška + koruna)

VV "Součet

VV "Celkem "469,801 469,8010000

19 K 985221013 Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití přes 3 m3 m3 11,5480000 3 649,35 42 142,69 CS ÚRS 2023 01

PP

Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu přes 3 m3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985221013

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na očištění cihel nebo kamene.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985221013

VV "9,4*2,73*0,45 "D.2 Podrobná situace stavby, D.5.1 Vzorový příčný řez - výměna kamenných bloků; délka x výška x tloušťka

VV "Celkem "11,548 11,5480000

D 997 Přesun sutě 91 800,99

20 K R997002 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy t 63,8820000 1 437,04 91 800,99 R položka

Strana 11 z 33

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

VV "0,5*2,5 "D.2 Podrobná situace - oprava poruchy v LB stěně

VV

"9,4*2,73*0,45*0,7*2,5 "D.2 Podrobná situace stavby, D.5.1 Vzorový příčný řez - výměna kamenných bloků; délka x výška x

tloušťka x 70% x hmotnost

VV "42,423 "likvidace vysekaných spár, hmotnost dle TOV pol. R9389032, sloupec Suť celkem

VV "Součet

VV "Celkem "63,882 63,8820000

D 998 Přesun hmot 41 013,47

21 K 998323011 Přesun hmot pro jezy a stupně t 89,8020000 456,71 41 013,47 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998323011

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998323011

Strana 12 z 33

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 3. 8. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 632 214,09

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 632 214,09 21,00% 972 764,96

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 604 979,05

Jez Černý Mlýn ř.km 209,162 - 209,362 - oprava spárován dlažeb v podjezí

SO 2 - Oprava kamenné paty pravého břehu

Strana 13 z 33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 3. 8. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 632 214,09

1 - Zemní práce 844 660,79

4 - Vodorovné konstrukce 2 621 537,21

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 350 000,00

998 - Přesun hmot 816 016,09

SO 2 - Oprava kamenné paty pravého břehu

Jez Černý Mlýn ř.km 209,162 - 209,362 - oprava spárován dlažeb v podjezí

Strana 14 z 33

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 3. 8. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 632 214,09

D 1 Zemní práce 844 660,79

1 K 111211101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně m2 8,0000000 116,64 933,12 CS ÚRS 2023 01

PP

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111211101

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m, nebo naložení na dopravní

prostředek.

2. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem.

3. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun

jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší

než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111211101

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

- včetně likvidace dle platné legislativy

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- včetně likvidace dle platné legislativy"

VV "8 "D.3 Podrobná situace - mýcení náletových dřevin

VV "Celkem "8 8,0000000

2 K 112151111 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 100 do 200 mm kus 19,0000000 347,67 6 605,73 CS ÚRS 2023 01

PP

Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151111

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na

dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,

b) odvoz ani uložení na skládku,

c) odstranění pařezu.

3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot

nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45

m nad povrchem stávajícího terénu.

5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151111

VV "19 "D.3 Podrobná situace - kácení

VV "Celkem "19 19,0000000

3 K 112151112 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 200 do 300 mm kus 2,0000000 493,10 986,20 CS ÚRS 2023 01

Jez Černý Mlýn ř.km 209,162 - 209,362 - oprava spárován dlažeb v podjezí

SO 2 - Oprava kamenné paty pravého břehu

Strana 15 z 33

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151112

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na

dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) odkornění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně,

b) odvoz ani uložení na skládku,

c) odstranění pařezu.

3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách.

4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot

nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45

m nad povrchem stávajícího terénu.

5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151112

VV "2 "D.3 Podrobná situace - kácení

VV "Celkem "2 2,0000000

4 K 114203104 Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho m3 504,6200000 279,18 140 879,81 CS ÚRS 2023 01

PP

Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb provedených na sucho

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203104

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání:

a) dlažeb na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu;

b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 3 m nad kótou

projektovaného rozebrání;

c) schodů z lomového kamene.

2. Ceny nelze použít pro rozebrání:

a) dlažeb ve vodě při hloubce vody přes 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu;

b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene ve vodě při hloubce vody pře 3 m nad kótou projektovaného rozebrání; tyto

práce se oceňují individuálně.

3. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) naložení kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek, nebo uložení do 3 m za břehovou čáru;

b) uložení materiálu odlišné velikosti od ostatní dlažby, získaného při bourání schodů, do 3 m za břehovou čáru.

4. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) očištění lomového kamene nebo tvárnic od hlíny, písku nebo malty; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-32 Očištění lomového

kamene nebo betonových tvárnic;

b) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic;

c) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového

kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur.

5. Objem rozebrání se určí v m3:

a) dlažeb jako součin plochy a průměrné tloušťky dlažby bez podkladního lože;

b) schodů jako součin plochy v šikmé rovině a tloušťky 350 mm;

c) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb vypočtených z projektovaných rozměrů konstrukce nebo přepočtem hmotnosti vyzískaného

materiálu, přičemž se předpokládá, že z 10 t kamene bylo provedeno 6,5 m3 záhozu, rovnaniny nebo soustřeďovacích staveb, příp. po dohodě

s odběratelem v m3 figur z kamene na břehu, přičemž se předpokládá, že z 1 m3 objemu figury byl proveden 1 m3 záhozu, rovnaniny nebo

soustřeďovací stavby.

6. Množství jednotek se určí v m3 dlažby, záhozu nebo soustřeďovací stavby.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203104

VV "504,62 "D.4 Příčné řezy - výkop, rozebrání stávajícího záhozu; součet objemů v jednotivých řezech

VV "Celkem "504,62 504,6200000

5 K 162201411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm kus 21,0000000 476,17 9 999,57 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do

300 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201411

Poznámka k souboru cen:

1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.

2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201411

VV "19+2 "D.3 Podrobná situace - odvoz pokácených kmenů na ZS

VV "Celkem "21 21,0000000

6 K R1151012.2 Čerpání vody po celou dobu stavby SO 02 kpl 1,0000000 160 000,00 160 000,00 R položka

PP Čerpání vody po celou dobu stavby SO 02

7 K R16230152 Vodorovné přemístění odstraněných větví do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy kpl 1,0000000 25 177,94 25 177,94 R položka

PP Vodorovné přemístění odstraněných větví do místa uložení, vč. likvidace dle platné legislativy

Strana 16 z 33

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K R162701 Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy m3 504,6200000 991,00 500 078,42 R položka

PP Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

VV "504,62 "D.4 Příčné řezy - výkop, rozebrání stávajícího záhozu; součet objemů v jednotivých řezech

VV "Celkem "504,62 504,6200000

D 4 Vodorovné konstrukce 2 621 537,21

9 K R4624511 Prolití kamenného záhozu betonem C25/30 m3 169,4160000 5 733,16 971 289,03 R položka

PP

Prolití kamenného záhozu betonem C25/30

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro prolití pohozu případně jiné konstrukce z kameniva.

2. Ceny neplatí pro zpevnění dna nebo svahů drceným kamenivem 63-125 mm prolévaným cementovou maltou s uzavírací vrstvou tl. do 50

mm betonu, na povrchu uhlazenou; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 469 52-1 . Zpevnění drceným kamenivem 63-125 mm

prolévaným cementovou maltou.

3. Objem se stanoví v m3 cementové malty.

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

- beton C25/30 XF3

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- beton C25/30 XF3"

VV

"564,72*0,3 "D.4 Příčné řezy - kamenná pata, prolití betonem nového záhozu; součet objemů v jednotivých řezech x 30%

mezerovitost

VV "Celkem "169,416 169,4160000

10 K 462512270 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg m3 564,7200000 2 658,96 1 501 567,89 CS ÚRS 2023 01

PP

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/462512270

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.

2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.

3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.

4. Množství měrných jednotek

a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,

b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/462512270

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

- kámen pro vodní stavby dle ČSN EN 13383-1 (721507)

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- kámen pro vodní stavby dle ČSN EN 13383-1 (721507)"

VV "564,72 "D.4 Příčné řezy - kamenná pata, nový zához; součet objemů v jednotivých řezech

VV "Celkem "564,72 564,7200000

11 K 462519002 Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg m2 584,5500000 254,35 148 680,29 CS ÚRS 2023 01

PP

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti

jednotlivých kamenů do 200 kg

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/462519002

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.

2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z lomového kamene.

3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.

4. Množství měrných jednotek

a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,

b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/462519002

VV "584,55 "D.4 Příčné řezy - urovnání kamenné paty nového záhozu; součet délek v jednotivých řezech

VV "Celkem "584,55 584,5500000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 350 000,00

Strana 17 z 33

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K AGR 02.1

Zemní hrázka podél PB sloužící zároveň jako přístupová komunikace, s šířkou v koruně 3,2 m, včetně

odstranění po dokončení stavby a likvidace dle platné legislativy

kpl 1,0000000 150 000,00 150 000,00 R položka

PP

Zemní hrázka podél PB sloužící zároveň jako přístupová komunikace, s šířkou v koruně 3,2 m, včetně odstranění po dokončení stavby a

likvidace dle platné legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

- délka cca 190 m

- uvažované provedení viz. D5.3 Vzorový příčný řez

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- délka cca 190 m

- uvažované provedení viz. D5.3 Vzorový příčný řez "

13 K AGR 02.2

Přístupová komunikace od sjezdu z pozemní komunikace ke zemní hrázce, včetně zpevnění sjezdu, včetně

uvedení do původního stavu po dokončení stavby, včetně likvidace dle platné legislativy

kpl 1,0000000 200 000,00 200 000,00 R položka

PP

Přístupová komunikace od sjezdu z pozemní komunikace ke zemní hrázce, včetně zpevnění sjezdu, včetně uvedení do původního stavu po

dokončení stavby, včetně likvidace dle platné legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

- délka cca 100 m

- uvažované provedení dle PD D.3 Podrobná situace stavby

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- délka cca 100 m

- uvažované provedení dle PD D.3 Podrobná situace stavby "

D 998 Přesun hmot 816 016,09

14 K 998323011 Přesun hmot pro jezy a stupně t ########### 456,71 816 016,09 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998323011

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998323011

Strana 18 z 33

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 3. 8. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 818 576,08

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 818 576,08 21,00% 591 900,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 410 477,06

Jez Černý Mlýn ř.km 209,162 - 209,362 - oprava spárován dlažeb v podjezí

SO 3 - Oprava kamenné dlažby na pravém břehu

Strana 19 z 33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 3. 8. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 818 576,08

1 - Zemní práce 117 426,92

4 - Vodorovné konstrukce 607 037,34

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 382 242,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 346 677,58

997 - Přesun sutě 282 001,86

998 - Přesun hmot 83 190,18

SO 3 - Oprava kamenné dlažby na pravém břehu

Jez Černý Mlýn ř.km 209,162 - 209,362 - oprava spárován dlažeb v podjezí

Strana 20 z 33

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 3. 8. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 818 576,08

D 1 Zemní práce 117 426,92

1 K 114203103 Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty m3 65,7000000 1 787,32 117 426,92 CS ÚRS 2023 01

PP

Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty

se spárami zalitými cementovou maltou

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203103

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání:

a) dlažeb na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu;

b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene na suchu, nad vodou i ve vodě, při hloubce vody do 3 m nad kótou

projektovaného rozebrání;

c) schodů z lomového kamene.

2. Ceny nelze použít pro rozebrání:

a) dlažeb ve vodě při hloubce vody přes 300 mm nad původně upraveným ložem pro dlažbu;

b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene ve vodě při hloubce vody pře 3 m nad kótou projektovaného rozebrání; tyto

práce se oceňují individuálně.

3. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) naložení kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek, nebo uložení do 3 m za břehovou čáru;

b) uložení materiálu odlišné velikosti od ostatní dlažby, získaného při bourání schodů, do 3 m za břehovou čáru.

4. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) očištění lomového kamene nebo tvárnic od hlíny, písku nebo malty; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-32 Očištění lomového

kamene nebo betonových tvárnic;

b) třídění lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic;

c) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového

kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur.

5. Objem rozebrání se určí v m3:

a) dlažeb jako součin plochy a průměrné tloušťky dlažby bez podkladního lože;

b) schodů jako součin plochy v šikmé rovině a tloušťky 350 mm;

c) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb vypočtených z projektovaných rozměrů konstrukce nebo přepočtem hmotnosti vyzískaného

materiálu, přičemž se předpokládá, že z 10 t kamene bylo provedeno 6,5 m3 záhozu, rovnaniny nebo soustřeďovacích staveb, příp. po dohodě

s odběratelem v m3 figur z kamene na břehu, přičemž se předpokládá, že z 1 m3 objemu figury byl proveden 1 m3 záhozu, rovnaniny nebo

soustřeďovací stavby.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/114203103

VV

"65,7"D.4 Příčné řezy - dlažba do betonu, rozebrání stávající dlažby v pruhu nad záhozem; součet objemů v jednotivých

řezec

VV "Celkem "65,7 65,7000000

D 4 Vodorovné konstrukce 607 037,34

2 K 451571112 Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl přes 100 do 150 mm m2 219,0000000 189,66 41 535,54 CS ÚRS 2023 01

PP

Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451571112

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro zřízení podkladního lože pod patky a konstrukce z prefabrikátů.

2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání líce vrstvy.

3. Plocha se stanoví v m2 dlažby, pod kterou je lože určeno.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451571112

Jez Černý Mlýn ř.km 209,162 - 209,362 - oprava spárován dlažeb v podjezí

SO 3 - Oprava kamenné dlažby na pravém břehu

Strana 21 z 33

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "65,7/0,3 "D.4 Příčné řezy - dlažba do betonu tl. 30 cm; součet objemů v jednotivých řezech / tloušťka

VV "Celkem "219 219,0000000

3 K R4655122

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného do betonu C25/30 XF3, s vyspárováním cementovou

maltou MC30, tl. kamene 300 mm

m2 219,0000000 2 582,20 565 501,80 R položka

PP Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného do betonu C25/30 XF3, s vyspárováním cementovou maltou MC30, tl. kamene 300 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

- kámen pro vodní stavby dle ČSN EN 13383-1 (721507)

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- kámen pro vodní stavby dle ČSN EN 13383-1 (721507)"

VV "65,7/0,3 "D.4 Příčné řezy - dlažba do betonu tl. 30 cm; součet objemů v jednotivých řezech / tloušťka

VV "Celkem "219 219,0000000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 382 242,20

4 K 636195311 Oprava spár dlažby z lomového kamene hl do 70 mm maltou cementovou včetně vysekání m2 ########### 677,49 1 382 242,20 CS ÚRS 2023 01

PP

Oprava spár dlažby z lomového kamene hloubky do 70 mm s vysekáním spár a očištěním dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo

s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m s vyčištěním spár a vyplněním cementovou maltou

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/636195311

Poznámka k souboru cen:

1. Množství jednotek se stanoví v m2 upravované plochy.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/636195311

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

- spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene

- spáry budou před spárováním proškrábnuty a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů

- spárovací malta MC 30 (třída R4) s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle

technické zprávy

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- spárování bude provedeno 1 cm pod líc kamene

- spáry budou před spárováním proškrábnuty a vyčištěny tlakovou vodou o tlaku 200 barů

- spárovací malta MC 30 (třída R4) s kamenivem frakce 0-3 mm, vlastnosti MC budou zlepšeny přidáním reaktivního zušlechťovače malty, dle

technické zprávy

"

VV

"2040,24 "D.2 Podrobná situace, D.5 Vzorové příčné řezy - oprava 100% spárování stávající kamenné dlažby; plocha dle

CAD

VV "Celkem "2040,24 2 040,2400000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 346 677,58

5 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 ########### 169,92 346 677,58 CS ÚRS 2023 01

PP

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131111

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot.

2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek.

3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro

objekt, na kterém se práce provádí.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985131111

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

- tlak 80-300 barů

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- tlak 80-300 barů"

VV

"2040,24 "D.2 Podrobná situace, D.5 Vzorové příčné řezy - oprava 100% spárování stávající kamenné dlažby; plocha dle

CAD

VV "Celkem "2040,24 2 040,2400000

Strana 22 z 33

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 997 Přesun sutě 282 001,86

6 K R997002 Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy t 196,2380000 1 437,04 282 001,86 R položka

PP Vodorovné přemístění suti vč. uložení na skládku (poplatku) dle platné legislativy

VV

"124,83 "D.4 Příčné řezy - dlažba do betonu, rozebrání stávající dlažby v pruhu nad záhozem, hmotnost dle TOV pol.

114203103, sloupec Suť celkem

VV

"71,408 "D.2 Podrobná situace, D.5 Vzorové příčné řezy - likvidace vysekaných stávajících spár, hmotnost dle TOV pol.

636195311, sloupec Suť celkem

VV "Součet

VV "Celkem "196,238 196,2380000

D 998 Přesun hmot 83 190,18

7 K 998323011 Přesun hmot pro jezy a stupně t 182,1510000 456,71 83 190,18 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998323011

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998323011

Strana 23 z 33

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 3. 8. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 716 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 716 000,00 21,00% 150 360,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 866 360,00

Jez Černý Mlýn ř.km 209,162 - 209,362 - oprava spárován dlažeb v podjezí

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Strana 24 z 33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 3. 8. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 716 000,00

A 0 - Ostaní náklady spojené s realizací stavby 106 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 120 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 350 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 140 000,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Jez Černý Mlýn ř.km 209,162 - 209,362 - oprava spárován dlažeb v podjezí

Strana 25 z 33

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 3. 8. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 716 000,00

D A 0 Ostaní náklady spojené s realizací stavby 106 000,00

1 K OST 1 ostatní náklady před realizací stavby kpl 1,0000000 13 000,00 13 000,00

PP ostatní náklady před zahájením stavby

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

- náklady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu

- náklady na doplnění Povodňového plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu

- zpracování technologických postupů a plánů kontrol

- pasportizace veškerých objektů dotčených stavební činností před zahajením stavby

- vytýčení veškerých inženýrských sítí a dalších případných překážek v prostoru stavby

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- náklady na doplnění Havarijního plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu

- náklady na doplnění Povodňového plánu, který bude předložen obci a vodoprávnímu úřadu

- zpracování technologických postupů a plánů kontrol

- pasportizace veškerých objektů dotčených stavební činností před zahajením stavby

- vytýčení veškerých inženýrských sítí a dalších případných překážek v prostoru stavby

"

2 K OST 2 ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby kpl 1,0000000 13 000,00 13 000,00

PP ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

- fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace

datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD.

a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace

- číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby

- pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů po stavbě

- dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2

paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD).

- DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v

provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou

zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace

beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy

skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres

skutečného provedení“.

Jez Černý Mlýn ř.km 209,162 - 209,362 - oprava spárován dlažeb v podjezí

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Strana 26 z 33

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty, vč. opatření této fotodokumentace

datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD.

a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace

- číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby

- pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů po stavbě

- dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve trojím vyhotovení - v českém jazyce, z toho 2

paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD).

- DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v

provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou

zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace

beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy

skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres

skutečného provedení“.

"

3 K R29121101

Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu

(ohumusování a osetí), včetně případných oprav komunikace při jejím poškození zhotovitelem

kpl 1,0000000 80 000,00 80 000,00

PP

Zřízení a odstranění zpevněných ploch na ZS, včetně uvedení všech dotčených pozemků do původního stavu (ohumusování a osetí), včetně

případných oprav komunikace při jejím poškození zhotovitelem

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

- včetně uvedení dotčených komunikací do původního stavu

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- včetně uvedení dotčených komunikací do původního stavu"

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 120 000,00

4 K 01210300 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,0000000 80 000,00 80 000,00

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

- vytýčení objektů stavby oprávněným geodetem a zajištění vyhotovení protokolu o vytýčení ve dvojím vyhotovení

- osazení měřících bodů dle geotechnického dozoru a sledování deformací a pohybů těchto bodů

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- vytýčení objektů stavby oprávněným geodetem a zajištění vyhotovení protokolu o vytýčení ve dvojím vyhotovení

- osazení měřících bodů dle geotechnického dozoru a sledování deformací a pohybů těchto bodů "

5 K VRN1 Geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě kpl 1,0000000 40 000,00 40 000,00

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce v průběhu výstavby a po výstavbě

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

- zaměření skutečného stavu po provedení stavby

- zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve trojím vyhotovení vč. 1x na CD

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- zaměření skutečného stavu po provedení stavby

- zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve trojím vyhotovení vč. 1x na CD"

D VRN3 Zařízení staveniště 350 000,00

6 K 032103001 Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie kpl 1,0000000 20 000,00 20 000,00

PP Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie

Strana 27 z 33

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož,

5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice

Havarijní souprava UNV 60:

-1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg OI-Ex "82", 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice,

1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů

Norná stěna EKNS 220 H (4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo enviromentální typ PEpytle 120 l - 10ks

ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice)

zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů

lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks

P

Poznámka k položce:

"PP:

- 1x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240l, Algasorb 30kgm, 50 x rohož,

5x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice

Havarijní souprava UNV 60:

-1x sud 120 litrů, 20x rohož, 8x nohavice, 10kg OI-Ex ""82"", 5x utěrka, 2x polštář, 1x rukavice,

1x brýle, 2x PE pytel, 2x výstr. nálepka, absorpční schopnost 150 litrů

Norná stěna EKNS 220 H (4ks, rozměr 0,13 x 3 m) nebo enviromentální typ PEpytle 120 l - 10ks

ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice)

zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů

lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu 1,25 l) - 5ks

"

7 K 034103000 Energie pro zařízení staveniště kpl 1,0000000 50 000,00 50 000,00

PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

- nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů"

8 K 034403000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,0000000 40 000,00 40 000,00

PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi

9 K 034503000 Informační tabule na staveništi kpl 1,0000000 10 000,00 10 000,00

PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

- podklad pro inf. tabuly z OSB desky tl.19mm, o velikosti 1000x2000mm

pevně umístěnou na délku ve výšce 2000mm nad terénum

- zajištění umístění na podkladní desku OSB; štá´ítku o povolení stavby, stejnopislu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce,

informační tabule stavby

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- podklad pro inf. tabuly z OSB desky tl.19mm, o velikosti 1000x2000mm

pevně umístěnou na délku ve výšce 2000mm nad terénum

- zajištění umístění na podkladní desku OSB; štá´ítku o povolení stavby, stejnopislu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce,

informační tabule stavby

"

10 K 034703000 Osvětlení staveniště kpl 1,0000000 150 000,00 150 000,00

PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště

11 K R 03000 Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení kpl 1,0000000 80 000,00 80 000,00

PP Zřízení, provoz a nasledná likvidace provozního zařízení staveniště vč. označení a oplocení

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

- včetně oplocení zařízení staveniště, WC, stavební buňky a informačních tabulí, tabulek zákazu vstupu a uvedení místa zřízení staveniště po

jeho odstranění do původního stavu

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- včetně oplocení zařízení staveniště, WC, stavební buňky a informačních tabulí, tabulek zákazu vstupu a uvedení místa zřízení staveniště po

jeho odstranění do původního stavu

"

Strana 28 z 33

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D VRN4 Inženýrská činnost 140 000,00

12 K 045303000 Koordinační činnost kpl 1,0000000 50 000,00 50 000,00

PP Koordinační činnost

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

- inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů

- zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- inženýrské činnosti na staveništi a zpracování stavbou vyvolaných dokladů

- zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění opatření dle plánu BOZP"

13 K 049002000 Ostatní inženýrská činnost kpl 1,0000000 50 000,00 50 000,00

PP Ostatní inženýrská činnost

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

- veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých rozhodnutí a

souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení pro zařízení staveniště, DIO)

- DIO obsahuje veškeré nutné náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsaných v DIO včetně úhrady

nákladů vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného DIO

- řešení dle C.4 DIO

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu zajištěných stavebních povolení, zajištění veškerých rozhodnutí a

souhlasů nutných pro realizaci stavby (jako např. stavební povolení pro zařízení staveniště, DIO)

- DIO obsahuje veškeré nutné náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsaných v DIO včetně úhrady

nákladů vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného DIO

- řešení dle C.4 DIO"

14 K R04319400 Ostatní zkoušky kpl 1,0000000 40 000,00 40 000,00

PP Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

- zkoušky pevnosti pro beton C25/30

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

- zkoušky pevnosti pro beton C25/30"

Strana 29 z 33

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 3. 8. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 1 334 793,35

1 103 21,00% 135,00 231 658,35

15,00% 0,00 0,00

SoD502666

Jez Černý mlýn – úprava ocelového stavidla

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

1 103 135,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

Strana 1 z 19

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SoD502666

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

PS 02 PKO stavidlového uzávěru 741 295,00 896 966,95

VON Vedlejší a ostatní náklady 235 000,00 284 350,00

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

PS 01 Montáž rozražečů 126 840,00 153 476,40

1 103 135,00 1 334 793,35

Jez Černý mlýn – úprava ocelového stavidla

3. 8. 2023

Strana 2 z 19

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 3. 8. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 126 840,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 126 840,00 21,00% 26 636,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 153 476,40

Jez Černý mlýn – úprava ocelového stavidla

PS 01 - Montáž rozražečů

Strana 3 z 19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 3. 8. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 126 840,00

N01 - DODÁVKA STROJNÍ + MONTÁŽ 106 520,00

N02 - PROTIKOROZNÍ OCHRANA - ROZRAŽEČE 20 320,00

PS 01 - Montáž rozražečů

Jez Černý mlýn – úprava ocelového stavidla

Strana 4 z 19

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 3. 8. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 126 840,00

D N01 DODÁVKA STROJNÍ + MONTÁŽ 106 520,00

1 K 1.1 Výroba a montáž ocelových konstrukcí, mat. S235 kg 200,0000000 130,00 26 000,00 R-položka

PP Výroba a montáž ocelových konstrukcí, mat. S235

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Ocelová konstrukce rozražečů viz výkres D.2.1.5. - Těleso rozražeče viz Technická zpráva, kap. 5. Technická specifikace oprav

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Ocelová konstrukce rozražečů viz výkres D.2.1.5. - Těleso rozražeče viz Technická zpráva, kap. 5. Technická specifikace oprav"

VV "8"ks"*25 "kg"

VV "Součet

VV "Celkem "200 200,0000000

2 K 1.2 Spojovací materiál, A2-70, komplet kg 4,0000000 130,00 520,00 R-položka

PP Spojovací materiál, A2-70, komplet

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Spojovací materiál v rámci konstrukce rozražečů viz výkres D.2.1.5. - Těleso rozražeče viz Technická zpráva, kap. 5. Technická specifikace

oprav

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Spojovací materiál v rámci konstrukce rozražečů viz výkres D.2.1.5. - Těleso rozražeče viz Technická zpráva, kap. 5. Technická specifikace

oprav"

VV "8"sad"*0,5"kg"

VV "Součet

VV "Celkem "4 4,0000000

3 K 1.3 Montáž rozražečů na hradící konstrukci kpl 1,0000000 80 000,00 80 000,00 R-položka

PP Montáž rozražečů na hradící konstrukci

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Veškeré náklady na provedení montáže rozražečů vč. nákladů na použití plavidla, horolezecké techniky.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Veškeré náklady na provedení montáže rozražečů vč. nákladů na použití plavidla, horolezecké techniky."

VV "viz výkres D.2.1.2. - Montáž rozražeče - fáze 1

VV "viz výkres D.2.1.3. - Montáž rozražeče - fáze 2

VV "viz výkres D.2.1.1. - Sestava stavidlového uzávěru

VV "viz Technická zpráva, kap. 5. Technická specifikace oprav

VV "1"kpl"

VV "Součet

VV "Celkem "1 1,0000000

Jez Černý mlýn – úprava ocelového stavidla

PS 01 - Montáž rozražečů

Strana 5 z 19

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D N02 PROTIKOROZNÍ OCHRANA - ROZRAŽEČE 20 320,00

4 K 2.1 Provedení otryskání ocelových konstrukcí, stupeň přípravy Sa 2,5 m2 3,2000000 6 000,00 19 200,00 R-položka

PP Provedení otryskání ocelových konstrukcí, stupeň přípravy Sa 2,5, pomocí ocelové drtě

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Viz TZ kap. 7. PROTIKOROZNÍ OCHRANA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ Otryskání ke zdrsnění povrchu konstrukce před aplikací PKO. Cena

obsahuje i náklady na přesun hmot v rámci stavby.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Viz TZ kap. 7. PROTIKOROZNÍ OCHRANA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ Otryskání ke zdrsnění povrchu konstrukce před aplikací PKO. Cena

obsahuje i náklady na přesun hmot v rámci stavby."

VV "(8*0,4) "m2" "ROZRAŽEČE

VV "Součet

VV "Celkem "3,2 3,2000000

5 K 2.2 Zhotovení nátěrového systému ocelových konstrukcí dvousložkového, základní, mezivrstvy a krycí nátěr. m2 3,2000000 350,00 1 120,00 R-položka

PP

Zhotovení nátěrového systému ocelových konstrukcí dvousložkového, základní, mezivrstvy a krycí nátěr. Cena obsahuje náklady na práci a

veškerý materiál včetně spotřeby nátěrových hmot.

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Specifikace nátěru viz TZ, kap. 7. PROTIKOROZNÍ OCHRANA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ Nátěr dvousložkovou epoxidovou barvou po

schválení nátěrového systému objednatelem.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Specifikace nátěru viz TZ, kap. 7. PROTIKOROZNÍ OCHRANA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ Nátěr dvousložkovou epoxidovou barvou po

schválení nátěrového systému objednatelem."

VV "(8*0,4) "m2" "ROZRAŽEČE

VV "Součet

VV "Celkem "3,2 3,2000000

Strana 6 z 19

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 3. 8. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 741 295,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 741 295,00 21,00% 155 671,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 896 966,95

Jez Černý mlýn – úprava ocelového stavidla

PS 02 - PKO stavidlového uzávěru

Strana 7 z 19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 3. 8. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 741 295,00

N01 - DODÁVKA STROJNÍ + MONTÁŽ 340 880,00

N02 - PROTIKOROZNÍ OCHRANA - PŘÍPRAVA POVRCHU PŘED NAVAŘENÍM ROZRAŽEČŮ 8 400,00

N03 - PROTIKOROZNÍ OCHRANA - STAVIDLVÝ UZÁVĚR 392 015,00

PS 02 - PKO stavidlového uzávěru

Jez Černý mlýn – úprava ocelového stavidla

Strana 8 z 19

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 3. 8. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 741 295,00

D N01 DODÁVKA STROJNÍ + MONTÁŽ 340 880,00

1 K 1.01 Provizorní zahrazení z horní vody kpl 1,0000000 21 000,00 21 000,00 R-položka

PP Provizorní zahrazení z horní vody

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Ocelová hradla ve skladovém prostoru POH - PD Otovice (Karlovy Vary) Náklady na montáž a demontáž, dopravu hrazení z a do uvedeného

skladu. Včetně nákladů na veškerou manipulaci a odpovídající manipulační prostředky, nákladů na materiál pro dotěsnění hrazení. Náklady na

potápěčské práce jsou uvedeny vlastní položkou.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Ocelová hradla ve skladovém prostoru POH - PD Otovice (Karlovy Vary) Náklady na montáž a demontáž, dopravu hrazení z a do uvedeného

skladu. Včetně nákladů na veškerou manipulaci a odpovídající manipulační prostředky, nákladů na materiál pro dotěsnění hrazení. Náklady na

potápěčské práce jsou uvedeny vlastní položkou."

2 K 1.02 Provizorní zahrazení z dolní vody kpl 1,0000000 21 000,00 21 000,00 R-položka

PP Provizorní zahrazení z dolní vody

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Slupice ve skladovém prostoru POH - PD Otovice (Karlovy Vary) Náklady na montáž a demontáž, dopravu hrazení z a do uvedeného skladu.

(Včetně pořízených hradidel.) Včetně nákladů na veškerou manipulaci a odpovídající manipulační prostředky, nákladů na materiál pro

dotěsnění hrazení. Náklady na potápěčské práce jsou uvedeny vlastní položkou.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Slupice ve skladovém prostoru POH - PD Otovice (Karlovy Vary) Náklady na montáž a demontáž, dopravu hrazení z a do uvedeného skladu.

(Včetně pořízených hradidel.) Včetně nákladů na veškerou manipulaci a odpovídající manipulační prostředky, nákladů na materiál pro

dotěsnění hrazení. Náklady na potápěčské práce jsou uvedeny vlastní položkou."

3 K 1.03 Výroba a dodávka trámů dolního provizorního hrazení m3 2,1000000 8 000,00 16 800,00 R-položka

PP Výroba a dodávka trámů dolního provizorního hrazení

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Rozměr trámů 140x140 mm, délka 4 m, 27 ks, smrk nebo borovice bez nátěru Po dokončení stavby zůstávají v majetku POH.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Rozměr trámů 140x140 mm, délka 4 m, 27 ks, smrk nebo borovice bez nátěru Po dokončení stavby zůstávají v majetku POH."

VV "2,1"m3"

VV "Součet

VV "Celkem "2,1 2,1000000

4 K 1.04 Potápěčské práce komplet (hloubka do 3 m) kpl 1,0000000 111 000,00 111 000,00 R-položka

PP Potápěčské práce komplet (hloubka do 3 m)

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Zahrazení a vyhrazení štěrkové propusti z horní i dolní vody včetně zatěsnění.

Jez Černý mlýn – úprava ocelového stavidla

PS 02 - PKO stavidlového uzávěru

Strana 9 z 19

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Zahrazení a vyhrazení štěrkové propusti z horní i dolní vody včetně zatěsnění."

5 K 1.05 Náklady na čerpání po celou dobu stavby kpl 1,0000000 30 000,00 30 000,00 R-položka

PP Náklady na čerpání po celou dobu stavby

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Náklady na provoz a zajištění čerpací techniky. Čerpání po celou dobu stavby, vč. vyčerpání pracovního prostoru. Včetně nákladů na čerpání

při mokrých zkouškách.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Náklady na provoz a zajištění čerpací techniky. Čerpání po celou dobu stavby, vč. vyčerpání pracovního prostoru. Včetně nákladů na

čerpání při mokrých zkouškách."

6 K 1.06 Montáž, demontáž a pronájem prvků lešení kpl 1,0000000 50 000,00 50 000,00 R-položka

PP Montáž, demontáž a pronájem prvků lešení

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Zahrnuje montáž a demontáž lešení z obou stran stavidlového uzávěru v ploše 2x5x10 = 100 m2 Cena zahrnuje všechny náklady na dopravu,

materiál, nájemné a práci spojené s instalací a demontáží lešení, včetně nákladů na kotvení konstrukcí a odstranění kotvení po skončení

stavby, včetně zapravení otvorů po kotvách. Cena obsahuje i náklady na přesun hmot v rámci stavby.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Zahrnuje montáž a demontáž lešení z obou stran stavidlového uzávěru v ploše 2x5x10 = 100 m2 Cena zahrnuje všechny náklady na dopravu,

materiál, nájemné a práci spojené s instalací a demontáží lešení, včetně nákladů na kotvení konstrukcí a odstranění kotvení po skončení

stavby, včetně zapravení otvorů po kotvách. Cena obsahuje i náklady na přesun hmot v rámci stavby."

7 K 1.07 Demontáž rozražečů kg 204,0000000 80,00 16 320,00 R-položka

PP Demontáž rozražečů

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

viz Technická zpráva, kap. 5. Technická specifikace oprav Demontáž rozražečů vč. zaměření jejich polohy před vlastní demontáží

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

viz Technická zpráva, kap. 5. Technická specifikace oprav Demontáž rozražečů vč. zaměření jejich polohy před vlastní demontáží"

VV "8 "ks"*25,5 "kg"

VV "Součet

VV "Celkem "204 204,0000000

8 K 1.08 Úprava rozražečů v dílnách, komplet kpl 1,0000000 35 000,00 35 000,00 R-položka

PP Úprava rozražečů v dílnách, komplet

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Odříznutí pomocných montážních konstrukcí, včetně likvidace šrotu zákonným způsobem cca 70 kg

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Odříznutí pomocných montážních konstrukcí, včetně likvidace šrotu zákonným způsobem cca 70 kg"

VV "viz výkres D.2.1.4. - Montáž rozražeče - fáze 3

VV "viz výkres D.2.1.5. - Těleso rozražeče

VV "viz Technická zpráva, kap. 5. Technická specifikace oprav

VV "1"kpl"

VV "Součet

VV "Celkem "1 1,0000000

9 K 1.09 Montáž rozražečů kg 136,0000000 160,00 21 760,00 R-položka

PP Montáž rozražečů

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

navaření rozražečů na přelivný plech stavidla

Strana 10 z 19

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

navaření rozražečů na přelivný plech stavidla"

VV "viz výkres D.2.1.4. - Montáž rozražeče - fáze 3

VV "viz výkres D.2.1.1. - Sestava stavidlového uzávěru

VV "viz výkres D.2.1.5. - Těleso rozražeče

VV "viz Technická zpráva, kap. 5. Technická specifikace oprav

VV "8 "ks"*17 "kg"

VV "Součet

VV "Celkem "136 136,0000000

10 K 1.10 Demontáž a zpětná montáž stávajícího těsnění kpl 1,0000000 18 000,00 18 000,00 R-položka

PP Demontáž a zpětná montáž stávajícího těsnění

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Zahrnuje demontáž stávajícího dubového a pryžového těsnění před tryskáním konstrukce. Zahrnuje montáž stávajícího dubového a pryžového

těsnění po aplikaci PKO. Zahrnuje výměnu spojovacího materiálu za nerezový A2-70. Včetně nákladů na veškerou manipulaci a odpovídající

manipulační prostředky. cca 15,5 m'

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Zahrnuje demontáž stávajícího dubového a pryžového těsnění před tryskáním konstrukce. Zahrnuje montáž stávajícího dubového a pryžového

těsnění po aplikaci PKO. Zahrnuje výměnu spojovacího materiálu za nerezový A2-70. Včetně nákladů na veškerou manipulaci a odpovídající

manipulační prostředky. cca 15,5 m'"

D N02 PROTIKOROZNÍ OCHRANA - PŘÍPRAVA POVRCHU PŘED NAVAŘENÍM ROZRAŽEČŮ 8 400,00

11 K 2.01 Provedení otryskání ocelových konstrukcí, stupeň přípravy Sa 2,5 m2 2,4000000 3 500,00 8 400,00 R-položka

PP Provedení otryskání ocelových konstrukcí, stupeň přípravy Sa 2,5, pomocí ocelové drtě

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Viz TZ kap. 7. PROTIKOROZNÍ OCHRANA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ Otryskání ke zdrsnění povrchu konstrukce před aplikací PKO. Cena

obsahuje i náklady na přesun hmot v rámci stavby.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Viz TZ kap. 7. PROTIKOROZNÍ OCHRANA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ Otryskání ke zdrsnění povrchu konstrukce před aplikací PKO. Cena

obsahuje i náklady na přesun hmot v rámci stavby."

VV "(8*0,12) "m2" "ROZRAŽEČ

VV "(8*0,18) "m2" "STAVIDLOVÝ UZÁVĚR

VV "Součet

VV "Celkem "2,4 2,4000000

D N03 PROTIKOROZNÍ OCHRANA - STAVIDLVÝ UZÁVĚR 392 015,00

12 K 2.01a Provedení otryskání ocelových konstrukcí, stupeň přípravy Sa 2,5 m2 165,0000000 1 500,00 247 500,00

PP Provedení otryskání ocelových konstrukcí, stupeň přípravy Sa 2,5, pomocí ocelové drtě

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Viz TZ kap. 7. PROTIKOROZNÍ OCHRANA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ Otryskání ke zdrsnění povrchu konstrukce před aplikací PKO.

Včetně všech nákladů na odstranění špon z vody, včetně všech nákladů na čerpání vody a odvod vyčištěné vody. Včetně likvidace veškerého

vzniklého odpadu zákonným způsobem. Cena obsahuje i náklady na přesun hmot v rámci stavby. VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU DLE §100

ZÁKONA Č. 134/2016 SB.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Viz TZ kap. 7. PROTIKOROZNÍ OCHRANA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ Otryskání ke zdrsnění povrchu konstrukce před aplikací PKO.

Včetně všech nákladů na odstranění špon z vody, včetně všech nákladů na čerpání vody a odvod vyčištěné vody. Včetně likvidace veškerého

vzniklého odpadu zákonným způsobem. Cena obsahuje i náklady na přesun hmot v rámci stavby. VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU DLE

§100 ZÁKONA Č. 134/2016 SB."

VV "165"m2

VV "Součet

VV "Celkem "165 165,0000000

13 K 2.03 Čištění mechanizované ocelových konstrukcí, stupeň přípravy St 3 m2 33,0000000 205,00 6 765,00 R-položka

Strana 11 z 19

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí, odstranění rzi a nečistot mechanizovaným čištěním stupeň přípravy St 3 pro jakýkoliv stupeň

zrezivění

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

viz TZ kap. 7. PROTIKOROZNÍ OCHRANA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ Ruční dočištění špatně přístupných konstrukcí cca 20% Včetně

likvidace veškerého vzniklého odpadu zákonným způsobem. VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU DLE §100 ZÁKONA Č. 134/2016 SB.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

viz TZ kap. 7. PROTIKOROZNÍ OCHRANA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ Ruční dočištění špatně přístupných konstrukcí cca 20% Včetně

likvidace veškerého vzniklého odpadu zákonným způsobem. VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU DLE §100 ZÁKONA Č. 134/2016 SB."

VV "čištění před aplikací PKO (165*0,2) "m2, 20% povrchu všech konstrukcí"

VV "165*0,2

VV "Součet

VV "Celkem "33 33,0000000

14 K 2.04 Provedení nátěrového systému ocelových konstrukcí Permacor 2807/HS-A, 1000 μm m2 165,0000000 350,00 57 750,00 R-položka

PP

Nátěr na bázi epoxidových pryskyřic (EP) vysokosušinového aplikovaného za horka bez rozpouštědel s vybíjecí schopností v jedné vrstvě o

mocnosti 1000 μm

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Viz TZ kap. 7. PROTIKOROZNÍ OCHRANA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ Cena obsahuje náklady na práci a veškerý materiál včetně spotřeby

nátěrových hmot. Kde je v projektové dokumentaci předepsaná konkrétní značka produktu či výrobku, má se za to, že je uvedena jako příklad

vhodného produktu. VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU DLE §100 ZÁKONA Č. 134/2016 SB.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Viz TZ kap. 7. PROTIKOROZNÍ OCHRANA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ Cena obsahuje náklady na práci a veškerý materiál včetně spotřeby

nátěrových hmot. Kde je v projektové dokumentaci předepsaná konkrétní značka produktu či výrobku, má se za to, že je uvedena jako příklad

vhodného produktu. VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU DLE §100 ZÁKONA Č. 134/2016 SB."

VV "165"m2"

VV "Součet

VV "Celkem "165 165,0000000

15 K 2.05 Náklady na zakrytí okolních konstrukcí a zaplachtování prostoru kpl 1,0000000 80 000,00 80 000,00 R-položka

PP Náklady na zakrytí okolních konstrukcí a zaplachtování prostoru

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Veškeré náklady spojené se zakrytím okolních konstrukcí, zaplachtování prostoru proti šíření prachu do okolí vodního díla. Cena obsahuje

veškeré náklady na pomocné konstrukce, materiál, práce spojené s montáží a demontáží vč. likvidace veškerého vzniklého odpadu zákonným

způsobem.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Veškeré náklady spojené se zakrytím okolních konstrukcí, zaplachtování prostoru proti šíření prachu do okolí vodního díla. Cena obsahuje

veškeré náklady na pomocné konstrukce, materiál, práce spojené s montáží a demontáží vč. likvidace veškerého vzniklého odpadu zákonným

způsobem."

Strana 12 z 19

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 3. 8. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 235 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 235 000,00 21,00% 49 350,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 284 350,00

Jez Černý mlýn – úprava ocelového stavidla

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Strana 13 z 19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 3. 8. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 235 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 63 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 80 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 92 000,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Jez Černý mlýn – úprava ocelového stavidla

Strana 14 z 19

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 3. 8. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 235 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 63 000,00

1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení - 2x tištěné paré, 1x CD ve formátu .dwg kpl 1,0000000 8 000,00 8 000,00

PP Dokumentace skutečného provedení - 2x tištěné paré, 1x CD ve formátu .dwg

2 K 013294000 Výrobní dokumentace kpl 1,0000000 50 000,00 50 000,00

PP Výrobní dokumentace

3 K 01329400R Proměření ocelové konstrukce kpl 1,0000000 5 000,00 5 000,00

PP Proměření ocelové konstrukce

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Pro zjištění skutečného tvaru stavidlového uzávěru a následné tvorbě výrobní dokumentace rozražeče. Včetně nákladů na použití plavidla,

horolezecké techniky.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Pro zjištění skutečného tvaru stavidlového uzávěru a následné tvorbě výrobní dokumentace rozražeče. Včetně nákladů na použití plavidla,

horolezecké techniky."

D VRN3 Zařízení staveniště 80 000,00

4 K 03440300R Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. uvedení pozemků do původního stavu kpl 1,0000000 80 000,00 80 000,00

PP Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. uvedení pozemků do původního stavu

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Náklady na zařízení staveniště, buňky, mobilní WC apod., vč. nákladů na provoz

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Náklady na zařízení staveniště, buňky, mobilní WC apod., vč. nákladů na provoz"

D VRN4 Inženýrská činnost 92 000,00

5 K 042503000 Zajištění opatření vyplývající z potřeb plnění plánu BOZP kpl 1,0000000 30 000,00 30 000,00

PP Zajištění opatření vyplývající z potřeb plnění plánu BOZP

6 K 04250300R Doplnění a projednání havarijního a povodňového plánu kpl 1,0000000 12 000,00 12 000,00

PP Doplnění a projednání havarijního a povodňového plánu

7 K 043103000 Provedené zkoušky kpl 1,0000000 50 000,00 50 000,00

PP Provedené zkoušky

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Náklady na provedené zkoušky během výroby a stavby (všechny zkoušky požadované PD)

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Náklady na provedené zkoušky během výroby a stavby (všechny zkoušky požadované PD)"

Jez Černý mlýn – úprava ocelového stavidla

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Strana 15 z 19

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta__