S M L O U V A    O    D Í L O

č. j. objednatele:	PÚ/1270/09-A10

č. j. zhotovitele:

uzavřená

podle § 536 a následujících ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění

mezi smluvními stranami

- Česká republika-Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Cheb, Františkánské náměstí 3 PSČ 350 02 Cheb

zastoupený ředitelkou

Ing. Růženou Vrbovou,

v technických záležitostech jsou oprávněni jednat Ing. Růžena Vrbová a Ing. Marika Chválová

Právní forma: organizační složka státu, kód 325

IČ: 00020478

DIČ: není plátcem

Bankovní spojení: KB Karlovy Vary

## Číslo účtu: 27-9698650267/0100

Kontaktní spojení:

kontaktní osoba: Ing. Marika Chválová

e-mail: pu_cheb@mze.cz

číslo telefonu: +420354423283

číslo faxu: +420354422354

(dále jen „objednatel“)

a

- Právnická osoba

Obchodní jméno nebo název:	GEO Hrubý spol. s r.o.

Zastoupen:			Ing. Zdeněk Hrubý

Adresa:				Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň

V technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý

Adresa:				Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň

Právní forma:			Společnost s ručením omezeným

Identifikační číslo:		25227751

Daňové identifikační číslo:	CZ25227751

Číslo účtu:				21106-381/0100

Kontaktní spojení:

kontaktní osoba:			Ing. Zdeněk Hrubý

adresa:				Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň

e-mail:				geo@geo.cz

číslo telefonu:			+420 377 237 577

číslo faxu:				+420 377 237 544

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo

Čl. I

Předmět a účel smlouvy

Předmětem smlouvy je vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy (dále jen „KPÚ“) v k.ú. Chocovice včetně nezbytných geodetických prací ve třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí stanovené v katastrální vyhlášce č. 26/2007 Sb. – digitální katastrální mapa (dále jen „DKM“). Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí objednatele o schválení návrhu pozemkových úprav. Návrh KPÚ musí být zpracován v zákonem předepsané kvalitě  tak, aby byl způsobilý k provedení zápisu do katastru nemovitostí a využitelný pro následnou obnovu katastrálního operátu.

Čl. II

Podklady pro provedení díla

1.  Nabídka zhotovitele ze dne:  29.5. 2009

2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli do 15 dnů od podpisu smlouvy podklady podle vyhlášky o postupu při provádění pozemkových úprav č. 545/2002 Sb., § 1 odst 2, písm. a),g), v platném znění, tj. letecké snímky ve formátu TIF a DKM.

Ostatní podklady podle písm. c), d), e), f) citovaného ustanovení vyhlášky si zajistí zhotovitel vlastním nákladem.

Čl. III

Podmínky provádění díla

Zhotovitel se zavazuje, že při plnění této smlouvy o dílo se bude řídit ustanoveními této smlouvy a navazujícími platnými právními předpisy, kterými jsou zejména:

-	Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech v platném znění,včetně prováděcích předpisů,

-	Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku v platném znění, včetně prováděcích předpisů,

-	Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem v platném znění, včetně prováděcích předpisů,

-	Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky v platném znění, včetně prováděcích předpisů,

-	Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů v platném znění, včetně prováděcích předpisů,

-	Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, včetně prováděcích předpisů,

- Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, včetně prováděcích předpisů,

- Vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu  pozemkových úprav v platném znění, včetně prováděcích předpisů,

- Prováděcí vyhlášky k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to: č. 526/2006 Sb., 503/2006 Sb., 501/2006 Sb., 500/2006 Sb., 499/2006 Sb.,

- Návod na obnovu katastrálního operátu a převod, ze dne 20.12.2007, č.j. ČÚZK 6530/20077 – 22,

-	Návod pro správu a vedení katastru nemovitostí ČÚZK Praha 2001, č.j. 4571/2001-23 v  rozsahu a kvalitě požadované při obnově katastrálního operátu,

-	Struktura výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí České republiky, č.j. 5598/2002 – 24 v platném znění,

-	Technologický postup pro revizi a zřizování zhušťovacích bodů, ČÚZK, č.j. 2112/1997 – 22 ve znění dodatku č. 1, č.j. 1131/1998 – 22 a dodatku č. 2, č.j. 2086/1998 – 22,

-	Podmínky k ochraně zájmů podle zvláštních předpisů stanovené dotčenými správními úřady v souladu s ustanovením § 6 odstavce 6 zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění,

-	Platné technické normy.

V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených právních předpisů a návodů (postupů), popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis či návod (postup) vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, je zhotovitel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novými právními předpisy a návody (postupy). Pokud tak zhotovitel neučiní a vznikne-li objednateli v této souvislosti škoda je zhotovitel za vznik této škody plně odpovědný.

Čl. IV

Technické požadavky na zpracování díla

Výsledky jednotlivých fakturačních celků díla budou předávány na papíře v počtu dvou paré a současně budou doručeny v digitální podobě elektronickou poštou na e-mailovou adresu objednatele (pu_cheb@mze.cz).

Formát předávaných dat bude následující:

- textová část bude předána ve formátu DOCX (ver. 12.4518.1014 a nižší),

- databázová a tabulková část bude předána ve formátu XLSX (ver. 12.4518.1014 a nižší),

- veškeré výkresy budou předány ve formátu PDF (tiskový výstup) a to tak, aby papírová část byla totožná s digitální,

- grafická část bude předána ve formátu VYK (ver 9.1.0 a nižší) v souřadnicovém systému S-JTSK,

- rastrová část bude předána ve formátu JPG nebo COT nebo BMP nebo TIF.

Veškeré výstupy díla budou totožné v papírové i elektronické podobě, grafická část bude obsahovat popis jednotlivých vrstev.

Grafické výstupy budou v měřítku 1:1000, návrh plánu společných zařízení v měřítku 1:2000.

Všechny soubory popisných informací (dále jen „SPI“) a soubory grafických informací (dále jen „SGI“) budou zpracovány v souladu se strukturou výměnného formátu ISKN, DKM.

Geodetické a zeměměřické práce včetně návrhu KPÚ budou zpracovány i digitálně.

Vytyčení bude provedeno s navázáním na S-JTSK.

Stabilizace zeměměřických bodů bude provedena plastovými znaky s kotvou, trojmezí bude řešeno podle platných předpisů.

Součástí DKM budou podklady podle § 66 vyhlášky č. 26/2007 Sb.

Součástí návrhu komplexních pozemkových úprav budou i tabulkové výstupy pro přílohu k rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, v dohodnuté formě a počtech.

Po ukončení KPÚ bude předáno kompletní DVD nebo CD s jednotlivými ucelenými částmi.

Po zapsání výsledku pozemkových úprav do katastru nemovitostí bude objednateli předána DKM na paměťovém mediu.

Čl. V

Členění díla

Dílo se dělí na ucelené části a fakturační celky, případně dílčí části:

- Ucelená část – přípravné práce

- Ucelená část – návrhové práce

- Ucelená část – závěrečné práce

- Přípravné práce zahrnují následující fakturační celky:

1.1. Projekční práce – vyhodnocení dostupných podkladů a analýza současného stavu

1.2. Geodetické práce, které zahrnují následující dílčí části:

1.2.a.	Obnova a doplnění podrobného polohového bodového pole a polohopisné zaměření zájmového území včetně částečného výškopisu, zjištění nesouladů v katastru nemovitostí, topologická úprava platných linií BPEJ,

1.2.b.	Stanovení obvodu upravovaného území – vyšetření obvodu upravovaného území,  včetně záznamu podrobného měření změn (dále jen „ZPMZ“) a vypracování geometrických plánů (dále jen „GP“), stabilizace plastovou značkou, stabilizace lomových bodů hranic upravovaného území,

1.2.c.	Zjišťování hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav neřešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. v platném znění a jejich vytyčení.

- Návrhové práce zahrnují následující fakturační celky:

2.1.	Zpracování dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků,

2.2. 	Vypracování plánu společných zařízení a doložení jeho odsouhlasení zastupitelstvem obce a kladným vyjádřením orgánů státní správy a vypracování návrhu  nového uspořádání po-zemků  včetně bilancí a včetně aktualizace soupisu nároků,

2.3. 	Předložení kompletní dokumentace návrhu komplexních pozemkových úprav.

- Závěrečné práce zahrnují následující fakturační celky:

3.1.	Vytyčení hranic pozemků podle schváleného návrhu a stabilizace hranic pozemků,

3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a včetně obnovy SPI a podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav do katastru nemovitostí. Zobrazení výsledků pozemkových úprav na paměťovém mediu a aktualizace plánu společných zařízení na základě schváleného návrhu KPÚ.

Čl. VI

Rozsah díla

Rozsah díla je určen výměrou území v obvodu pozemkových úprav. Předpokládaná výměra pozemkových úprav v katastrálním území Chocovice je 256 ha.

Dílo bude dokončováno po fakturačních celcích vymezených ve smlouvě o dílo v čl. VIII. Jejich obsah musí být shodný s přílohou vyhlášky č. 545/2002 Sb. v platném znění.

- Přípravné práce zahrnují

1.1.  Vyhodnocení dostupných podkladů a analýza současného stavu

Celkové vyhodnocení území, které bude využito pro návrhové práce, rozbor současného stavu území – průzkum území, zejména charakteristika přírodních podmínek, popis území z hlediska členitosti a krajinného rázu, struktura půdního fondu, chráněných oblastí, ochranných pásem, územní ekologie, charakter hospodaření a jeho vliv na životní prostředí, cestní síť, vodní režim, eroze dle § 3 vyhlášky č. 545/2002 Sb., v platném znění, zhodnocení požadavků a stanovisek dotčených orgánů a organizací včetně dotčených obcí, správců území (povodí, inženýrských sítí). Dále vypracování seznamu dotčených parcel a seznamu dotčených vlastníků, popřípadě další potřebné poklady pro úvodní jednání a pro vyznačení poznámky o zahájení řízení do katastru nemovitostí, spolupráci při zjišťování zemřelých vlastníků a dat jejich úmrtí, návrh na ustanovení opatrovníků (jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o ustanovení opatrovníka), lustrace pozemků ve vlastnictví státu a zjištění majetku ve smyslu § 29 zákona č. 229/1991 Sb., v platném znění. Zpracování v rozsahu stanoveném v bodech  3 a 4 přílohy k vyhlášce č. 545/2002 Sb. o postupu při provádění pozemkových úprav v platném znění.

1.2.  Geodetické práce

1.2.a.  Obnova a doplnění podrobného polohového bodového pole a polohopisné zaměření zájmového území

-	revize stávajícího bodového pole a doplnění (vybudování) na základě návrhu na zahuštění PBPP schváleného katastrálním úřadem, včetně stabilizace,

-	polohopisné zaměření zájmového území v potřebném rozsahu pro KPÚ včetně druhů pozemků,

-	vyřešení nesouladu druhů pozemků v souladu s ustanovením § 3 odstavce 3 vyhlášky č. 545/2002 Sb. v platném znění,

- v případě zjištěných rozdílů, mezi SPI a SGI, projedná zhotovitel rozdíly nejdříve s katastrálním úřadem, příp. nebudou-li nesoulady odstraněny, projedná je s vlastníky pozemků;  u sporných věcí rozhodne pozemkový úřad,

- topologická úprava platných linií bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále jen BPEJ) na zaměřený skutečný stav odsouhlasena Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i. (dále jen VÚMOP),

-	zpracování dokumentace v rozsahu stanoveném v bodu 5 přílohy k vyhlášce č. 545/2002 Sb. v platném znění.

1.2.b. Stanovení obvodu upravovaného území (obvod pozemkových úprav)

-	vytyčení, zaměření a stabilizace lomových bodů hranic upravovaného území,

-	zjišťování průběhu hranic, včetně liniových staveb,

-	vyhodnocení řešené výměry v obvodu KPÚ - výpočet opravného koeficientu,

-	záznam podrobného měření změn,

-	šetření hranic komisí a zpracování protokolu o výsledku,

-	předání protokolů katastrálnímu pracovišti,

-	vyhotovení podkladů pro konzultace průběhu obvodu KPÚ s katastrálním pracovištěm

-	vymezení území, v němž bude obnoven pouze soubor geodetických informací (podle § 3 zákona č.139/2002 Sb. v platném znění),

-	v případě potřeby vyhotovení příslušných podkladů pro změnu katastrální hranice v souladu s ustanovením § 22 a § 23 vyhlášky č. 26/2007 Sb.

-	vypracování geometrických plánů v případě, že hranice obvodu upravovaného území rozděluje stávající parcelu,

-	dokumentace bude zpracována v rozsahu určeném v bodu 5 přílohy k vyhlášce č. 545/2002 Sb. v platném znění.

1.2.c. Zjišťování hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav neřešených a jejich zaměření

- vytyčení hranic neřešených pozemků bude provedeno v souladu s ustanovením § 7 odstavce 6 vyhlášky č. 545/2002 Sb. v platném znění.

2.  Návrhové práce zahrnují

  - Zpracování dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků

-	soupis nároků jednotlivých vlastníků pozemků bude vypracován v souladu s ustanovením § 8 zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění, § 8 vyhlášky č. 545/2002 Sb., v platném znění a tabulky č. 1 této vyhlášky,

-	součástí elaborátu bude výpis ze soupisu nároků pro jednotlivé vlastníky pozemků zahrnutých do obvodu komplexních  pozemkových úprav,

-	bude-li zjištěno duplicitní vlastnictví k pozemku, bude vypracován návrh na jeho vypořádání ve smyslu § 13 odstavce 4 a odstavce 5 zákona č. 139/2002 Sb. v platném znění,

-	v průběhu zpracování návrhu bude prováděna průběžná aktualizace soupisu nároků na základě nových skutečností (např. rozdělení spoluvlastnictví, úprava obvodu pozemkových úprav, změna okruhu účastníků řízení aj.),

-	dokumentace k soupisu nároků vlastníků bude v rozsahu uvedeném v bodu 6 přílohy k vyhlášce č. 545/2002 Sb. v platném znění, včetně tabulky č. 1 této přílohy.

2.2.  Vypracování plánu společných zařízení a návrhu nového uspořádání pozemků

2.2.1.  Plán společných zařízení

- vyhotovení plánu společných zařízení včetně digitálního zpracování a grafických příloh,

- plán společných zařízení bude projednán a schválen zastupitelstvem obce Třebeň na veřejném zasedání,

- plán společných zařízení včetně návrhů změn druhů pozemků bude projednán a odsouhlasen se sborem zástupců a dotčenými  subjekty, včetně dořešení všech připomínek, zejména změna druhu kultur, vynětí ze zemědělského půdního fondu, cestní síť,

- návrh cestní sítě bude podložen polohopisným a výškopisným zaměřením zájmového území a to v minimálním rozsahu 15 m od osy plánované cesty; navrhované cesty a jejich napojení na stávající silniční síť budou odsouhlaseny dopravním inspektorátem Policie České republiky a odborem dopravy příslušného pověřeného obecního úřadu. K tomuto odsouhlasení budou vyhotoveny rozhledové poměry - se zákresem do skutečného zaměřeného polohopisného a výškopisného stavu a zobrazením katastrálních hranic parcel s uvedením, na jakou kategorii a typ komunikace dle ČSN se budou navrhované cesty napojovat a bude doložen souhlas vlastníka stávající komunikace. K podrobnému situačnímu návrhu plánované cesty budou dále předloženy podélné a příčné řezy trasy cesty, typizované

vzorové řezy a řešení odvodnění navrhovaných cest. Návrhy cest včetně jejich napojení na stávající komunikace musí být v souladu s platnými právními předpisy na tomto úseku vydanými (zejména zákonem č. 13/1997 Sb. v platném znění a vyhláškou č. 104/1997 Sb. v platném znění a v ní uvedenými ČSN v souladu s aktuálními technickými podmínkami a dalšími technickými standardy). Při návrhu hospodářských sjezdů bude postupováno stejným způsobem,

- součástí výstupu bude posouzení navržených změn situování společných zařízení ve srovnání se schváleným územním plánem,

- dokumentace k plánu společných zařízení bude vyhotovena v rozsahu uvedeném v bodu 7 přílohy k vyhlášce č. 545/2002 Sb. v platném znění.

2.2.2.  Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí

- 	optimální prostorové a funkční uspořádání nových pozemků včetně bilancí odsouhlasených vlastníky nejméně 75% výměry pozemků řešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění zpracovaných v souladu s § 9 a § 10 zákona č. 139/2002 Sb. v platném znění, s § 10 vyhlášky č. 545/2002 Sb. v platném znění a tabulkou č. 2 této vyhlášky,

- 	vypracování návrhu na vypořádání spoluvlastnictví k pozemku podle ustanovení § 9 odstavce 13 zákona č. 139/2002 Sb. v platném znění, a to jen v případech, bude-li takové rozdělení spoluvlastnictví v souladu s cílem pozemkových úprav,

- dokumentace k návrhu nového uspořádání pozemků bude vyhotovena v rozsahu uvedeném v bodě 8 a 9 přílohy k vyhlášce č. 545/2002 Sb. v platném znění.

2.3.  Předložení kompletní dokumentace návrhu komplexních pozemkových úprav

Návrh KPÚ bude obsahem odpovídat rozsahu stanoveném v příloze k vyhlášce č. 545/2002 Sb. v platném znění, včetně grafických příloh podle bodu 9 přílohy k vyhlášce č. 545/2002 Sb., v platném znění a včetně průvodního listu a souhrnné zprávy podle bodu 1 a 2 přílohy k této vyhlášce. Bude odevzdáno na paměťovém mediu a v počtu dvou vyhotovení v klasické formě zpracování na papírovém nosiči. Vše bude řádné označeno, potvrzeno  příslušným razítkem zhotovitele a podepsáno jeho statutárním orgánem. V digitální formě bude zpracován ve formě textového souboru přílohy pro rozhodnutí pozemkového úřadu podle § 11 odstavců 5 a 8 zákona č. 139/2002 Sb. V předaném návrhu KPÚ budou zapracovány případné připomínky a námitky podané až v době vystavení návrhu.

Nad rámec náležitostí vymezených vyhláškou č. 545/2002 Sb. v platném znění objednatel požaduje vyhotovení tabulky „Porovnání stávajícího a nového stavu pozemků v obvodu pozemkové úpravy“ (vzor tabulky je přílohou č. 2 - této smlouvy o dílo).

3. Závěrečné práce

3.1. Vytyčení hranic pozemků podle schváleného návrhu

Vytyčení hranic pozemků podle pravomocně schváleného návrhu KPÚ bude provedeno podle potřeb vlastníků. Upřesnění provede objednatel. Vzhledem k tomu, že nelze předem přesně odhadnout, jaké budou požadavky vlastníků na vytyčení, je v „Krycím listu nabídkové ceny“ stanoven předběžný počet měrných jednotek pro vytyčení. Tento počet je stanoven pro účely hodnocení cenových nabídek v souladu se zákonem. Pro fakturaci bude rozhodující skutečný počet měrných jednotek podle požadavků jednotlivých vlastníků a požadavků objednatele. Jednotkové ceny budou závazné a neměnné po celou dobu plnění veřejné zakázky. Bude-li skutečný počet měrných jednotek vyšší než je stanovený a dohodnutý předpoklad, může z tohoto důvodu dojít k adekvátnímu navýšení ceny tohoto fakturačního celku, tj. maximálně do 10 %. Při větším navýšení bude zadání dalšího vytyčení řešeno samostatně v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

3.2. Zpracování mapového díla a vyhotovení DKM

Zhotovitel provede a vyhotoví:

- obnovu SPI a podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav do katastru nemovitostí včetně zobrazení výsledků pozemkových úprav na paměťovém mediu.

Součástí mapového díla je i konečná topologická úprava platných linií BPEJ na DKM schválená VÚMOP,

- dokumentaci, která musí obsahovat náležitosti podle § 66 vyhlášky č. 26/2007 Sb.

- aktualizaci plánu společných zařízení na základě schváleného návrhu (nová parcelní čísla, výměry jednotlivých objektů společných zařízení, časový sled realizace) a aktualizaci tabulky „Porovnání stávajícího a nového stavu pozemků v obvodu pozemkových úprav“.

Čl. VII

Obchodní podmínky

- Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel v tomto právním vztahu vystupuje jako organizační složkou státu a jeho stav účtu je závislý na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. V případě přechodného nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele může dojít k úhradě faktur až po obdržení potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu. Z uvedeného důvodu se účastníci smlouvy dohodli, že nedodržení platebního termínu  nebude  považováno za zaviněné prodlení na straně objednatele a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce.

- Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat zhotovitele, aby přerušil práce v případě, že nemá dostatek finančních prostředků ze státního rozpočtu, popř. poté, kdy dojde k zastavení řízení o pozemkových úpravách podle ustanovení § 6 odstavce 8 zákona č. 139/2002 Sb. v platném znění. Při přerušení prací bude provedena  inventarizace stavu rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu přerušení prací budou prodlouženy jak dílčí lhůty, tak lhůta konečná k předání díla, pokud nebude dohodnuto jinak. Bude-li řízení o pozemkových úpravách zastaveno nebo nedojde k uvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu, zhotovitel nebude uplatňovat vůči objednateli náhradu škody vzniklou nedokončením díla. V tomto případě si objednatel vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy a zhotovitel souhlasí se zrušením smlouvy bez jakékoliv náhrady.

- Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy i v případech, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele a bude-li prodlení činit dobu delší jak čtyři měsíce, nebo bude práce provádět nekvalitně v rozporu s platnými předpisy či uzavřenou smlouvou.

- V případě prodlení s dodáním díla nebo jednotlivých fakturačních celků je zhotovitel povinen poskytnout objednateli slevu ve výši 0,5 % z ceny nedokončeného fakturačního celku za každý den prodlení.

- Dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným ve smlouvě a požadavkům platných právních předpisů a obecně závazných technických norem. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vadu díla a ten je povinen do patnácti dnů ode dne obdržení tohoto

oznámení se písemně vyjádřit, zda vady uznává, či nikoliv a  uvede své důvody. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě. Lhůta musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další časové limity navazujících prací nebo úkonů. Podkladem pro odstranění vad díla je písemné oznámení o specifikaci vad objednatelem na základě provedeného zápisu ve smyslu ust. § 554 odst. 6 obchodního zákoníku a postup objednatele podle ustanovení § 562 obchodního zákoníku. Dále souhlasné písemné stanovisko zhotovitele o uznání vady.

- Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad v termínech dohodnutých podle bodu 5 tohoto článku, je povinen uhradit objednateli pokutu ve výši 500,- Kč za každý byť i započatý den prodlení.

- Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost předaného díla. Záruční doba se stanovuje na 60 měsíců od předání kompletního díla zhotovitelem objednateli. V případě přerušení prací ze strany objednatele, platí dohodnutá záruční doba 60 měsíců na ty práce, které do doby přerušení prací byly kompletně provedeny. Počátkem běhu této záruční doby je termín odevzdání posledního fakturačního celku. Reklamací vad se záruční doba přerušuje, doba odstranění vad se do záruční doby nezapočítává a po odstranění vad běží záruční doba dál. Záruka se vztahuje na veškeré vady prací zaviněné zhotovitelem. Po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění vad. O odstranění vad bude oběma stranami sepsán protokol. Záruka se nevztahuje na vady plynoucí z chybných vstupních podkladů, které nemohl zhotovitel ani při vynaložení potřebné odborné péče zjistit, zejména pak z chybných údajů o vlastnictví pozemku při vypracování soupisu nároků, které nebyly v době zpracování návrhu pozemkových úprav zpochybněny.

Zhotovitel ručí za plán společných zařízení až do doby zpracování realizačních projektů, nejdéle do 5 let od právní moci rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav.

- Pokud by v projektové dokumentaci společných zařízení byla chyba takového charakteru, že by z tohoto důvodu bylo Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže zadávací řízení na realizaci společných zařízení zrušeno, uhradí zhotovitel náklady správního řízení.

Čl. VIII

Cena díla, platební podmínky a termíny předání jednotlivých fakturačních celků a předání celého díla

- Cena díla byla stanovena na základě vítězné nabídky veřejné zakázky z výběrového řízení podle zákona č. 137/2006, o veřejných  zakázkách v platném znění č.j. PÚ/224/2009-V10, ze dne  2.6. 2009.

Fakturace bude prováděna podle jednotlivých fakturačních celků následovně:

| Komplexní pozemková úprava Chocovice | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH | Termíny předání faktur. celků a celého díla |
| --- | --- | --- | --- |
| Fakturační celek 1.1. - vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu | 128 000,- | 152 320,- | 30.05.2010 |
| Fakturační celek 1.2. - geodetické práce přípravné | 535 900,- | 637 721,- | 30.11.2010 |
| Ucelená část 1 - přípravné práce celkem | 663 900,- | 790 041,- |  |
| Fakturační celek 2.1. - dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků | 102 400,- | 121 856,- | 30.01.2011 |
| Fakturační celek 2.2. – plán společných zařízení a návrh nového uspořádání pozemků | 384 000,- | 456 960,- | 30.07.2011 |
| - dílčí část 2.2.1. plán společných zařízení | 128 000,- | 152 300,- | X |
| - dílčí část 2.2.2. návrh nového uspořádání pozemků včetně aktualizace soupisu nároků | 256 000,- | 304 640,- | X |
| Fakturační celek 2.3. - kompletní dokumentace návrhu pozemkových úprav | 4 000,- | 4 760,- | 4 1) |
| Ucelená část 2 - návrhové práce celkem | 490 400,- | 583 576,- |  |
| Fakturační celek 3.1. - vytyčení hranic pozemků podle schváleného návrhu a stabilizace hranic pozemků | 160 000,- | 190 400,- | 6 2) |
| Fakturační celek 3.2. - mapové dílo a aktualizace plánu společných zařízení | 128 000,- | 152 320,- | 6 2) |
| Ucelená část 3 - závěrečné práce celkem | 288 000,- | 342 720,- |  |
| Cena KPÚ Chocovice celkem | 1 442 300,- | 1 716 337,- |  |

Poznámka: 1)	Termín je uveden v týdnech od nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav.

2)	Termín je uveden v měsících od nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ.

Termín dokončení a předání celého díla – nejpozději do 1.5. 2012.

- Cena bude uvedena jak  bez DPH tak s DPH v české měně.

- Dílčí část 2.2.2. (vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně aktualizace soupisu nároků) bude proplacena ve výši 75% dohodnuté ceny. Zbývající část ceny díla bude uhrazena až po nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav.

- Objednatel neposkytuje zálohy na cenu díla předem.

- Splatnost faktur činí 45 kalendářních dnů ode dne, kdy byly objednateli prokazatelně doručeny.

- Celková cena díla bude hrazena postupně na základě jednotlivě vystavovaných faktur, které budou mít zákonem předepsané náležitosti s řádně vyplněnými údaji, a u nichž cena díla bude odpovídat skutečnému stavu jeho provedení. K vystavení faktur může dojít až po předložení příslušných podkladů v dohodnutých fakturačních celcích a v dohodnutých  termínech poté, co byla provedena objednatelem kontrola a zpracování všech připomínek na základě protokolu o řádném převzetí díla.

- V případě, že se bude jednat o dokumentaci předávanou katastrálnímu pracovišti, bude objednateli zhotovitelem předáno potvrzení katastrálního pracoviště o způsobilosti převzetí předávané dokumentace do katastru nemovitostí.

- Dřívější plnění je přípustné ovšem za předpokladu, že úhrada ceny fakturovaného díla  bude provedena poté jakmile objednatel obdrží ze státního rozpočtu potřebné finanční prostředky na svůj účet.

Kalkulace ceny je obsažena v „Krycím listě nabídkové ceny“, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

- Uvedená cena je závazná a nejvýše přípustná po celou dobu provádění díla.

- Výši nabídkové ceny je možné překročit jen v případě změn právních předpisů stanovujících změny sazeb DPH.

- Faktury budou zasílány doporučeně na adresu objednatele: Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad Cheb, Františkánské náměstí 3, 350 02 Cheb.

## Čl. IX

## Předání a převzetí díla

1.	Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo formou plnění po fakturačních celcích uvedených v čl. VIII této smlouvy.

2.	Místem předání jednotlivých fakturačních celků i celého díla bude sídlo objednatele na adrese Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad Cheb, Františkánské náměstí 3, 350 02 Cheb.

- Zhotovitel je povinen předat dílo nebo jeho fakturační celky bez zjevných vad ke kontrole objednateli v jednom paré v dostatečném předstihu, jímž se rozumí doba 10 dnů před termínem dokončení díla. Po provedené kontrole a odstranění zjištěných vad bude objednatelem vystaven protokol o převzetí, který bude podkladem pro fakturování.

Čl. X

Práva a povinnosti smluvních stran

1.	Objednatel i zhotovitel se zavazují k vzájemnému konzultování odborně profesní problematiky dohodnutého díla.

2.	Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. S odvoláním  na ustanovení § 557 obchodního zákoníku smluvní strany dohodly, že výsledek činnosti, jež je předmětem díla není zhotovitel oprávněn poskytnout  jiným osobám než objednateli.

3.	Zhotovitel se zavazuje k úhradě majetkové újmy vlastníkům či oprávněným uživatelům, která jim prokazatelně vznikla v důsledku výkonu jeho činnosti pro pozemkové úpravy. Postup pro úhradu újmy musí být v souladu s § 6 odst. 10 zákona č. 139/2002 Sb. v platném znění.

4.	Zhotovitel nese nebezpečí za škody na díle až do okamžiku předání díla podle termínů stanovených v článku VIII. této smlouvy.

5.	Předání díla nebo jeho dílčího plnění (tj. fakturačního celku) bude smluvními stranami vzájemně protokolárně stvrzeno. Tímto okamžikem přechází na objednatele plná právní odpovědnost za dispozici s dílem.

6.	Vlastnická práva k dílu nebo jeho samostatným fakturačním celkům přechází na objednatele dnem protokolárního převzetí od zhotovitele.

7.	V případě jednostranného odstoupení zhotovitele od smlouvy uhradí zhotovitel objednateli náklady, které mu vznikly v souvislosti s tímto odstoupením.

8.	V důsledku přerušení prací uplatněném objednatelem je shoda smluvních stran na prodloužení lhůty k odevzdání díla o dobu, po kterou bylo  plnění díla přerušeno. O této skutečnosti bude smluvními  stranami uzavřen písemný dodatek ke smlouvě.

- Zhotovitel se zavazuje:

- k užití předmětných datových sad pouze a jen pro účel komplexní pozemkové úpravy,

- k vrácení předmětných datových sad a jejich nevratnému vymazání ze všech svých paměťových nosičů po ukončení prací pro objednatele,

- k nepředání předmětných datových sad třetí osobě,

- že nebude pořizovat kopie předmětných datových sad.

Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v této smlouvě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč, slovy: jednostotisíckorunčeských a to za každý jednotlivý výše uvedený  případ porušení závazku.

Zaměstnanci zhotovitele jsou vázáni mlčenlivostí vůči třetím osobám týkající se veškerých podkladů a dat, se kterými přijdou při zpracování do styku. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré informace a podklady shromážděné v rámci plnění předmětu smlouvy využije výhradně pro potřeby spojené s plněním předmětu veřejné zakázky, že vyloučí jakékoliv šíření údajů v nich obsažených a zajistí, aby nebyly zneužity k propagačním, obchodním či jiným účelům. Zhotovitel se zavazuje, že při zajištění ochrany neveřejných informací bude důsledně dodržovat touto smlouvou stanovené požadavky objednatele.

- Objednatel je oprávněn provádět kontrolu díla v rozpracovanosti v souladu s ustanovením § 553 odstavce 1 obchodního zákoníku. Ke kontrolám provádění díla bude docházet průběžně dle dohodnutých termínů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli při kontrole požadovanou součinnost. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu platnou právní úpravou a jeho závazky vyplývajícími z uzavřené smlouvy, je objednatel oprávněn trvat na odstranění zjištěných vad. Pokud zhotovitel nevyhoví požadavkům na odstranění zjištěných vad ve lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy a uplatnit proti zhotoviteli zákonné a smluvní sankce jakož i nárok na náhradu vzniklé škody.

- Zhotovitel potvrzuje, že se v plné míře seznámil s rozsahem a povahou zadaného díla, že jsou mu známy veškeré právní a technické podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje kapacitami, vybavením a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

12.	Zhotovitel se zavazuje, že podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku a závazků vyplývajících z této smlouvy zhotoví dílo a objednatel se recipročně  zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení a to za podmínek uvedených v této smlouvě.

Čl. XI

Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva o dílo se řídí ustanoveními § 536 až 565 obchodního zákoníku.

- Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý stejnopis  má povahu originálu.

- Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

- Závazky vzniklé z této smlouvy přecházejí v případě organizační a právní transformace zhotovitele nebo objednatele na jejich  právní nástupce.

- Od smlouvy lze odstoupit v případech uvedených v § 344 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném  znění a dále  v případech  uvedených  v článku VII. bod 3 a v článku X. bod 10 této smlouvy.

- Podklady pro zpracování díla, jakož i dílo samé, které je předmětem této smlouvy, není zhotovitel oprávněn poskytovat jiným osobám. Zhotovitel je vázán v rozsahu článku X. bodu 9 k mlčenlivosti pod hrozbou smluvních sankcí.

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

- Účastníci smlouvy se s jejím obsahem řádně seznámili a prohlašují, že smlouva je srozumitelná a její obsah je v souladu s platnou právní úpravou. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Chebu dne	2.7. 2009					V                 dne

Ministerstvo zemědělství ČR 				 Zhotovitel

Pozemkový úřad Cheb

Ing. Růžena V r b o v á					Ing. Zdeněk H r u b ý

ředitelka Pozemkového úřadu Cheb				GEO Hrubý spol. s r.o.

Přílohy

- Krycí list nabídkové ceny

- Tabulka „Porovnání stávajícího a nového stavu pozemků v obvodu pozemkových úprav“