Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele:  D6002300XX

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo akce objednatele:	Lužanka, Třtěnice, odstranění nánosu a oprava koryta, ř. km 4,600 – 5,300

111220028/1111410

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název:		Povodí Labe, státní podnik

Adresa sídla:		Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,

500 03 Hradec Králové,

Statutární orgán:	        Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

závod Jablonec nad Nisou

Adresa závodu:		Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou

Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Bohumil Pleskač, ředitel závodu,

Zástupce pro věci technické: 	Ing. Marcela Marešová, vedoucí PS Jičín, tel.: 724 068 969,

Zdeněk Sobota, úsekový technik, tel.: 724 614 010,

Petr Kramář, technický pracovník, tel.: 777 460 865.

IČ: 		70890005

DIČ: 		CZ70890005

Obchodní rejstřík: 		Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název:		………………………

Adresa sídla:		……………………….

Statutární orgán:	(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)

Osoba oprávněná k podpisu:	………………………..

Zástupce pro věci technické:	 ……………………….

IČ: 		……………………….

DIČ: 		……………………….

Obchodní rejstřík:		……………………….

Bankovní spojení:		……………………….

(dále jen jako „zhotovitel“)

- Úvodní ustanovení

  - Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ....................... pro veřejnou zakázku nazvanou „Lužanka, Třtěnice, odstranění nánosu a oprava koryta, ř. km 4,600 – 5,300“.

  - Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či v jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provedení stavby „Lužanka, Třtěnice, odstranění nánosu a oprava koryta, ř. km 4,600 – 5,300“ vypracovanou 04/2023 společností Agroprojekce Litomyšl s.r.o., se sídlem Rokycanova 114/4, Vysoké Mýto, 566 01 (dále jen „projektová dokumentace“).

  - Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 15 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

- Předmět smlouvy

  - Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „Lužanka, Třtěnice, odstranění nánosu a oprava koryta, ř. km 4,600 – 5,300“ podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.

V rámci akce zhotovitel provede odtěžení nánosů v celém úseku v intravilánu obce Třtěnice. Dále bude provedena oprava dlažeb - kamenná dlažba s vyspárováním - v délce 375 m (ř. km 4,815 - 5,190). Před zahájením prací budou v celé délce úseku posekány břehy.

Práce budou provedeny dle zpracované projektové dokumentace.

- Doba plnění díla

  - Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlaseným harmonogramem prací.

  - Předpokládaný termín zahájení díla je: 6/2024. 

Stavební práce mohou být zahájeny nejdříve od:  1. 9. 2024.

  - Termín dokončení díla je: nejpozději do 29. 12. 2024.

- Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

  - Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ................ Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí ..........................,- Kč,

  - Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli jeden daňový doklad (k datu ukončení prací) za provedení díla podle objemu skutečně provedených prací a dodávek na základě zápisu o odevzdání a převzetí předmětu díla, který svým podpisem potvrdí zhotovitel a objednatel.

  - Daňový doklad bude zaslán objednateli na adresu Povodí Labe, státní podnik, závod Jablonec nad Nisou, úsek Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové. Objednatel akceptuje elektronickou fakturaci zhotovitele, která bude objednateli doručena na emailovou adresu invoice@pla.cz .

- Bankovní záruka

6.1	Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.

- Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo.

  - Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 3. 2022.

- Zvláštní ustanovení

  - Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby se mění pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

Článek 2.  Všeobecné povinnosti zhotovitele

- neplatí tyto články: 2.3.a)4; 2.3.a)5; 2.3.f)35; 2.3.f)45;

- znění článku 2.6. se mění takto: “ Zhotovitel potvrzuje, že zpracoval časový harmonogram na celou dobu výstavby v členění dle jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů. Případné změny harmonogramu je za objednatele oprávněna odsouhlasit osoba oprávněná k podpisu Smlouvy.“

Článek 6. Cena díla, platební a fakturační podmínky:

- neplatí tyto články: 6.3.

Článek 7. Bankovní záruka:

- neplatí tyto články: 7.1. až 7.8.

Článek 12. Předání díla:

- neplatí tyto články: 12.2.c); 12.2.e)

Článek 14. Odstoupení od smlouvy:

- neplatí tyto články: 14.3.; 14.4.

  - Dle podmínek Krajského úřadu Královéhradeckého kraje – Odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny bude žadatelem před zahájením prací a v jejich průběhu zajištěn dozor odborně způsobilé osoby (tj. pro účely tohoto rozhodnutí osoby s přírodovědeckým biologickým, či jiným odborným vzděláním obdobného typu), která před zahájením prací a v jejich průběhu bude provádět vizuální kontrolu staveniště a případného transferu zjištěných zvláště chráněných druhů (zejména obojživelníků) viz rozhodnutí č. j. KUKHK-26793/ZP/2023-8 ze dne 18. 9. 2023.

- Závěrečná ustanovení

  - Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:

  - v této smlouvě

  - v zadávací dokumentaci veřejné zakázky

  - v nabídce vítězného uchazeče

Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

  - Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

  - Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

  - Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

  - Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

  - Příloha – Obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 3. 2022.

Za objednatele:							Za zhotovitele:

Ing. Bohumil Pleskač						jméno oprávněné osoby

ředitel závodu							            funkce

podepsán elektronicky						podepsán elektronicky