|  | Zadavatel: | Česká republika – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Frýdek-Místek |  | Název veřejné zakázky Projektová dokumentace pro realizaci společných zařízení navržených v KPÚ Třanovice – I. a II. etapa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sídlem: | ul. 4. května 217 738 02 Frýdek-Místek |  | Č.j. 1526/2010-130768/Pol |
|  | Zastoupený: | Ing. Hanou Konvičnou ředitelkou PÚ Frýdek-Místek |  |  |
|  | IČ: | 00020478 |  |  |

|  | Výzva pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu |
| --- | --- |
|  | dle ust. § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) |

Česká republika – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Frýdek-Místek vyzývá k předložení nabídky pro níže specifikovanou veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

„Projektová dokumentace pro realizaci společných zařízení navržených v KPÚ Třanovice – I. a II. etapa“

Úvodní ustanovení:

- Vyhlašovaná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (dále i „zakázka“) ve smyslu ust. § 12 odst. 3 zákona. Tato veřejná zakázka malého rozsahu není, v souladu s ustanovením § 18 odst. 3 zákona, zadávána podle zákona.

- Předchozí odstavec platí i v případě, že zadavatel při této veřejné zakázce malého rozsahu použije terminologii zákona, případně jeho část v přímé citaci. Pro toto zadávací řízení jsou však rozhodné pouze podmínky stanovené v této výzvě.

- Právnické a fyzické osoby oslovené k podání nabídky jsou, pro účely této veřejné zakázky malého rozsahu, označovány jako „uchazeč“ nebo „dodavatel“, Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Frýdek-Místek, vyhlašující zadání veřejné zakázky malého rozsahu je označen jako „ministerstvo“ případně „zadavatel“.

I.	Podrobné požadavky ministerstva na předmět plnění veřejné zakázky

1.	Název zakázky:

„Projektová dokumentace pro realizaci společných zařízení navržených v KPÚ Třanovice – I. a II. etapa“

Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku z důvodu rozdílného financování na 2 části s názvy:

A.	PD pro realizaci společných zařízení v KPÚ Třanovice – I. etapa

B. 	PD pro realizaci společných zařízení v KPÚ Třanovice – II. etapa

Uchazeči jsou oprávněni podat nabídku na obě nebo jen jednu část veřejné zakázky.

2.	Druh zakázky:	Veřejná zakázka na služby

3.	Specifikace a rozsah požadovaného plnění:

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace (PD) na realizaci níže uvedených společných zařízení navržených v plánu společných zařízení, který je součástí návrhu Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Třanovice a části k. ú. Dolní Domaslavice (dále jen KPÚ Třanovice), zhotovení a schválení manipulačních a provozních řádů vodních nádrží a výkon autorského dozoru (AD):

- PD pro realizaci společných zařízení v KPÚ Třanovice – I. etapa

-	Obnova vodních nádrží na toku Mušalec

-	Odlehčovací příkop OP 1 nad obecním úřadem

-	Vodní nádrž na toku Stonávka „U křižovatky“

- 	Přístupové polní cesty CV 26 a CV 32

B. 	PD pro realizaci společných zařízení v KPÚ Třanovice – II. etapa

-	Lokální biocentra LBC 1 a LBC 3

-	Odvodňovací příkop OP 3

-	Přístupové polní cesty CH 3, CV 46 a část CV 25

Projektová dokumentace

- bude zpracována v rozsahu dokumentace jak pro stavební povolení a pro povolení k nakládání s vodami, tak v rozsahu dokumentace pro realizaci stavby

- bude použita jako součást zadávací dokumentace pro výběrová řízení na dodavatele staveb

- bude zpracována v souladu platnými technickými normami, zejména s ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže, ČSN 73 6109 Projektování polních cest

- bude vyhotovena v počtu 10 paré + 1x na CD v digitální podobě (ve formátech *.doc, *.xls, *.mdb, výsledky geodetických a grafických prací budou předávány ve formátu *.dgn, neboť objednatel používá softwarové vybavení pracující s těmito formáty)

Součástí plnění zakázky (a tím i ceny za provedení zakázky) je/jsou rovněž:

- 	zajištění podrobného inženýrsko-geologického průzkumu v nezbytném rozsahu

-	zajištění hydrologických údajů

- 	výškopisné a polohopisné zaměření

-	časový harmonogram stavebních prací

-	zajištění vytyčení inženýrských sítí pro potřeby zpracování projektové dokumentace

- 	případný návrh přeložek inženýrských sítí (s ohledem na vyjádření správců inženýrských sítí, která jsou k nahlédnutí na pozemkovém úřadě)

- 	zajištění vypracování posudku o potřebě, popř. návrhu podmínek provádění technickobezpečnostního dohledu dle § 61 zákona č. 254/2002 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů (platí jen pro část A)

-	posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

-	zpracování dokumentace na pěstební zásah do interakčního prvku „IP Rybníky na Mušalci“, včetně následné péče po dobu 5 let (platí jen pro část A)

-	zpracování dokumentace na rozšíření, popř. doplnění LBC 1, LBC 3, včetně následné péče po dobu 5 let (platí jen pro část B)

-	projednání projektové dokumentace s těmi dotčenými orgány státní správy, kteří o to požádají ve svých vyjádřeních, a se správci inženýrských sítí, u nichž dojde k dotčení sítí, příp. jejich ochranného pásma. Požadavky a stanoviska dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí zapracuje projektant do projektové dokumentace.

-	zkoordinování návrhu polních cest s plánovanou přeložkou silnice I/11 dle studie proveditelnosti a účelnosti „Silnice I/11 Havířov – Třanovice“ a projednání navrženého řešení s ŘSD Brno

- 	poplatky spojené s vydáním stanoviska dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí při projednávání projektové dokumentace

-	soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to rovněž v elektronické podobě. Rozpočet bude zpracován tak, že pro položky veškerých stavebních prací bude platit, že maximálním způsobilým výdajem pro jednotlivé položky budou aktuální ceny uvedené v Katalogu cen stavebních prací (RTS a.s. Brno) – viz Pravidla pro 7. kolo, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013.

-	doplnění projektové dokumentace dle požadavků stavebního a vodoprávního úřadu

Rozsah a obsah odevzdané dokumentace bude odpovídat náležitostem vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, a vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

Součástí řešení a zpracování projektové dokumentace jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedeny, ale o kterých uchazeč ví nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla třeba.

Podklady pro plnění zakázky jsou plán společných zařízení pro KPÚ Třanovice, biologické hodnocení a předběžný inženýrsko-geologický průzkum v zájmovém území pro vodní nádrže, vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí k připravované realizaci společných zařízení. Vyjádření zajistil pozemkový úřad a předá je vítěznému uchazeči v rámci podkladů pro plnění zakázky.

Manipulační a provozní řády

Zhotovení a zajištění schválení manipulačních a provozních řádů vodních nádrží bude provedeno dle vyhlášky č. 195/2002 Sb. (platí jen pro část A)

Autorský dozor bude vykonáván podle § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., při němž budou zabezpečeny zejména tyto činnosti:

- 	kontrola dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytnutím vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby

- 	sledování postupu výstavby z odborného technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby

-	vyjádření k požadavkům na větší množství výkonů oproti schválené dokumentaci

- 	posuzování návrhů zhotovitele na změny projektové dokumentace vyvolané průběhem stavebních prací nebo na změny projektové dokumentace navržené dodavatelem nebo investorem, příp. jím pověřenou osobou zajišťující technický dozor investora – zápisem do stavebního deníku nebo do protokolu z kontrolního dne

-	spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce

- 	spolupráce s odpovědným geodetem projektanta

- 	účast na předání staveniště zhotoviteli stavby

- 	účast na pravidelných kontrolních dnech stavby a na mimořádných jednáních svolaných objednatelem, příp. jím pověřenou osobou zajišťující technický dozor investora nebo dodavatelem stavby

-	spoluúčast s objednatelem, příp. jím pověřenou osobou zajišťující technický dozor investora na převzetí konstrukcí před jejich zakrytím tam, kde je to vyžadováno technologickým postupem nebo příslušnými normami a předpisy

-	spoluúčast s objednatelem, příp. jím pověřenou osobou zajišťující technický dozor investora na sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných dodavatelem stavby a jejich výsledků a na sledování kvality prováděných prací

-	provádění zápisů do stavebního deníku o svých zjištěních a závěrech, příp. poskytování vyjádření na kontrolních dnech

-	v případě nutnosti neprodlené informování investora, příp. jím pověřené osoby zajišťující technický dozor investora o všech závažných okolnostech souvisejících s prováděním stavby

- 	účast na odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo její části

-	účast na jednání o vydání kolaudačního souhlasu

4.	Předpokládaná hodnota zakázky celkem:	1 900 000,- Kč bez DPH

Dle částí:

- PD pro realizaci společných zařízení v KPÚ Třanovice – I. etapa 	1 300 000,- Kč bez DPH

- hrazeno z Protipovodňového fondu Ministerstva zemědělství

B. 	PD pro realizaci společných zařízení v KPÚ Třanovice – II. etapa	600 000,- Kč bez DPH

- hrazeno z rozpočtu MZe, Pozemkového úřadu Frýdek-Místek

Předpokládaná hodnota zakázky zahrnuje cenu za vyhotovení projektové dokumentace, cenu za zhotovení manipulačních a provozních řádů vodních nádrží a cenu za výkon autorského dozoru.

5.	Základním hodnotícím kritériem je:	nejnižší nabídková cena (bez DPH)

6.	Doba plnění předmětu zakázky:

A.	PD pro realizaci společných zařízení v KPÚ Třanovice – I. etapa

Projekční práce:	Termín zahájení: 	1. 12. 2010

Termín ukončení:	31. 3. 2011

Manipulační řády:	Termín odevzdání:	k zahájení kolaudačního řízení

Autorský dozor: 	po dobu realizace stavby (předpokládaný termín 09/2011 – 09/2013)

B. 	PD pro realizaci společných zařízení v KPÚ Třanovice – II. etapa

Projekční práce:	Termín zahájení: 	1. 12. 2010

Termín ukončení:	31. 3. 2011

Autorský dozor: 	po dobu realizace stavby (předpokládaný termín 2012 – 2013)

7.	Místo plnění předmětu zakázky: Česká republika, Moravskoslezský kraj, Obec Třanovice

8.	Požadované záruční podmínky na předmět zakázky včetně délky záruční lhůty: Záruka na PD bude do doby trvání záruky na zrealizované dílo ode dne následujícího po dni předání předmětu zakázky.

9.	Splatnost daňových dokladů je 45 kalendářních dnů od jejich doručení ministerstvu. Poslední daňový doklad v kalendářním roce musí být ministerstvu doručen nejpozději 5. prosince příslušného roku.

II.	Další požadavky ministerstva

- Obsah nabídky je závazný pro uzavření smlouvy o dílo.

- Návrhy smluv jsou v příloze této výzvy.

- Prostřednictvím subdodavatele může dodavatel plnit jen část veřejné zakázky, a to geodetické práce, provedení podrobného inženýrsko-geologického průzkumu, projektování územních systémů ekologické stability.

- Není-li blíže specifikováno, platí požadavky ministerstva uvedené ve výzvě na obě části veřejné zakázky.

III.	Nabídka musí obsahovat

  - Seznam částí veřejné zakázky, na které dodavatel podává nabídku s uvedením hodnoty a popisu předmětu plnění zakázky pro uvedené části veřejné zakázky.

  - Vyplněný nabídkový list pro část A nebo B nebo obě části veřejné zakázky, obsahující mimo jiné i identifikaci dodavatele a subdodavatelů, který bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem, či za dodavatele.

  - Doklady ke splnění kvalifikačních předpokladů:

    - Doklady o splnění základních kvalifikovaných předpokladů dle § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.:

- dle písm. a) – j)	čestné prohlášení

- dle písm. k)	seznam společníků nebo členů, jde-li o právnickou osobu

- dle písm. l)	seznam zaměstnanců nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech letech pracovali u zadavatele a byli v pozici s rozhodovací pravomocí pro rozhodování o veřejných zakázkách

- dle písm. m)	uchazeč, má-li formu akciové společnosti, má vydány pouze akcie na jméno, předloží aktuální seznam akcionářů ve lhůtě podle § 52 zákona o veřejných zakázkách

    - Kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 90 dnů

    - Kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, tj. Projektová činnost ve výstavbě

    - Kopie dokladů osvědčující odbornou způsobilost dodavatele:

da) osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů - pro obor dopravní stavby,

db) 	dtto - pro obor stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,

dc) 	dtto - pro obor geotechnika,

dd) 	dtto - pro obor projektování územních systémů ekologické stability

de) 	úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností (dle § 13 odst. 1 písm. c zákona č. 200/1994 Sb.)

    - Doklady prokazující technické kvalifikační předpoklady dodavatele:

A. PD pro realizaci společných zařízení v KPÚ Třanovice – I. etapa

ea)	seznam min. 3 vodních nádrží a 3 účelových (popř. místních) komunikací projektovaných uchazečem v posledních 3 letech s uvedením jejich hlavních technických parametrů, doby projektování, termínu dokončení projektu, identifikace zadavatele zakázky a data vydání stavebního povolení, včetně osvědčení zadavatele o kvalitě provedených prací

eb) 	seznam min. 2 vodních nádrží a 3 účelových (popř. místních) komunikací projektovaných uchazečem zrealizovaných a zkolaudovaných v posledních 3 letech, u nichž uchazeč prováděl autorský dozor, s uvedením jejich hlavních technických parametrů, identifikace zadavatele zakázky, doby realizace a data uvedení stavby do provozu, včetně osvědčení zadavatele o kvalitě provedených prací

ec) 	seznam min. 3 biocenter nebo biokoridorů ÚSES projektovaných uchazečem v posledních 3 letech, s uvedením jejich hlavních technických parametrů, identifikace zadavatele zakázky, data dokončení projektu, včetně osvědčení zadavatele o kvalitě provedených prací

ed)	uvedení min. 1 biocentra nebo biokoridoru ÚSES projektovaného uchazečem zrealizovaného v posledních 3 letech, s uvedením jeho hlavních technických parametrů, identifikace zadavatele zakázky, data dokončení projektovaného zásahu do prvku ÚSES a zahájení následné péče o prvek ÚSES, včetně osvědčení zadavatele o kvalitě provedených prací

B.	PD pro realizaci společných zařízení v KPÚ Třanovice – II. etapa

ee)	seznam min. 3 účelových (popř. místních) komunikací projektovaných uchazečem v posledních 3 letech s uvedením jejich hlavních technických parametrů, doby projektování, termínu dokončení projektu, identifikace zadavatele zakázky a data vydání stavebního povolení, včetně osvědčení zadavatele o kvalitě provedených prací

ef) 	seznam min. 3 účelových (popř. místních) komunikací projektovaných uchazečem zrealizovaných a zkolaudovaných v posledních 3 letech, u nichž uchazeč prováděl autorský dozor, s uvedením jejich hlavních technických parametrů, identifikace zadavatele zakázky, doby realizace a data uvedení stavby do provozu, včetně osvědčení zadavatele o kvalitě provedených prací

eg) 	seznam min. 3 biocenter nebo biokoridorů ÚSES projektovaných uchazečem v posledních 3 letech, s uvedením jejich hlavních technických parametrů, identifikace zadavatele zakázky, data dokončení projektu, včetně osvědčení zadavatele o kvalitě provedených prací

eh)	uvedení min. 1 biocentra nebo biokoridoru ÚSES projektovaného uchazečem zrealizovaného v posledních 3 letech, s uvedením jeho hlavních technických parametrů, identifikace zadavatele zakázky, data dokončení projektovaného zásahu do prvku ÚSES a zahájení následné péče o prvek ÚSES, včetně osvědčení zadavatele o kvalitě provedených prací

    - Smlouva se subdodavatelem, pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem uvedené v  bodě III/3.dc) až III/3.de). Ze smlouvy uzavřené se subdodavatelem musí vyplývat závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace.

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace uvedené bodě III/ 3a), 3b), 3c), 3da), 3db) a 3e).

Čestná prohlášení budou podepsána osobou oprávněnou jednat jménem, či za dodavatele.

Originály nebo úředně ověřené kopie listin specifikovaných v bodech 3b, 3c a 3d předloží vítězný uchazeč před podpisem smlouvy o dílo.

- Návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem, či za dodavatele pro tu část veřejné zakázky, na níž podává nabídku.

IV.	Požadavek na zpracování nabídkové ceny

- Celková nabídková cena za kompletní splnění veřejné zakázky bude stanovena a uvedena v české měně  (v Kč) v členění dle přiložených nabídkových listů.

- Pro každou část veřejné zakázky, na kterou dodavatel podává nabídku, vyplní příslušný nabídkový list.

- Cena za výkon autorského dozoru bude stanovena v min. výši 5 % z ceny za zpracování projektové dokumentace a ceny za zhotovení a schválení manipulačních a provozních řádů (platí pro část A) nebo v min. výši 5 % z ceny za zpracování projektové dokumentace (platí pro část B).

- Cena uvedená v nabídce bude považována za celkovou a nepřekročitelnou. V případě uzavření smlouvy na plnění předmětu zakázky bude cena stanovena jako nejvýše přípustná.

V.	Místo a lhůta pro podání nabídek

- Nabídka musí být doručena poštou nebo osobně do podatelny zadavatele na adresu: Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad Frýdek-Místek, ul. 4. května 217, 738 02  Frýdek-Místek.

- Nabídka se předkládá v uzavřené obálce. Obálka s nabídkou musí být označena názvem zakázky, označením adresáta (ministerstva) a označením odesílatele (dodavatele) včetně jeho adresy a textem:

„Neotvírat

Veřejná zakázka

Projektová dokumentace pro realizaci společných zařízení navržených v KPÚ Třanovice – I. a II. etapa“

- Nabídka musí být doručena do 10. 11. 2010 do 16:00 hod.

VI.	Kritéria pro hodnocení nabídek

Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka dodavatele, která bude obsahovat nejnižší nabídkovou cenu. Nabídky na jednotlivé části A a B budou posuzovány samostatně.

VII.		Závěrečná ustanovení

- Dodavatel ve svém nabídkovém listu specifikuje části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a uvede identifikační údaje každého subdodavatele. V případě, že nebude využívat k plnění předmětu veřejné zakázky subdodavatele, uvede tuto skutečnost formou prohlášení podepsaného oprávněnou osobou.

- Nabídka se předkládá v počtu 1 ks originálů.

- Nabídka musí být zpracována písemně v českém jazyce.

- Při nesplnění podmínek tohoto zadávacího řízení si ministerstvo vyhrazuje právo nabídku dodavatele nezahrnout do hodnocení nabídek.

- Všechny listy nabídky musí být číslovány nepřerušovanou vzestupnou řadou čísel a musí být spojeny způsobem, který zabraňuje nežádoucí manipulaci s nimi.

- Nabídky musí být doručeny ministerstvu v požadované lhůtě. Později doručené nabídky nebudou zařazeny do hodnocení nabídek.

- Ministerstvo nabídky ani jejich části dodavatelům nevrací.

- Ministerstvo si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky odmítnout.

- Ministerstvo si vyhrazuje právo kdykoli zadávací řízení zrušit, a to z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu.

- Osobou oprávněnou rozhodnout o výběru nejvhodnějšího uchazeče a uzavřít s ním smlouvu je: Ing. Hana Konvičná, ředitelka pozemkového úřadu.

- Kontaktní osobou pro záležitosti týkající se tohoto zadávacího řízení je Ing. Poledníková, tel. 558 442 554, e-mail kvetoslava.polednikova@mze.cz.

- Ve Frýdku-Místku dne  26. 10. 2010

………………………………….

Ing. Hana Konvičná

ředitelka pozemkového úřadu

Přílohy na CD

A.	PD pro realizaci společných zařízení v KPÚ Třanovice – I. etapa

- Popis navržených společných zařízení

- Přehledná situace - I. etapa 	  	  1 : 5 000

- Situace vodních nádrží na Mušalci		  1 : 2 000

- Situace vodní nádrže „U křižovatky“		  1 : 2 000

- Seznam vyjádření dotčených orgánů státní správy 	- vyjádření k nahlédnutí na pozemkovém úřadě

- Seznam vyjádření správců inženýrských sítí	- vyjádření k nahlédnutí na pozemkovém úřadě

- Nabídkový list

- Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikovaných předpokladů dle § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.

- Závazný návrh smlouvy o dílo

B. 	PD pro realizaci společných zařízení v KPÚ Třanovice – II. etapa

- Popis navržených společných zařízení

- Přehledná situace - II. etapa 		1 : 10 000

- Seznam vyjádření dotčených orgánů státní správy	- vyjádření k nahlédnutí na pozemkovém úřadě

- Seznam vyjádření správců inženýrských sítí	- vyjádření k nahlédnutí na pozemkovém úřadě

- Nabídkový list

- Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikovaných předpokladů dle § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.

- Závazný návrh smlouvy o dílo