Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele:

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo akce objednatele:		239220001

Smluvní strany

  - Objednatel:

Název:		Povodí Labe, státní podnik

Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,

500 03 Hradec Králové

Statutární orgán:		Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,

Zástupce pro věci technické: 	Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností,

Marcel Chmelík DiS., vedoucí oddělení realizace investic

Ing. František Zurek, technický dozor stavebníka,(TDS),

IČ: 		70890005

DIČ: 		CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

  - Zhotovitel:

Název:

Adresa sídla:

Statutární orgán:	(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)

Osoba oprávněná k podpisu:

Zástupce pro věci technické:

IČ: 		……………..

DIČ: 		……………..

Bankovní spojení:		……………..

Zápis v obchodním rejstříku:	……………..

(dále jen jako „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

  - Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ..................... pro veřejnou zakázku nazvanou „PPO Ústí n.L. - LB, rekonstrukce dosedacích prahů a kotevních patek MPPZ – SO 1.01“

  - Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací jednostupňové vypracovanou v roce 2023, společností AZ Consult spol. s.r.o., se sídlem Klíšská 12 400 01 Ústí nad Labem, zodpovědný projektant Ing. Martin Komín (č.a. 0401577), (dále jen „projektová dokumentace“).

  - Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 10 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení limitu pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

Předmět smlouvy

  - Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „PPO Ústí n.L. - LB, rekonstrukce dosedacích prahů a kotevních patek MPPZ - SO 1.01,

podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.

  - Předmětem plnění této smlouvy je realizace objektů SO 1.01,02.03 – Větruše A, Větruše B a  SO 1.01,02.07 – Železniční most.

  - Předmětem plnění této smlouvy není realizace objektů SO 2.01,02.14 - Malá Hradební, SO 2.01,02.05 - Most E. Beneše a SO 2.01,02.03 – Pětimostí.

  - Zhotovitel se zavazuje, že na své náklady zajistí plnění požadavků dotčených orgánů vyplývajících z rozhodnutí – stavební povolení č.j. MMUL/OŽP/VHO/326178/2023/RehK ze dne 18.12.2023 (zajištění veškerých potřebných doplňujících povolení, úhrada správních poplatků a dalších poplatků např. za nájmy, realizace požadovaných opatření, atd. …) vztažených k realizovaným stavebním objektům.

  - Z důvodu, že se jedná o práce na protipovodňových zábranách města, zhotovitel se zavazuje provádět stavební práce tak, aby minimalizoval vliv povodňového nebezpečí na ohrázovaný prostor, čemuž přizpůsobí nasazené kapacity a stavební harmonogram. Zhotovitel se zavazuje povodňový plán stavby, který vyhotovuje na základě čl. 2.3. Všeobecných obchodních podmínek objednatele projednat a zkoordinovat se subjektem, který je na základě smlouvy s objednatelem zodpovědný za aktivaci a výstavbu protipovodňové ochrany lokality v době povodně.

Doba plnění díla

  - Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlaseným harmonogramem prací.

  - Předpokládaný termín zahájení díla je: duben 2024

  - Termín dokončení díla je: nejpozději do 31.8.2024

Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

  - Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ................ Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí ..........................,- Kč.

  - Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy.

Bankovní záruka

  - Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.

Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo, zejména:

- Rozhodnutí vydávající stavební povolení akce „PPO Ústí n.L. - LB, rekonstrukce dosedacích prahů a kotevních patek MPPZ“, vydané Magistrátem města Ústí nad Labem, čj.: MMUL/OŽP/VHO/326178/2023/RehK z 18.12.2023, (dále je „Stavební povolení), včetně všech podmínek a povinností v něm obsažených.

  - Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 1. 2024.

Zvláštní ustanovení

  - Smluvní strany se dohodly na vyhrazené změně závazku v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Vyhrazená změna spočívá v tom, že pokud dojde k přerušení stavby na základě písemného pokynu objednatele ze závažných vnějších důvodů např. z důvodu povodňové situace, vyhrazuje si objednatel právo posunout termín pro dokončení předmětu díla o dobu, po kterou byla stavba přerušena.

  - V případě, že dojde k přerušení prací dle odst. 8.1.,zavazuje se zhotovitel obnovit stavební práce nejpozději do 3 pracovních dnů od písemného pokynu objednatele k opětovnému obnovení stavebních prací.

  - Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

- čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. a) Dokumentace, povodňové plány, geodetické práce, body 4., 5.

- čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. f) Ostatní podmínky –  body 34., 35., 38., 41.

- čl. 7. Bankovní záruka

- čl. 12. Předání díla, odst. 12.2., písm.  c);

- čl. 14. Odstoupení od smlouvy, odst. 14.3., 14.4

Závěrečná ustanovení

  - Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:

- v této smlouvě,

- v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,

- v nabídce vítězného uchazeče.

Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

  - Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

  - Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

  - Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

  - Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:						Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno					elektronicky podepsáno

Ing. Petr Martínek                                    			jméno oprávněné osoby

investiční ředitel                                 				funkce